Sak 11 / 2026 Vintervedlikehold

Vedlegg D

Kontraktsmal

Tjenesteavtale vintervedlikehold

Tjenesteavtale

Mellom

(heretter kalt Oppdragsgiver)

Organisasjonsnummer: 944 305 483

Og

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(heretter kalt Leverandør)

Organisasjonsnummer: xxx xxx xxx

Om

for inngåelse av tjenesteavtale for vintervedlikehold av kommunale veier, gater, gang- og sykkelveier og parkeringsplasser/uteplasser i Indre Fosen kommune

SAK 11 / 2026

1 Kontrakten

Kontrakten består av følgende dokumenter:

| Kontrakten | Dette dokumentet |
| --- | --- |
| Vedlegg 1 | Konkurransegrunnlaget med alle vedlegg |
| Vedlegg 2 | Generelle avtalebetingelser NS8406 |
| Vedlegg 3 | Tilbudet fra leverandør |

Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge.

Betingelser og vilkår som er beskrevet i dokumentene i oversikten skal regulere avtaleforholdet.

Som generelle kontraktsbestemmelser gjøres NS8406 gjeldende.

2 Kontraktsomfang

Leverandøren påtar seg å levere vinterdrift på område A, B osv., rode 1, rode 2 osv.

3 Kontraktsperiode

Kontraktsperioden løper fra 01.08.2026 kl. 00.00 til 30.06.2030 kl. 24.00 for alle oppgavene. Avtalen kan prolongeres med 1+ 1 års opsjon for videreføring.

Dersom Oppdragsgiver benytter opsjonen på 1 + 1 års prolongering av kontrakten, vil forlenget kontraktsperiode løpe til maks. 30.06.2032 kl. 24.00.

Det gis muligheter for utvidet rammeavtale periode utover 4 år da det forventes at mulige leverandører trenger å gjennomføre store investering som ikke er nedbetalt innenfor rammen på 4 år.

4 Kontraktsverdi

Kontraktsarbeidet skal leveres i henhold til prisskjema for tildelte roder.

Vedlegg 3 på denne kontrakten.

5 Endringer i kontraktens rammebetingelser

Hvis kommunale myndighetenes bevilgninger eller andre pålegg som følge av vedtak fattet på politisk eller forvaltningsmessig nivå tilsier endringer i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser.  Leverandøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt, endring av standard, endring av standardklasse, endring av veglengde, eller andre tilsvarende endringer.

7 Forskudd og fakturering

Det utbetales ikke forskudd ut over kontraktsfestet faktura- og oppgjørsform.

Det er leverandørens ansvar å fakturere oppdragsgiver månedlig etterskuddsvis.

Indre Fosen kommune vil innføre automatisk registreringssystem for logging av posisjon, kjørte km samt medgått tid ved brøyting og strøing. Det vil i starten av perioden gjennomføres testing av dette på kun noen av enhetene. Fungerer dette tilfredsstillende ville alle blir pålagt å bruke dette uten ekstra kostnader for Indre Fosen Kommune. Kostnadene for kjøp og kjøpet av utstyret vil bli utført og dekket av oppdragsgiver. Alle roder og plasser vil bli blir registret i systemet. Leverandøren er forpliktet til å benytte det GPS-relaterte posisjon- og registreringssystem på alle kommunale veier og plasser. Registreringssystemet er grunnlag for all fakturering

8 Arbeids- og avregningsbestemmelser

Det angis ikke fast arbeidstid. Arbeidsinnsats må påberegnes hele døgnet, avhengig av vær- og føreforhold.  Det er oppdragsgivers ansvar å se til at arbeidene utføres iht. Arbeidsmiljølovens (AML) retningslinjer og bestemmelser. Leverandøren skal undertegne vedleggene til tilbudet. Når kontrakten er underskrevet av begge parter, gjelder tilbudsgrunnlag/tilbud som godkjente tillegg til kontrakten.

9 Prisregulering

For flerårige kontrakter vil prisene bli justert årlig pr. 1.juli for endringer frem til 30.juni etter Statistisk Sentralbyrås kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger, vinterdrift. Denne gir kompensasjon for endringer fram til 30.juni hvert påfølgende år.

10 Reklamasjoner/sanksjoner

Oppdragsgiver gis muligheter for sanksjoner på følgende grunnlag:

- Feilføring av timer / uriktig timelisterapportering

- Feil bruk av utstyr

- Manglende beredskap / mangelfull utførelse

Sanksjoner skal være forholdsmessige og egnet til å påvirke leverandøren til å oppfylle kontrakten. Leverandøren skal gis anledning til å uttale seg før alvorlige sanksjoner iverksettes.

A. Feilføring av timer / uriktig timelisterapportering

A.1 Plikt til korrekt rapportering
Leverandøren skal føre timer korrekt i samsvar med kontraktens bestemmelser og rapporteringssystem. GPS

A.2 Sanksjoner ved brudd Dersom det avdekkes feil i timeføringen, herunder manglende samsvar mellom rapporterte og faktisk utførte timer, ilegges følgende sanksjoner:

- Første avvik: Skriftlig påtale og krav om korrigert rapportering innen 5 virkedager.

- Gjenta avvik eller alvorlige feil: Administrativt gebyr på 5 % av månedlig kontraktssum, minimum kr 2 000. Kommunen kan holde tilbake deler av betalingen inntil korrekt dokumentasjon foreligger.

- Grove eller systematiske feil: Dagmulkt på kr 1 000 per dag inntil forholdet er rettet. Vurdering av vesentlig mislighold som kan gi grunnlag for heving av kontrakten.

A.3 Forsøk på bevisst feilrapportering
Forsettlig eller grovt uaktsom feilføring av timer anses som vesentlig mislighold og kan medføre umiddelbar heving.

B. Feil bruk av utstyr

Leverandøren skal benytte det utstyret som er spesifisert i konkurransegrunnlaget, inkludert krav til kapasitet, størrelse, dekkutrustning og sikkerhet. Dersom leverandøren benytter utstyr som avviker fra kontrakten, eller utstyr som ikke oppfyller kvalitets- eller sikkerhetskrav:

- Førstegangsovertredelse: Skriftlig påtale og krav om øyeblikkelig retting.

- Ny overtredelse: Dagmulkt på kr 2 500 per dag til korrekt utstyr er dokumentert i bruk. Kommunen kan avvise timeskjema eller utført arbeid utført med feil utstyr.

- Gjentatte avvik eller alvorlige brudd: Fast administrativt gebyr på 10% av månedlig kontraktssum, minimum kr 5 000. Heving kan vurderes ved systematiske eller grove brudd.

C. Manglende beredskap / mangelfull utførelse

For helhetens del kan dere også ha følgende punkt (anbefales):

Dagmulkt for manglende oppmøte innen frist (f.eks. 30–60 min etter utkalling).

Dagmulkt ved mangelfull brøyting eller strøing som kommunen må utbedre selv.

- Første avvik: Skriftlig påtale og krav om korrigert rapportering innen 5 virkedager.

- Gjenta avvik eller alvorlige feil: Administrativt gebyr på 5 % av månedlig kontraktssum, minimum kr 2 000. Kommunen kan holde tilbake deler av betalingen inntil korrekt dokumentasjon foreligger.

- Grove eller systematiske feil: Dagmulkt på kr 1 000 per dag inntil forholdet er rettet. Vurdering av vesentlig mislighold som kan gi grunnlag for heving av kontrakten.

11 Rett til bruk av andre leverandører

Hvis kontrakthaver (leverandør) etter gjentatte advarsler misligholder kontrakts oppfyllelsen, forbeholder kommunen seg rett til å rekvirere andre leverandører eller benytte kommunens egne maskiner for kontrakthavers regning, inntil kontrakthaver igjen ivaretar sine forpliktelser.

12 Oppsigelse av kontrakt
Kontrakten skal kunne sies opp av begge parter med 3 måneders varsel dersom oppsigelsen kan begrunnes ut fra forhold som partene ikke hadde kjennskap til, eller burde hatt kjennskap til, ved kontraktinngåelse.

Unntaksvis:
A) Kontrakten kan ikke sies opp av kontraktøren i tidsrommet 01.07 til 15.01. i 
kontraktsperioden
B) Fra kommunens side kan kontrakten ved forhåndsvarsel sies opp med 14       dagers frist dersom kontraktør forsømmer sitt arbeide eller på annen måte      misligholder kontrakten.

Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg ifølge. pkt. 1 er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.

| Xxxxxx | dd.mm.åååå |  | Xxxxxx | dd.mm.åååå |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Oppdragsgiver |  |  | leverandør |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |