- Prosessmodell – flytskjema sluttfase (overordnet prinsipp)

mekanisk

Ferdigstillelse

Byggrengjøring

Prøvedriftsperiode

Delovertakelse

Tekniske anlegg

Befaring/

overtagelsesforretning

Innflytting ansatte

Montasje løst inventar

Montasjebefaring

Montasjebefaring

FDV-dokumentasjon  (utkast)

)

Delovertakelse Bygg

Avsluttende Byggrengjøring

Godkjenning oppstart prøvedriftsperiode

Dokumentasjon etter felles tester

Utbedring

Igangkjøring etter NS6450

Arbeider m/ funksjonskontroll og prøvedriftsperiode

Arbeider u/ funksjonskontroll og prøvedriftsperiode

Utbedring

Idriftsetting etter NS6450

Sluttfase

Dokumentasjon på utbedring

Dokumentasjon på utbedring

Ferdigbefaring

Montasje

Utbedring

Montasje

Utbedring

Egenbefaring

Utbedring

Egenbefaring