| BIM-kravdokument – Del 4 Mal for Avtalt BIM-gjennomføringsplan I henhold til NS-EN ISO 19650-2 BIM EXECUTION PLAN (BEP) |  |
| --- | --- |

Utfylles av ledende leverandør som vedlegg til avtale, som beskrivelse av hvordan det skal leveres på BIM-kravdokument – Del 2, etter avtale med bestiller.

| Prosjektnavn | Tolletaten, kontrollstasjon Neiden |  |
| --- | --- | --- |
| Prosjektnummer | 1224201 |  |
| Dato | XX.XX.2026 |  |
| Revisjonsnummer | xx |  |

Innhold

1.	Avtalt BIM-gjennomføringsplan	3

1.1.	BIM-kravdokument	3

1.2.	Ansvar for «Avtalt BIM-gjennomføringsplan»	3

2.	Mal for prosjektets «Avtalt BIM-gjennomføringsplan» (Avtalt BEP)	4

3.	Overordnet informasjon om prosjekt og modeller	7

3.1.	Aksenett	10

4.	Samhandling	10

4.1.	Eksportoppsett til IFC	10

4.2.	Samhandlingsplattform	10

5.	Omforente tillegg til eller endringer i BIM-kravdokument	10

Tegnforklaring

Svart tekst: Skal stå og er del av BIM-kravdokumentet.

Rød tekst: Skal endres/utfylles av prosjektet og gjøres til svart tekst i BIM-kravdokumentet.

Rød tekst i kursiv: Forklarende tekst. Slettes, skal ikke være del av BIM-kravdokumentet.

- Avtalt BIM-gjennomføringsplan

  - BIM-kravdokument

BIM-kravdokumentet består av fire deler. Dette dokumentet er del 4 og beskriver hvordan valgt leverandørgruppe skal innfri bestillers krav til informasjonsutveksling i prosjekt slik det er avtalt med bestiller. Dokumentet er en bekreftelse og videreutvikling av Del 3 «Ledende leverandørs BIM-gjennomføringsplan». I tillegg dokumenterer «Avtalt BIM-gjennomføringsplan» overordnet informasjon om prosjekt og modeller samt endringer i eller tillegg til avtalt BIM-leveranse.

Øvrige dokumenter i BIM-kravdokument:

De overordnede prinsippene og føringer er beskrevet i:

- BIM-kravdokument – Del 1 Veiledning.

Beskrivelse av bestillers krav til informasjonsutveksling i prosjekt er beskrevet i:

- BIM-kravdokument – Del 2 Krav til informasjonsutveksling i prosjekt

Beskrivelse av hvordan krav kan innfris er beskrevet i:

- BIM-kravdokument – Del 3 Ledende leverandørs BIM-gjennomføringsplan

BIM-kravdokument

2. Krav til informasjons-utveksling

4. Avtalt BIM-gjennom-føringsplan

3. Led. lev. BIM-gjennom-føringsplan

1. Veiledning til bruk maler i BIM-kravdokument

Figur 1 - BIM-kravdokument består av fire deler. Del 1 er en veiledning til grunnleggende prinsipper og hvordan males i del 2 til 4 skal utfylles. Krav som det skal leveres på i prosjekt utgjøres av del 2 og 4. Del 3 er et midlertidig dokument som kommuniserer tilnærming fra potensielle ledende leverandører. Del 4 beskriver avtalt BIM-gjennomføringsplan, overordnet informasjon om prosjekt og modell samt omforente tillegg til eller endinger i BIM-kravdokument etter avtalen er inngått.

  - Beskrivelse av BIM-krav

Krav til bruk av BIM og leveranse av modeller i prosjekt er beskrevet av «Krav til informasjonsutveksling» og «Avtalt BIM-gjennomføringsplan».

  - Ansvar for «Avtalt BIM-gjennomføringsplan»

Det er ledende leverandørs ansvar å etablere og vedlikeholde BIM-gjennomføringsplan.

Innholdet i «Avtalt BIM-gjennomføringsplan» skal innfri krav i bestillers «Krav til informasjonsutveksling».

Bestiller skal akseptere «Avtalt BIM-gjennomføringsplan» og senere revideringer av denne før den gjelder i prosjektet.

- Mal for prosjektets «Avtalt BIM-gjennomføringsplan» (Avtalt BEP)

Basert på NS-EN ISO 19650

Tabellene under punkt 2 bekrefter Ledende leverandørs BIM-gjennomføringsplan fra valgt ledende leverandør. Dette skal være gjort i forbindelse med avtaleinngåelse med ledende leverandør.

Tabell 2.1 — Avtalt BEP – Funksjoner innen informasjonsforvaltning

| Navn | Organisasjon | BIM-funksjon i arbeidsgruppe | Kontaktinformasjon |
| --- | --- | --- | --- |

Hvis ansvarsdeling har hierarkisk struktur (f.eks. fordelt på overordnet ansvar, delansvar, støttefunksjon, leder utførende etc.) skal det i tillegg til tabell 1 leveres organisasjonskart som viser dette hierarkiet.

Tabell 2.2.1— Avtalt BEP — Aksept av krav og ansvar for informasjonsleveranse

| Referanse informasjonskrav (EIR) | Aksept av informasjonskrav (Ja/Nei) | Arbeidsgruppe ansvarlig for produksjon |
| --- | --- | --- |
| EIR01 |  |  |
| EIR02 |  |  |
| EIR03 |  |  |
| EIR04 |  |  |
| EIR05 |  |  |
| EIR06, alle underpunkter |  |  |
| EIR07 |  |  |
| EIR08 |  |  |
| EIR09 |  |  |
| EIR10 |  |  |
| EIR11 |  |  |
| EIR12 |  |  |
| EIR13 |  |  |
| EIR14 |  |  |
| EIR15 |  |  |
| EIR16 |  |  |

Tabell 2.2.2 — Avtalt BEP — Tilnærming og mål for informasjonsleveranser

| Referanse informasjonskrav (EIR) | Leverandørgruppens tilnærming for å levere på informasjonskravet | Leverandørgruppens mål for felles informasjonsproduksjon |
| --- | --- | --- |
| EIR01 |  |  |
| EIR02 |  |  |
| EIR03 |  |  |
| EIR04 |  |  |
| EIR05 |  |  |
| EIR06, alle underpunkter |  |  |
| EIR07 |  |  |
| EIR08 |  |  |
| EIR09 |  |  |
| EIR10 |  |  |
| EIR11 |  |  |
| EIR12 |  |  |
| EIR13 |  |  |
| EIR14 |  |  |
| EIR15 |  |  |
| EIR16 |  |  |

Tabell 2.3 — Avtalt BEP — Avtalte tilføyelser eller endringer til prosjektets metoder og prosedyrer

| Prosjektets metoder og prosedyrer referanse | Aksept av prosjektets metoder og prosedyrer (Ja/Nei) | Beskrivelse av avtalte tilføyelser eller endringer til prosjektets metoder og prosedyrer (Hvis ingen tilføyelser eller endring skriv «Ingen endringer») |
| --- | --- | --- |
| SIMBA 2.1 - Ikke-maskinvaliderbare krav |  |  |
| SIMBA 2.1 – Veiledning |  |  |
| F21-200_Leveranser og dokumentasjon i prosjektering |  |  |

Tabell 2.4 — Avtalt BEP — Avtalte tilføyelser eller endringer av prosjektets informasjonsstandard

| Prosjektets informasjonsstandard referanse | Aksept av prosjektets informasjonsstandard (Ja/Nei) | Beskrivelse av avtalte tilføyelser eller endringer til prosjektets informasjonsstandard (Hvis ingen tilføyelser eller endring skriv «Ingen endringer») |
| --- | --- | --- |
| SIMBA 2.1.1 MinReq- Maskinvaliderbare kravsett |  |  |
| SIMBA 2.1 - Ikke-maskinvaliderbare |  |  |

Tabell 2.5 — Avtalt BEP — Avtalt programvare, maskinvare og IT-infrastruktur

| IKT løsning - Programvare, maskinvare, infrastruktur (Navn og versjon) | Formål i prosjekt | Ansvarlig part | Brukes av |
| --- | --- | --- | --- |

Tabell 2.6 — Avtalt BEP — Hovedplan for levering av informasjon (NS-EN ISO 19650 Master information delivery plan, MIDP)

Hvis plan for leveranser er beskrevet av et annet dokument i prosjektet slettes denne tabellen.

| Referanse informasjonskrav (EIR) | Ansvarlig arbeidsgruppe | Avhenger av1 | Dato delt i felles datamiljø | Dato publisert i felles datamiljø |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EIR01 |  |  |  |  |
| EIR02 |  |  |  |  |
| EIR03 |  |  |  |  |
| EIR04 |  |  |  |  |
| EIR05 |  |  |  |  |
| EIR06 |  |  |  |  |
| EIR07 |  |  |  |  |
| EIR08 |  |  |  |  |
| EIR09 |  |  |  |  |
| EIR10 |  |  |  |  |
| EIR11 |  |  |  |  |
| EIR12 |  |  |  |  |
| EIR13 |  |  |  |  |
| EIR14 |  |  |  |  |
| EIR16 |  |  |  |  |

1. Beskriv hvilke forutgående leveranser som denne leveransen avhenger av.

- Overordnet informasjon om prosjekt og modeller

Tabell 3.1 — Prosjektinformasjon

| Eiendomsnavn1 |  |
| --- | --- |
| Eiendomsnummer2 |  |
| Matrikkelnummer3 |  |
| Prosjektnavn | Tolletaten, kontrollstasjon Neiden |
| Prosjektnummer | 1224201 |
| Prosjekteringsfase |  |
| Kommentar |  |

1.	Navnet på eiendommen ved overdragelse prosjekt.

2.	Nummer gitt av lokal myndighet ved ferdigstillelse av prosjekt.

3. 	Matrikkelnummeret består av et kommunenummer, gårds- og bruksnummer, og noen ganger også av et festenummer og/eller seksjonsnummer. Matrikkelnummer i henhold til Kartverket regler.

Tabell 3.2 — Avtalt BEP — Kartsystemer

Det skal leveres komplett sett av alle fagmodeller til arkiv for hver ferdigstilt prosjektfase for skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og som-bygget prosjekt. Ved en slik avlevering skal tabellen være oppdatert og leveres sammen med modell til arkiv.

| Kartgrunnlag | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Vertikal datum1 |  |
| Kartdatum, sone og projeksjon (NTM/UTM)2 |  |
| Kartdata levert fra3 |  |
| Dato kart | DD.MM.ÅÅÅÅ |

1. F.eks. NN2000

2. F.eks. NTM sone 10 (basert på EUREF89)

3. F.eks. Norkart

Tabell 3.3 — Avtalt BEP — Felles nullpunkt og referanser

Angi globale koordinater for prosjektets lokale nullpunkt samt eventuell rotasjon i view i proprietær modellfil. Det skal leveres komplett sett av alle fagmodeller til arkiv for hver ferdigstilt prosjektfase for skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og som-bygget prosjekt. Ved en slik avlevering skal tabellen være oppdatert og leveres sammen med modell til arkiv.

| Kartgrunnlag | Beskrivelse |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalt nullpunkt i kart | X (Ø): | Y (N): | Z (H): |
| Rotasjon ift. nord | Rotasjon av modell er ikke tillatt. Rotasjon skal bare gjøres i modell view. |  |  |
| Vinkel og retning på rotasjon av modell view. |  |  |  |

Tabell 3.4 — Avtalt BEP — Geometrisk figur prosjektorigo

Valg av geometrisk figur pr fag for å representere prosjektorigo (f.eks. en «BIM-pyramide» eller «BIM-kjegle» i origo, med kjeglebiter pr fag, sammensatt blir det full kjegle) der topp-punktet ligger i prosjektorigo, og hvert fag får en sektor mellom 0 og 360 grader som de skal fylle sitt objekt av en avtalt objektklasse og med avtalt navngivning.

Illustrasjon av hvordan geometrisk figur skal se ut i prosjekt

Tabell 3.5 — Avtalt BEP — Strategi sammenstilling

Angi prinsipp for hvordan fagmodeller eventuelt er oppdelt.

| Beskriv prinsipp for oppdeling av modell |  |  |
| --- | --- | --- |
| Utfylles bare hvis modell er oppdelt. Hvis det bare finnes en fagmodell fra F.eks. at modell er oppdelt i bygningsavsnitt, etasjer, bygg (campus) etc. |  |  |
| Fagmodell1 Fylles ut | Oppdelt (ja/nei) | Oppdelingsprinsipp2 |

1. F.eks. LARK, ARK, RIB, RIV rør, RIV ventilasjon, RIE elektro etc.

2. F.eks. pr. bygning, bygningsdel etc.

Tabell 3.6 — Avtalt BEP — Etablerte modeller

Utfylles løpende slik at prosjektet har oversikt over prosjektets modeller.

Det skal leveres komplett sett av alle fagmodeller til arkiv for hver ferdigstilt prosjektfase for skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og som-bygget prosjekt. Ved en slik avlevering skal tabellen være oppdatert og leveres sammen med modell til arkiv.

| Fag1 | Modell2 | Navn proprietær modell3 | Navn IFC4 |
| --- | --- | --- | --- |

1. F.eks. LARK, ARK, RIB, RIV rør, RIV ventilasjon, RIE elektro etc.

2. Beskriv kort hva modellen omfatter. F.eks. bygning, bygningsdel etc.

3. Navnet på filen inkl. format f.eks..rvt, .dgn etc.

4. Navnet på filen inkl. format .ifc

Tabell 3.7 — Etasjedeling

| Etasjenavn | Kotehøyde | Referansepunkt | Enhet | Etasjehøyde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taketasje |  |  | Millimeter |  |
| Etasje 9 |  | f.eks. O.K. ferdig dekke | Millimeter |  |
| Etasje 8 |  |  | Millimeter |  |
| Etasje 7 |  |  | Millimeter |  |
| Etasje 6 |  |  | Millimeter |  |
| Etasje 5 |  |  | Millimeter |  |
| Etasje 4 |  |  | Millimeter |  |
| Etasje 3 |  |  | Millimeter |  |
| Etasje 2 |  |  | Millimeter |  |
| Etasje 1 |  |  | Millimeter |  |
| Underetasje U1 |  |  | Millimeter |  |
| Underetasje U2 |  |  | Millimeter |  |

  - Aksenett

Spesifiser aksenett som skal benyttes.

- Samhandling

  - Eksportoppsett til IFC

Beskriv hvilke eksportoppsett til IFC som skal følges i den enkelte programvare.

  - Samhandlingsplattform

Beskriv:

- Navn på og lenke til samhandlingsplattform samt annen informasjon så alle vet hvordan de får tilgang.

- Filstruktur på Samhandlingsplattform

- Varslingsrutiner for nye/reviderte filer på samhandlingsplattform. Hvem varsles, hvordan og hvem har ansvar.

- Revisjonshåndtering. Etabler system så alle i prosjekt enkelt forstår, uten mulighet for misforståelser, hvilke modellrevisjoner som gjelder.

- Omforente tillegg til eller endringer i BIM-kravdokument

I denne tabellen dokumenteres alle tillegg til og endringer i leveransekrav etter at avtale er inngått.

Tabell 4.1 — Tillegg til og/eller endringer i leveransekrav

| Nr. | Avtalt dato (ÅÅÅÅ-MM-DD) | Referanse (Gjelder hvis tillegg/endring er avtalt i annet dokument) | Gjelder avtalt krav (Utfylles ikke hvis kravet er nytt) | Endring/tillegg (Beskriv hva endringen/tillegg omfatter) |
| --- | --- | --- | --- | --- |