[Dokumentnavn] SHA plan – Prosjekt 7926074 – Sandnessjøen VGS – Retekking takflater og nye parapeter

Rev x.x zz.yy.202x SIDE 1 av 13

Utkast - SHA-plan Prosjekt 7926074 Retekking takflater og nye parapeter Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen iht. byggherreforskriften

| Rev. Nr. | Dato | Beskrivelse | Utarbeidet av |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  |  |

innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Formålet med SHA-planen

1.2 Målsetting

1.3 Definisjoner og forkortelse

1.4 Generell prosjektbeskrivelse

1.5 Oppdatering og distribusjon av SHA-planen

1.6 Bekjentgjøring og implementering av SHA-planen

2 Organisasjon

2.1 Organisasjonskart

3 Fremdriftsplan

3.1 Detaljerte fremdriftsplaner

4 SHA risikovurderinger og spesifikke tiltak

5 Rutiner for avviksbehandling

5.1 Avvik fra SHA-planen

5.2 Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser

Innledning

Formålet med SHA-planen

SHA-planen er utarbeidet som et ledd i å sikre at de planlagte bygge og anleggsarbeidene for prosjekt 79.xx.xxx blir gjennomført slik at liv og helse til alle som deltar i eller blir berørt av prosjektet ikke settes i fare.

SHA plan er utarbeidet i samsvar med byggherreforskriften § 7 «Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø» og § 8 «Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Målsetting

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal ha høy prioritet ved utførelse av arbeider i alle ledd og kravene som settes skal innarbeides i planlegging, prosjektering, bygging og drift på lik linje med tekniske, økonomiske og fremdriftsmessige hensyn.

Prosjektet skal gjennomføres med minst mulig negative konsekvenser for skolens elever, skolens ansatte og omgivelsene rundt skolen.

Bygge- og anleggsvirksomheten skal planlegges og gjennomføres slik at det ikke oppstår dødsulykker, alvorlige personskader eller skade på miljøet. Materiell og utstyr skal også ivaretas.

Slik skal målene nås:

- Under planlegging skal det tas hensyn til farlige forhold. Det skal foretas en felles risikovurdering for forskjellige aktiviteter før arbeidet starter.

- Ved bruk av jevnlige statusmøter med Byggherre og Xxxxxxxxxxxxx Yyyyyyyyy AS.

- Xxxxxxxxxxxxx Yyyyyyyyy AS og underleverandør Xxxxxxxxxxxxx Yyyyyyyyy AS følger sine etablerte HMS systemer og prosedyrer for behandling av uønskede hendelser/avvik.

- Alle systemer og utstyr skal velges med utgangspunkt i sikker teknologi og sikre prosedyrer.

- Sikre minst mulig ulemper for trafikk i område.

- Holde anleggsområdet avsperret, ryddig og forskriftsmessig sikret.

- Minimalisere avfallsmengden og sørge for korrekt kildesortering. Alt avfall leveres på godkjent avfallsmottak.

- God og tydelig kommunikasjon mellom Byggherre og Xxxxxxxxxxxxx Yyyyyyyyy AS.

Definisjoner og forkortelse

| AML | Arbeidsmiljøloven |
| --- | --- |
| BHF | Byggherreforskriften. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser |
| NFK | Nordland Fylkeskommune |
| Entreprenør | Byggherrens kontraktspart uansett kontraktstype. Entreprenør er således fellesbetegnelse på kontraktspart i totalentrepriser, vare- og utstyrsleveranser og tradisjonelle entrepriser. |
| IKF | Internkontrollforskriften, Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten |
| HB | Hoved bedrift iht. AML § 2-2 (2) og IKF § 6 |
| HMS | Helse, miljø og sikkerhet. Inkluderer også ytre miljø. |
| SJA | Sikker-jobb-analyse |
| SHA | Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø |
| VO | Verneombud |
| KP | Koordinator prosjekterende |
| KU | Koordinator utførelse |

Generell prosjektbeskrivelse

Nordland Fylkeskommune, bygg og eiendom har inngått en avtale med Xxxxxxxxxxxxx Yyyyyyyyy AS som skal utføre retekking av tak og etablere nye parapeter på Sandnessjøen videregående skole.

Alt arbeid vil bli utført i et sikret arbeidsområde som er sperret for uvedkommende.

Oppdatering og distribusjon av SHA-planen

Byggherren, prosjektleder bygg og eiendom har ansvaret for utarbeidelse av SHA-planen.

Byggherren, prosjektleder bygg og eiendom har ansvaret for å ajourføre, komplettere og distribuere planen i bygge- og anleggstiden.

Distribusjonsliste SHA-plan:

| Funksjon | Kontaktperson | Virksomhet | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggherre |  |  |  |
| Koordinator prosjektering |  |  |  |
| Koordinator utførelse |  |  |  |
| Soneleder Sandnessjøen VGS |  |  |  |
| VO Sandnessjøen VGS |  |  |  |
| Totalentreprenør |  |  |  |
| VO Totalentreprenør |  |  |  |

Bekjentgjøring og implementering av SHA-planen

Byggherren, prosjektleder bygg og eiendom er ansvarlig for å etablere planen. Byggherren er ansvarlig for å gjennomgå planen med Xxxxxxxxxxxxx Yyyyyyyyy AS før byggestart.

Xxxxxxxxxxxxx Yyyyyyyyy AS plikter å implementere relevante deler av SHA-planen i sitt internkontrollsystem, ref. BHF §18.

Xxxxxxxxxxxxx Yyyyyyyyy AS er selv ansvarlig for å informere sine ansatte og underleverandør om innholdet i planen på en forståelig måte.

Organisasjon

Organisasjonskart

Nordland Fylkeskommune Byggherre ved Eiendomssjef

Entreprenør

Xxxxxxxxxxxxx Yyyyyyyyy AS

Koordinator utførelse (KU)

Koordinator prosjekterende (KP)

Byggherrens representant

Fremdriftsplan

| Nr. | Beskrivelse | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Detaljert fremdriftsplan utarbeides av entreprenør – Xxxxxxxxxxxxx Yyyyyyyyy AS.

Detaljerte fremdriftsplaner

Xxxxxxxxxxxxx Yyyyyyyyy AS skal utarbeide fremdriftsplan for arbeidet som skal utføres.

Den detaljerte fremdriftsplanen skal beskrive når og hvor de forskjellige arbeidsoperasjonene skal utføres, og må ta hensyn til i hvilket tidsrom de spesifikke tiltakene må iverksettes, og eventuelle krav til rekkefølge der dette er relevant.

Det skal ved utarbeidelse av fremdriftsplanene tas hensyn til de enkelte arbeidsoperasjoners tidsbehov slik at arbeider ikke forseres i en slik utstrekning at det vil kunne oppstå fare for sikkerhet, helse eller arbeidsmiljø. Det må videre avsettes nok tid mellom de forskjellige operasjoner slik at fukt kan tørke ut og materialer får stabilisert seg.

Det må også vurderes øvrige aktørers sikkerhet slik at spesielt helseskadelige aktiviteter ikke planlegges utført parallelt med andre aktiviteter i samme arealer.

Fremdriftsplanen skal være et verktøy for koordinering, og som nyttes ved for eksempel forsinkelser eller andre endringer i tid eller sted (samtidighet), og som kan bidra til å gi en oversikt over eventuell endring i risikobildet som følge av dette.

I fremdriftsplanen skal det innarbeides og særskilt markeres: SJA/kritiske aktiviteter/farlige arbeider/vernerunder/SHA-møter.

SHA risikovurderinger og spesifikke tiltak

Det er gjennomført risikovurderinger i forbindelse med prosjektet og risikofylte arbeider er identifisert og beskrevet.

Det presiseres at kjent og gjentagende risiko, dvs. risikofylte arbeider som er «vanlige» i byggeprosjekter ikke er med i denne tabellen da dette er forhold som Xxxxxxxxxxxxx Yyyyyyyyy AS skal håndtere som del av eget internkontrollsystem.

Tabell 4.1 viser risiko knyttet til forskjellige arbeidsoperasjoner i prosjektet.

| Nr. | Er det risiko for liv, helse, miljø og materiell forbundet med | Ja | Nei |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | arbeid nær installasjoner i grunnen? |  | X |
| 2 | arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner |  | X |
| 3 | arbeid på steder med passerende trafikk |  | X |
| 4 | arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme? |  | X |
| 5 | arbeid som innebærer bruk av sprengstoff? |  | X |
| 6 | arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler? |  | X |
| 7 | arbeid som innebærer fare for drukning? |  | X |
| 8 | arbeid i senkekasser der luften er komprimert? |  | X |
| 9 | arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr? |  | X |
| 10 | arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander (FG) | X |  |
| 11 | arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner? |  | X |
| 12 | arbeid med montering og demontering av tunge elementer/ store elementer? |  | X |
| 13 | arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner. |  | X |
| 14 | arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll. |  | X |
| 15 | arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner |  | X |
| 16 | arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare? |  | X |
| 17 | arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger? | X |  |

Tabell 4.2 viser identifiserte risikoforhold og forslag til tiltak for prosjektet.

| Aktivitet / Arbeidsoperasjon/ Risiko | Beskrivelse av hvem som er ansvarlig for å etablere spesifikke risikoreduserende tiltak i prosjektet |
| --- | --- |
| Arbeid i høyden, fare for fall til lavere nivå, snublefare og fare for fallende gjenstander (FG). | Entreprenør skal sørge for utarbeidelse av risikovurdering / SJA med fokus på koordinering/ planlegging for arbeid i høyden og bruk av stillas/ lift etc. Fokus på skilting, rekkverk og ryddig arbeidsplass. Det skal brukes fallsikring, SFS fallsikring som er etablert på takene skal brukes. Sikre verktøy og materiell. |
| Arbeid som innebærer heising (opp - ned) og flytting av gjenstander/ materialer. | Entreprenør er ansvarlig for at heising utføres innenfor arbeidsområde med sperrebånd og anhuker som observatør. Ved heising utenfor arbeidsområdet skal det utarbeides SJA og settes opp sperringer. |
| Hindre adkomst av uvedkommende inn i arbeidsområde. | Entreprenør er ansvarlig for sikring av byggeplass, sperrebånd og skilting. Stillastårn sikres slik at ikke uvedkommende kan klatre opp på tak via stige/ trapp i stillastårn.. |
| Anleggsarbeid i skoleområdet, i tidsrommet skolen har undervisning. | Entreprenør skal planlegge aktiviteter, fremdrift og rekkefølge i tett samarbeid med skolens Sonelederleder. |
| Inn- og uttransport av materiell i bakgård/ skolegård med kjøretøy. | Planlegge riggplass sammen med Soneleder. Riggplan skal godkjennes sammen med Soneleder. Det skal brukes hjelpemann ved rygging av kjøretøy og kjøring i områder med blindsoner. |
| Bruk av lift. | Fører av lift skal ha kompetansebevis. Lift skal være godkjent. Arbeidsområdet skal sperres av for uvedkommende. |
| Bemanning | Det skal alltid være minst 2 medarbeidere på byggeplassen. |
| Språk | Det skal til enhver tid være en på byggeplassen som kan forstå og snakke norsk eller engelsk. |
| Vær relaterte hendelser (Varslet ekstremvær) | Arbeidsområdet skal sikres mot dårlig vær. Dette innebærer at alt materiell, stillaser og gjenstander i arbeidsområdet sikres tilfredsstillende slik at vinden ikke får tak i dette. |

Rutiner for avviksbehandling

Avvik fra SHA-planen

Med avvik menes endringer og oppdateringer av SHA-planen.

Byggherre har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av SHA-planen i byggetiden. Xxxxxxxxxxxxx Yyyyyyyyy AS skal bistå Byggherre i dette arbeidet ved behov.

Enhver har plikt til å melde fra til Byggherre om forhold man mener ikke er i overensstemmelse med planen – eller som bør behandles og innlemmes.

- Behov for endringer skal skriftlig meldes til Byggherre umiddelbart etter at forholdet oppdages.

- Informasjon om endring og tiltak meldes til alle i henhold til SHA-planens distribusjonsliste.

Eksempler på avvik fra SHA-planen er:

- Endring i organisasjonskartet.

- Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres/ endring i fremdriftsplan.

- Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller av selve tiltaket.

- Spesifikke tiltak gjennomføres ikke etter planen.

- Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært beskrevet tidligere.

- Omprosjektering som medfører nye/endrede risikoforhold med behov for spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen.

Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser

Xxxxxxxxxxxxx Yyyyyyyyy AS skal i sitt internkontrollsystem ha etablerte rutiner for varsling, rapportering, registrering, undersøkelse og oppfølging av ulykker og uønskede hendelser som kan forekomme i forbindelse med deres arbeider på bygge- eller anleggsplass.

Xxxxxxxxxxxxx Yyyyyyyyy AS system for rapportering av hendelser skal omfatte hendelser fra entreprenøren og alle underentreprenører i oppdraget.

Alle ulykker, nestenulykker og all skade skal meldes/rapporteres til Xxxxxxxxxxxxx Yyyyyyyyy AS og Byggherre. Alle alvorlige hendelser, f.eks. ulykker som resulterer i alvorlig personskade (fraværsskade), branner, eksplosjoner eller miljøutslipp skal rapporteres til byggherren umiddelbart.

Uønskede hendelser skal granskes og tiltak iverksettes for å hindre gjentakelse av hendelsene. Byggherren skal kunne delta med observatør ved entreprenørens granskning etter alvorlige hendelser.

Alle avvik refereres i påfølgende statusmøte/ vernerunde/ bygge møte.

Ved manglende tiltak for retting av meldte avvik kan Byggherre ta hånd om korrigering utført av andre, og eventuelt søke regress hos aktuell arbeidsgiver.