Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON UTSKIFTING AV VINDU PÅ VÅGSØY OMSORGSSENTER (VOS)

Kinn kommune inviterer med dette til anbudskonkurranse for komplett utskifting av vinduer ved Vågsøy omsorgssenter.

Vågsøy omsorgssenter er et aktivt bygg med diverse funksjoner for kommunen:

- Dagtilbud for eldre: Krever et rolig og trygt miljø for brukerne.

- Sentralkjøkken: Produserer og leverer mat til institusjoner i hele nordre del av kommunen.

Bygget er i full drift under hele anleggsperioden. Dette stiller særskilte krav til entreprenørens evne til planlegging, HMS, hygiene og hensyn til beboernes trygghet og daglige rutiner.

2. OMFANG OG BESKRIVELSE

Prosjektet omfatter levering, demontering og montering av totalt 75 vinduer.

Hovedpunkter i leveransen:

- Særskilt planlegging: Utarbeidelse av fremdriftsplan som tar høyde for dagtilbudets åpningstider og kjøkkenets produksjonssyklus.

- Demontering: Fjerning av eksisterende vinduer, inkludert forskriftsmessig deponering av avfall i tråd med kommunens miljøkrav.

- Montering: Komplett ferdigstilling inkludert isolering, tetting (iht. TEK17), samt utvendig og innvendig listverk/foringer.

- Teikningane: Teikningar og vindusskjema er orienterande. Leverandøren har ansvar for nødvendige kontrollmål før bestilling og produksjon.

3. TEKNISKE KRAV (KRAVSPESIFIKASJON)

Vinduene skal tilfredsstille følgende krav:

- Isolering: Uw ≤ 0,8 W/m²K for komplett vindu inkl. karm/ramme, dokumentert i DoP/produktdokumentasjon.

- Sikkerhet: Alle opningsbare vindauge i bruksareal skal utstyres med barnesikring/begrenser for opning som ivaretar sikkerhet.

- Hygiene (Kjøkken): Vinduene i kjøkkensonen skal ha en utforming som er enkel å rengjøre og tåle hyppig vask.

- Brukervennlighet: Håndtak og lukkemekanismer skal ha universell utforming og være lette å betjene for personer med nedsatt styrke.

4. GJENNOMFØRING, HMS OG HYGIENE

Da arbeidet utføres i et bygg med matproduksjon, stilles følgende krav:

- Matsikkerhet: Ved arbeid i eller nær kjøkkenarealer skal det benyttes tette støvvegger (plastsluser). Entreprenør skal gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre kontaminering. Arbeid her må koordineres utenom kritiske produksjonstider.

- Logistikk: Entreprenør må sikre at transport og utstyr ikke hindrer matdistribusjonen ut fra senteret til andre institusjoner.

- Støy og støv: Støyende arbeid skal varsles og begrenses til avtalte tidsrom ( i utgangspunktet skal slikt arbeid bare foregå mellom kl 08:00 og 16:00). Det skal benyttes støvbegrensende tiltak (støvsuger på verktøy).

- Ryddighet: Arbeidsområdet skal støvsuges og ryddes daglig før arbeidsslutt.

5. MILJØKRAV

5.1  	Avfall og sorteringsgrad

Entreprenør skal kildesortere avfall i minimum følgande fraksjonar:

- Trevirke

- Metall

- Glas

- Restavfall.

Det skal oppnåast minimum 70 vektprosent sorteringsgrad.

Sluttrapport med oversikt over mengder per fraksjon skal leverast.

Dersom det blir avdekt PCB, asbest eller andre miljøfarlege stoff som ikkje var kjent ved konkurransen, skal arbeidet stansast i aktuelt område og forholdet avklarast med oppdragsgivar før vidare arbeid.

5.2 	Ombruk og materialgjenvinning

Entreprenør skal vurdere om eksisterande vindauge eller komponentar kan gå til ombruk.

Dersom ombruk ikkje er aktuelt, skal materialgjenvinning prioriterast framfor energigjenvinning/deponi.

5.3 	Transport og utslepp

Transport skal planleggast for å redusere tal turar.

Det skal nyttast køyretøy som minimum tilfredsstiller Euro 6 eller tilsvarande utsleppsnivå.

5.4	 Produktdokumentasjon og miljøinformasjon

Vindauge skal ha:

- Ytelseserklæring (DoP)

- Dokumentert U-verdi i samsvar med krav

I tillegg skal det leverast miljøinformasjon for produkt (t.d. EPD eller tilsvarande dersom tilgjengeleg).

5.5	 Kjemikaliar og materialbruk

Produkt skal ikkje innehalde stoff på kandidatlista over 0,1 vektprosent utan særskilt dokumentasjon og godkjenning.

Eventuelle kjemiske produkt (fugemassar, skum mv.) skal dokumenterast.

5.6	 Levetid og kvalitet

Vindauge skal ha dokumentert forventa levetid og minimum 5 års garanti frå produsent/leverandør.

5.7	 Gjennomføring i bygg i drift (miljø + HMS kobla)

Tiltak skal gjennomførast slik at støv, avfall og forureining ikkje påverkar drift av bygget, særleg i kjøkken- og brukarområde.

5.8	 Dokumentasjon på oppfylling av miljøkrava

Entreprenøren skal ved overlevering dokumentere oppfylling av miljøkrava gjennom relevant dokumentasjon som sorteringsrapport, mottakskvitteringar for avfall, produktdokumentasjon, garantidokumentasjon og annan relevant dokumentasjon.

6. KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON

Ved ferdigstillelse skal entreprenøren levere komplett dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) digitalt i PDF-format. Dokumentasjonen skal inneholde:

- Produktdatablader: Spesifikasjon av vindustyper, glassoppbygging, U-verdi og ytelseserklæringer (DoP).

- Overflatebehandling: Oversikt over materialer og fargekoder (NCS) på lister, foringer og beslag.

- Vedlikeholdsinstruks: Veiledning for renhold, smøring av hengsler/beslag og instruks for justering.

- Sikkerhet: Brukermanual for barnesikring og åpningsbegrensere.

- Garantier: Garantibevis fra produsent og kontaktinfo for reklamasjoner/service.

- Sluttkontroll: Signerte sjekklister som bekrefter funksjonstest av hvert enkelt vindu.

Merk: Sluttfaktura vert ikkje behandla før komplett FDV dokumentasjon er levert og godkjent.