Farsund kommune

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

(SHA-PLAN)

Byggherre: Farsund kommune

Prosjekt:

Totalentreprise for etterisolering og ny taktekking

Farsund omsorgssenter

- FORMÅL

Farsund kommune har som byggherre det mål, at all virksomhet skal gjennomføres uten at arbeidstakere, publikum eller miljø blir påført skade.

- GENERELT

Denne foreløpige SHA-planen er utarbeidet i prosjekteringsfasen for prosjektet. SHA-planen vedlegges konkurransegrunnlaget for entreprisen, og kostnader for ivaretakelse av SHA/HMS skal inngå i poster for rigg og drift. Før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen skal byggherren påse at ajourført SHA-plan foreligger. Byggherren i samarbeid med SHA-koordinator for utførelsesfasen organiserer en prosess hvor alle involverte parter skal delta i oppdateringen av planen, slik at prosjektet får en omforent SHA plan. Inkludert i dette ligger det at entreprenørene skal bidra til komplettering av risikoanalysen.

Hovedentreprenør skal være hovedbedrift og skal i samarbeid med øvrige arbeidsgivere samordne prosjektets internkontroll. Alle arbeidsgivere skal drive systematisk HMS-arbeid (dokumenteres ved fremleggelse av HMS-egenerklæring) og skal selv innarbeide relevante deler av SHA-planen i sitt system for internkontroll iht. Internkontrollforskriften.

Hovedbedrift har ansvar for at SHA-planen og eventuelle endringer i denne skal være lett tilgjengelig og gjøres kjent for alle involverte på arbeidsplassen. SHA-planen skal oppdateres fortløpende dersom det oppstår vesentlige endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blant annet ved forsinkelser som medfører endringer i tidsplanen, endringer i allerede planlagte spesifikke tiltak eller når det oppstår nye risikoforhold i forhold til arbeider som kan medføre fare for liv og helse etc. Planen skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.

Planen bygger på krav gitt i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) av 3. august 2009 nr. 1028, ikrafttredelsesdato 1.januar 2010. For fullstendig beskrivelse av krav, henvises det til forskriften.

- ORIENTERING OM PROSJEKTET

Taket på Farsund omsorgssenter i Farsund Kommune har behov for etterisolering og ny taktekking.

Omsorgssenteret er i drift under utførelsen. Det stilles derfor særskilte krav til planlegging, fremdrift, støynivå, sikkerhet og hensyn til beboere og ansatte.

4    ORGANISASJONSKART

Byggherre, Farsund kommune
v/prosjektleder:

Einar Almaas

PROSJEKTERINGSFASEN

SHA-koordinator (KP):

Einar Almaas

Ansvarlig prosjekterende:

Entreprenør

UTFØRELSESFASEN

SHA-koordinator (KU):

Einar Almaas

Ansvarlig utførende:

Entreprenør

Ev byggherrens representant:

Entreprenør er hovedbedrift og har samordningsfunksjonen / koordinerer det praktiske med SHA/HMS og fremdrift på byggeplass.

5 	RESTRISIKO OG TILTAK

Det skal legges vekt på å finne tiltak som reduserer sannsynligheten for at noe kan gå galt. Dersom dette ikke er mulig eller tilstrekkelig må en finne tiltak som redusere konsekvensen dersom noe likevel skulle skje. Restrisiko skal være beskrevet i SHA plan sammen med tiltak.

6	FREMDRIFTSPLAN

Før oppstart av arbeidene skal entreprenør utarbeide en fremdriftsplan for utførelsesfasen ut fra den plan byggherren har skissert.

Fremdriftsplanen skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke sammenfaller på en slik måte i tid eller sted at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Planlagt framdrift er: Oppstart på byggeplass 15.08.2026, Jobbens sluttdato 30.09.2026

7	AVVIKSBEHANDLING

Avvik er definert som personskader, nesten- ulykker og uønskede hendelser og skal behandles i henhold til vedlegg 4, rutine for avvikshåndtering.

Alle skader og nestenulykker skal rapporteres til SHA-koordinator. Antall arbeidsdager og antall skader med/uten fravær skal rapporteres av hovedbedrift.

Enhver har plikt til å melde fra SHA-koordinator om forhold han mener ikke er i

overensstemmelse med SHA-planen, eller om forhold han mener bør behandles og

innlemmes i SHA-planen.

Ved manglende tiltak for retting av meldte avvik kan hovedbedrift / Koordinator for utførelse besørge retting utført av andre, og eventuelt søke regress hos aktuell arbeidsgiver.

Alle avvik refereres i påfølgende vernerunde, samordningsmøte og bygge møter.

8	VEDLEGG

Vedlegg 1	Riggplan
Vedlegg 2	Omforent fremdriftsplan når denne foreligger
Vedlegg 3	Risiko og tiltaksskjema
Vedlegg 4	Rutine for avvikshåndtering
Vedlegg 5	Handlingsplan ved ulykker
Vedlegg 6	Kontaktinformasjon 
Vedlegg 1	Riggplan

Vedlegg 2	Omforent fremdriftsplan når denne foreligger

Oppstart for prosjektet er:	15.08.2026…………….

Prosjektets sluttdato er:	…30.09.2026………….

| Aktivitet | Firma | Varighet | Start | Slutt | Beskrivelse | Utført% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vedlegg 3	Risiko og tiltaksskjema

| Kryss av og beskriv relevante risikoforhold og tiltak |  | Rel. | Spesifikke tiltak |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arbeid nær installasjoner i grunnen |  |  |
| 2 | Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner |  |  |
| 3 | Arbeid på steder med passerende trafikk |  | Ved arbeid i tilknytning til vei skal det settes opp sperring og markering. |
| 4 | Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme |  |  |
| 5 | Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff |  |  |
| 6 | Arbeider i sjakter, underjordisk masseforflytning og tunnelarbeid |  |  |
| 7 | Arbeid som innebærer fare for drukning |  |  |
| 8 | Arbeid i senkekasser der luften er komprimert |  |  |
| 9 | Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr |  |  |
| 10 | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander |  | Fallsikring skal brukes ved arbeid i høyden. Dette kan være fallsikringssele, gjerde, stilas eller lift. Trappetårn skal benyttes til adkomst til tak. |
| 11 | Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner |  |  |
| 12 | Arbeid med montering og demontering av tunge elementer |  | Bruke kran for tunge løft(materiell). Løse beslag og lign. må sikres. |
| 13 | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner |  |  |
| 14 | Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll |  | Datablad og rutiner for bruk må være tilgjengelig på arbeidsplassen. |
| 15 | Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner |  |  |
| 16 | Arbeid som innebærer brann- og Eksplosjonsfare |  | De som utfører varmt arbeid må ha godkjent Varmt Arbeid kurs. Det skal til enhver tid være brannslukningsutstyr på taket. Ved varmt arbeid skal slukkeutstyr være i umiddelbar nærhet. |
| 17 | Trafikkavvikling |  |  |
| 18 | Arbeid i sterk vind |  | Ved sterk vind må arbeid på tak avsluttes inntil vinden avtar. NB husk å sikre materiell og løse gjenstander ved mye vind og ved arbeidsdagens slutt. |

Vedlegg 4	Flytskjema avvikshåndtering

| SHA avvik (både ulykker, nestenulykker og farlige forhold) skal rapporteres i henhold til byggherrens gjeldende skjema og rutiner. Alle avvik skal behandles i bygge møte med sikte på å klarlegge årsaksforhold og fastsette tiltak for å hindre gjentakelse. Entreprenøren skal sørge for at informasjon og erfaringsoverføring fra avviksbehandlingen blir gitt til alle som jobber på det aktuelle prosjektet. Flytskjemaet til høyre viser prosessen for avviksbehandling. |  |
| --- | --- |

# Vedlegg 5	HANDLINGSPLAN VED ALVORLIG ULYKKE

ULYKKEN SKJER

| Første mann på stedet |  | Sikrer ulykkesstedet og iverksetter nødvendig førstehjelp | Tilkaller ambulanse og nødvendig hjelp |
| --- | --- | --- | --- |
| Ledelsesperson |  | Overtar etter førstemann. Påser at nødvendig førstehjelp blir gitt, varsler politi, beordrer telefonvakt Sikrer ulykkesstedet ytterligere | Varsler vedkommendes daglige leder, varsler HMS-koordinator, varsler Hoved bedrift |
| Annen varsling |  | Varsling til pårørende skal foretas av politi, sykehus eller daglig leder | Varsling til media skal gå via myndigheter, byggherre og daglig leder |

VIKTIGE TELEFONNR:				FØRSTEHJELP:

Ambulanse		113				PUST: - sikre luftveiene

Politi/Redn. sentral	112				            - Benytt evt. munn mot munn

Brann			110

PULS: - Kontroller om hjertet slår

- Benytt evt. hjertekompresjon

BLOD: - Stans store blødninger

6	Kontaktinformasjon

| Prosjektdata |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prosjekt: Totalentreprise for etterisolering og ny taktekking – Farsund omsorgssenter | Prosjekt Nr.: |  |
|  | Gnr.: | Bnr.: |

| Byggherre |  |
| --- | --- |
| Byggherre: Farsund kommune Einar Almaas |  |
|  | Mob Nr.:92632271 |
| Prosjektleder for prosjekteringsfasen: Einar Almaas |  |
|  | Mob Nr.: 92632271 |
|  | E-mail: eial@farsund.kommune.no |
| Prosjektleder ved utførelsesfasen: Einar Almaas |  |
|  | Mob Nr.: 92632271 |
|  | E-mail: eial@farsund.kommune.no |

| SHA koordinatorer |  |
| --- | --- |
| SHA koordinator for planleggingsfasen: Einar Almaas | Mob nr.: 92632271 |
|  | E- mail: eial@farsund.kommune.no |
| SHA koordinator for utførelsesfasen: Einar Almaas | Mob nr.: 92632271 |
|  | E- mail: eial@farsund.kommune.no |

| Prosjekterende |  |
| --- | --- |
| Byggeteknisk.: Kontaktperson: | Telefon nr: |
|  | Mob nr.: |
|  | E-mail: |

| Utførende |  |
| --- | --- |
| Hovedentreprenør.: | Telefon nr.: |
|  | Mob nr.: |
|  | E-mail: |
| UE.: Kontaktperson: | Telefon nr: |
|  | Mob nr.: |
|  | E-mail: |