Skogmo VGS – Riving og ombygging av arealer

Bilag 6

Byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA plan)

Innhold

1	Innledning	2

1.1	Formål med planen	2

1.2	Oppdatering og distribusjon av SHA – planen	2

1.3	Orientering om prosjektet	3

1.4	Mål for prosjektet:	3

2	Organisering (BHF§ 8a)	4

2.1	Organisasjonskart SHA	6

3	Fremdriftsplan (BHF§ 8b)	7

3.1	Hoved fremdriftsplan i utførelsesfasen (viktige milepeler)	7

3.2	Detaljert fremdriftsplan	7

4	Risiko/ spesifikke tiltak (BHF § 8c)	8

5	Veiledning til risikoanalyse for SHA	9

5.1	FORMÅL	9

5.2	Metode	9

5.3	Tabell 1 Kategorier for sannsynlighet	9

5.4	Tabell 2 Kategorier for konsekvens	10

5.5	Tabell 3 Risikomatrise	10

6	Identifikasjon av farekilder og handlingsplan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø	0

7	Rutiner for avviksbehandling SHA planen (BHF§ 8d)	0

7.1	Eksempler på avvik fra SHA-planen:	0

7.2	Rutiner for avviksbehandling;	0

Innledning

Formål med planen

Denne SHA-planen er en overordnet plan for ivaretakelse av byggherrens plikter iht. Byggherreforskriften, og skal gjelde for alle aktørene i gjennomføringen av prosjektet. Den til enhver tid oppdaterte SHA planen skal innarbeides i TE og arbeidsgiverens internkontroll.

Planen skal gjøres kjent for alle som skal arbeidet i prosjektet, og det presiseres at:

En grunnleggende forutsetning for å oppnå de ønskede resultatene for SHA er at hver enkelt person som deltar i gjennomføringen av prosjektet:

- skal på en forståelig måte, fra sin arbeidsgiver, få informasjon om de aktuelle tiltakene som skal treffes om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjektet

- har nødvendig kunnskap og kvalifikasjoner for- og i de oppgaver han/hun settes til å utføre.

- gjennom holdninger og handlinger, overholde fastsatte prosedyrer for egne arbeider samt lovkrav og retningslinjer for SHA og HMS arbeidet på byggeplassen

- rapporterer avvik iht SHA planen samt endringer i risikobildet fortløpende

Oppdatering og distribusjon av SHA – planen

SHA-planen vil være et levende dokument som oppdateres løpende ved behov.

Den enkelte arbeidsgiver informeres om SHA-planen i prosjektets møtefora. Hver arbeidsgiver skal videreformidle relevant informasjon til verneombud og andre relevante arbeidstakere i eget firma.

Arbeidstakere og verneombud informeres om de tiltak som treffes med hensyn til deres sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom introduksjon før oppstart og løpende i henhold til bedriftens styringssystem og internkontroll samt via prosjekthotell og prosjetkets HMS tavle.

Andre berørte parter vil bli informert om SHA-planen gjennom informasjonsskriv, og eventuelt i egne møter dersom dette vurderes å være hensiktsmessig.

SHA-planen vil forløpende oppdateres ved endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Distribusjonsliste

| Funksjon | Firma | Kontaktperson | e-post | Dato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Byggherre (BH) Prosjektleder | Telemark fylkeskommune (TFK) | Espen Riis | espen.riis@telemarkfylke.no |  |
| Kontroll Utførende KU | Telemark fylkeskommune (TFK) | Mona Kluck | Mona.kluck@telemarkfylke.no |  |
| Totalentrepenør (TE) | Bedriftsnavn | Navn | e-post |  |
| Verneombud | Navn virksomhet | Navn | e-post |  |

Listen ev. må oppdateres ift. KP og prosjektering etter valg av TE, slik at det fremkommer hvilke foretak som lager selve arbeidsunderlaget.

Oversikt over revisjoner av SHA planen

| Rev. nr | Dato | Revisjonstekst | Revidert av |
| --- | --- | --- | --- |

Orientering om prosjektet

Riving og ombygging av arealer ved Skogmo Videregående Skole i Skien.

Mål for prosjektet:

Det er en klar målsetting om at alt arbeid utføres på en slik måte at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for de involverte i prosjektet, blir ivaretatt på en betryggende måte slik at prosjektet gjennomføres uten skade på person og materiell samt at det sikres et godt og forsvarlig arbeidsmiljø under bygging og i ferdig bygg.

Alle på byggeplassen plikter å overholde de til en hver tid gjeldene rettningslinjer samt  relevante lover og forskrifter. Det vises her til Byggherreforskriften, Internkontrollforskriften, HMS forskriftene og Arbeidsmiljøloven.

Seriøsitetsbestemmelser for Telemark fylkeskommune – Tilltak mot svart arbeid og sosialdumping skal benyttes ref. vedlegg til konkurransegrunlaget.

Overordnet målsetting for prosjektet er at prosjektet gjennomføres:

- Uten at det oppstår ulykker som medfører personskade, eller skade på bygninger, utstyr eller miljø. Dette gjelder både personer direkte involvert i byggeprosessen, så vel som ”tredjepersoner” som skal passere forbi anleggsarbeidene

- Etterleve til enhver tid gjeldende rettningslinjer og forskrifter for smittevern (lokale/nasjonale rettningslinjer samt rettningslinjer for smittevern fra BNL)

- Frekvensen for personskader med fravær skal være 0

- Motarbeide svart arbeid og sosial dumping

Delmål;

Sikkerhet

Prosjektet skal gjennomføres uten at det oppstår ulykker på byggeplassen eller på personer som befinner seg i nærmiljøet som medfører personskade med fravær eller i verste fall død.

Byggearbeider paralelt med «skole i drift» er en ekstra krevende situasjon og det tas derfor sikte på at de arbeider det knytter seg størst risiko til, utføres i skolens ferieavviklinger.

Alle arbeidsoperasjoner skal planlegges og gjennomføres med tanke på at skader på personer, materiell og eiendom skal unngås, og på en slik måte at et tilfredsstillende arbeidsmiljø ivaretas, både for ansatte i prosjektet, skolens ansatte og elevene.

Alle aktiviteter skal vurderes/analyseres i forkant av oppstart, for å avdekke om disse medfører særlig risiko ut over det som tradisjonelt medføres av aktiviteten. Det skal være lav «terskel» for når det skal utarbeides en Sikker-Jobb-Analyse (SJA).

Helse og arbeidsmiljø

Arbeidsforholdene skal systematisk vurderes, planlegges og følges opp for å redusere/unngå arbeidssituasjoner som kan medføre unødvendig sykefravær, eller risiko for yrkesrelaterte sykdommer.

Arbeidsarbeidsmiljøet skal tilrettelegges og følges opp på en slik måte at alle arbeidstakere føler trygghet og får en positiv opplevelse av arbeidssituasjonen.

Målsetningen for prosjektet er 0 % sykefravær forårsaket av aktiviteter eller arbeidsmiljø som kan spores tilbake til denne byggeplassen. Eksempler på dette kan være mobbing, trakassering, tidspress og stress grunnet korte tidsfrister eller senskader forårsaket av forurenset arbeidsmiljø (eks. biologiske, kjemiske stoffer, ergonomi, støy, sveiseblink o.l).

Videre skal arbeidene gjennomføres slik at det ikke medfører unødvendig støv- og/eller støyplager for arbeidstakere direkte involverte i prosjektet, for skolens ansatte og elever, eller for nærmiljøet/nabobebyggelse.

Forebygge smitte etter anbefalte rettningslinjer (FHI, BNL og lokale rettningslinjer).

Organisering (BHF§ 8a)

Organisering av prosjektet fremgår av organisasjonskart.

| Funksjon: | Firma: | Kontaktperson: | E post | Tlf mobil: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosjektansvarlig Prosjektleder for BH | Telemark fylkeskommune | Espen Riis | espen.riis@telemarkfylke.no | +47 90 07 55 96 |
| Kontroll Utførende KU | Telemark fylkeskommune (TFK) | Mona Kluck | Mona.kluck@telemarkfylke.no | +47 409 16 399 |
| Prosjektleder TE | Bedriftsnavn | Navn | e-post |  |
| Byggeleder/BAS | Bedriftsnavn | Navn | e-post |  |
| Verneombud | Navn virksomhet | Navn | e-post |  |

Listen må ev. oppdateres ift. KP og prosjektering etter valg av TE, slik at det fremkommer hvilke foretak som lager selve arbeidsunderlaget.

Organisasjonskart SHA

Entreprisen er totalentreprise.

Rød tekst: Rolle iht. byggherreforskriften/Aml.

Blå tekst: Entrepriseforhold - Totalentrepenør

Sort tekst: Navn på firma/person

Listen må ev. oppdateres ift. KP etter valg av TE

Fremdriftsplan (BHF§ 8b)

Fremdriftsplaner er en del av SHA-planen, og skal være tilgjengelig for arbeidsgivere og arbeidstakere på bygge/anleggsplassen.

Hoved fremdriftsplan i utførelsesfasen (viktige milepeler)

| Nr | Beskrivelse | Dato oppstart | Dato for ferdigstillelse |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Planlagt kontraktinngåelse med entreprenør | Uke 38 |  |
|  | Oppstartsfase | Snarlig etter kontraktsinngåelse |  |
|  | Byggefase |  |  |
|  | Sluttfase |  |  |

Detaljert fremdriftsplan

Detaljerte, oppdaterte fremdriftsplaner for prosjektet vil bli utarbeidet av entreprenør før oppstart. De detaljerte fremdriftsplanene er slått opp på riggen, og finnes på prosjekthotellet til TE.

Fremdriftsplanen skal tydelig vise når identifiserte risikofylte arbeider skal pågå, og når planlagte SJA skal gjennomføres.

Risiko/ spesifikke tiltak (BHF § 8c)

Den enkelte arbeidsgiver skal innarbeide og følge opp relevante tiltak i virksomhetens system for internkontroll. Innarbeidelsen skal dokumenteres

Her vises det til relevant risikoidentifisering

| 1. Risikovurdering prosjekteringsfase – sjekkliste og skjema for tiltak «Skogmo VGS – Riving og ombygging av arealer». I dette prosjektet er følgende arbeider vurdert som relevante med tanke på fare for liv og helse, jf. BHF § 8 pkt. c) (Listen er ikke uttømmende) Identifiser prosjektspesifikk risiko som byggherren og de ulike prosjekteringsfag bringer inn gjennom sine valg, og beskriv aktuelle risikoreduserende tiltak i skjema – Prosjektspesifikk risiko som krever tiltak, for valg foretatt av byggherre og prosjekterende Nummering S = prosjektspesifikk risiko eks: S01 osv. |  | Relevant | Ikke relevant |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | Arbeid nær installasjoner i grunnen | X |  |
| S02 | Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner (elektriske installasjoner) | X |  |
| S03 | Arbeid på steder med passerende trafikk (v/skole i drift) | X |  |
| S04 | Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme – avhengig av grunn |  | X |
| S05 | Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff |  | X |
| S06 | Arbeid i sjakter, underjordisk masse forflytning og arbeid i tunneler |  | X |
| S07 | Arbeid som innebærer fare for drukning |  | X |
| S08 | Arbeid i senkekasser der luft er komprimert |  | X |
| S09 | Arbeid som innebærer bruk av dykkeutstyr |  | X |
| S10 | Arbeid som innebærer at personer kan skades av ved fall eller av fallende gjenstand (v/skole i drift) | X |  |
| S11 | Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner | X |  |
| S12 | Arbeid med montering og demontering av tunge elementer | X |  |
| S13 | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, støy eller vibrasjoner | X |  |
| S14 | Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll |  | X |
| S15 | Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner – Geo rapporter |  | X |
| S16 | Arbeider som innebærer brann- og eksplosjonsfare (pga. leverandørens utstyr) | X |  |
| S17 | Arbeider som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger | X |  |
| S18 | Andre risikoforhold |  | X |

Veiledning til risikoanalyse for SHA

FORMÅL

Dette dokumentet beskriver metodikk for gjennomføring av risikoanalyse for å kartlegge og vurdere risikofylte arbeidsoperasjoner og aktiviteter i Skien kommune sine bygge- eller anleggsprosjekter.

Allerede i utviklingsfasen av et prosjekt skal det utføres risikoanalyse for SHA. Etter hvert som prosjektet skrider frem skal det vurderes om det er behov for revidering og/eller nærmere detaljering av risikoanalysen.

Merk: Det er kun særskilte uønskede hendelser spesifikt for dette prosjektet som er vurdert. Uønskede hendelser som utgjør en normal risiko ifm. alle bygningsarbeider, skal være ivaretatt i entreprenørs SHA-plan.

Metode

Risikoanalysen er basert på bruk av risikomatriser. Metoden tar utgangspunkt i:

- Sannsynlighetsklasse (Tabell 1)

- Konsekvensklasse (Tabell 2)

- Risikomatrise (Tabell 3)

Enkel fremstilling av fremgangsmåte for risikoanalyse, benytt vedlegg 1.

- Beskrivelse av prosjektet (prosjektnr og anleggsnavn). Angi hvilken fase i prosjektet risikoanalysen er gjennomført for. Oppdateringer påføres, samt ansvarlige for analysen.

- Beskrivelse av aktivitet/arbeidsoperasjon som inngår i prosjektet. Aktiviteter nummereres fortløpende pr revisjon. Pkt 1.1 er første punkt i revisjon 1. Pkt 2.1 er første punkt i revisjon 2. Pkt 2.2 er andre punkt i revisjon 2. Dette gir fleksibilitet til påføring av nye punkter i løpet av prosjektet.

- Kartlegging og beskrivelse av uønskede hendelser/farekilder som kan oppstå i forbindelse med aktivitet/arbeidsoperasjon.

- Vurdering av sannsynlighet (jf Tabell 1) og konsekvensene (jf Tabell 2) av de kartlagte uønskede hendelsene/farekildene.

- Sammenstilling av resultatene fra pkt 4 i risikomatrise (iht. Tabell 3)

- Utarbeidelse av risikoreduserende tiltak på aktivitet/arbeidsoperasjon som har høy risiko (rødt felt). Avbøtende tiltak vurderes på aktivitet/arbeidsoperasjon med akseptabel (middels/lav) risiko. Sammenstilling i vedlegg 1. Ansvar for oppfølging påføres.

- Fortløpende vurdering mens prosjektet pågår av om det er behov for revidering og/eller nærmere detaljering av risikoanalysen. Dersom aktiviteter bortfaller pga endret risiko, skal dette, sammen med begrunnelse, dokumenteres i prosjektet.

Tabell 1 Kategorier for sannsynlighet

| Sannsynlighet | Beskrivelse |
| --- | --- |
| 1. Lite sannsynlig | Sjeldnere enn en hendelse pr. 1000 år |
| 2. Mindre sannsynlig | I gjennomsnitt en hendelse pr. 100 år |
| 3. Sannsynlig | I gjennomsnitt en hendelse pr. 10 år |
| 4. Meget sannsynlig | I gjennomsnitt en hendelse pr. 1 år |
| 5. Svært sannsynlig | Oftere enn en hendelse pr. år |

100296 - 2.1

100296 - 2.1

100296 - 2.1

Tabell 2 Kategorier for konsekvens

| Konsekvens | Mennesker | Materiell |
| --- | --- | --- |
| 1. Svært liten konsekvens | Ingen personskade | Ubetydelige skader på materiell (< 50 000 kroner) |
| 2. Liten konsekvens | Småskader, ikke varig | Mindre skader på materiell (50 000 – 500 000 kroner) |
| 3. Middels konsekvens | Alvorlig personskade | Betydelig skade på materiell (500 000 – 2 mill. kroner) |
| 4. Stor konsekvens | Dødelig skade, en person | Alvorlig skade på materiell ( 2 – 20 mill. kroner) |
| 5. Svært stor konsekvens | Dødelig skade, flere personer | Store materielle ødeleggelser (> 20 mill.kroner) |

Tabell 3 Risikomatrise

|  | Konsekvens |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sannsynlighet | 1. Svært liten | 2. Liten | 3. Middels | 4. Stor | 5. Svært stor |
| 5. Svært sannsynlig | Lav | Middels | Høy | Høy | Høy |
| 4. Meget sannsynlig | Lav | Middels | Høy | Høy | Høy |
| 3. Sannsynlig | Lav | Lav | Middels | Høy | Høy |
| 2. Moderat sannsynlig | Lav | Lav | Middels | Middels | Høy |
| 1. Lite sannsynlig | Lav | Lav | Lav | Middels | Middels |

| Lav | Akseptabel risiko - avbøtende tiltak er ikke nødvendig. |
| --- | --- |
| Middels | Akseptabel risiko, men avbøtende tiltak bør vurderes. |
| Høy | Uakseptabel risiko - avbøtende tiltak er nødvendig |

Identifikasjon av farekilder og handlingsplan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(S = sannsynlighet, K = konsekvens, R = risiko, R = S * K) Før inn verdien for S og K i risikomatrisen for hver aktivitet. Nr = utgavenr.løpenr

| Nr. | Aktivitet/ arbeidsoperasjon (farekilder) m/stedsangivelse | Uønsket hendelse | Mulige årsaker | Risiko før tiltak |  |  | Forslag til risikoreduserende tiltak | Risiko etter tiltak |  |  | Ansvar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S | K | R |  | S | K | R |  |
| 00 Skole i drift (SID) - Fra BHF § 8 – (jf. tabell på siste side) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00.1 | Alle typer aktiviteter i tilfelle konflikt mellom byggearbeider og ordinær skolevirksomhet i byggefasen | Skade på tredjeperson | Mangelfull avsperring / dårlig informasjon | 4 | 4 | 16 | - Varsle/avklare/samarbeide med berørte parter, spesielt videregående skole. - Gode rutiner for avsperring | 2 | 2 | 4 | BH/TE |
| 01 Rigg og driftsforhold - Fra BHF § 8 – (jf. tabell på siste side) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.1 | Arbeid på steder med passerende trafikk / varelevering | - Påkjørsler med personskade eller materielle skader | Mangelfull avsperring / manglende bruk av følgeperson / dårlig informasjon | 3 | 4 | 12 | - Utvise aktsomhet og vurdere spesielt behov for sikring og rutiner, da inn/utkjørsel til prosjektet vil berøre ekeist. Aktiviteter ved skolen. - Varsle/avklare/samarbeide med berørte parter. - Spesielle tiltak skal vurderes – som begrensning i vare/massetransport morgen og ettermiddag - Spesielle tiltak i form av sikring eks. gjerdetype, duk og vurderes. - Ryggevakt skal benyttes | 1 | 4 | 4 | BH/TE |
| 01.2 | Arbeid som innebærer at personer kan skades av ved fall eller av fallende gjenstand | - Skader på personer | Manglende avsperring og informasjon | 4 | 4 | 16 | - Varsle/avklare/samarbeide med berørte parter, spesielt videregående skole. - Gode rutiner for avsperring | 2 | 2 | 4 |  |
| 01.3 | Rømning i byggefasen | Manglende eller redusert rømning fra arealer som er i bruk under byggeperioden. | Manglende rutiner og informasjon. | 4 | 5 | 20 | - Varsle/avklare/samarbeide med berørte parter, spesielt videregående skole. - Merke rømningsdører tydelig på alle relevante språk. | 2 | 5 | 10 | TE/UE/Bruker |
| 01.4 | Brannalarmanlegg | Brannalarm helt eller delvis satt ut av drift | Mangelfulle rutiner / Demontering av komonenter | 4 | 5 | 20 | - Gode rutiner for arbeidene - Ved midlertidig styrt driftsstans bemannes det med brannvakt. | 1 | 5 | 5 | TE/UE |
| 21 Grunn og fundamenter (inkl. klargjørende terrengarbeider og fjerning av konstruksjoner i grunnen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 Bæresystem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner | Skader på personer eller matriell. | Påføre skader på bærekonstruksjon v/feil utførelse / Manglende avsperring og infromasjon | 2 | 4 | 8 | - Varsle/avklare/samarbeide med berørte parter, spesielt videregående skole. - Gode rutiner for avsperring - Følge prosjekteringsansvisninger og rutiner for arbeidene. | 1 | 4 | 4 | TE/UE |
| 23 Yttervegger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 Innervegger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 Dekker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 Yttertak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 Fast inventar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 Trapper og balkonger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 Andre bygningsmessige deler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30-39 VVS-installasjoner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40-49 Elektro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50-59 Tele og automatisering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60-69 Heis og andre tekniske installasjoner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70-79 Utendørs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 922 Riving (for klargjøring av tomt – jf. NS 3453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Driftsfasen (Annet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Rutiner for avviksbehandling SHA planen (BHF§ 8d)

Arbeidsgivere og enmannsbedrifter skal informere Byggherren om avvik fra SHA-planen som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Risikoforhold som er forårsaket av byggherren og/eller de prosjekterende sitt valg, og som ikke er beskrevet i SHA-planen, skal meldes som avvik til Byggherren.

Eksempler på avvik fra SHA-planen:

- Endring i organisasjonskartet

- Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres (endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

- Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

- Spesifikke tiltak gjennomføres ikke iht. planen

- Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært beskrevet tidligere

- Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Rutiner for avviksbehandling;

- Behov for endringer skal skriftlig/muntlig meldes til koordinator utførelse (KU) umiddelbart forholdet oppdages

- KU registrerer innmeldt/oppdaget behov for endring fra SHA-planen gjennom prosjektets (byggherrens) avvikssystem

- Beslutning om nødvendig tiltak tas av byggherren v/prosjektleder/byggeleder i samråd med KU og anleggsleder eller tilsvarende hos de utførende informasjon om endring og tiltak til alle i henhold til SHA-planens distribusjonsliste

- SHA-planen oppdateres av vedkommende som står oppført som ansvarlig for oppdatering av SHA-plan hos byggherren event. KU

Arbeidsgivere og enmannsbedrifter skal holdes løpende orientert om endringer i SHA-planen. Entreprenør kan benytte eget rapporteringssystem. Det er viktig å rapportere avvik og hendelser slik at det så tidlig som mulig kan iverksettes korrigerende tiltak.