Anskaffing av asfaltarbeid 2026

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Innhald

1	Om oppdraget	3

1.1	Asfaltarbeid for Sogndal kommune	3

1.2	Behovet	3

1.3	Opsjon	3

1.4	Kvalitetssikring	3

1.5	HMS og risikovurdering	3

1.6	Opplæring og kompetanse	3

1.7	Arbeidsvarsling	4

1.8	Omsyn til omgjevnadane	4

1.9	Reinhald, orden og sikring av arbeidsplassen	5

1.10	Krav til utføring	5

1.11	Tidsplan	5

1.12	Pris	5

1.13	Synfaring av arbeidsplassen	6

1.14	Disponering av grunn	6

1.15	Opprigg	6

1.16	Utstikking og oppmerking	6

1.17	Byggeleiing	6

1.18	Kontakt med byggherre	6

1.19	Kontroll	6

1.20	Opprydding	7

1.21	Kvalitetskrav til material og arbeid	7

1.22	Mengderegulering	7

1.23	Leverandør sitt HMS- og kvalitetssikringssystem	7

1.24	Endring i planer og tilleggsarbeid	7

2	Merkantile rutinar	8

2.1	Fakturering	8

2.2	Sluttoppgjer og sluttdokumentasjon	8

2.3	Indeksregulering	8

2.4	Entreprenør si sikkerheitsstillelse	8

Om oppdraget

Asfaltarbeid for Sogndal kommune

Kommunen har fleire vegparti som treng oppgradering og ny legging av asfalt. Me skal også asfaltera 7 fartsdemparar av typen modifisert sirkelhump.

Behovet

Kommunen ser eit behov for å reasfaltera fleire både mindre og større vegparti i kommunen for å oppgradera vegstandaren i Sogndal kommune for å hindra at vegane blir verre enn dei er idag.

Totalkostnadane knytt til asfaltering av dei forskjellige vegpartia er verdiestimert til ca MNOK 3,5 eks. mva. Totalt er ca. 11500m2 som skal asfalterast, dette består både av vegparti, snuplassar og lappar. Og 7 fartsdemparar som skal etablerast. Verdiestimatet er inkludert riggkostnadar, tilpassing mot avkøyrsler/sidevegar, tilpassing rundt kummar og sluk og arbeidsvarslingar.

Sjå Vedlegg 4 Asfaltering Sogndal 2026 for meir informasjon.

Opsjon

Eit par av vegstrekningane er definert som opsjonar, sjå vedlegg 3 Prisskjema. Det kan vere aktuelt med mindre tilleggsarbeid i tillegg til vegstrekningane som er gjeve opp. Relevante oppgjevne prisar vil i tilfelle nyttast som utgangspunkt for pris.

Kvalitetssikring

All dokumentasjon som inngår i produksjonskontrollsystemet til entreprenøren, skal på oppmoding leggjast fram for oppdragsgivar seinast ei veke etter at slik oppmoding er fremja.

HMS og risikovurdering

Det er utarbeidd ein generell HMS-plan og risikoanalyse i samsvar med vedlegg. Vald tilbydar må sjølv utarbeida sin eigen HMS-plan basert på oppdragsgivars vurderingar

Entreprenør skal sjølv forsikra seg og sørgja for påvising av straumkablar, fiberkablar eller andre kablar utanom VA infrastruktur i grunnen som kan komma i konflikt med tiltaket. Kommunen vil på førespurnad frå entreprenør påvisa kablar tilknytt eigen VA infrastruktur.

Opplæring og kompetanse

Entreprenøren skal sørgja for at det blir gitt opplæring i risiko og helsefarar ved utføring av kontraktarbeidet.

Entreprenøren skal utarbeida prosedyrar som sikrar at kvar enkelt arbeidstakar blir gitt nødvendig tryggingsopplæring av generell karakter og opplæring i risikomoment ved aktuelle arbeidsoperasjonar.

Entreprenøren skal utarbeida prosedyrar som sikrar at all bruk av maskiner, utstyr o.l. blir utført av kvalifiserte personell som har fått nødvendig opplæring.

Kvalifikasjonar skal dokumenterast. Kopi av slik dokumentasjon skal oppbevarast av hovudbedrift.

Følgjande krav til dokumentert opplæring gjeld for denne kontrakten:

- Generell tryggingsopplæring

- Arbeidsvarslingskurs i samsvar med Handbok N301

- Førstehjelpskurs

Alle som skal arbeida på eller langs veg i samband med gjennomføringa av kontraktarbeidet skal ha gått gjennom godkjent opplæring i arbeidsvarsling og dessutan ha tilhøyrande kursbevis for dette. Dette gjeld tilsette hos hovudentreprenør så vel hos evt. underentreprenørar.

Det er entreprenørs ansvar at personell har godkjent verneutstyr og synlegheitsklede som krevst for arbeidet.

Arbeidsvarsling

Det skal søkjast om arbeidsvarsling i samsvar med Vegvesenets handbok N301 "Arbeid på og ved veg”.

Alle som jobbar på eller ved veg i samband med gjennomføringa av denne kontrakten skal ha gyldig/relevant kursbevis for bestått kurs i «arbeidsvarsling». Dette gjeld så vel eigne tilsette som underleverandørar. Det er ansvaret til hovudentreprenøren å sjå til at alle til kvar tid har gyldig attest.

Entreprenøren skal sjølv utarbeida arbeidsvarslingsplan og skiltplan for arbeida. Søknaden til entreprenøren skal m.a. innehalda eit kart over den aktuelle arbeidsstaden og dessutan beskriving av ein konkret arbeidsvarslingsplan for det arbeidet som er planlagt utført. Entreprenøren må rekna med at det vil krevja mellom 7-14 arbeidsdagar for å få behandla nemnde søknad.

Det skal føreligge godkjende arbeidsvarslingsplanar før arbeidsvarsling blir utplassert, og før arbeid på staden kan påbyrja. Det er ansvaret til entreprenøren å utarbeida og senda desse planane inn i tide.

Dersom ikkje anna er avtalt, er entreprenøren ansvarleg for den praktiske gjennomføringa, og ber alle utgifter knytt til utarbeiding av skiltplanar og skilting. Dvs. at kostnadene må reknast inn i tilboden pris.

Entreprenøren skal føra opp ansvarshavande for arbeidsvarslinga. Arbeidsvarsling skal i kvart tilfelle dokumenterast av entreprenøren ved føring av loggbok.

Omsyn til omgjevnadane

Entreprenøren skal under arbeidets gang ta omsyn til omgjevnadane, slik at ikkje naboar og partane det gjeld, blir sjenerte av unødig som støv, støy, ristingar, utslepp og avfall etc. I samarbeid med oppdragsgivar, skal entreprenøren gi fortløpande informasjon til ramma partar ved behov.

Bebuarane og bedrifter i området må til kvar tid vera sikra forsvarleg tilkomst. Eventuell stenging må avtalast med bebuarane/varslast på førehand.

Reinhald, orden og sikring av arbeidsplassen

Leverandør skal innarbeida rutinar som sikrar at uønskte hendingar ikkje skjer på grunn av arbeid som blir omfatta av denne kontrakten. Det skal takast spesielt omsyn til barn, naboar og mjuke trafikantar. Arbeidsplassen skal til kvar tid vera oversiktleg og ryddig. Generelt gjeld at anleggsområdet, og dessutan dei enkelte anlegga og arbeidsstader skal avsperrast og sikrast på den tryggaste måten  mot uhell og ulykker.

Avfall skal leverast til godkjend avfallsmottak.

Reingjering av utstyr skal berre skje på ein måte og på ein stad som ikkje utset trafikantar, naboar, arbeidarar eller andre for fare eller er til sjenanse/skade for omgjevnadane.

Søl skal straks fjernast og området evt. vaskast. Dersom søl førekjem, kan oppdragsgivar utføra fjerninga for entreprenørs rekning. Evt. skader som entreprenør forårsakar skal dekkjast av entreprenør.

Krav til utføring

Topplaget skal minimum vera på 5cm Agb 11. Arbeidet skal fullførast med god kvalitet med tilpassing rundt kummar, sluk, og avslutning mot asfaltkantar og avkøyrsler. Avrettningslaget skal bestå av ein type grovare asfalt, for å få eit godt bærelag før topplaget vert lagt.

Tidsplan

Tiltaket er planlagt utført mellom midten av august og midten av september.

Tilbydar skal levera forslag til framdriftsplan for når tiltaket er tenkt utført og med ein forpliktande sluttdato.

Utstyr og maskiner må på kort varsel kunna rigga ned og flytta seg om brannbil ambulanse eller politi skal forbi på vegstrekninga arbeidet pågår.

Pris

Alle kostnadar knytt til utarbeiding av tilbod og gjennomføring av oppdraget skal inngå i tilboden pris.

I prisen skal vera inkludert alle leveransar og ytingar som er nødvendig for den komplette leveransen, sjølv om detaljar eller ytingar ikkje spesifikt er nemnde i konkurransegrunnlaget.

Dette gjeld, men er ikkje avgrensa til; Asfaltlegging, saging, tilpassing/fresing mot kummar og avkøyrsler/sidevegar, rigg, transport – og diettkostnader, arbeidsvarsling og trafikkdirigering.

Alt materiell inkl transport til anleggsstaden og intern transport for ferdigstilling av anlegget er å rekna som inkludert i gitte einingsprisar.

Tilboden pris per m2 skal førast inn i prisskjema.

Synfaring av arbeidsplassen

Det blir føresett at entreprenøren gjer seg kjend med forholda på arbeidsplassen før anbod blir innlevert. Om anna ikkje spesielt er sagt, overtek entreprenøren anleggsområdet som det er.

Disponering av grunn

Generelt gjeld at entreprenøren ikkje kan disponera areal utanfor entreprisegrense.

Ønskjer entreprenøren å disponera ytterlegare areal, vil dette bli føreskrive av byggherren.

Disponering av grunn utover det som spesielt er føreskrive av byggherren, kan her berre skje etter skriftleg avtale med representanten til byggherren.

Opprigg

Entreprenøren må sjølv sørgja for all opprigg på anlegget, og dessutan oppsetjing av kvile- og etebrakkar.

Utstikking og oppmerking

Entreprenøren pliktar å utføra stikningarbeidet slik at anlegget blir i tråd med føreliggjande planar, og halda stikkinga ved like på ein slik måte at byggherren til kvar tid kan føra detaljert kontroll den korrekte utføringa til arbeidet.

Byggeleiing

Entreprenøren er forplikta til å ha eigen arbeidsleiar for anlegget, godkjent av byggherren. Arbeidsleiar/formann skal ha nødvendige kunnskapar og kvalifikasjonar for å utføra arbeidet forskriftsmessig korrekt og i samsvar med teikningar og beskriving.

Arbeidsleiar/formann skal ha nødvendige fullmakter til å ta avgjerder på vegner av entreprenøren.

Kontakt med byggherre

Byggjemøte gjennomførast etter behov.

Kontroll

Byggherren vil føre kontroll med arbeidet under framdrifta. Kontrollørane til byggherren skal til kvar tid ha fri tilgang til heile anleggsområdet.  Entreprenøren pliktar til kvar tid å retta seg etter påbod gitt av kontrolløren, dersom denne finn feil eller manglar ved materiale eller utføring. Dersom entreprenøren finn feil eller manglar ved materiell heldt av byggherren, pliktar entreprenøren å varsla byggherren med ein gong om desse. Entreprenøren er ansvarleg for at han i alle samanheng leverer eit arbeid i samsvar med desse anbodsdokumenta og teikningar og kontrollen til byggherren fritek han ikkje for dette ansvaret.

Kontrollen til byggherren kan omfatte:

- Kontroll av formelle forhold, melding av verksemda til arbeidstilsyn etc

- Stikkprøvekontroll av asfalt

Under stikkprøvekontroll kan følgjande bli undersøkt:

- Bredder og lagtjukn

- Komprimering

- diverse forhold

- EPD-er til asfalt brukt

Kontrollen vil gå føre seg visuelt. Dersom det er tvil om at gjeldande krav ikkje er oppfylt, skal det gjennomførast kontrollmålingar/dokumentasjon.

Opprydding

Etter at anleggsarbeidet er avslutta plikter entreprenøren å gjennomføra ei tilfredsstillande opprydding av alle område som det har vore utført asfaltarbeid på. Det er plikta til entreprenøren å skaffa godkjenning frå dei partane. Skriftleg godkjenning blir levert ved sluttoppgjer.

Kvalitetskrav til material og arbeid

NS 3420 gjeld i den utstrekninga dei kan finna bruk for nærverande oppdrag og der ingen anna er føreskrive i arbeidsbeskrivinga.  Der det eventuelt ikkje ligg føre spesifiserte krav til materiale og materiell verken i Norsk Standard eller arbeidsbeskrivinga, skal desse spørsmåla avklarast før kontrakt blir underteikna.

Mengderegulering

Prisen er per m2. Oppdragsgjevar og leverandør vert samde om nøyaktig tal m2.

Leverandør sitt HMS- og kvalitetssikringssystem

Minimumskrav:

- Det skal føreligge system for HMS-styring

- Det skal føreligge system for kvalitetsstyring

- Det skal føreligge rapporteringsrutinar ved avvik

Oppdragsgjevar kan på eit kvart tidspunkt be om innsyn i dette

Endring i planer og tilleggsarbeid

Byggherren sikrar seg retten til å gjera endringar i planane og/ eller påleggja entreprenøren å utføra tilleggsarbeid etter føresegnene i NS 3430, pkt. 28.

Alle endringar i planane og alle tilleggsarbeid skal berre komma til utføring etter rekvisisjon frå byggherren. Viss tilleggsarbeid eller endringar ikkje kan gjerast opp etter einingsprisane for anbodet, blir pris å avtala før arbeidet kjem til utføring eller utføringa skjer som rekningsarbeid. Alle timesetlar for utført rekningsarbeid skal attesterast av representanten til byggherren.

Dersom entreprenøren meiner at tilleggsarbeida eller endringane krev tillegg i tidsfristen til kontrakten, må dette kunngjerast når arbeidet blir rekvirert.

For rekvirerte tilleggsarbeid og endringar gjeld alle vilkår og føresegner i desse anbodsdokumenta og kontrakten.

Merkantile rutinar

Fakturering

30 dagar betalingsfrist. Faktura skal vere på EHF-format, og merkast med SK570

På faktura skal det komme tydeleg fram kva del av arbeidet faktura gjeld, det skal setjast opp ein post pr område og spesifiserast nøye, jamfør punkt 1.2

Sluttoppgjer og sluttdokumentasjon

Sluttoppgjer skal gjennomførast i samsvar med føresegnene i NS 3430, pkt. 31.

Tidsfristen for innsending av faktura for sluttoppgjer blir å rekna frå ferdigstillingsdato.

Garanti blir overlevert ved overtaking eller ved levering av sluttfaktura.

Godkjent sluttdokumentasjon skal liggje føre før overtakingsforretning vert utført og før sluttoppgjer vert utbetalt.

Indeksregulering

Prisane skal ikkje indeksregulerast

Entreprenør si sikkerheitsstillelse

Jamfør NS 8406 punkt 8. Entreprenør skal stille sikkerheit. Skal føreligge innan første faktura.