SHA PLAN

Asfaltarbeid for Sogndal kommune 2026

Innhald

1.	Formål	3

2.	mål	3

3.	Informasjon om prosjektet	3

3.1	Prosjektnamn og adresse	3

3.2	Prosjektbeskriving	4

3.3	Omfang av tiltaket	4

3.4	Trafikkavvikling	4

3.5	Forventa resultat	4

4.	ORGANISASJONSKART	5

5.	FREMDRIFTSPLAN	5

6.	RisikoFORHOLD	5

7.	RUTINE FOR AVVIKSBEHANDLING	5

- Formål

Planen for tryggleik, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er utarbeidd for å vareta § 7 i Byggherreforskrifta. Planen skal byggja på risikoanalysen frå byggherre. Fordi kvar arbeidsplass har dei spesielle tryggingsmessige utfordringane sine, vil det trengast ein spesifikk SHA-plan for kvart prosjekt.

Generell risiko som førekjem på alle bygge og anleggsplassar skal ikkje takast med, det blir vareteke gjennom internkontrollen og HMS-systemet til entreprenøren.

Formålet med SHA-planen er å samordna tryggingsarbeidet for alle dei involverte entreprenørane, gjennom medviten planlegging, tilrettelegging og koordinering av dei ulike arbeidsoperasjonane og å sikra eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø på byggjeplassen og tilstøytane areal slik at ulykker og helsemessige skadar blir unngått.

Sogndal kommune stiller krav til systematisk arbeid for å vareta omsynet til Sikkerheit, Helse og Arbeidsmiljø (SHA). Byggherren krev at alle på byggjeplassen deltek aktivt i SHA-arbeidet og vektlegg SHA i alle arbeidsoperasjonar.

- mål

Oppdragsgivars mål for prosjektet er:

- Tryggleik på byggjeplassen er slik at personskadefrekvensen (H-verdi) er null.

- Å verna det ytre miljøet ved å unngå skadeleg utslepp til nærområdet.

- At SHA planen skal vera tilgjengeleg for alle som arbeider i prosjektet (partnar-alliansen, leverandørar, etc.)

- Sikre at 3 part ikkje blir vesentleg påverka av utbygginga

SHA planen skal varetakast både i prosjekteringsfasen og i gjennomføringsfasen. SHA planen skal følgja prosjektet fram til ferdigstilling. Koordinator for Utførsle (KU) sørgjer for at planen blir revidert og detaljert undervegs, slik at han til kvar tid inneheld beskrivingar og instruksjonar som er formålstenlege for prosjektet.

Føresegnene i SHA-planen fritek ikkje kvar enkelt entreprenør for krav om

internkontrollsystem som sikrar at eigne arbeider blir utført i samsvar med aktuelle forskrifter og tryggingsprosedyrar, slik det kjem fram av Internkontrollforskrifta.

- Informasjon om prosjektet

  - Prosjektnamn og adresse

Prosjektnamn:			Asfaltarbeid for Sogndal kommune 2026

Byggherre:		Sogndal kommune

Oppdragsgivar: 		Sogndal kommune

Organisasjonsnummer: 	922121893

Adresse byggeplass:	Varierer – Sogndal kommune

Gnr/bnr:	              Fleire

Prosjektleiar:	Ørjan Hagen / Ingebrigt Mogaard

Prosjektspråk:		Norsk

Distribusjonsliste:

  - Prosjektbeskriving

Asfaltarbeid på fleire punkt, område og vegparti i Sogndal kommune, totalt ca 10500m2

Bakgrunn og formål

Kommunen ser eit behov for å reasfaltera fleire både mindre og større vegparti i kommunen for å oppgradera vegstandaren i Sogndal kommune for å hindra at vegane blir verre enn dei er idag. Føremålet med arbeidet er å forbetre vegstandaren og forlenge levetida av kommunale vegar og område, slik at trafikkavvikling og tryggleik vert betra.

  - Omfang av tiltaket

- Asfaltering: ca. 10500m2

- Modifisert sirkelhump: 7stk

- Vegtype: kommunal veg og område

- Tiltak: Reasfaltera fleire vegparti og område for å auke standaren og levetid på kommunale vegar.

- Tilpassing av asfalt der det er behov for det

- Liming mot eksisterande asfaltlag

- Komprimering og valsing av asfaltdekke

  - Trafikkavvikling

Entreprenør skal sjølv utarbeida arbeidsvarslingsplan og skiltplan. Nokre av vegane er  blindveg og det må takast omsyn til dette når arbeida og framdrift planleggast. Der det er nødvendig å varsla naudetatar må entreprenør gjere dette.

  - Forventa resultat

Etter gjennomført asfaltarbeid forventast:

- Forbetra og konsentrert fall mot sluk og grøftar

- Redusert risiko for setningar

- Forlenga levetid på vegkonstruksjonen

- Betre køyrekomfort og trafikksikkerheit

- ORGANISASJONSKART

Oppdragsgivar

Sogndal kommune

Prosjektleiar

Ørjan Hagen

Mobil: 473 93 830

Ingebrigt Mogaard

Mobil: 951 74 900

Verneombod

Mobil:

Hovudbedrift

- FREMDRIFTSPLAN

Hovudbedrift utarbeidar framdriftsplan for oppdraget som beskriv når og kvar dei ulike arbeidsoperasjonane skal utførast.

- Forventa oppstart: XX.XX.2026

- Anleggsperiode: XX dagar

- Sluttføring: XX.XX.2026

- RisikoFORHOLD

Risikomatrise i samsvar med internkontrollforskrifta skal utarbeidast.

- RUTINE FOR AVVIKSBEHANDLING

Avvik frå SHA-planen skal rapporterast fortløpande til oppdragsgivar. Utførande og andre skal melda avvik og uønskte hendingar.