Konkurransegrunnlag for Åpen prosedyre over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: Motstrøms tvangsblander for betong ANSK-26-0150

Innholdsfortegnelse

1	Bilag 4 - Administrative bestemmelser	3

1.1	Organisering	3

1.2	Leveringsvilkår	3

1.3	Leveringsadresse	3

2	Bilag 5 - Testing og godkjenning	4

3	Bilag 6 – Prosjekt og framdriftsplan.	5

4	Bilag 7 - Oppdragsgivers tekniske plattform (fylles ut av Leverandør)	5

5	Bilag 8 - Opsjoner	6

6	Bilag 9 - Endringer etter avtaleinngåelsen	6

# Bilag 4 - Administrative bestemmelser

## Organisering

Tilbyder kan beskrive organisasjonsstruktur (teknisk, adminstrativ kompetanse etc.)

## Leveringsvilkår

Levering skal skje i henhold til DAP/DDP (Incoterms 2020) på leveringssted som angitt under, eventuelt til leveringsstedet som er avtalt for den enkelte leveransen. Leverandøren skal sørge for at utstyret er tilstrekkelig forsikret frem til overtakelse formelt skjer av Oppdragsgiver og endt SAT, samt signert godkjenningsprotokoll (se bilag 5).

## Leveringsadresse

NTNU

Institutt for konstruksjonsteknikk

Richard Birkelandsvei 1A, Port 1

NO- 7034 Trondheim

Norge

# Bilag 5 - Testing og godkjenning

Overordnet

Leverandørens leveranser i forbindelse med anskaffelsen skal være godkjent av Oppdragsgiver før levering anses som fullført.

Leverandøren plikter å legge til rette for at Oppdragsgiver kan gjennomføre testing av løsningen, som grunnlag for denne godkjenningen.

Testing

Testene vil omfatte:

- funksjonelle tester

- ytelsesmålinger

- testing av konverterte data

- systemintegrasjoner

- overordnede systemtester

Ytelsesmålingene vil bli utført i ordinære driftssituasjoner med reelle data i systemet. Ytelsesmålinger skal gjennomføres ved bruk av utstyr satt opp iht. spesifikasjoner avtalt mellom partene. Alle avvik, feil og mangler som oppdages skal rapporteres umiddelbart til leverandøren. Avviksmeldingen skal inneholde så detaljert informasjon som mulig om avviket. Leverandøren er pliktig til umiddelbart å starte arbeid med å utbedre feilen eller mangelen, alternativt komme med forslag til løsning.

Fase 1 - Factory Acceptance Test (FAT)

Tilbyder bør dokumentere at FAT har blitt gjennomført i henhold til internasjonale regler for gjennomføring av FAT. Eks. IEC 61551.

Fase 2 - Site Acceptance Test (SAT)

Tilbyder er pålagt å gjennomføre SAT etter montering og installasjon. Oppdragsgiver skal ha rett til å ha fagpersonell, samt teknisk personell tilstede under hele prosessen inklusive SAT.

Tilbyder kan presentere de planlagte stegene i SAT i forkant av leveransen:

Vi presiserer at endelig levering anses å være den datoen når komplett akseptanse test (SAT) er gjennomført og godkjent av begge begge parter.

Eventuelle avvik ved gjennomføringen av SAT og formell overtakelse skal anføres i godkjenningsprotokollen (vedlagt) og det skal angis en plan for retting av disse feilene/manglene i godkjenningsprotokollen.

# Bilag 6 – Prosjekt og framdriftsplan

Fremdrift må sikres av leverandør, og det må derfor beskrives hvordan dette sikres ved bruk av ressurser, både Leverandørens og Oppdragsgivers ressurser.

# Bilag 7 - Oppdragsgivers tekniske plattform (fylles ut av Leverandør)

Dersom det er spesielle forhold som Oppdragsgiver bør kjenne til, skal Leverandøren spesifisere dette her (f.eks. behov for elektrisitet, lys, ventilasjon, bygningsmessige forhold o.l.)

Dersom de ovennevnte forhold spesifisert av Leverandøren, vil ha en kostnadsmessige effekt på tilbudte løsning, skal Oppdragsgiver ha rett til å justere den totale kostnaden på tilbudte løsning tilsvarende kravene fra Leverandøren etter at kontrakt er tildelt.

Alle forhold av relevans skal opplyses om for å kunne integrere tilbudte løsning sømløst i henhold til Leverandørens/løsningens krav.

# Bilag 8 - Opsjoner

Alle krav som er omtalt som opsjoner/valgfrie, skal beskrives og prises her eller i bilag 3.

Alle tilgjengelige opsjoner skal gjelde for hele produktets levetid etter at begge parter formelt har signert kontrakten og godkjenningsprotokollen. Prisjusteringer som følge av endring i KPI kan justeres årlig (hver 12.måned).

# Bilag 9 - Endringer etter avtaleinngåelsen

Alle endringer i eller tillegg til Kontrakten etter kontraktssignering skal føres i tabellen under.

Endringskatalogen skal føres fortløpende på dato. Det skal angis hvem som har initiert endringen.

I kolonnen ”Dato” skal angis dato for når endringen trer i kraft.

I kolonnen ”Initiert av” skal angis hvem av partene som har bedt om endringen.

I kolonnen ”Referanse” skal settes inn referanse til sted i kontrakten endringen eller tillegget hører til.

I kolonnen ”Endring” skal føres inn tekst som endrer eksisterende tekst.

I kolonnen ”Tillegg” skal føres inn tekst som blir lagt til avtalen

I kolonnen ”Endring” skal følgende formatering benyttes:

Overstreket tekst = slettet tekst

Uthevet tekst = ny tekst

| Dato | Initiert av | Referanse | Endring | Tillegg |
| --- | --- | --- | --- | --- |