Kundens beskrivelse av oppdraget -
Basisovervåking av miljøgifter i ferskvann (MILFERSK) 2027-2031

Dette vedlegget vil bli lagt til som kontraktbilag 1 ved signering

- Innledning

  - Bakgrunn for programmet

Vannforskriften har som mål å sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomster, gjennom å gi rammer for fastsettelse av miljømål. For å kunne sette miljømål og følge framgang mot måloppnåelse, er det nødvendig å innhente data på forekomst og nivåer av prioriterte stoffer og vannregionspesifikke stoffer.

Overvåking av miljøgifter i ferskvannsfisk har pågått over lang tid i Mjøsa, og siden 2013 i en rekke andre Norske innsjøer. Resultater fra denne overvåkingen finnes her: Miljøgifter i ferskvann(MILFERSK) - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

De viktigste endringene som er gjort i denne utlysningen sammenliknet med foregående overvåkingsperiode, er at flere nye miljøgifter er lagt til analysepakken. I tillegg inkluderes muligheten for analyser i sedimentprøver.

I tillegg til "basisovervåking av miljøgifter i ferskvann" har Miljødirektoratet  overvåkingsaktivitet knyttet til bioakkumulering av miljøgifter i Mjøsas næringsnett. Det foregår også overvåking av vannkvalitet og biologiske kvalitetselementer i norske innsjøer via overvåkingsprogrammene Økosystemovervåkning i ferskvann, Økosystemovervåkning i store innsjøer. Prøvematerialet som skal analyseres i dette oppdraget/overvåkingsprogrammet, vil som tidligere bli stilt til rådighet av Miljødirektoratet via valgt leverandør for Økosystemovervåkning i ferskvann og Økosystemovervåkning i store innsjøer.

1.2 Overvåkingsprogrammet hensikt og mål

Hensikten med programmet er å gi informasjon om forekomst og nivå av vannforskriftens  prioriterte stoffer og vannregionspesifikke stoffer i ferskvannsfisk og innsjøsediment. Programmet omfatter analyse av prøver som er innhentet i tilknytning til andre aktiviteter på vegne av Miljødirektoratet.

Programmet har følgende prioriterte mål:

- Rapportere nivåer av et utvalg av vannforskriftens prioriterte stoffer samt utvalgte vannregionspesifikke stoffer for klassifisering av tilstand ihht vannforskriften.

- Beskrivelse av oppdraget

Leverandøren skal bearbeide mottatt prøvemateriale av ferskvannsfisk og/eller innsjøsediment, og gjennomføre kjemiske analyser i prøvene i tråd med stofflistene i Mal for tilbudsvedlegg - Priser. Miljødirektoratet har listet og ber om enhetspriser for de prioriterte stoffene som vi mener er egnet å overvåke i fisk eller sediment. Vi antar at enhetsprisen vil kunne variere med de ulike prøvematriksene (sediment/biota), og ber derfor tilbydere om å fylle ut enhetsprisene for to ulike alternative matrikser separat (i fanene "Analayse i fisk" og "Analyse i sediment"). Tilbydere konkurrerer under tildelingskriterium "Tilbudt pris" på de ulike prisene oppgitt for analysealternativene for analyser i boiota, sediment, samt for opsjoner, prosjektadministrasjon og rapportering. OBS! Det oppgitte prøveantallet vil kunne tilpasses opp/ned for å passe det årlige budsjettet. På samme måte vil det kunne være aktuelt at enkelte analyseparametere utelates fra oppdraget etter avtaleinngåelse dersom kostnaden for den enkelte parameter er for høy. Disse justeringene gjøres i samråd med valgt leverandør etter avtaleinngåelsen.

2.2 Bearbeiding av prøvemateriale

Hel fisk eller prøvebeholdere med innsjøsediment blir samlet inn for Miljødirektoratet i løpet av året i overvåkningsprogrammene ØKOFERSK og ØKOSTOR og oversendt valgt leverandør innen nyttår. Valgt leverandør står ansvarlig for forsvarlig lagring av prøvene i nedfrosset tilstand fram til analyse.

Totalt vil det bli levert prøvemateriale av fisk og/eller innsjøsediment fra 6-12 innsjøer hvert år. Fisken som skal analyseres vil være ørret, eventuelt abbor eller røye dersom det ikke finnes ørret i sjøene som prøvetas. Alle individer fra en sjø skal være av samme art, så langt det er mulig. Fiskene vil bli sendt hele i nedfrosset tilstand til oppdragstaker for denne utlysningen. Utgifter til prøveinnsamling pakking, nedfrysing og forsendelse dekkes av Miljødirektoratet utenfor avtalen for dette overvåkingsprogrammet. Leverandøren for dette oppdraget skal dissekere ut aktuelt prøvevev mottatte prøver, og lage 3 blandprøver som er mest mulig homogene med hensyn til fiskens alder og størrelse. Nøyaktige kriterier for bestemmelse av hvilke fisker som skal slås sammen til blandprøver avgjøres i samråd med Miljødirektoratet. Prøvene skal bearbeides videre med tanke på kjemisk analyse av de angitte stoffene.

For innsjøsediment vil det bli levert 4 individuelle prøver av topplaget (1-2 cm) fra hver innsjø. De fire prøvene skal slås sammen til 2 prøver som skal analyseres fra hver innsjø. Prøvene skal bearbeides med tanke på kjemisk analyse av de angitte stoffene.

2.3 Analyse

Tilbyder skal velge prøveopparbeiding og ekstraksjonsmetoder som sikrer best mulig sensitivitet for målrettede analyser av de stoffene som er oppgitt Mal for tilbudsvedlegg - Priser.

Tilbudte kvantifikasjonsgrense bør være minimum 30% under respektive EQS verdi (grenseverdier er angitt i Veileder 02:2018) og ha en måleusikkerhet på under 50%. I tillegg til prioriterte stoffer oppgitt i Mal for tilbudsvedlegg - Priser, skal tilbyder også analysere fiskenes lengde, vekt og kjønn i prøvematerialet for hvert enkelt individ i blandprøven, og prosentandel fett, samt stabile isotoper av nitrogen og karbon i hver blandprøve. For sedimentprøver skal leverandøren måle de samme stoffene, og i tillegg støtterparametere TOC og kornfordeling.

2.4 Oppbevaring av overskuddsmateriale

Etter ferdige analyser skal overskuddsmaterialet tas vare på i nedfryst tilstand. Etter ferdige analyser skal konsulenten ha oversikt over hvor mye prøvemateriale som finnes til overs. Tilbyder skal oppbevare restmateriale opptil 2 år etter endt prosjektperiode.

Miljødirektoratet forbeholder seg retten til å benytte prøvematerialet til å gjennomføre ytterligere analyser. Dette kan være i tilknytning til andre miljøovervåkningsprogram i regi av miljøvernmyndighetene.

2.5 Dataforvaltning

Det er et overordnet mål at data som innhentes skal følge prinsippene for FAIR dataforvaltning. Dette gjelder all data, inkludert eventuelle skript og bilder fra oppdraget.  Tilbyder skal følge en “data management plan” (DMP) som skal være forankret i Miljødirektoratets rammer og krav for dataforvaltning (https://data.miljodirektoratet.no/var-datapolitikk/). DMP skal justeres/ferdigstilles i samarbeid mellom oppdragstaker og oppdragsgiver etter kontraktinngåelse.

2.6 Lagring og tilgjengeliggjøring av data

Oppdragstaker skal sørge for at primærdata fra oppdraget lagres elektronisk i 10 år etter oppdragsavslutning. Sletting av data fra denne basen kan bare gjøres etter avtale med Miljødirektoratet.

På forespørsel fra Miljødirektoratet skal valgt oppdragstaker også kunne levere figurer, kart, bilder, videoopptak eller liknende som inngår i oppdragets dokumentasjonsmateriale. Dette skal kunne leveres i minimum 2 år.

2.7 Leveranser fra oppdraget

Fremdriftsrapport

Det skal leveres to korte framdriftsrapporter hvert år. En når prøvene er mottatt, tentativt 15. januar, og en når analysearbeidet nærmer seg slutten, tentativt 1. oktober. Framdriftsrapporten skal ha et omfang på om lag 1 A4-side. Framdriftsrapportene skal gi kort informasjon om prosjektet har framdrift i henhold til plan, inkludert fakturering og budsjett, eller om det er forsinkelser. Mal for slik rapportering vil bli oversendt til oppdragstaker etter kontraktinngåelse.

Rapportering til Vannmiljø

Resultater som fremskaffes i "Basisovervåking av miljøgifter i ferskvann" skal registreres i fagapplikasjonen Vannmiljø. Det er data for individuelle CAS nummere som skal innrapporteres (også fra grupper av stoffer, for eksempel dioksin og dioksinlignende forbindelser). Data fra programmet skal lagres i Vannmiljø senest 15. november hvert år. Valgte tilbyder vil innenfor prosjektets varighet få tildelt rettigheter til å registrere data direkte i denne basen https://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/ eller importere data på spesifisert format https://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/Datafiles/Registreringer.xls). Tilbyder skal ta kontakt med Miljødirektoratet hvis det mangler koder for å levere data i vannmiljø.

Datahåndteringsplan

Oppdraget skal resultere i en “data management plan” (DMP) som skal være forankret i Miljødirektoratets rammer og krav for dataforvaltning (https://data.miljodirektoratet.no/var-datapolitikk/).

Møter

Det skal tentativt holdes et årlig prosjektmøte mellom Miljødirektoratet og oppdragstaker. Møtet skal være på om lag to timer. Tidspunktet for møtet blir tentativt i oktober, og formålet med møtet blir å diskutere resultatene

2.8 Opsjoner

Utlysningen inkluderer også 2 opsjoner som kan iverksettes forutsatt at det sikres finansiering.

Opsjoner er tilleggsytelser til grunnprogrammet. Miljødirektoratet kan velge å iverksette ingen, én, deler av én, eller flere av opsjonene. Opsjonene kan iverksettes ett eller flere år i utlysningsperioden, Opsjonene er ikke i prioritert rekkefølge.

Opsjon 1: Tidsserieanalyser av ørret fra Mjøsa

Leverandøren skal analysere 15 individuelle prøver fra ørret fanget i Mjøsa i overvåkingsprogrammet miljøgifter i urbane næringsnett. Prøver av filet skal bearbeides og analyseres for Hg og PCB7.

Opsjon 2: Analyser i ekstra innsjø

Ved iverksettelse av opsjon 2 skal tilbyder analysere stoffene angitt i Mal for tilbudsvedlegg - Priser, i prøver fra en ekstra innsjø. Prøver vil fremskaffes av Miljødirektoratet og stilles til rådighet for valgt tilbyder. Resultatene skal rapporteres til Vannmiljødatabasen sammen med de andre funnene i hovedprogrammet.

- Tidsperiode Programmet starter opp i januar 2027. Kontraktsperiodens avslutning er når data for prøver samlet inn i 2030 er levert (i november 2031). - Økonomisk ramme Anskaffelsens estimerte totalverdi inkludert alle opsjoner er kr 7 000 000 – 10 000 00 ekskl. mva. Tilgjengelig årlig budsjett hos Miljødirektoratet er ca 1,5 mill. Prisjusteringer i programperioden til 2031 følger konsumprisindeksen. Prisjustering vil skje ved hvert årsskifte basert på konsumprisindeksen (totalindeksen) desember-desember. Første prisjustering vil være i 2028 basert på konsumprisindeksen (totalindeksen) for des. 2026 - des. 2027. Denne anskaffelsen er gjort med forbehold om Stortingets budsjettvedtak og Klima- og miljødepartementets budsjettbevilgning til Miljødirektoratet i statsbudsjettet for 2027-2031. Dersom forventet årlig budsjett blir redusert og/eller ikke er tilstrekkelig til å gjennomføre grunnprogrammet som beskrevet i denne prosjektbeskrivelsen, må vi enten redusere omfanget av programmet eller avslutte det. Tilsvarende må vi redusere omfanget av programmet dersom oppdragstaker ikke får plass til hele grunnprogrammet innenfor forventet årlig budsjett. Hvis Miljødirektoratet må redusere omfanget for å komme innenfor årlig budsjett for overvåkingsprogrammet, vil vi redusere/ta ut deler av grunnprogrammet. Kuttene vil bli diskutert med oppdragstaker i forkant. Utløsning av opsjoner vil vurderes årlig basert på budsjettbevilgning. - Klima og miljøhensyn For denne anskaffelsen er det viktig at mest mulig miljøvennlig løsninger blir benyttet i alle ledd av gjennomføringen.

- Minimumskrav

| ID | Beskrivelse |
| --- | --- |
| 1 | Oppdraget skal resultere i følgende årlig rapportering: - To ordinære framdriftsrapporter (frist 15. januar og 1. oktober) med oppsummering av status for henholdsvis prøvemottak og labarbeid, inntil 1 side. - Datarapportering av kvalitetssikret data på standardisert format til Vannmiljø (frist 15 november årlig). - Deltagelse i utvikling av PowerBI-rapport for programmet med inntil 40 arbeidstimer årlig. |
| 2 | Leverandøren skal i samarbeid med Miljødirektoratet ferdigstille en “data management plan” (DMP) basert på tilbudet. DMP må være forankret i Miljødirektoratets rammer og krav for dataforvaltning (https://data.miljodirektoratet.no/var-datapolitikk/). Etter ferdigstillelse skal leverandøren følge DMPen som del av oppdraget. |
| 3 | Stedfesting av lokaliteter for prøveinnsamlingen skal gjøres i henhold til Statens kartverks standard for stedfesting av natur- og samfunnsgeografisk informasjon. Lokalitetenes beliggenhet skal angis med UTM-koordinater (primært sone 33) referert til EUREF89 (WGS84), dvs blått rutenett på Statens kartverks hovedkartserie i målestokk 1:50 000 (M711). Koordinatene bør oppgis som fulle koordinater med nord- og østverdi i meter med minimum 100-meters nøyaktighet. UTM-sone skal alltid oppgis. Eksempler: UTM (EUREF89) sone: 33 N: 6817900 E: 252100 |
| 4 | Tilbyder skal oppbevare nedfryst restmateriale opptil 2 år etter endt prosjektperiode. |
| 5 | Leverandøren skal levere minimum 10 bilder og 2 videoer fra labarbeidet, og på forespørsel fra Miljødirektoratet levere figurer, kart, bilder, videoopptak, script eller lignende som inngår i oppdragets dokumentasjonsmateriale. |
| 6 | Leverandør skal sørge for at primærdata fra oppdraget lagres elektronisk i 10 år etter oppdragsavslutning. Sletting av data fra denne basen kan bare gjøres etter avtale med Miljødirektoratet. |