Miljøoppfølgingsplan (MOP)

Miljøoppfølgingsplan for IN1073 Bjørneklova barnehage

| Versjon: | Dato: | Beskrivelse: | Ansvarlig: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03.06.26 | Opprettet | Geir Svendsen |

- Formål

Denne miljøoppfølgingsplanen (MOP) skal sikre at alle relevante miljøkrav i prosjektet blir ivaretatt. Krav fastsatt i kontrakt samt gjeldende lover og forskrifter skal identifiseres og følges opp. Etterlevelse gjennom etablerte tiltak og rutiner skal dokumenteres gjennom hele prosjektet.

Planen revideres fortløpende ved endringer i prosjektet.

- Ansvar og roller

Byggherre: Fredrikstad kommune

Prosjektleder: Geir Svendsen

Byggherreombud: Navn

Miljøkoordinator: Navn

Totalentreprenør: Foretaksnavn

Prosjektleder: Navn

Anleggsleder: Navn

Miljøansvarlig: Navn

- Kort beskrivelse av prosjektet

Kontraktsarbeidet omfatter riving av eksisterende barnehage og oppføring av et nybygg.

Nye Bjørneklova barnehage består av seks avdelinger, hver med egen inngang. Avdelingene er organisert rundt et fellesareal, som også har en separat inngang til personaldelen i plan 2. Alle avdelingene har en lik utforming, med fleksible løsninger som gjør dem egnet for ulike aldersgrupper. Én avdeling har et stellerom med et mindre basseng tilrettelagt for barn.

Personalområdet i plan 2 er dimensjonert for å dekke behovene til ansatte i alle seks avdelinger,

Utvendig skal tomten blant annet opparbeides, og det skal etableres nye uteoppholdsarealer for barna.

- Risikovurdering

Listen med miljøaspekter i kapittel 6 skal kontinuerlig vurderes og oppdateres på bakgrunn av risiko, slik at nødvendige tiltak tilpasses prosjektets utvikling kan gjennomføres.

- Avviksbehandling

Avvik skal rapporteres til Byggherren.

Ved akutt forurensning og liknende skal Totalentreprenøren iverksette strakstiltak og varsle, myndigheter og Byggherren.

- Miljøaspekter

| Forurensning |  | Henvisning (kontrakt, lover og forskrifter) | Krav/Tiltak | Dokumentasjon/Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forurenset masser |  | TEK 17 § 9-3 Forurensning i grunnen | Utarbeidelse av grunnundersøkelse med miljøkartlegging og tiltaksplan. |  |
| Kartlegging av farlig avfall |  | TEK 17 § 9-7 Kartlegging av farlig avfall, bygningsfraksjoner som må fjernes og materialer som er egnet for ombruk. Krav til rapportering | Utarbeidelse av miljøsaneringsrapport. Vurdere materialer som er egnet for ombruk. |  |
| Støy og vibrasjoner |  | Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2021. NS 8141 Vibrasjoner og støt (ansvar for registrering og kartlegging) Kontraktsgrunnlag kapittel C.1.2. Rigg og drift | Utarbeide prognose for bygg- og anleggsstøy og ivareta avbøtende tiltak som en konsekvens av kartleggingen i henhold til T-1442. Informasjons til naboer. Overhold arbeidstidsbegrensninger. Foreta besiktigelser, og utarbeide dokumentasjon i forhold til risiko for skader på naboeiendommer. |  |
| Støv |  | Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520/2012. Kontraktsgrunnlag kapittel C.1.2. Rigg og drift | Sikre at omgivelsene ikke påføres ulemper i form av støv og tilsøling. |  |
| Utslipp til luft, vann og grunn. |  | Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning | Unngå utslipp til luft, vann og grunn. Etablere beredskapsplan for uønsket hendelser med utslipp. |  |
|  |  | TEK 17 § 13-5. Radon. | Dokumentert utførelse av radonsperre og godkjent radonmåling. |  |
| Avfallshåndtering |  | TEK 17 § 9-6. Avfallsplan, § 9-8. Avfallssortering, § 9-9. Sluttrapport for faktisk disponering av avfall | Det skal utarbeidelse av avfallsplan, oppnås minimum 70 % sorteringsgrad og leveres sluttrapport for faktisk disponering av avfall. |  |
| Farlige stoffer |  | § 9-2. Helse- og miljøfarlige stoffer | Produkter skal ikke inneholde helse- og miljøfarlige stoffer. Stoffkartotek utarbeides. |  |
| Energi og klimagassutslipp |  | Henvisning (kontrakt, lover og forskrifter) | Krav/Tiltak | Dokumentasjon/Status |
| Klimagassregnskap |  | Tek 17 § 17-1. Klimagassregnskap fra materialer | Utarbeidelse av klimagassregnskap. |  |
| Drivstoff og maskiner | Krav til utslippsfrie anleggsmaskiner. | Kontraktsgrunnlag kapittel C.1.3.2. Krav til utslippsfri byggeplass | Leverandører som benytter kjøretøy og maskiner (gravemaskin inntil 15 tonn, gravemaskin over 15 tonn og lastebil) som går på biogass, hydrogen eller elektrisitet fra oppstartsdato i prosjektet vil oppnå poeng på tildelingskriteriet miljø. Leverandøren skal fylle ut vedlegg Del I - H.4 Miljøvennlige kjøretøy og maskiner fane "Transport" og fane "Liste over kjøretøy og maskiner". Se fanen "INFO" for informasjon og veiledning. |  |
|  | Euroklasse 6/VI og Steg 5 (Stage V). | Kontraktsgrunnlag kapittel C.1.3.3. Generelt for maskiner og kjøretøy | Dokumentere at alle kjøretøy som benyttes til transport til og fra bygge-/anleggsplassen er minst euroklasse 6/VI. Dokumentere at anleggsmaskiner som benyttes på bygge- og anleggsplassen minimum oppfylle utslippskrav tilsvarende Steg 5 (Stage V). |  |
|  | Tomgangskjøring | Kontraktsgrunnlag kapittel C.1.3.4. Tomgangskjøring | Det tillates maksimalt 20% tomgangskjøring på alle kjøretøy og maskiner som benyttes i prosjektet. Dette for a begrense unødvendig utslipp og støy. Etablering av rutiner som sikrer mot unødvendig tomgangskjøring. Totalentreprenøren skal føre tomgangsregnskap og regelmessig rapportere tomgangstider til byggherre. Kravet gjelder ikke ved bruk av nullutslippskjøretøy. |  |
|  | Mannskapsbiler | Kontraktsgrunnlag kapittel C.1.3.5. Mannskapsbiler | Prosentandel nullutslippskjøretøy på mannskapsbiler skal være minst 50%. Prosentandelen skal dokumenteres. Totalentreprenøren skal fremlegge en liste over alle mannskapsbiler som skal benyttes i prosjektet, inkludert drivstofftype, utslippsklasse og kjøretøyspesifikasjoner. |  |
| Energi | Energikrav | Kontraktsgrunnlag kapittel C.1.4 Energikrav | Totalentreprenøren skal engasjere og bekoste eksternt firma for termografering og trykktesting. Kontrollene skal utføres i to faser, ved etablering klimaskjerm (vindtetting råbygg) og ved etablering ferdig bygg (innvendig kledd) før overlevering. Byggherren skal varsles når dette skal foregå, og skal kunne være tilstede. Utførte kontroller skal utføres etter gjeldende standarder eller spesielle krav i konkurransegrunnlaget. Totalentreprenøren skal utføre energiberegning med Simien eller tilsvarende program. Kontrollberegning mot krav i TEK samt energimerke bygget og levere energiattest. Energiberegning skal legges til grunn for ovennevnte kontroller. Følgende krav stilt i Fredrikstad kommune sin kommunedelplan for klima skal oppfylles: «Nye kommunale bygg skal bygges slik at de har 20 prosent lavere energiforbruk enn gjeldende teknisk forskrift.». Totalentreprenøren skal i løpet av det første prøvedriftsåret dokumentere at bygget er innenfor de prosjekterte energirammene. |  |
|  | Energikilder | Bergvarme | Jfr. Del II C.2.1.04 BY1375 – XX – V – 300 – 80 – 01 Ytelesesbeskrivelse VVS. Kap 32 Varme |  |
|  |  | Solceller | Pristilbud på opsjon for solceller skal innhentes. |  |
| Natur- og kulturmiljø |  | Henvisning (kontrakt, lover og forskrifter) | Krav/Tiltak | Dokumentasjon/Status |
| Naturmangfold | Bevaring av trær | Kommuneplanen i Fredrikstad | Kartlegging av trær, hensynssoner. Befaring sammen med Byggherren før Totalentreprenørens oppstart av arbeider på byggeplassen. Trær som skal bevares innenfor anleggsområdet beskyttes fysisk med gjerder eller lignende. Rotsonen sikres enten med kjøreplater eller med låsbart byggeplassgjerde. Graving i rotsone skal overvåkes av arborist. |  |
|  | Truede arter | Rødliste | Det skal gjøres kartlegging av fremmede arter kort tid før anleggsstart. Optimalt tidspunkt for rekartlegging er i slutten av mai. Det skal utarbeides tiltaksplan for fremmede arter. |  |
| Kulturminner |  | Lov om kulturminner [kulturminneloven] | Dersom det oppdages kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8, 2. ledd. |  |
| Andre miljøkrav |  | Henvisning (kontrakt, lover og forskrifter) | Krav/Tiltak | Dokumentasjon/Status |