Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon (krav til vedlikeholdstjenestene)

Avtale om vedlikehold av IKT-systemer for Landbruksdirektoratet

2026

Innhold

1	Definisjoner	2

2	Bakgrunn	5

3	Formålet med Avtalen	6

4	Avtalens omfang	7

5	Beskrivelse av krav og instrukser for besvarelse	8

6	Generelle krav til tjenestene og Leverandøren	8

6.1	Overordnet beskrivelse	8

6.2	Organisering av vedlikeholdstjenestene	9

6.3	Kundens tekniske plattform og infrastruktur	10

6.4	Utviklingsguide og arkitekturteam	11

6.5	Designguide og designteam	12

6.6	Porteføljestyring	12

6.7	Kontinuerlig forbedring og effektivisering	13

6.8	Bruk av programvare/verktøy/rammeverk	13

6.9	Bruk av verktøy for kunstig intelligens	14

6.10	Sikkerhet	14

6.11	Tilgjengelighet	14

6.12	Språk	15

7	Vedlikehold av systemporteføljen	16

7.1	Generelt om vedlikeholdstjenesten	16

7.2	Utvikling og videreutvikling	17

7.3	Forebyggende vedlikehold	18

7.4	Feilhåndtering og korrigerende vedlikehold	19

7.5	Leveransekrav ved vedlikeholdsarbeid	19

7.6	Miljøer, produksjonssetting og tilbakeføring	21

8	Kvalitetssikring av leveranse fra tredjepart	22

9	Deltakelse i Plattformteam	23

10	Rådgiving	23

11	Dokumentasjon av vedlikeholdstjenestene	24

12	Informasjonssikkerhet	25

13	Myndighetskrav	25

Definisjoner

| Begrep | Forklaring |
| --- | --- |
| Applikasjon | Benyttes som et synonym for brukerprogramvare, programvare eller fagsystem. Se også Programvare og Fagsystem. |
| Arkitekturteam | Et koordinerende og anbefalende team med representanter fra Kunden, Leverandøren og Utviklingsleverandøren. Arkitekturteamet bidrar til enighet om tekniske løsninger og føringer i Utviklingsguiden, men beslutningskompetansen ligger hos Kunden. Se Bilag 1 punkt 6.4. |
| Avtalen | Statens standardavtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare (SSA-V) med tilhørende bilag, slik disse til enhver tid er fastsatt mellom Partene. |
| Beredskap | Et tidsvindu der Kunden kan tilkalle Leverandørens ressurser ved behov, uten at arbeid nødvendigvis utføres. Beredskapen er bestilt på forhånd og honoreres i henhold til Bilag 7 punkt 3.4. En ressurs i beredskap skal kunne kontaktes og påbegynne arbeid innen 60 minutter. Se punkt 6.11. |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Delivery (eller Deployment). En automatisert arbeidsflyt for bygging, testing, analyse og utrulling av programvare, som sikrer hyppige og kontrollerte leveranser. Krav til CI/CD-prosessen er beskrevet i punkt 7.5. |
| Designguide | Kundens retningslinjer for utforming av brukergrensesnitt, basert på Digitaliseringsdirektoratets Designsystem og Kundens eget komponentbibliotek. Designguiden forvaltes av Kundens Designteam. Se punkt 6.5. |
| Designteam | Et team med representanter fra Kunden, Leverandøren og Utviklingsleverandøren som bidrar til enhetlig brukergrensesnitt på tvers av Systemporteføljen. Kunden, eller den Kunden bemyndiger, leder designteamet. Se punkt 6.5. |
| Digitaliseringsrundskrivet | En sammenstilling av pålegg og anbefalinger vedrørende digitalisering i offentlig sektor, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rundskrivet angir føringer for etatenes arbeid med digitalisering og er et normativt referansedokument under Avtalen. |
| Drift | De aktiviteter som er nødvendig for å holde en eller flere tjenester tilgjengelig på et definert nivå. Driftsansvaret for Kundens systemer og plattform ligger hos NAV og Kundens Plattformteam, ikke hos Leverandøren, med mindre annet uttrykkelig er avtalt. |
| Driftsleverandør | Kundens leverandør av driftstjenester. NAV er Kundens driftsleverandør for systemer på Nais-plattformen. |
| Endringsordre | En skriftlig avtale mellom Partene om endring av Avtalens omfang, kapasitet (FTE), tidsvinduer/tjenestenivå, vederlag eller øvrige vesentlige forutsetninger. |
| Etableringsprosjektet | Et felles prosjekt mellom Kunden og Leverandøren for å etablere vedlikeholdstjenestene etter denne avtalen, herunder prosesser, samhandling, verktøy og Samhandlingsplan. Etableringsprosjektet anses gjennomført når Kunden har godkjent leveransene i henhold til Bilag 4. |
| Fagsystem | Et system som er utviklet på oppdrag av Kunden og spesielt tilpasset ett eller flere funksjonelle krav knyttet til ordninger Kunden forvalter. Se Bilag 3. |
| Fellestjeneste | En gjenbrukbar komponent eller tjeneste i Kundens Systemportefølje som benyttes av flere av Kundens fagsystemer. Se Bilag 3. |
| FTE | Full Time Equivalent / Årsverk. Benevnelse for kapasitetsenhet i Avtalen. 1 FTE tilsvarer én fulltids ressurs. Deltidsressurser telles forholdsmessig. |
| Forvaltningsstart | Det avtalte tidspunktet Leverandøren overtar vedlikeholdsansvar. Se Bilag 4. |
| Garantitid | Tidsvinduet for når avtalte tjenestenivåer for Leverandørens ytelser (herunder responstid og feilretting) gjelder. Garantitid innebærer ikke at Leverandøren har driftsansvar for systemene; driftsansvaret ligger hos NAV og Kundens Plattformteam. Se punkt 6.11. |
| Helgedager | Lørdag og søndag. Se punkt 6.11. |
| Helligdager | Offentlige helligdager i Norge. Se punkt 6.11. |
| Installasjonsinstruks | Dokumentasjon som beskriver hvordan en løsning bygges, konfigureres og settes i drift i relevante miljøer (herunder preprod og produksjon), inkludert forutsetninger, avhengigheter, database-migreringer, konfigurasjonsendringer, verifikasjonssteg og prosedyre for tilbakeføring (rollback). Se punkt 7.6 og 11. |
| KI-verktøy | Verktøy og tjenester basert på kunstig intelligens (KI) som Leverandøren kan benytte som hjelpemiddel i leveransen, forutsatt skriftlig godkjenning fra Kunden per verktøy. Krav til bruk, godkjenning og databehandling fremgår av punkt 6.9. |
| Kunde | Landbruksdirektoratet, heretter benevnt Kunden. |
| Kundedata | Alle data som tilhører eller er generert av Kunden, herunder kode, konfigurasjon, logger, testdata, personopplysninger, feilmeldinger, og annen dokumentasjon. Kundens data kan bare lagres, flyttes, kopieres eller behandles i miljøer Kunden skriftlig har godkjent. Se punkt 12. |
| Leverandør | Det rettssubjektet som er identifisert som Leverandør i Avtalen, og som er ansvarlig for levering av vedlikeholdstjenestene. |
| Nais-plattform | NAVs applikasjonsinfrastrukturplattform, basert på Kubernetes. Kundens Systemportefølje kjøres i Nais og benyttes til utvikling, bygging, drift og overvåkning. Se punkt 6.3 og Bilag 3. |
| Nedetid | Den tid et system ikke kan brukes og ikke fungerer i henhold til avtalte krav. |
| Nøkkelressurs | En ressurs i Vedlikeholdsteamet som er navngitt i Bilag 6, og som er gjenstand for særskilte godkjennings- og utskiftingsregler. Se punkt 6.2 og Bilag 6. |
| Oppetid | Den tid et system kan brukes og fungerer i henhold til avtalte krav. |
| Overtid | Arbeid utført av Leverandørens ressurser utenfor Primærtid, herunder på virkedager kl. 16:00–08:00, helgedager, helligdager, jule- og nyttårsaften. Honoreres i henhold til Bilag 7 punkt 3.3. Se punkt 6.11. |
| Personopplysningsloven | Den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning i Norge, herunder Personvernforordningen (GDPR) og norsk personopplysningslov. Alle henvisninger i Avtalen vedrørende behandling av personopplysninger skal forstås i henhold til gjeldende lovgivning. |
| Plattformteam | Team bestående av ressurser fra Kunden og Leverandøren som forvalter Kundens plattform (herunder Nais), og som ivaretar plattformnære oppgaver som konfigurasjon, operativ oppfølging og koordinering. Det overordnede driftsansvaret for plattformen ligger hos NAV/Kunden. Nærmere roller, ansvar og eskaleringslinjer fastsettes i Samhandlingsplanen. Se punkt 9. |
| Portefølje | Fellesbetegnelse på Systemporteføljen |
| Preprod-miljø | Et testmiljø på Nais-plattformen som i størst mulig grad speiler produksjonsmiljøet, og der leveranser verifiseres og gjøres tilgjengelige for Kundens test og godkjenning før produksjonssetting. Plattformteamet har operativt driftsansvar for preprod-miljøet. Se punkt 7.6. |
| Primærtid | Alle virkedager i tidsrommet kl. 08:00–16:00 (CET/CEST). Primærtid er tidsvinduet der Leverandøren skal være tilgjengelig for Kundens henvendelser og bestillinger. Se punkt 6.11. |
| Produksjonsmiljø | De systemer og den infrastruktur som benyttes i daglig drift. Plattformteamet drifter produksjonsmiljøet. Se punkt 7.6. |
| Produktteam | Et team med ansvar for vedlikehold, videreutvikling og prioritering innenfor et avgrenset produkt- eller ansvarsområde i Systemporteføljen. Et produktteam kan bestå av ressurser fra Kunden og Leverandøren. Se punkt 6.2. |
| Release | En installasjonspakke eller -enhet som inneholder en gitt versjon av et system eller en tjeneste, og som kan inneholde en eller flere endringer og/eller feilrettinger. |
| Samhandlingsplan | En samling av dokumentasjon som beskriver arbeidsprosesser, rutiner, roller og verktøy som Leverandøren benytter for å utføre vedlikeholdstjenestene. Samhandlingsplanen utarbeides i Etableringsprosjektet i samarbeid med Kunden og godkjennes av Kunden. Se Bilag 4. |
| System | Betegnelse på Fagsystem, Fellestjeneste, verktøy og øvrige systemer, jf. Bilag 3. |
| Systemportefølje | Fellesbetegnelse for Kundens Fagsystemer, Fellestjenester, sikkerhetsløsninger og øvrige systemer, jf. Bilag 3. Systemporteføljen kan endres i avtaleperioden ved at systemer tilføres eller avvikles. |
| Teknisk gjeld | Akkumulerte svakheter, avvik og foreldede tekniske løsninger i kode, konfigurasjon eller arkitektur som reduserer vedlikeholdbarheten og øker fremtidig endrings- og risikokostnad. |
| Tjenesteansvarlig | Kundens system- og fagansvarlig for et fagsystem eller en tjeneste. Tjenesteansvarlig kan bestille oppgaver av Leverandøren innenfor gjeldende porteføljestyring og avtalens rammer. |
| Tredjepart | Et rettssubjekt, selskap eller person som ikke er part i Avtalen og som ikke er tilknyttet noen av Partene. Eksempler er Utviklingsleverandør og NAV. Se punkt 8. |
| Underleverandør | En leverandør som Leverandøren benytter til å oppfylle deler av sine forpliktelser under Avtalen. |
| Utviklingsleverandør | Kundens leverandør(er) av utviklingstjenester under Kundens rammeavtale for utvikling av IKT-systemer. |
| Utviklingsguide | Kundens felles retningslinjer for utvikling og vedlikehold av tjenester og applikasjoner. Utviklingsguiden forvaltes av Kundens Arkitekturteam og endres etter behov. Leverandøren er forpliktet til å følge Utviklingsguiden til enhver tid. Se punkt 6.4. |
| Vedlikeholdskoordinator | Kundens autoriserte primærkontakt mot Leverandøren, med stedfortreder. |
| Vedlikeholdsleverandør | Synonymt med Leverandør. |
| Vedlikeholdsteam | Alle ressurser som Leverandøren stiller til disposisjon for gjennomføring av vedlikeholdstjenestene under Avtalen. Se Bilag 6. |
| Virkedager | Mandag til fredag, med unntak av offentlige helligdager i Norge. |

Bakgrunn

Landbruksdirektoratet (Kunden) er et utøvende forvaltningsorgan underlagt Landbruks- og matdepartementet (LMD). Kunden ble opprettet i juli 2014 gjennom en sammenslåing av Statens landbruksforvaltning (SLF) og Statens reindriftsforvaltning (SRF).

Kunden står overfor et bredt spekter av utfordringer og muligheter i møte med endringer i politikk, økonomi, teknologi, klima og samfunnsforhold. Forvaltningen må være rustet til å håndtere økt kompleksitet, raskere endringer og økte krav til samarbeid og kompetanse.

Kundens samfunnsoppdrag er å iverksette landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Kunden arbeider for økt matproduksjon, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og et bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser. Kunden skal utøve en samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler rettet mot primærlandbruket, landbruksbasert næringsmiddelindustri og handel.

Kunden har ca. 250 ansatte fordelt på kontorer i Alta, Steinkjer og Oslo.

Kundens verdier er åpen, pålitelig, engasjert og nytenkende. Verdiene skal være et grunnlag for hvordan Kunden løser samfunnsoppdraget, og skal kjennetegne Kundens kultur.

Kundens fire hovedstrategier for 2026-2031 er:

- Brukerrettet og effektiv forvaltning

  - Vi skal levere tjenester som er tilgjengelige, enkle å bruke og tilpasset brukernes behov

- Endringsdyktig organisasjon

  - Vi skal utvikle oss videre og være i stand til løpende å tilpasse oss nye utfordringer i omgivelsene

- Tydelig kunnskapsleverandør

  - Vi skal gi økt innsikt gjennom tydelig formidling av kunnskap og analyser for å bidra til en kunnskapsbasert offentlighet på de områdene vi forvalter.

- Attraktiv arbeidsplass

  - Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg, utvikler og beholder kompetente medarbeidere

Våre leverandører forventes å etterleve våre strategiske mål og verdier i sitt arbeid for oss.

Digitalisering er et sentralt virkemiddel for levere på samfunnsoppdraget og oppnå målene i Kundens strategiske plan. Vi har de siste årene hatt en svært høy digitaliseringstakt og – aktivitet som forventes å fortsette i årene framover. I vår nye virksomhetsstrategi skal teknologi og kunstig intelligens være driver av forvaltningsutviklingen og fornying av direktoratet. Det forventes at bruk av kunstig intelligens i oppgavegjennomføring og i utvikling og vedlikehold av digitale løsninger vil i betydelig grad endre måten vi jobber på, organiserer oss på og kompetansekrav som forventes.

Våre digitale løsninger brukes av foretak og privatpersoner innen jordbruk, reindrift, skogbruk, landbruksbasert næringsliv, naturskade og høstbart vilt. I tillegg bruker saksbehandlere hos kommunene, statsforvalterne og Kunden de digitale løsningene. Det er 124 000 skogeiere, 37 000 bønder, 3000 reineiere, 172 000 jegere og over 1000 saksbehandlere i forvaltningen som bruker våre løsninger daglig.

Kunden har tre relevante avtaler innen IKT-området:

- Avtale for bruk av NAV sin applikasjonsplattform Nais

- Rammeavtale for utvikling av nye IKT-systemer

- Avtale for vedlikehold av IKT-systemer

Denne avtalen omfatter vedlikehold av IKT-systemer.

Les mer om Kunden på: https://www.landbruksdirektoratet.no

Formålet med Avtalen

Formålet med Avtalen er å sikre kontinuerlig vedlikehold, videreutvikling og forbedring av Kundens systemportefølje, slik at Kunden kan levere brukervennlige, effektive, robuste og sikre digitale tjenester som understøtter Kundens samfunnsoppdrag.

Avtalen skal gi Kunden tilgang til nødvendig profesjonell kapasitet, kompetanse og løsningsforståelse innen digitalisering, vedlikehold, videreutvikling og modernisering av Kundens eksisterende digitale tjenester og systemportefølje. Kunden søker en avtalepartner som kan bidra aktivt i Kundens videre digitaliseringsarbeid, og som forstår betydningen av stabile, sikre og fremtidsrettede digitale løsninger for en samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning.

Kunden har de siste årene arbeidet strategisk og målrettet med å migrere og harmonisere systemporteføljen, databaser og sikkerhetsløsninger til NAVs skybaserte applikasjonsplattform, Nais. Overgangen fra tradisjonell drift til Nais innebærer en vesentlig modernisering av hvordan digitalisering, utvikling, vedlikehold, ansvarsfordeling og organisering gjennomføres. Avtalen skal støtte opp under denne moderniseringen, herunder en mer hensiktsmessig organisering av vedlikeholdsarbeidet i autonome team der dette er egnet.

Kunstig intelligens forventes å få økende betydning for hvordan Kunden utvikler, vedlikeholder og forbedrer digitale tjenester, og for hvordan teknologi kan bidra til effektivisering og kvalitetsheving i oppgaveløsningen. Avtalen skal legge til rette for forsvarlig, kontrollert og verdiskapende bruk av kunstig intelligens der dette kan gi bedre kvalitet, effektivitet og nytte for Kunden og brukerne.

Kunden ser etter en samarbeidspartner som verdsetter et tett, smidig, tillitsbasert og ærlig samarbeid, og som kan bidra med kompetanse, erfaring og forbedringsforslag i det endrings- og omstillingsarbeidet Kunden står i. Dette omfatter blant annet videre modernisering etter overgang til Nais, utvikling av hensiktsmessig organisering i autonome team, kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser og forsvarlig bruk av ny teknologi.

Kunden skal bidra til en effektiv og forutsigbar gjennomføring av Avtalen gjennom tydelige prioriteringer, aktiv porteføljestyring og god samhandling med Leverandøren. Kunden prioriterer, beslutter og bestiller hvilke tiltak Leverandøren skal gjennomføre innenfor Avtalens rammer. Leverandøren skal være en aktiv og konstruktiv samarbeidspartner som bidrar med faglige vurderinger, anbefalinger, estimater og risikovurderinger, slik at Partene sammen kan finne gode løsninger og Kunden kan ta informerte beslutninger.

Avtalen skal legge til rette for at Kundens digitale tjenester og systemer er kostnadseffektive, fremtidsrettede, vedlikeholdbare, sikre og robuste. Leverandøren skal, innenfor Avtalens omfang og endringsregime, bidra til kontinuerlig forbedring, vedlikehold, videreutvikling og modernisering i tett samarbeid med Kunden og Kundens øvrige leverandører.

Avtalens omfang

Dette punktet knytter seg til Avtalens punkt 1.1 og 2.4.1. Avtalen omfatter vedlikehold av Kundens til enhver tid gjeldende systemportefølje. Vedlikeholdstjenestene inneholder følgende elementer:

- Vedlikehold, utvikling og videreutvikling av systemporteføljen, jf. punkt 7 under

- Kvalitetssikring og test av leveranser fra tredjepart, jf. punkt 8 under

- Deltakelse i Plattformteamet, jf. punkt 9 nedenfor

- Rådgivning, jf. punkt 11 nedenfor

Generelle krav til vedlikeholdstjenestene følger av punkt 6 under. Spesifikke krav knyttet til de ulike tjenesteelementene er nærmere beskrevet i punkt 8 til 11 nedenfor.

Årlig vedlikeholdsbehov og -omfang er relativt stabilt og fastsettes/reguleres gjennom et felles vedlikeholdsbudsjett. En vesentlig rammebetingelse er at omfang og aktivitetsnivå, utover kontinuerlig vedlikehold, i stor grad påvirkes av myndighetsstyrte prosesser, blant annet det årlige Jordbruksoppgjøret i mai og de årlige forhandlingene om ny Reindriftsavtale i februar. Dette kan også føre til at det er nødvendig å utføre vesentlige endringer og utvikling på kort tid. Omfanget av vedlikeholdstjenestene kan ha en verdi på opp mot MNOK 45 per år i perioder med stort behov for videreutvikling og rådgivning. Normalt sett vil omfanget av vedlikeholdstjenestene være noe mindre. Det angitte omfanget er kun veiledende og ikke forpliktende for Kunden.

Angitt FTE-nivå beskriver den kapasitet og leveranseevne Leverandøren skal kunne tilby og, etter Kundens bestilling og godkjenning, stille til rådighet for Kunden innenfor Avtalens rammer. Angitt FTE-nivå innebærer ikke en plikt for Kunden til å bestille eller betale for et bestemt volum, med mindre dette uttrykkelig følger av godkjent bemanningsplan, bestilling eller endringsordre. Avtalen skal legge til rette for fleksibilitet med hensyn til opp- og nedjustering av behov gjennom avtaleperioden. Arbeid som påvirker Avtalens omfang i vesentlig grad, håndteres gjennom endringsordre etter Avtalens endringsregime.

Beskrivelse av krav og instrukser for besvarelse

Kravene i dette bilaget er kategorisert som absolutte krav (“A-krav") og besvarelseskrav (“B-krav”).

A-krav er krav Leverandøren skal oppfylle på tidspunktet for inngåelse av Avtalen. Ikke-oppfyllelse av A-krav kan medføre avvisning. Leverandøren skal i bilag 2 bekrefte at de oppfyller A-kravene (“Ja” eller “Nei”), og Leverandøren bes kun om å legge inn utfyllende kommentar dersom et krav besvares med “Nei”. Slike forbehold kan få betydning etter reglene i konkurransegrunnlaget.

B-krav er krav hvor Leverandøren i Bilag 2 beskriver hvordan kravet vil oppfylles. Besvarelsen kan inngå i evalueringen av tilbudets kvalitet i henhold til tildelingskriteriene.

Generelle krav til tjenestene og Leverandøren

Overordnet beskrivelse

Systemporteføljen består av skreddersydde digitale tjenester, fagsystemer og fellessystemer, -komponenter og -registre (se Bilag 3 punkt 4).

Direktoratet har rammeavtale for utvikling av IKT-systemer med en utviklingsleverandør (“Utviklingsleverandør”). Utviklingsoppgaver som gjelder nye selvstendige systemer, nye større digitale tjenester eller ny funksjonalitet uten nær tilknytning til eksisterende systemportefølje, håndteres som hovedregel gjennom denne rammeavtalen eller annen egnet mekanisme.

Denne Avtalen kan benyttes til videreutvikling, modernisering og utviklingsoppgaver av moderat omfang når arbeidet har nær funksjonell, teknisk eller forvaltningsmessig sammenheng med Kundens eksisterende systemportefølje, eller når arbeidet krever særskilt portefølje-, domene- eller vedlikeholdskompetanse.

Avtalen åpner også for at ressurser i Vedlikeholdsteamet (se Bilag 6) kan delta i utviklingsteam for prosjekter som gjennomføres av Utviklingsleverandøren. Tilsvarende åpner rammeavtalen og denne Avtalen for at ressurser fra Utviklingsleverandøren kan delta i vedlikeholdsteam. Dette for å sikre best mulig forutsetninger for godt vedlikehold og videreutvikling etter at utviklingsprosjektet er gjennomført.

Utrednings- og rådgivningsoppdrag kan etter Kundens godkjenning bemannes opp med ressurser fra begge avtaler eller annen leverandør. Videreutvikling av eksisterende løsninger og utviklingsoppgaver av moderat omfang som har nær tilknytning til eksisterende systemportefølje, kan tildeles Leverandøren under denne Avtalen når Kunden etter en konkret vurdering finner dette mest hensiktsmessig.

I avtaleperioden kan nye systemer utvikles og inkluderes i Systemporteføljen, og systemer i Systemporteføljen kan avvikles. Leverandøren skal vedlikeholde de systemene som til enhver tid inngår i Kundens systemportefølje, i det omfang og med den prioritering som følger av Kundens bestillinger og behov, og i henhold til avtalens bestemmelser.

Kunden har inngått avtale med NAV om bruk av skyplattformen Nais. Nais-miljøet og verktøy er beskrevet i Bilag 3. Kundens Systemportefølje migreres til Nais innen første halvår 2026. Plattformen skal benyttes til utvikling, bygging, drift og overvåkning av Systemporteføljen. Det er etablert et Plattformteam som skal bestå av ressurser fra Kunden og Leverandøren.

Kunden kan også bruke egne ressurser til å utvikle, vedlikeholde og videreutvikle systemer i Systemporteføljen. Det kan også være aktuelt at Kunden bemanner opp for å håndtere roller i Vedlikeholdsteamet som for eksempel teamleder og løsningsarkitekt.  Leverandørens leveranse reduseres tilsvarende etter nærmere avtale.

Krav 6.1-A (A-krav): Leverandøren skal bekrefte i Bilag 2 at de kan levere vedlikeholdstjenestene i samsvar med forutsetningene som er beskrevet i dette punkt 6.1.

Organisering av vedlikeholdstjenestene

Kunden har i dag en er relativt velfungerende organisering av vedlikehold. Kunden har for hvert fagsystem eller digital tjeneste etablert en tjenesteansvarlig. Den tjenesteansvarlig er vanligvis ansatt i en fagseksjon, rollen kan sammenliknes med en produkteier som har det funksjonelle ansvaret for et fagsystem. Budsjettansvar for fagsystemet ligger normalt til den seksjonen som tjenesteansvarlig tilhører. Vedkommende planlegger, beskriver, bestiller og tester nye funksjoner og rapporterer feil. En utvikler gjennomfører bestillingene i dialog med den tjenesteansvarlige. Jira benyttes til oppgaveadministrasjon.

Leverandørens Vedlikeholdsteam skal være første mottaksinstans for innmeldte oppgaver. Innrapportering skal skje i verktøy som Kunden har bestemt (se Bilag 3, punkt 5). Gjennomføring av tiltak forutsetter Kundens bestilling, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Vedlikehold utføres i dag av et fast vedlikeholdsteam som sitter i Kundens lokaler. I vedlikeholdsteamet er utviklerne tildelt ansvar for ulike system. En teamleder leder og koordinerer teamet. Denne ordningen videreføres, og Leverandøren skal levere vedlikeholdstjenestene ved hjelp av et fast vedlikeholdsteam i henhold til kravene i Bilag 6 punkt 3 (“Vedlikeholdsteam”).

Krav 6.2-A (A-krav): Leverandøren skal i Bilag 2 bekrefte at de kan levere tjenestene ved hjelp av et fast vedlikeholdsteam som beskrevet i dette punktet og i Bilag 6 punkt 3.

Krav 6.2-B1 (B-krav): Leverandøren bør i Bilag 2 beskrive tilbudt Vedlikeholdsteam (se Bilag 6 punkt 3), herunder rollefordeling, kompetanse, planlagt allokering, robusthet og hvordan teamet skal dekke Kundens behov i avtaleperioden. For hver rolle i tilbudt Vedlikeholdsteam skal kompetanseområder og stillingskategori fra Bilag 7 punkt 2 benyttes.

Merk: Uavhengig av beskrivelsen av Vedlikeholdsteamet i krav 6.2-B1 ovenfor, skal Leverandøren levere CV-er for fem navngitte nøkkelressurser. Disse CV-ene vil evalueres under tildelingskriteriet “Tilbudte nøkkelressurser”. Se SSA-V Bilag 6 punkt 4 for nærmere beskrivelse. Det skal ikke legges ved CV for besvarelsen av krav 6.2-B1 i Bilag 2.

Hos Kunden i seksjon for teknologi og utvikling er det en ansatt som har rollen som vedlikeholdskoordinator. Vedlikeholdskoordinator har tett kontakt med teamleder for Vedlikeholdsteamet og med de tjenesteansvarlige for å støtte de tjenesteansvarlige og eventuelt bidra med riktig prioritering.

Kunden har over 50 ulike fagsystem og digitale tjenester av varierende størrelse, budsjett og endringstakt. Vi opplever at bemanningen og kompetansen for flere av fagsystemene er relativt sårbart med eksisterende organisering. Vi opplever også at dagens organisering med tjenesteansvarlig hos Kunde, kan være krevende for de som har ansvaret for mindre fagsystemer med få årlige endringer. Dagens organisering og budsjettrammer kan også bidra til at tiltak for å redusere teknisk gjeld ikke blir prioritert i tilstrekkelig grad.

Kunden har som mål gjennom denne Avtalen å etablere en mer robust organisering av vedlikeholdet gjennom for eksempel opprette autonome team som får ansvaret for et eller flere fagsystem(er) eller digitale tjeneste(r).

Kunden er allerede i gang med å etablere autonome team for plattform, fagsystemet Agros, fellestjenester og porteføljen for høstbart vilt. Teamene har ansvar for vedlikehold, videreutvikling og prioritering innenfor sitt ansvarsområde. Et team vil bestå av ressurser fra både Kunden og Leverandøren.

Krav 6.2-B2 (B-krav): Leverandøren bør ha erfaring med organisering av vedlikeholdsarbeid i autonome team. Leverandøren bes i Bilag 2 gi et forslag til hvordan organisering av arbeidet i autonome team kan gjøres både for mindre systemer med få endringer og lavt budsjett, og for større systemer med regelmessige endringer og høyere budsjett.

Kundens tekniske plattform og infrastruktur

Leverandøren skal levere vedlikeholdstjenestene slik at de er kompatible med Kundens tekniske plattform og infrastruktur beskrevet i Bilag 3 punkt 3.

Kundens systemportefølje driftes i NAVs skybaserte applikasjonsplattform (“Nais”). Dette innebærer at løsninger som utvikles, videreutvikles eller tilpasses under Avtalen skal kunne etableres, kjøres, overvåkes og forvaltes i tråd med Nais-plattformens prinsipper, kapabiliteter og tekniske rammer. Leverandøren skal derfor:

- Legge til grunn at applikasjoner skal være egnet for containerbasert drift, automatisert deploy, horisontal skalering, sikker konfigurasjon, sentralisert logging og kontinuerlig overvåking. Applikasjoner skal utformes slik at de tåler restart av instanser, endringer i underliggende infrastruktur og ordinært vedlikehold av plattformen uten at dette unødig påvirker tjenestekvaliteten.

- Benytte plattformens standardiserte mekanismer der dette er hensiktsmessig, og skal ikke etablere særskilte tekniske løsninger utenfor plattformens rammer uten at dette er særskilt avtalt med Kunden. Dette gjelder blant annet kjøremiljø, datalagring, autentisering, autorisasjon, logging, overvåking, konfigurasjon, hemmeligheter, nettverk og eksponering av tjenester.

- Benytte Nais-plattformens etablerte mekanismer og anbefalte praksis for opprettelse, konfigurasjon og bruk av PostgreSQL-databaser. Konfigurasjon av disk, back-up og audit-logging. Teknisk dokumentasjon for databaser i NAIS er tilgjengelig her: https://docs.ldir.cloud.nais.io/persistence/cloudsql/.

- Sette seg inn i og etterleve gjeldende dokumentasjon, retningslinjer og tekniske føringer for Nais. Dokumentasjonen for plattformen er tilgjengelig på https://docs.ldir.cloud.nais.io/. Dokumentasjonen beskriver plattformens tekniske kapabiliteter, arbeidsprosesser, konfigurasjonsmodeller og anbefalte praksiser, og utgjør sammen med Kundens øvrige tekniske føringer grunnlaget for hvordan løsninger skal utvikles, deployes og forvaltes på Kundens tekniske plattform.

Kunden har etablert en skybasert datadelingsplattform i Microsoft Azure (se Bilag 3 punkt 4.4.43). Det er varierende aktivitet på dette området, men det forventes at aktivitetsnivået økes i årene framover. Leverandøren skal ha tilstrekkelig kompetanse på denne plattformen for å ivareta Kundens behov i avtaleperioden.

Krav 6.3-A (A-krav): Leverandøren skal i Bilag 2 bekrefte at de kan levere vedlikeholdstjenestene i samsvar med kravene beskrevet i dette punkt 6.3.

Utviklingsguide og arkitekturteam

Kunden har utarbeidet og har ansvar for felles retningslinjer for arbeidet med utvikling og vedlikehold av tjenester og applikasjoner som Leverandøren skal forholde seg til. Dette er nedfelt i Utviklingsguiden. Utviklingsguiden endres i takt med behov som kommer frem i utviklingsprosjektene, vedlikeholdsaktivitet, forbedringsforslag, offentlig krav eller teknologiendringer. Utviklingsguiden ble utviklet før migrering til Nais og må derfor oppdateres.

Det skal etableres et arkitekturteam med representanter fra Kunden, Leverandøren og Utviklingsleverandøren. Kunden, eller den Kunden bemyndiger, leder teamet.

Arkitekturteamet skal være et koordinerende og anbefalende team som skal bidra til enighet mellom Kunden og leverandørene om valgte tekniske løsninger og forståelse av føringer i Utviklingsguiden, samt vurdering av behov for endringer i Utviklingsguiden. Aktuelle tema som teamet skal ta stilling til er for eksempel valg av teknologi, design, modul-oppbygging, bruk av felleskomponenter og behov for endringer i Utviklingsguiden. Kunden beslutter hvilke føringer og tiltak som skal gjelde.

Leverandøren skal i Etableringsprosjektet (se Bilag 4) bidra til å oppdatere Utviklingsguiden slik at den er i tråd med ny utviklingspraksis og Nais.

Krav 6.4-A (A-krav): Leverandøren skal i Bilag 2 bekrefte at de kan utføre tjenestene i samsvar med Kundens Utviklingsguide, samt bidra i Arkitekturteamet og til oppdatering av Utviklingsguiden slik beskrevet i dette punkt 6.4.

Designguide og designteam

Kunden har utarbeidet en Designguide som gir føringer på utforming av brukergrensesnitt for både nyutvikling og videreutvikling. Designguiden skal bidra til å sikre enhetlig brukergrensnitt på tvers av Kundens systemportefølje. Kunden bruker Digitaliseringsdirektoratets sitt Designsystem, og har med utgangspunkt i Designsystemet utviklet sitt eget komponentbibliotek på Digdir sitt Designsystem. Komponentbiblioteket skal brukes ved utvikling av nye systemer og omskriving av eksisterende system. Kunden (Designteam) har ansvaret for Designguiden.

Det skal etableres et Designteam med representanter fra Kunden, Leverandøren og Utviklingsleverandøren. Kunden, eller den Kunden bemyndiger, leder teamet.

Krav 6.5-A (A-krav): Leverandøren skal i Bilag 2 bekrefte at de kan utføre tjenestene i samsvar med Kundens Designguide, samt bidra til Designteamet slik beskrevet i dette punkt 6.5.

Porteføljestyring

Kunden praktiserer porteføljestyring på IT-området. Dette innebærer at oppgaver, budsjett og feilrettinger for Kundens systemer kan prioriteres på tvers av porteføljen, men budsjettansvar for det enkelte fagsystem er normalt lagt til fagseksjonen. Porteføljestyringen regulerer utviklings- og utredningsaktivitet på IT-området innenfor et kalenderår og for planperioden framover. Kunden prioriterer hvilke oppgaver som skal utføres av Leverandøren.

Antall systemer som inngår i Avtalen vil variere i avtaleperioden. Nye systemer inngår i Leverandørens ansvarsområde fra avtalt tidspunkt for overlevering til forvaltning (forvaltningsstart), bekreftet skriftlig mellom Partene (e-post er tilstrekkelig). Nye systemer kan omfatte systemer som (i) overleveres fra Kundens Utviklingsleverandør, (ii) utvikles av Leverandøren som ledd i vedlikehold/videreutvikling av eksisterende systemer (for eksempel ved oppdeling eller modernisering), eller (iii) tas i bruk av Kunden og som omfattes av Avtalens tjenesteområder.

Forvaltningsstart forutsetter at Kunden (eventuelt Utviklingsleverandør) har sørget for at Leverandøren har mottatt nødvendig dokumentasjon herunder minimum: nødvendige tilganger, oversikt over miljøer, dokumentasjon jf. punkt 11, og avklart grensesnitt mellom Partene. Dersom forutsetningene ikke er oppfylt, kan forvaltningsstart utsettes til forholdet er rettet.

Systemer som ikke lenger skal brukes av Kunden tas ut av porteføljen når de er avviklet. Uttak planlegges i samråd med Leverandøren.

Leverandøren skal ikke uten saklig grunn nekte å overta vedlikeholdsansvar for nye systemer som utvikles for Kunden i avtaleperioden. Som saklig grunn regnes blant annet at systemet faller utenfor Avtalens tjenesteområder, eller at forutsetningene for forvaltningsstart ikke er oppfylt.

Krav 6.6-A (A-krav): Leverandøren skal i Bilag 2 bekrefte at de kan utføre tjenestene i samsvar med forutsetningene beskrevet i dette punkt 6.6.

Kontinuerlig forbedring og effektivisering

Kunden har et mål om kontinuerlig forbedring, kvalitetsheving og effektivisering av leveransen, organiseringen, samhandlingen og arbeidsprosessene innenfor Avtalens tjenesteområder.

Leverandøren bør i samråd med Kunden arbeide systematisk med kontinuerlig forbedring av leveransen med sikte på økt kvalitet, kortere ledetid og effektiv ressursbruk. Forbedring kan oppnås gjennom prosessforbedringer, endring av organisering, automatisering og hensiktsmessig bruk av verktøy, herunder bruk av verktøy og agenter for kunstig intelligens. Leverandøren bør også bidra til at løsningene kan driftes på en stabil og kostnadseffektiv måte. Dette omfatter hensiktsmessig ressursbruk, støtte for skalering, etablering av relevante alarmer og metrikker, samt tekniske tiltak som gjør det mulig å følge opp tilgjengelighet, ytelse, feil, kapasitetsbruk og kostnader.

Leverandøren bør foreslå og beskrive forbedringstiltak fortløpende og presentere dem for Kunden regelmessig. Form og hyppighet bør beskrives i Samhandlingsplanen.

Kunden og Leverandøren bør etablere et felles sett med måleparametre (KPIer) for gjennomføring og kvalitet. KPIer, definisjoner, rapporteringsfrekvens og eventuelle baseline-målinger avtales i Samhandlingsplanen. Leverandøren bør rapportere på KPIene i henhold til avtalt frekvens.

Der forbedringstiltak medfører vesentlige endringer eller arbeid utover avtalt omfang, skal dette håndteres som endring i henhold til Avtalens endringsregime.

Tiltak knyttet til forebyggende vedlikehold håndteres etter punkt 7.3. Øvrige forbedringstiltak som gjelder effektivisering, organisering, arbeidsprosesser, samhandling, verktøybruk og leveranseevne håndteres etter dette punkt 6.7.

Krav 6.7-B (B-krav): Leverandøren bes i Bilag 2 om å beskrive hvordan kravene til kontinuerlig forbedring og effektivisering beskrevet i dette punkt 6.7 kan oppfylles.

Bruk av programvare/verktøy/rammeverk

Leverandøren skal ta i bruk programvare/verktøy/rammeverk som Kunden bestemmer for å kunne levere vedlikeholdstjenestene, jf. Bilag 3 punkt 3.

I Etableringsprosjektet og under avtaleperioden kan partene bli enige om annen programvare/verktøy/rammeverk. Leverandøren kan bare ta i bruk annen programvare/verktøy/rammeverk etter godkjenning fra Kunden.

Krav 6.8-A (A-krav): Leverandøren skal i Bilag 2 bekrefte at de kan levere tjenestene i samsvar med forutsetningene som er beskrevet i dette punkt 6.8.

Bruk av verktøy for kunstig intelligens

Leverandøren skal kun benytte KI-verktøy som på forhånd er skriftlig godkjent av Kunden. Godkjenning skal gis per verktøy og kan trekkes tilbake dersom Kunden vurderer at bruken ikke lenger er forsvarlig. Leverandøren skal innrette sin bruk av KI-verktøy i samsvar med retningslinjer som Kunden fastsetter for bruk av KI-verktøy i utvikling og vedlikehold.

Leverandøren skal kvalitetssikre og teste all kode, konfigurasjon, dokumentasjon eller annet materiale som helt eller delvis er generert ved bruk av KI-verktøy i henhold til avtalte rutiner før leveranse. Leverandøren er fullt ut ansvarlig for leveransen, herunder kvalitet, sikkerhet, lisensmessige forhold og etterlevelse av Avtalen, uavhengig av bruk av KI-verktøy.

Leverandøren skal ikke behandle Kundens data, herunder kildekode, konfigurasjon, logger, testdata, personopplysninger, feilmeldinger, sikkerhetsinformasjon og dokumentasjon, i KI-verktøy uten særskilt skriftlig godkjenning fra Kunden.

Krav 6.9-A (A-krav): Leverandøren skal bekrefte i Bilag 2 at de kan levere tjenestene i henhold til kravene beskrevet i dette punkt 6.9.

Leverandøren bør vurdere og foreslå for Kunden bruk av KI-verktøy der dette er relevant og nyttig for levering av tjenestene.

Krav 6.9-B (B-krav): Leverandøren bør beskrive erfaring med bruk av KI-verktøy og oppnådde effekter med bruk av KI i vedlikeholds- og utviklingsprosesser, samt foreslå relevante bruksområder og kontrolltiltak.

Sikkerhet

Leverandøren skal levere vedlikeholdstjenestene med høy grad av sikkerhet. Leverandøren skal utforme løsninger i tråd med prinsipper for minste privilegium, rollebasert tilgangsstyring, miljøseparasjon, sporbarhet, sikker konfigurasjon, kryptering der det er relevant, og sikker håndtering av personopplysninger og andre beskyttelsesverdige data.  Sikkerhet, herunder innebygd sikkerhet (security by design) og sikre standardvalg (security by default), skal være en naturlig og integrert del av planlegging, gjennomføring, kvalitetssikring og leveranse av tjenestene. Leverandøren skal følge avtalte sikkerhetskrav i Avtalen og relevante bilag, samt gjeldende lover og forskrifter.

Krav 6.10-A (A-krav): Leverandøren skal i Bilag 2 bekrefte at de kan levere tjenestene i samsvar med kravene beskrevet i dette punkt 6.10.

Leverandøren bør ha interne rutiner og prosedyrer for å ivareta sikkerhet i det daglige arbeidet for Kunden.

Krav 6.10-B (B-krav): Leverandøren skal i Bilag 2 beskrive hvordan sikkerhet ivaretas i det daglige arbeidet for Kunden, herunder hvordan Leverandøren sikrer at ressurser som arbeider for Kunden har og vedlikeholder tilstrekkelig kompetanse til å vurdere og ivareta sikkerhet i sitt arbeid.

Tilgjengelighet

Leverandøren skal være tilgjengelig for Kundens henvendelser og bestillinger i Primærtiden, som vist på Figur 1 under.

Leverandøren skal oppfylle tjenestenivåene beskrevet i Bilag 5 i Garantitiden, se Figur 1 under. Garantitid innebærer ikke at Leverandøren har driftsansvar for systemene; driftsansvaret ligger hos NAV og Kundens plattformteam.

Leverandøren skal på bestilling fra Kunden stille med ressurser i beredskap som kan tilkalles ved behov utenfor Primærtiden og Garantitiden, se Figur 1 og 2 under. En ressurs i beredskap skal kunne kontaktes ved behov og påbegynne arbeid innen 60 minutter (med mindre det er snakk om A-feil, se Bilag 5 punkt 3). Kunden skal bestille Beredskapen med minimum 7 kalenderdagers frist og Leverandøren skal honoreres i henhold til Bilag 7 punkt 3.4.

Figur 1 og Figur 2 angir Avtalens tidsvinduer for Primærtid, Garantitid og Beredskap (klokkeslett og dager). Alle tider angis i norsk tid (CET/CEST), med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved motstrid mellom klokkeslett/dager angitt i figurene og annen tekst i dette punktet, skal teksten legges til grunn for klokkeslett/dager.

Figur 1 - Virkedager

Figur 2 - Helligdag og helgedager

Virkedager

Med virkedager menes mandag til fredag, med unntak av offentlige helligdager i Norge.

Helligdager og helgedager

Med helgedager menes lørdag og søndag. Med helligdager menes offentlige helligdager i Norge, samt jule- og nyttårsaften.

Krav 6.11-A (A-krav): Leverandøren skal i Bilag 2 bekrefte at vedlikeholdstjenestene kan leveres i henhold til kravene om tilgjengelighet i dette punkt 6.11, herunder at Leverandøren kan levere beredskap som beskrevet.

Språk

Leverandøren skal tilby ressurser som behersker norsk godt både skriftlig og muntlig.

Leverandøren skal utarbeide all dokumentasjon som følger av Avtalen, og som ikke kun er til Leverandørens eget bruk, på norsk, med mindre annet er skriftlig avtalt (f.eks. for teknisk README/API-dokumentasjon).

Krav 6.12-A (A-krav): Leverandøren bekrefter at tjenestene kan leveres i samsvar med kravene angitt i dette punkt 6.12.

Vedlikehold av systemporteføljen

Generelt om vedlikeholdstjenesten

Leverandøren skal levere vedlikehold av Kundens til enhver tid gjeldende Systemportefølje, som på avtaletidspunktet omfatter systemer som beskrevet i Bilag 3 punkt 4. Vedlikeholdet skal leveres på en slik måte at Systemporteføljen fungerer sammen med Kundens tekniske plattform og infrastruktur som beskrevet i Bilag 3 punkt 3, og oppfyller SLA-kravene i Bilag 5.

Vedlikeholdet skal normalt baseres på smidige og iterative prinsipper. Med det menes blant annet at Partene skal legge til rette for løpende prioritering, korte tilbakemeldingssløyfer, hyppige og små leveranser, tett samhandling og kontinuerlig forbedringer. Arbeidsformen skal bidra til rask avklaring av behov, tydelig prioritering, tidlig identifisering av risiko og kontrollert gjennomføring av endringer.

Vedlikeholdstjenesten skal i hovedsak gjennomføres som kundestyrt vedlikehold, i tett dialog og samarbeid mellom Kunden og Leverandøren.

Kunden identifiserer, prioriterer, bestiller og følger opp vedlikeholdstiltak. Kunden beslutter hvilke tiltak som skal gjennomføres, fastsetter prioritet, godkjenner leveranser og gjennomfører nødvendig funksjonell testing og akseptanse etter at Leverandøren har ferdigstilt leveransen for Kundens test.

Leverandøren skal synliggjøre eventuelle konsekvenser for kapasitet, fremdrift, risiko, kvalitet, sikkerhet og andre planlagte aktiviteter. Leverandøren skal være en aktiv og konstruktiv samarbeidspartner og bistå Kunden med faglige vurderinger, estimater, risikovurderinger, forslag til gjennomføring og nødvendige avklaringer.

Vedlikeholdstjenesten skal bidra til at Systemporteføljen er stabil, sikker, oppdatert og forvaltbar. Vedlikehold omfatter tiltak som er nødvendige for å opprettholde, rette, tilpasse og forbedre eksisterende systemer og tilhørende dokumentasjon.

Vedlikehold omfatter blant annet:

- korrigerende vedlikehold, herunder feilsøking og feilretting ved feil, avvik eller driftsforstyrrelser

- forebyggende vedlikehold, herunder tiltak som reduserer risikoen for feil, sårbarheter, ustabilitet, sikkerhetshendelser eller teknisk forringelse

- adaptivt vedlikehold, herunder tilpasninger som er nødvendige som følge av endringer i Kundens tekniske plattform, infrastruktur, integrasjoner, eksterne tjenester, sikkerhetskrav, tekniske føringer eller andre relevante omgivelser

- forbedrende vedlikehold, herunder forbedringer og videreutvikling av eksisterende funksjonalitet, kode, dokumentasjon, ytelse, sikkerhet, brukervennlighet eller forvaltbarhet

Vedlikehold omfatter også nødvendig testing, dokumentasjon, produksjonssetting, tekniske oppgraderinger, sikkerhetsoppdateringer, kompatibilitetstilpasninger og øvrige aktiviteter som er nødvendige for å gjennomføre vedlikeholdstiltak på en sikker, kontrollert og etterprøvbar måte.

Krav 7.1-A (A-krav): Leverandøren skal bekrefte i Bilag 2 at de kan levere vedlikeholdstjenestene i samsvar med kravene som er beskrevet i dette punkt 7.1.

Krav 7.1-B (B-krav): Leverandøren bør i Bilag 2 beskrive sin overordnede leveransemodell for vedlikehold av Kundens Systemportefølje, jf. punkt 7.1–7.4. Beskrivelsen bør vise hvordan Leverandøren vil organisere og gjennomføre vedlikeholdstjenesten, herunder samhandling med Kunden, støtte til Kundens styring og prioritering, proaktivt vedlikehold, håndtering av feil og avvik, og arbeid for stabil, sikker og forvaltbar Systemportefølje. Besvarelsen bør være konkret nok til at Kunden kan vurdere om Leverandørens modell er egnet for vedlikehold av en kompleks systemportefølje. Generelle metodebeskrivelser uten tydelig kobling til Kundens behov og styringsmodell vil ikke gi bedre uttelling. Kunden vil ved evalueringen legge vekt på i hvilken grad besvarelsen viser en praktisk, realistisk og samarbeidsorientert leveransemodell for vedlikeholdstjenesten.

Utvikling og videreutvikling

Leverandøren skal levere videreutvikling, modernisering og utviklingsoppgaver av moderat omfang når arbeidet har nær funksjonell, teknisk eller forvaltningsmessig tilknytning til Kundens eksisterende systemportefølje. Dette kan være teknologiske omskrivinger, som innføring av ny teknologi for front-end, eller andre omfattende tekniske eller funksjonelle endringer knyttet til Systemporteføljen. Dette er endringer som fordrer inngående domenekompetanse og teknisk kompetanse til Kundens Systemportefølje.

Dersom slike videreutviklings- eller utviklingsoppgaver ikke kan håndteres innenfor avtalt kapasitet i Vedlikeholdsteamet, kan Kunden be om midlertidig oppjustering av bemanningen. Oppjustering kan normalt være inntil 2–4 FTE per leveranse. Kunden anslår at slike oppgaver samlet kan utgjøre om lag 20 prosent av det totale ressursbehovet under Avtalen i avtaleperioden. Anslaget er veiledende og innebærer verken en plikt for Kunden til å bestille et slikt volum eller en rett for Leverandøren til å få tildelt oppgaver av et bestemt omfang.

Kunden avgjør etter en konkret vurdering om et behov skal gjennomføres under denne Avtalen, gjennom Kundens rammeavtale for utvikling eller på annen måte. Ved vurderingen kan Kunden blant annet legge vekt på oppgavens tilknytning til eksisterende systemportefølje, risiko, behovet for portefølje-, domene- eller vedlikeholdskompetanse, oppgavens størrelse, varighet og kompleksitet, behovet for samhandling med andre leverandører, og om oppgaven er nødvendig for stabilitet, sikkerhet, modernisering eller teknisk forvaltning.

Leverandøren skal planlegge og gjennomføre slike videreutviklings- eller utviklingsbehov slik at påvirkning på vedlikeholdsoppgavene er kontrollert og håndterbar med hensyn til tid, kostnader, kvalitet og kapasitet. Gjennomføringsmåte avtales mellom Kunde og Leverandør.

Kunden står fritt til å sette sammen team av ressurser fra Vedlikeholdsteamet og Utviklingsleverandør på timebaserte oppgaver dersom det er hensiktsmessig. Det skal til enhver tid være tydelig definert ansvar for leveransen, uavhengig av teamets sammensetning.

Dersom det er opprettet et autonomt team for det aktuelle tjenesteområdet, kan det være aktuelt å gjennomføre oppdraget i teamet eventuelt med en midlertidig økning i bemanning.

Krav 7.2-A (A-krav): Leverandøren skal bekrefte i Bilag 2 at de kan levere utvikling og videreutvikling i samsvar med kravene beskrevet i dette punkt 7.2.

Forebyggende vedlikehold

Leverandøren skal løpende identifisere, vurdere og foreslå vedlikeholdstiltak som kan bidra til å opprettholde eller forbedre Systemporteføljens stabilitet, sikkerhet, ytelse, kompatibilitet og forvaltbarhet.

Leverandøren skal proaktivt overvåke og identifisere tekniske og funksjonelle svakheter, avvik og sårbarheter i Systemporteføljen, og løpende foreslå egnede tiltak for Kunden. Dette kan blant annet omfatte oppfølging av logger, sårbarheter, sikkerhetsoppdateringer, avhengigheter, sertifikater, kapasitets- og ytelsesforhold, teknisk gjeld og behov for tekniske oppgraderinger.

Leverandørens forslag til proaktive vedlikeholdstiltak skal beskrive behov, risiko, anbefalt tiltak, estimert omfang, konsekvenser for kapasitet og fremdrift, samt eventuelle konsekvenser ved å utsette eller ikke gjennomføre tiltaket.

Der Kunden benytter felles plattform- og verktøystøtte, for eksempel for sårbarhetsoppfølging og logging, skal Leverandøren benytte disse i den utstrekning Kunden bestemmer.

Kunden vurderer Leverandørens forslag og prioriterer, beslutter og bestiller hvilke proaktive tiltak som skal gjennomføres. Leverandøren skal ikke iverksette proaktive vedlikeholdstiltak uten Kundens bestilling eller annen uttrykkelig avtale.

Krav 7.3-A (A-krav): Leverandøren skal bekrefte i Bilag 2 at de kan levere proaktivt vedlikehold i samsvar med kravene beskrevet i dette punkt 7.3.

Feilhåndtering og korrigerende vedlikehold

Dette punktet relaterer seg til Avtalens punkt 2.4.5.

Leverandøren skal utføre feilsøking og feilretting dersom det oppstår feil, avvik eller driftsforstyrrelser i Systemporteføljen. Leverandøren skal uten ugrunnet opphold informere Kunden om vesentlige avvik og feil som Leverandøren avdekker.

Leverandøren skal utføre feilsøking og feilretting i henhold til rutiner og metodikk som fastsettes i Samhandlingsplanen. Leverandøren skal følge Kundens prioriteringer av oppgaver og skal ikke endre prioritet på innmeldte feil uten samtykke fra Kunden.

Leverandøren skal teste, dokumentere og produksjonssette feilrettinger i samsvar med kravene i dette kapittelet, herunder kravene til leveranseprosess, testing, kvalitet, miljøer og produksjonssetting.

Leverandøren skal også bistå med feilsøking når feilen helt eller delvis kan skyldes infrastruktur eller andre tekniske komponenter som ikke er omfattet av Avtalen. Leverandøren skal på forespørsel fra Kunden bistå i arbeidet med å avdekke årsaker til feil i leveranser eller arbeid som utføres av tredjepart som Kunden angir. Slik bistand innebærer ikke at Leverandøren overtar ansvar for tredjeparts leveranser eller tekniske komponenter som ikke er omfattet av Avtalen.

Feil og avvik, samt forespørsler om bistand til feilsøking hos tredjepart, skal registreres i det verktøyet Kunden benytter, jf. Bilag 3 punkt 5.

Krav 7.4-A (A-krav): Leverandøren skal bekrefte i Bilag 2 at de kan levere feilhåndtering og korrigerende vedlikehold i samsvar med kravene beskrevet i dette punkt 7.4.

Leveransekrav ved vedlikeholdsarbeid

Leverandøren skal planlegge og gjennomføre vedlikeholdsarbeid slik at endringer leveres kontrollert, etterprøvbart og med lavest mulig risiko for Systemporteføljen.

Kunden har som mål å oppnå hyppige og små leveranser for å redusere risiko og øke kvaliteten i Systemporteføljen. Leverandøren skal benytte Kundens etablerte CI/CD-prosess og tilhørende verktøy, og skal bidra til vedlikehold og forbedring av prosessen der Kunden bestemmer dette.

Leverandøren skal sikre at egne leveranser følger Kundens etablerte krav til bygg, test, statisk kodeanalyse, sikkerhetskontroller, versjonering, deploy og godkjenning. Leverandøren skal ikke etablere parallelle CI/CD-prosesser eller alternative deployrutiner uten Kundens skriftlige godkjenning.

CI/CD-prosessen skal som minimum inkludere:

- automatisert bygging av kode

- automatisert kjøring av tester

- automatisert statisk kodeanalyse der relevant

- relevante sikkerhetskontroller

- sporbarhet mellom krav, oppgaver, kodeendringer, bygg, versjoner og deploy til miljøer

Leverandøren skal levere vedlikehold i samsvar med Kundens krav til kodekvalitet. Koden skal være lesbar, konsistent, modulært oppbygget, forvaltbar og tilrettelagt for videreutvikling. Anerkjente prinsipper som SOLID og DRY skal etterleves der relevant. Det skal benyttes automatisk linting og formattering når dette støttes av valgt teknologi.

Kode skal ikke settes i produksjon dersom relevante tester feiler, eller dersom det foreligger kritiske eller alvorlige feil som etter avtalt klassifisering er til hinder for produksjonssetting. Klassifisering og definisjon av feil fastsettes i Samhandlingsplanen.

Koden skal analyseres med statisk kodeanalyseverktøy der dette er relevant. Kode og avhengigheter skal sikkerhetsskannes jevnlig, og kontroller skal så langt som praktisk mulig inngå i CI/CD-prosessen. Kode og avhengigheter skal ikke ha kjente sårbarheter med kritisk eller høy alvorlighetsgrad ved release, med mindre Kunden uttrykkelig har godkjent dette basert på dokumentert risiko og kompenserende tiltak.

All kode skal gjennomgå code review før merge, med mindre Kunden har godkjent annen praksis for den aktuelle leveransen eller teknologien. Kritiske funn skal være lukket før godkjenning.

Vedlikehold skal baseres på Kundens verktøy og systemer for versjonskontroll og konfigurasjonsstyring. Kundens repositorier skal være primærkilde (single source of truth) for kildekode og tilhørende historikk for leveransen. Kunden eier og administrerer løsningene, inkludert administrative rettigheter, og Leverandøren skal gis nødvendig tilgang for å utføre leveransen.

All kode, konfigurasjon og relevante bygg- og deploydefinisjoner skal versjoneres. Endringer skal knyttes til sak eller oppgave. Releaser skal merkes og kunne gjenfinnes, og historikk skal bevares. Kunden skal ha tilgang til kildekode og historikk, relevante grener og versjoner, samt bygg- og deploy-artefakter.

Leverandøren skal sørge for at systemet kan bygges og deployes på en reproduserbar måte. Bygg skal være automatisert, samme versjon skal kunne gjenskapes basert på tagget kilde og byggdefinisjon, og avhengigheter skal være kontrollert i henhold til avtalt praksis.

Leverandøren skal dokumentere gjennomført testing, kodeanalyse, code review, kvalitetskontroller og relevante sikkerhetskontroller. Kunden skal på forespørsel gis innsyn i testresultater, pipeline-resultater, kodeanalyse, dokumentasjon på code review og oversikt over kjente feil, avvik og forutsetninger ved leveransen.

Leverandøren skal sørge for nødvendig testing før overlevering til Kunden. Testing skal som minimum omfatte relevante enhetstester, integrasjonstester og regresjonstester. Testing av ytelse, robusthet og sikkerhet skal gjennomføres basert på risiko og endringens art. Automatiserte tester skal benyttes der det er hensiktsmessig og skal som hovedregel inngå i CI/CD-prosessen.

For forretningskritisk kode er 80 prosent testdekning et mål og en hovedregel. Avgrensning og målemetode defineres i Samhandlingsplanen. Lavere testdekning kan aksepteres dersom Leverandøren dokumenterer en risikobasert begrunnelse og Kunden godkjenner dette.

Rutinene for CI/CD, testing, kodekvalitet, konfigurasjonsstyring, versjonskontroll, bygging, dokumentasjon og sporbarhet skal konkretiseres i Etableringsprosjektet og dokumenteres i Samhandlingsplanen. Fastsettelse og endring av terskler, definisjoner og målemetoder i Samhandlingsplanen skal ikke redusere kravene i dette bilaget eller svekke avtalte kvalitets- og sikkerhetsnivåer, med mindre dette er uttrykkelig avtalt ved endringsordre.

Kravene i dette punkt 7.5 gjelder ikke for eksisterende kode som ikke er utviklet av Leverandøren. Ved endringer i eksisterende kode skal Leverandøren likevel forbedre kodekvaliteten der dette er hensiktsmessig og ikke medfører vesentlig økt kostnad eller risiko.

Krav 7.5-A (A-krav): Leverandøren skal bekrefte i Bilag 2 at de kan levere vedlikeholdstjenesten i samsvar med kravene til leveranse, testing og kodekvalitet beskrevet i dette punkt 7.5.

Krav 7.5-B (B-krav): Leverandøren bør i Bilag 2 beskrive hvordan god kvalitet, sikkerhet og effektiv gjennomføring av leveranser skal sikres i samsvar med punkt 7.5 og 7.6. Besvarelsen bør beskrive hvordan Leverandøren arbeider for å sikre god kodekvalitet og vedlikeholdbarhet, test og testdekning, sikkerhet, sporbarhet, automatisert bygging og deploy. Leverandøren bør beskrive hvordan de vil bruke erfaringer fra leveranser, feil og avvik til læring og forbedring av senere vedlikeholdsarbeid. Besvarelsen bør være konkret og knyttet til praktisk gjennomføring i et vedlikeholdsteam. Generelle beskrivelser av DevOps, CI/CD eller standard kvalitetsprosesser uten tydelig kobling til praktisk gjennomføring vil ikke gi uttelling. Kunden vil ved evalueringen legge vekt på i hvilken grad besvarelsen viser en smidig og moden, praktisk tilnærming til kvalitet, sikkerhet, testing, produksjonssetting og læring.

Miljøer, produksjonssetting og tilbakeføring

Leverandøren skal gjøre leveranser tilgjengelig for Kundens test, godkjenning og verifisering i et preproduksjonsmiljø, kalt non-prod, før produksjonssetting.

Kunden er ansvarlig for non-prod-miljøet, som skal være tilgjengelig for utvikling, vedlikehold og testing for relevante parter. Tilgang til miljøet skal være underlagt tilgangskontroll, og Kunden godkjenner hvem som gis tilgang. Plattformteamet har operativt ansvar for drift av non-prod-miljøet. Det kan etableres flere testmiljøer ved behov.

Non-prod-miljøet skal i størst mulig grad speile produksjonsmiljøet, ha tilsvarende konfigurasjon og integrasjoner, og være stabilt og egnet for testing. Leverandøren har ansvar for å deploye løsninger til non-prod og verifisere at leveransen fungerer i miljøet før overlevering til Kunden for test og godkjenning.

Leveranser som skal produksjonsettes i produksjonsmiljøet, skal være testet og godkjent av Kunden i non-prod-miljøet. Plattformteamet har ansvar for å tilgjengeliggjøre og drifte produksjonsmiljøet.

Leverandøren skal bistå med eller gjennomføre deploy etter Kundens godkjenning, innenfor de tilganger og rutiner Kunden fastsetter, samt verifisere at leveransen fungerer i miljøet før overlevering til Kunden. Deploy til non-prod og produksjon skal som hovedregel være automatisert og inngå i CI/CD-prosessen.

Leverandøren skal sikre at korrekt versjon deployes, og at nødvendig konfigurasjon, testdata og dokumentasjon er tilgjengelig. Kunden beslutter og godkjenner produksjonssetting og eier nødvendige tilganger til produksjonsmiljøet.

Leverandøren skal som hovedregel utføre databaseendringer gjennom versjonerte migreringer som inngår i leveransen. Manuelle endringer i databaser i non-prod eller produksjonsmiljøet kan kun utføres etter avtale med Kunden.

Ved endringer som påvirker database, datamodell, integrasjoner eller lagrede data, skal Leverandøren beskrive hvordan endringen kan verifiseres, tilbakeføres eller korrigeres ved feil. Leverandøren skal før produksjonssetting ha vurdert behov for sikkerhetskopi, rollback, korrigeringsskript eller annen gjenopprettingsmekanisme.

Fremgangsmåte for tilbakeføring, korrigering av logiske datafeil og verifikasjon etter deploy skal beskrives i installasjonsinstruks eller release-/deploydokumentasjon.

Kunden kan ved behov gi lesetilgang til databaser i non-prod og produksjonsmiljø, samt utvidet tilgang der dette er nødvendig for feilsøking eller testing. Tilgang skal gis uten unødig opphold når det er nødvendig for effektiv gjennomføring av vedlikehold eller leveranser.

Krav 7.6-A (A-krav): Leverandøren skal bekrefte i Bilag 2 at de kan levere vedlikeholdstjenesten i samsvar med kravene til produksjonssetting i dette punkt 7.6.

Kvalitetssikring av leveranse fra tredjepart

Med leveranser fra Tredjepart menes leveranser utført av andre leverandører enn Leverandøren, herunder Kundens Utviklingsleverandør og eventuelt andre som leverer systemer eller endringer til Systemporteføljen.

Leverandøren skal bistå Kunden med kvalitetssikring, det vil si å kvalitetssikre at relevante krav i avtalen er ivaretatt i tidlig fase av utviklingsprosjekter, herunder ved å identifisere mangler og avvik og gi anbefalinger til Kunden.

Dette omfatter blant annet:

- oppgaver Leverandøren skal bistå Kundens Utviklingsleverandør med underveis i utviklingsleverandørenes prosjekter

- oppgaver Leverandøren skal utføre for å kunne overta forvaltnings- og/eller vedlikeholdsansvar for systemer levert av Kundens Utviklingsleverandør

Kvalitetssikringen inngår som en del av vedlikeholdstjenestene og skal ikke faktureres Kunden særskilt.

Kunden skal sikre at Leverandøren involveres i tilstrekkelig tid til at kvalitetssikringen gir reell effekt. Ved overtakelse av systemer til vedlikehold skal det benyttes en overtakelsessjekkliste som gjøres kjent for Tredjepart i forkant av utvikling.

Kunden ønsker en smidig og god overgang fra utvikling til vedlikehold og for å sikre tilstrekkelig vedlikeholdbarhet. Kunden har erfart at det som sikrer best prosess er at Leverandøren deltar i utviklingen, samt at nødvendige avklaringer knyttet til arkitektur, design, teknologivalg sikkerhet og kodekvalitet avstemmes i Arkitekturteamet.

Endelig prosess og rutiner for kvalitetssikring av leveranser fra utviklingsprosjekter fastsettes i Etableringsprosjektet og dokumenteres i Samhandlingsplanen.

Krav 8-A (A-krav): Leverandøren skal i Bilag 2 bekrefte at de kan levere kvalitetssikring av leveranser fra tredjepart i samsvar med kravene beskrevet i dette punkt 8.

Krav 8-B (B-krav): Leverandøren bør i Bilag 2 beskrive hvordan kvalitetssikring best kan gjennomføres og ivaretas for å sikre tilstrekkelig vedlikeholdbarhet.

Deltakelse i Plattformteam

Leverandøren skal bidra med ressurser i Plattformteamet i henhold til Kundens behov. Plattformteamet består av ressurser fra Kunden og Leverandøren. Plattformteamet forvalter Nais applikasjonsplattform, herunder konfigurasjonsstyring og operativt arbeid knyttet til drift. Det overordnede driftsansvaret for plattformen og systemene ligger hos NAV/Kunden.

Bistand til Plattformteam bestilles og prioriteres av Kunden. Deltakelse i Plattformteamet inngår som en del av vedlikeholdstjenestene og skal ikke faktureres Kunden særskilt. Dersom Kundens behov medfører vesentlig endret omfang, kapasitet, tjenestenivå eller rollefordeling, skal dette håndteres som endring etter Avtalens endringsregime.

Leverandørens bidrag i Plattformteamet og ved deploy til preprod/produksjon innebærer ikke at Leverandøren har helhetlig driftsansvar eller vakt-/incident-ansvar for systemene. Roller, ansvar og eskaleringslinjer ved hendelser fastsettes i Samhandlingsplanen.

Partene skal i Samhandlingsplanen etablere et fast grensesnitt (RACI) mellom Leverandøren og Plattformteamet, inkludert bestillingskanal og ansvar for plattformrelaterte avhengigheter.

Krav 9-A (A-krav): Leverandøren skal i Bilag 2 bekrefte at de kan bidra med ressurser med tilstrekkelig kompetanse i Plattformteamet i henhold til Kundens behov og beskrivelsen i dette punkt 9.

Rådgiving

Leverandøren skal levere rådgivningstjenester som Kunden ønsker utført av Leverandøren (kalt “Rådgivningsoppdrag”). Deltakelse i Plattformteamet inngår som en del av vedlikeholdstjenestene og skal ikke faktureres Kunden særskilt. Dersom slike Rådgivningsoppdrag ikke kan håndteres innenfor avtalt kapasitet i Vedlikeholdsteamet (se Bilag 6 punkt 3.1), kan de håndteres med midlertidig oppjustering av bemanning i den perioden det er behov for. Justeringer som innebærer kapasitet utenfor det som følger av Bilag 6 håndteres ved endringsordre etter Avtalens endringsregime.

Rådgivningsoppdrag kan omfatte følgende:

- Teknisk rådgivning: Rådgivning knyttet til teknologivalg, arkitektur og drift, for eksempel i forbindelse med større endringer som Kunden planlegger, eller ved Kundens vurdering av strategi, målbilde og/eller framtidige behov. Kan også omfatte utføring tekniske utredningsoppgaver og teknisk bistand til Kundens øvrige leverandører.

- Sikkerhetsrevisjoner og penetrasjonstesting: Gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner og/eller penetrasjonstesting av systemer, løsninger eller komponenter spesifisert av Kunden. Resultatet skal dokumenteres i en rapport med funn og anbefalte tiltak.

- Annen rådgivning: Rådgivning knyttet til enkeltstående oppdrag som for eksempel utredninger, analyser eller bistand med en eller et fåtall ressurser med spesialkompetanse, herunder spesialister innen brukeropplevelse, analyse, testing og testledelse, eller annen kompetanse som Kunden har behov for og som Leverandøren kan levere.

Krav 10-A (A-krav): Leverandøren skal bekrefte i Bilag 2 at de kan levere rådgivning i samsvar med kravene beskrevet i dette punkt 10.

Krav 10-B (B-krav): Leverandøren bør i Bilag 2 beskrive sin anbefalte prosess for gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner og penetrasjonstesting.

Dokumentasjon av vedlikeholdstjenestene

Dette punktet knytter seg til Avtalens punkt 2.4.3.

Leverandøren skal utarbeide og løpende holde oppdatert følgende dokumentasjon i elektronisk form:

- Samhandlingsplan, jf. Bilag 4.

- Systemdokumentasjon, fortrinnsvis dokumentert i tilknytning til kildekode der dette er hensiktsmessig. Hensikten med systemdokumentasjon er å sikre innsikt i systemets funksjonalitet, design og konstruksjon for å ivareta en forsvarlig kontroll med systemet, og tilrettelegge for en trygg forvaltning og videreutvikling. Detaljeringsgraden skal være slik at en annen leverandør ved behov kan overta forvaltningen eller vedlikeholdet av systemet.

- Installasjonsinstrukser/-dokumentasjon. Installasjonsinstruks (deploy-/release-instruks) skal beskrive hvordan løsningen bygges, konfigureres og settes i drift i relevante miljøer (herunder preprod og produksjon), inkludert forutsetninger, avhengigheter, database-migreringer, konfigurasjonsendringer, verifikasjonssteg og prosedyre for tilbakeføring (rollback).

Dokumentasjonen skal oppdateres i forbindelse med endringer i systemene. Leverandøren skal utforme dokumentasjonen på norsk, ved bruk av Kundens standardverktøy og i henhold til rutiner fastsatt i Samhandlingsplanen. Eventuelle unntak fra språkkravet avtales skriftlig med Kunden.

Mangelfull eller manglende dokumentasjon håndteres i henhold til rutiner fastsatt i Samhandlingsplanen.

All dokumentasjon Leverandøren utformer og vedlikeholder knyttet til avtalen skal være tilgjengelig for Kunden i avtalt løsning.

Leverandøren skal sikre at dokumentasjonen er underlagt versjonskontroll. Versjonskontroll som følger Kundens standardverktøy, jf. Bilag 3 punkt 5, anses som tilstrekkelig for å oppfylle kravet om versjonskontroll. Leverandøren skal ikke ta i bruk andre verktøy for dokumentasjon uten skriftlig godkjenning fra Kunden. Eventuelle andre verktøy for dokumentasjon skal ikke påføre Kunden økte kostnader i form av lisens, vedlikehold eller drift.

Oppdatering av dokumentasjon som beskrevet i dette punktet skal inngå som en del av vedlikeholdstjenestene og skal ikke belastes Kunden særskilt.

Krav 11-A (A-krav): Leverandøren skal i Bilag 2 bekrefte at de kan levere dokumentasjon i samsvar med kravene beskrevet i dette punkt 11.

Informasjonssikkerhet

Dette punktet knytter seg til Avtalens punkt 7.2.

Leverandøren skal rette seg etter det som til enhver tid er Kundens gjeldende rutiner og retningslinjer for informasjonssikkerhet. Leverandøren skal kontinuerlig vurdere sikkerhet i vedlikeholdstjenestene, og varsle Kunden ved forhold som angår informasjonssikkerheten i Kundens systemer, eller i vedlikeholdstjenestene, som oppdages av Leverandøren, eller som Leverandøren vurderer bør håndteres.

Leverandøren skal ikke flytte, kopiere eller behandle data som tilhører Kunden på andre lagringsløsninger eller i andre miljøer enn de Kunden skriftlig har godkjent.

Ved utskifting av ressurser som jobber for Kunden, skal Leverandøren sørge for at ressurser som ikke lenger jobber for Kunden, ikke lenger har tilgang til data som tilhører Kunden.

Krav 12-A (A-krav): Leverandøren skal i Bilag 2 bekrefte at de kan levere tjenestene i samsvar med kravene beskrevet i dette punkt 12.

Myndighetskrav

Dette kravet knytter seg til Avtalens punkt 7.1.

Kunden skal til enhver tid rette seg etter de myndighetskrav som gjelder. Leverandøren plikter å utføre sine vedlikeholdsoppgaver på en måte som best mulig gjør Kunden i stand til å overholde sine forpliktelser. Eksempler på relevante regelverk (ikke uttømmende):

| Nr. | Krav |
| --- | --- |
| 1 | Lov LOV-2018-06-15-38 om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) |
| 2 | Forskrift FOR-2018-06-15-876 om behandling av personopplysninger (Personopplysningsforskriften) |
| 3 | Lov LOV-2006-05-19-16 om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (Offentleglova) |
| 4 | Forskrift FOR-2008-10-17-1119 til offentleglova (Offentlegforskrifta) – |
| 5 | Lov LOV-1967-02-10 om behandlingsmåte i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) |
| 6 | Forskrift FOR-2004-06-25-988 om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften) |
| 7 | Forskrift FOR-2013-06-21-732 om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger |
| 8 | Lov LOV-2018-06-01-24 om nasjonal sikkerhet (Sikkerhetsloven) |
| 9 | Forskrift FOR-2018-12-20-2053 om virksomheters arbeid med forebyggende sikkerhet (Virksomhetsikkerhetsforskriften |
| 10 | Lov LOV-2023-12-20-108 om digital sikkerhet (Digitalsikkerhetsloven |
| 11 | Forskrift FOR-2025-06-20-1131 om digital sikkerhet (Digitalsikkerhetsforskriften) |
| 12 | Lov LOV-2025-06-20-96 om dokumentasjon og arkiv (Arkivlova |
| 12 | Digitaliseringsrundskrivet D-2/25 |

Krav 13-B (B-krav): Leverandøren bør i Bilag 2 beskrive hvordan Leverandøren ivaretar myndighetskravene gjennom sin løsning.