Bilag 4: Prosjekt- og framdriftsplan for etableringsfasen

Avtale om vedlikehold av IKT-systemer for Landbruksdirektoratet

2026

Innhold

1	Definisjoner	2

2	Plan for Etableringsprosjektet	3

2.1	Ansvar og målsetning	3

2.2	Fremdriftsplan	3

2.3	Oppstart av ordinært vedlikehold	4

3	Samhandlingsplan	4

Definisjoner

| Begrep | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Etableringsprosjekt | Etablering av vedlikeholdstjenestens skal organiseres som et prosjekt, benevnt Etableringsprosjekt |
| Gjennomføringsfase | Del av Etableringsprosjektet, hvor partene fastsetter nødvendige rutiner og prosesser for: - vedlikeholdstjenestene - organisering og opplæring av Vedlikeholdsteamet - overtakelse av vedlikeholdstjenestene |
| Opplæringsfase | Del av Etableringsprosjektet, hvor partene gjennomfører nødvendig opplæring av ressurser i Vedlikeholdsteamet |
| Dato for ordinært vedlikehold | Den datoen Leverandøren har overtatt alt ansvar for vedlikehold under Avtalen. |

Plan for Etableringsprosjektet

Ansvar og målsetning

Etableringsprosjektet skal omfatte etablering av vedlikeholdstjenestene, inkludert prosesser, samhandling, verktøy og nødvendige styringsmekanismer. Leverandøren er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og prosjektledelse av Etableringsprosjektet. Kunden skal bidra med nødvendige ressurser, avklaringer og beslutninger i henhold til fremdrifts- og prosjektplanen.

Målsetningen med Etableringsprosjektet er å:

- tilrettelegge for at partene kan ivareta Avtalens formål

- gjøre Leverandøren i stand til å overta ansvaret for vedlikeholdstjenestene

- avklare prosess for etablering og overføring av vedlikeholdstjenester fra Kundens tidligere vedlikeholdsleverandør til Leverandøren

- fastsette plan for kompetanseoverføring og gjennomføre opplæring av ressurser i Vedlikeholdsteamet for å sikre helhetlig kvalitet i alle ledd av vedlikeholdstjenestene

- utarbeide rutiner og/eller standarder for levering av vedlikeholdstjenester og dokumentasjon

- definere partenes og tredjeparters roller og ansvar

Fremdriftsplan

Leverandøren skal i samarbeid med Kunden lage en framdriftsplan for Etableringsprosjektet. Fremdriftsplanen skal inneholde følgende milepæler:

| Nr | Milepæl | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dato for oppstart av Etableringsprosjektet, herunder Gjennomføringsfasen | <Fylles ut av Leverandøren> |
| 2 | Dato for avslutning av Gjennomføringsfasen | <Fylles ut av Leverandøren> |
| 3 | Dato for oppstart av Opplæringsfasen | <Fylles ut av Leverandøren> |
| 4 | Dato for avslutning av Opplæringsfasen | <Fylles ut av Leverandøren> |
| 5 | Dato for oppstart av ordinært vedlikehold (Oppstartsdag) | <Fylles ut av Leverandøren> |
| 6 | Dato for levering av Samhandlingsplan (siste utkast) | <Fylles ut av Leverandøren> |

Oppstartsdag for vedlikeholdstjenestene skal være senest 23. oktober 2026.

I tillegg til ovennevnte milepæler bør fremdriftsplanen inneholde følgende (ikke uttømmende liste):

- Aktiviteter knyttet til Gjennomføringsfasen: Overføring av vedlikeholdstjenestene og etablering av Vedlikeholdsteam, estimert tidsbruk på hver aktivitet, nødvendige bidrag fra Kunden og eventuelle tredjeparter, inkludert tidligere vedlikeholdsleverandør.

- Aktiviteter knyttet til Opplæringsfasen: Opplæring av ressursene i Vedlikeholdsteamet, estimert tidsbruk på hver aktivitet under Opplæringsfasen, nødvendige bidrag fra og møter med Kunden.

<Leverandøren bes lage et utkast til fremdriftsplan for Etableringsprosjektet, basert på målsetningene i punkt 2.1 og innholdspreferansene i punkt 2.2 og i samsvar med rammene i Bilag 1 og 2.>

Oppstart av ordinært vedlikehold

Leverandøren skal skriftlig melde at Etableringsprosjektet er gjennomført jf. Bilag 4 punkt 2.2. Varselet skal senest sendes dagen før milepæl 5, jf. Bilag 4 punkt 2.2 (oppstart av ordinært vedlikehold).

Kunden skal skriftlig innen 24 timer etter mottatt varsel godkjenne at Etableringsprosjektet er ferdig og Leverandør kan overta ordinært vedlikehold. Kunden kan ikke nekte godkjenning uten saklig grunn.

Dagen for oppstart av ordinært vedlikehold er den dagen Kunden godkjenner at milepæl 5, jf. Bilag 4 punkt 2.2, er nådd.

Samhandlingsplan

Dette punktet knytter seg til Avtalens punkt 2.3.2.

Som del av Etableringsprosjektet skal det utarbeides en Samhandlingsplan som blant annet skal inneholde:

- Leverandørens arbeidsprosess for vedlikehold, herunder samhandling med Kunden, rutiner og bruk av verktøy, jf. Bilag 1 punkt 6.2 og 7.1.

- Roller og ansvar for deltakelse i Plattformteamet, jf. Bilag 1 punkt 9.

- Prosess og ansvar for kontinuerlig forbedring av tjenestene, jf. Bilag 1 punkt 6.7.

- Rutiner og retningslinje for forebyggende vedlikehold, jf. Bilag 1 punkt 7.3.

- Rutiner og retningslinje for rapportering, jf. Bilag 6.

- Klassifisering og definisjon av feil, jf. Bilag 1 punkt 7.5

- Rutiner og retningslinjer for CI/CD og leveranseplanlegging, jf. Bilag 1 punkt 7.5.

- Rutiner og retningslinjer for kodekvalitet, måleparametere og -metoder, jf. Bilag 1 punkt 7.5.

- Rutiner og retningslinjer for feilhåndtering, jf. Bilag 1 punkt 7.4.

- Rutiner og retningslinjer konfigurasjonsstyring, versjonskontroll og bygging, jf. Bilag 1 punkt 7.6.

- Rutiner og retningslinjer for testing, jf. Bilag 1 punkt 7.6.

- Prosess for kvalitetssikring og test av leveranser fra utviklingsprosjekter, jf. Bilag 1 punkt 8.

- Rutiner og retningslinjer for kvalitetssikring av systemer som overleveres til vedlikehold jf. Bilag 1 punkt 7.6.

- Teamorganisering, -sammensetning og arbeidsform, jf. Bilag 1 punkt 6.2.

- Rutiner og retningslinjer for dokumentasjon av vedlikeholdstjenestene, jf. Bilag 1 punkt 11.

- Rutiner for møter mellom partene, jf. Bilag 6 punkt 8.

- Rutine for fakturautsendelse for systemer hvor Kunden har flere mottakere av faktura og detaljeringsgrad på fakturabilag, jf. Bilag 7.

<Leverandøren bes lage et utkast til Samhandlingsplan basert på Kundens krav beskrevet i Bilag 1, Bilag 6 og dette Bilag 4 punkt 3.>