Bilag 5: Tjenestenivå med standardiserte prisavslag og kompensasjoner

Avtale om vedlikehold av IKT-systemer for Landbruksdirektoratet

2026

Innhold

1	Formål og virkeområde	2

2	Feilkategorier og prioritering	3

3	Tjenestenivå for A-feil	3

4	Tjenestenivå for B-feil	3

5	Tjenestenivå for C-feil	4

6	Statusrapportering og oppfølging	4

7	Konsekvenser ved brudd på tjenestenivå for A-feil	4

8	Prisreduksjon ved feil som skyldes Leverandøren	4

9	Repeterende feil	5

10	Forsinkelse i Etableringsprosjektet	5

Formål og virkeområde

Dette bilaget regulerer avtalte tjenestenivåer for Leverandørens håndtering av feil, avvik og driftsforstyrrelser i Systemporteføljen, samt standardiserte prisavslag og kompensasjoner ved manglende oppfyllelse.

Bilaget regulerer ikke Kundens eller NAVs driftsansvar for plattform eller infrastruktur, jf. Bilag 1. Leverandørens ansvar etter dette bilaget er knyttet til Leverandørens ytelser under Avtalen, herunder feilsøking, feilretting, applikasjonsnær bistand, testing, dokumentasjon og nødvendig deploy-bistand etter Kundens rutiner.

Feilkategorier og prioritering

Dette punktet knytter seg til SSA-V punkt 2.4.5.

Feil kategoriseres som A-, B- eller C-feil basert på feilens konsekvens for brukerne, Kundens oppgaveløsning, sikkerhet, tilgjengelighet og mulighet for midlertidig løsning.

Kunden fastsetter feilkategori og prioritering etter dialog med Leverandøren. Leverandøren skal uten ugrunnet opphold varsle Kunden dersom Leverandøren mener at en feil er feilklassifisert eller bør prioriteres annerledes.

Feilretting og videre håndtering skjer etter Kundens prioritering og bestilling, med mindre annet uttrykkelig følger av dette bilaget.

Tjenestenivå for A-feil

Retting av A-feil som meldes av Kunden i Leverandørens Garantitid, jf. Bilag 1 punkt 6.11, skal påbegynnes innen 30 minutter etter at feilen er meldt til Leverandøren, eller fra det tidspunkt Leverandøren burde ha oppdaget feilen.

Feilretting av A-feil skal pågå uavbrutt, også ut over Garantitiden, til feilen er rettet eller det er etablert en midlertidig løsning som Kunden aksepterer, med mindre Kunden bestemmer noe annet.

Dersom A-feil oppstår, oppdages eller meldes utenfor Garantitiden, skal feilretting påbegynnes innen 30 minutter etter neste tidspunkt som faller innenfor Garantitiden, med mindre Kunden har bestilt Beredskap eller annet er avtalt.

Dersom Kunden har bestilt Beredskap for det aktuelle tidsrommet, gjelder frist for påbegynt arbeid fra det tidspunkt Leverandøren kontaktes i Beredskapen.

Feilretting anses påbegynt når Leverandøren har satt inn egnet ressurs, startet reell feilsøking eller feilretting, og informert Kunden om hvem som håndterer feilen og videre oppfølging.

Tjenestenivå for B-feil

B-feil håndteres som del av Kundens ordinære prioritering av vedlikeholdsoppgaver, med mindre Kunden bestemmer annen prioritering.

Leverandøren skal uten ugrunnet opphold, og normalt innen neste virkedag, gi Kunden en vurdering av feilens årsak, konsekvens, risiko, mulig midlertidig løsning, estimat og forslag til videre håndtering.

Kunden prioriterer, beslutter og bestiller videre håndtering av B-feil i samsvar med Avtalens rammer.

Tjenestenivå for C-feil

C-feil håndteres gjennom Kundens ordinære prioritering og planlegging av vedlikeholdsoppgaver, jf. Bilag 1 punkt 7.4.

Statusrapportering og oppfølging

For A-feil skal Leverandøren rapportere status til Kunden minimum hver annen time så lenge feilen pågår, med mindre Kunden bestemmer en annen rapporteringsfrekvens.

For B-feil og C-feil skal Leverandøren gi status etter avtale med Kunden og etter rutiner for prioritering og gjennomføring av vedlikeholdsoppgaver.

Statusrapportering skal som minimum omfatte foreløpig årsak, konsekvens, tiltak, forventet videre fremdrift, behov for bistand fra Kunden eller tredjepart og eventuelle forslag til midlertidig løsning.

Konsekvenser ved brudd på tjenestenivå for A-feil

Dersom Leverandøren ikke overholder frist for påbegynt retting av A-feil, og dette ikke skyldes Kundens forhold, NAV, tredjepart eller force majeure, skal Leverandørens arbeid med feilrettingen utføres vederlagsfritt for Kunden frem til feilen er rettet eller midlertidig løsning er akseptert av Kunden.

Dette omfatter nødvendig analyse, retting, testing, dokumentasjon, pakking av hasteendring og nødvendig deploy-bistand etter Kundens rutiner.

Prisreduksjon ved feil som skyldes Leverandøren

Dersom A- eller B-feil skyldes forhold hos Leverandøren eller Leverandørens underleverandør, kan Kunden kreve at arbeid med analyse, retting, testing, dokumentasjon og nødvendig deploy-bistand knyttet til feilen honoreres med minimum 50 prosent prisreduksjon.

Dersom A- eller B-feil skyldes forhold både hos Kunden og Leverandøren, kan Kunden kreve at arbeid med analyse, retting, testing, dokumentasjon og nødvendig deploy-bistand honoreres med inntil 25 prosent prisreduksjon, basert på en konkret vurdering av partenes medvirkning til feilen.

Prisreduksjon etter dette punktet gjelder ikke i den utstrekning feilen skyldes forhold hos Kunden, NAV, Kundens øvrige leverandører, tredjepartskomponenter eller forhold utenfor Leverandørens kontroll.

Repeterende feil

Dersom samme feil, eller feil med samme underliggende årsak, oppstår mer enn to ganger etter at Leverandøren tidligere har rettet feilen, og årsaken skyldes Leverandørens forhold, skal Leverandøren rette den underliggende årsaken uten kostnad for Kunden.

Retting av repeterende feil omfatter nødvendig analyse, retting, testing, dokumentasjon, konfigurasjonsstyring og nødvendig deploy-bistand. Dersom rettingen ikke inngår i en ordinær release, skal Leverandøren uten kostnad for Kunden klargjøre nødvendig hasteendring og bistå ved produksjonssetting etter Kundens rutiner.

Forsinkelse i Etableringsprosjektet

Dersom Leverandøren ikke er klar til å overta ordinært vedlikeholdsansvar i samsvar med milepæl 5 i Bilag 4, og forsinkelsen ikke skyldes Kundens forhold, NAV, tredjepart eller force majeure, foreligger forsinkelse i Etableringsprosjektet.

Ved slik forsinkelse kan Kunden kreve at gjenstående arbeid i Etableringsprosjektet fullføres uten kostnad for Kunden.

Dersom forsinkelsen medfører at Kunden må forlenge eller kjøpe tilsvarende vedlikeholdstjenester fra tidligere vedlikeholdsleverandør eller annen leverandør, kan Kunden kreve nødvendige og dokumenterte merkostnader dekket av Leverandøren, så langt kostnadene skyldes Leverandørens forsinkelse.

Kundens krav etter dette punktet begrenser ikke Kundens øvrige rettigheter etter Avtalen.