Konkurransegrunnlag

410083 Tilstandskartlegging av bygg i boligporteføljen 2026-27

Websak 2026/16187

Innhold

1	Innledning	1

1.1	Om Oppdragsgiveren	1

1.1.1	Kontaktpersoner	1

1.1.2	Tilbudsinnlevering	1

2	Beskrivelse av anskaffelsen	1

2.1	Generelt	1

2.2	Nærmere beskrivelse av arbeidsoppgaver	2

2.3	Forventet fremdrift og tidspunkt for utførelse	3

3	Kontraktsbestemmelser	3

4	Tildelingskriterier	3

5	Administrative bestemmelser for gjennomføring av minikonkurranse	4

5.1	Kostnader	4

5.2	Fremdriftsplan	4

5.3	Spørsmål til konkurransedokumentene	5

5.4	Deltilbud, alternative tilbud, parallelle tilbud	5

6	Tilbakekall og endring av tilbud	5

7	Avslutning av konkurransen	5

7.1	Meddelelse om valg av leverandør	5

8	Vedlegg	5

Innledning

Dette er en minikonkurranse for avrop på rammeavtale for kjøp av Rådgivende ingeniørtjenester innen bygningsteknikk (RIB) i prosjektet 410083 Tilstandskartlegging av bygg i boligporteføljen 2026-27.

  - Om Oppdragsgiveren

Kontaktpersoner

| Navn: | Jorunn Dyrset |
| --- | --- |
| E-post: | Jorunn.dyrset@baerum.kommune.no |
| Telefon | +47 928 51 538 |

Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver hva gjelder konkurransen enn nevnte kontaktperson.

Tilbudsinnlevering

Leverandøren får tilgang til konkurransegrunnlaget gjennom konkurransegjennomføringsverktøyet fra Mercell. Leverandøren leverer tilbudet gjennom Mercell. Det bes også om at eventuelle spørsmål sendes inn gjennom Mercell.

Beskrivelse av anskaffelsen

  - Generelt

Oppdraget gjelder kartlegging av den tekniske tilstanden på bygninger forvaltet av Bærum Kommune Eiendom (BKE). Denne anskaffelsen gjelder boliger, og omfatter om lag 200 000 m² og ca 220 bygninger.

Kartleggingen gjennomføres med utgangspunkt i NS 3424:2012/G2:2020 og registreringene bygges opp etter NS 3451:2022 Bygningsdelstabell og systemkodetabell for bygninger og tilhørende uteområder. Kartleggingen skal resultere i én sluttrapport per eiendom/bygning, og BKEs egne maler for rapportering skal benyttes og det skal legges inn i Plania.

Formålet med tilstandsrapporten er å få oversikt over etterslep i bygningsmassen. Sammen med forslag til tiltak med kostnad skal dette gi utgangspunkt til en 10-årig vedlikeholdsplan for hver eiendom.

Bygningene er fra forskjellige byggeår og skal vurderes etter den gjeldende byggeforskriften for aktuelt byggeår. Det stilles krav til rådgiver som har erfaring med å utarbeide tilstandsanalyser, etter den gjeldende byggeforskriften for det aktuelle bygget.

Oppdraget gjennomføres i tett samarbeid med koordinatorer for tilstandskartlegging. Videre krever oppdraget godt samarbeid mellom de kommunale enheter som er brukere av bygningene, forvalter og driftstekniker.

Oppdraget skal utføres av tilbudte RIB, RIV og RIE. I tillegg må tilbyder kunne stille til disposisjon øvrige, relevant personell for å løse oppdraget.

Det forutsettes en befaring pr. bygning så tilbudte ressurser må koordinere seg og gjennomføre befaringen til samme tid.

Det må påregnes avholdt eget oppstartsmøte med BKE umiddelbart etter tildeling der nødvendig informasjon om bygningsmassen, utfylling av maler m.m. vil bli gitt. Leverandør må etter oppstart utnevne en oppdragsansvarlig som skal være kontaktperson mot Oppdragsgiver/BKE.

Rådgiver skal benytte utleverte maler for registrering av tilstand. En nærmere opplæring i bruk av maler og Plania vil gis til oppdragsansvarlig ifbm. oppstartsmøte. Oppdragsansvarlig har ansvaret for opplæring av resten av rådgivningsgruppen.

Etter første gjennomførte tilstandsrapport må rådgiver påregne å bli innkalt til en gjennomgang av rapporter slik at eventuelle feil og forbedringer kan avdekkes på et tidlig stadium og at de påfølgende rapportene får en entydig struktur.

Det anbefales at oppdragsansvarlig for rådgiver har det overordnede ansvaret for kvalitetskontroll av rapportene før de oversendes oppdragsgiver.

RIB, RIV og RIE skal delta på alle befaringer. Personell forutsettes å ha kompetanse til å fange opp tverrfaglige forhold.

Rådgiver må innhente nødvendig informasjon fra nøkkelpersonell hos bruker og BKE for å få belyst alle forhold relatert til oppdraget. Driftstekniker vil sørge for tilgang til aktuelle bygninger/rom og eventuelt bistå på befaring.

  - Nærmere beskrivelse av arbeidsoppgaver

Typiske arbeidsoppgaver vil være befaringer og tilstandsrapporter. Det kreves at det gjennomføres befaring av alle bygg hvor det lages tilstandsrapporter. Det stilles krav til at avvik blir nøyaktig identifisert med romnummer, plassering i bygningsmassen og bilde.

Utførende skal overføre tilstandsvurdering til kommunens FDV-system Plania. De to første tilstandsvurderingene skal overføres til FDV-systemet i samarbeid med kommunens FDV ansvarlig, dette for å sikre riktig overføring av data. Når dette er kvalitetssikret, kan resterende kartlegginger gjennomføres og legges direkte inn i Plania av utførende.

Bærum kommune vil etter tildeling oversende det vi har av tilgjengelig dokumentasjon pr. bygg.

  - Forventet fremdrift og tidspunkt for utførelse

Det forutsettes umiddelbar oppstart etter kontraktsinngåelse.

Innlevering av tilstandsrapporter skal leveres fortløpende, med siste frist for innlevering av samtlige oppdrag på alle eiendommer innen 30.06.2027.

Prosjektet vil benytte prosjekthotell, Interaxo, for oppdraget.

Kontraktsbestemmelser

Avtalen for dette oppdraget vil bestå av følgende dokumenter:

- Leverandørens tilbud

- Minikonkurransegrunnlaget med vedlegg og ev. etterfølgende suppleringer

- NS 8402

- Rammeavtalen

Tildelingskriterier

For denne minikonkurransen anvendes følgende tildelingskriterier:

| A: Kriterier | B: Vekt | C: Grunnlag |
| --- | --- | --- |
| Pris | 20 % | Timepriser som fremgår av tilbudsskjemaet (vedlegg 1). (Vedlagte tilbudsskjema skal benyttes. Evt. avvik vil kunne medføre avvisning.) Det vil evalueres basert på gjennomsnittet av de tre rollene. |
| Kvalitet: Kompetanse og erfaring Det vil særlig vektlegges erfaring fra oppdrag av liknende omfang, art og kompleksitet som angitt i konkurransegrunnlagets punkt 2 | 60 % | CV for den tilbudte ressursen (vedlegg 2). Utfylt mal CV for tilbudt team. Det skal leveres CV for alle ressursene som skal jobbe med oppdraget (RIB, RIE og RIV). Tilbyder står fritt til å velge antall ressurser som de ønsker å benytte i oppdraget (oppdraget skal leveres innen frist oppgitt i punkt 2.3). De personer som tilbys skal være de som faktisk utfører oppdraget. Det vil evalueres basert på gjennomsnittet av de tilbudte ressursene innenfor den aktuelle rollen. Hver rolle vil telle 1/3. (Vedlagte mal for CV skal benyttes. Eventuelle avvik vil kunne medføre avvisning). Dersom oppdragsgiver finner det nødvendig, vil det gjennomføres intervju av tilbudte ressurser (pr tlf eller møte). Et eventuelt intervju vil dreie seg om ressursens kompetanse og erfaring, herunder utdanning, arbeidserfaring og tidligere gjennomførte oppdrag. |

| Oppdragsforståelse herunder: - Effektiv ressursbruk - Sikkerhet for leveranse innen tidsfrist og løpende ferdigstillelse av rapportene | 20% | Tilbyder skal levere inn en detaljert beskrivelse på maks. 1 side på hvordan tilbyder har tenkt å løse oppgaven innen tidsfrist f.eks. antall ressurser, oppgavefordeling. mm. |
| --- | --- | --- |

Når det gjelder tildelingskriteriet pris har leverandøren ved minikonkurranser (over terskelsum) anledning til å tilby lavere eller høyere priser enn det som er tilbudt gjennom prisskjemaet knyttet til rammeavtalen (hovedavtalen).

Ved minikonkurranser er tilbudt pris fast under oppdragsavtaleprerioden, og skal ikke prisreguleres. Unntaket er i de tilfellene hvor oppdragsavtaleperioden løper i mer enn ett år. I slike tilfeller kan tilbudte timepriser (kun timepriser) prisreguleres på tilsvarende måte som det fremkommer i rammeavtalens standard kontraktsvilkår punkt 7.2.

Administrative bestemmelser for gjennomføring av minikonkurranse

Kostnader

Kostnader som Leverandør måtte pådra seg i forbindelse med forespørsel om deltakelse, utarbeidelse og levering av tilbud, møter og oppfølging vil ikke bli refundert. Deltakelse i minikonkurransen vil ikke på noen måte forplikte Oppdragsgiver til å inngå kontrakt med leverandør eller involvere Oppdragsgiver i økonomiske forpliktelser.

Fremdriftsplan

| Aktivitet Tidsplanen er tentativ, unntatt tilbudsfrist. | Tidspunkt / Dato |
| --- | --- |
| Invitasjon til leverandørene | 16.06.2026 |
| Tilbudsfrist | 07.08.2026 |
| Tilbudsevaluering | Uke 33 |
| Valg av leverandør/kontrakt | Uke 33 |
| Vedståelsesfrist | 3 måneder fra tilbudsfrist. |
| Oppstart | Ca uke 35 |

Spørsmål til konkurransedokumentene

Oppdragsgiver oppfordrer leverandøren til å sette seg tidlig inn i konkurransedokumentene og stille spørsmål dersom noe er uklart. Eventuelle spørsmål leverandørene måtte ha til konkurransegrunnlaget må fremmes så fort som mulig.

Eventuelle spørsmål skal sendes skriftlig, via konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV). Alle spørsmål vil bli besvart i anonymisert form og gjort tilgjengelig for alle som har meldt interesse for konkurransen i konkurransegjennomføringsverktøyet.

Deltilbud, alternative tilbud, parallelle tilbud

Det er ikke tillatt å levere inn deltilbud, alternative tilbud, og/eller parallelle tilbud.

Tilbakekall og endring av tilbud

Et tilbud kan tilbakekalles eller endres av Leverandøren inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekalling skal skje via leverandørportalen i konkurransegjennomføringsverktøyet. Endring av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud og må tilfredsstille samtlige formalkrav.

Avslutning av konkurransen

Meddelelse om valg av leverandør

Oppdragsgiver vil via Mercell informere alle tilbyderne skriftlig og samtidig om hvem oppdragsgiveren har til hensikt å tildele oppdragsavtalen når valg av leverandør er gjort.

Vedlegg

Vedlegg 1 – Tilbudsskjema

Vedlegg 2 – Mal for CV

Vedlegg 3 – Veiledning tilstandsregistrering

Vedlegg 4 – Mal Tilstandsrapport forside

VEDLEGG 1 - TILBUDSSKJEMA MINIKONKURRANSE KJØP AV RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER INNEN BYGNINGSTEKNIKK (RIB)

PROSJEKT: 410083 Tilstandsregistrering av bygg i boligporteføljen 2026-27

- TILBUDT RESSURS RIB

| Navn på ressurs (CV vedlagt): |  |
| --- | --- |
| Telefon: |  |
| E-post: |  |

- PRIS - RIB

Oppdraget honoreres etter medgått tid med følgende timepris:

| Timepris for tilbudt ressurs* (eks mva): |  |
| --- | --- |

- FORBEHOLD/AVVIK

□ Tilbudet er uten forbehold/avvik.

□ Tilbudet inneholder følgende forbehold/avvik:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- KONTAKTINFORMASJON

| Tilbyders firmanavn*: |  |
| --- | --- |
| Postadresse: |  |
| Tilbudets kontaktperson: |  |
| E-post kontaktperson: |  |
| Tlf. kontaktperson: |  |

*Tilbyders firmanavn må være det firmaet som har signert rammeavtalen med Bærum kommune.

- SIGNATUR

| Sted/dato: |  |
| --- | --- |
| Signatur: |  |
| Med blokkbokstaver: |  |

VEDLEGG 1 - TILBUDSSKJEMA MINIKONKURRANSE KJØP AV RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER INNEN BYGNINGSTEKNIKK (RIB)

PROSJEKT: 410083 Tilstandsregistrering av bygg i boligporteføljen 2026-27

- TILBUDT RESSURS RIV

| Navn på ressurs (CV vedlagt): |  |
| --- | --- |
| Telefon: |  |
| E-post: |  |

- PRIS - RIV

Oppdraget honoreres etter medgått tid med følgende timepris:

| Timepris for tilbudt ressurs* (eks mva): |  |
| --- | --- |

- FORBEHOLD/AVVIK

□ Tilbudet er uten forbehold/avvik.

□ Tilbudet inneholder følgende forbehold/avvik:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- KONTAKTINFORMASJON

| Tilbyders firmanavn*: |  |
| --- | --- |
| Postadresse: |  |
| Tilbudets kontaktperson: |  |
| E-post kontaktperson: |  |
| Tlf. kontaktperson: |  |

*Tilbyders firmanavn må være det firmaet som har signert rammeavtalen med Bærum kommune.

- SIGNATUR

| Sted/dato: |  |
| --- | --- |
| Signatur: |  |
| Med blokkbokstaver: |  |

VEDLEGG 1 - TILBUDSSKJEMA MINIKONKURRANSE KJØP AV RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER INNEN BYGNINGSTEKNIKK (RIB)

PROSJEKT: 410083 Tilstandsregistrering av bygg i boligporteføljen 2026-27

- TILBUDT RESSURS RIE

| Navn på ressurs (CV vedlagt): |  |
| --- | --- |
| Telefon: |  |
| E-post: |  |

- PRIS - RIE

Oppdraget honoreres etter medgått tid med følgende timepris:

| Timepris for tilbudt ressurs* (eks mva): |  |
| --- | --- |

- FORBEHOLD/AVVIK

□ Tilbudet er uten forbehold/avvik.

□ Tilbudet inneholder følgende forbehold/avvik:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- KONTAKTINFORMASJON

| Tilbyders firmanavn*: |  |
| --- | --- |
| Postadresse: |  |
| Tilbudets kontaktperson: |  |
| E-post kontaktperson: |  |
| Tlf. kontaktperson: |  |

*Tilbyders firmanavn må være det firmaet som har signert rammeavtalen med Bærum kommune.

- SIGNATUR

| Sted/dato: |  |
| --- | --- |
| Signatur: |  |
| Med blokkbokstaver: |  |

Vedlegg 2 - CV

Rammeavtale for kjøp av Rådgivende ingeniørtjenester innen bygningsteknikk (RIB)

PROSJEKT: 410083 Tilstandsregistrering av bygg i boligporteføljen 2026-27

Dette skjemaet skal benyttes til dokumentasjon av tildelingskriteriet «Kvalitet: kompetanse og erfaring» som oppgitt i konkurransegrunnlaget punkt 3. Det skal ikke leveres CV eller andre opplysninger om ressursen utover dette skjemaet. Slik informasjon vil ikke bli hensyntatt av oppdragsgiver i evalueringen.

Det er tillatt å tilføye rader i tabeller i punkt 3,4 og 5. For øvrig skal skjemaet fylles ut slik det er utlevert.

| Tilbyder (firmanavn) |  |
| --- | --- |

- PERSONOPPLYSNINGER

| Ressursens navn |  |
| --- | --- |
| Fødselsår |  |
| Nåværende stilling |  |
| Telefon |  |
| E-post |  |

- GENERELT / SAMMENDRAG

Kort beskrivelse av nøkkelkvalifikasjoner og mest relevante kompetanse og erfaring knyttet til denne anskaffelsen.

- UTDANNING

| FRA DATO | TIL DATO | UTDANNING | UTDANNINGSSTED |
| --- | --- | --- | --- |

- KURS/VERV/DIVERSE

| ÅRSTALL | KURS/VERV |
| --- | --- |

- ARBEIDSERFARING

| FRA DATO | TIL DATO | ARBEIDSGIVER | STILLING |
| --- | --- | --- | --- |

- RELEVANTE REFERANSEOPPDRAG

Det skal maks oppgis 10 relevante oppdrag. Alle kolonner skal fylles inn for hvert referanseoppdrag. Det gjøres oppmerksom på at manglende innfylling av etterspurte opplysninger kan medføre at oppdragets relevans er vanskelig å vurdere, og dermed gis mindre uttelling. Eksempelet nedenfor er ment som veiledning for hvilke opplysninger som er relevante. Mangelfull utfylling vil kunne medføre lavere poengscore.

| Prosjektnavn |  | Oppdragsgiver, inkl navn, tlf.nr. og epostadr. til kontaktperson | Type bygg, inkl kort beskrivelse av prosjektet | Entrepriseform | Total prosjektkostnad eks mva | Ressursens rolle og fasedeltakelse i prosjektet (tidligfase, utførelsesfase, anskaffelser mm) | Honorar for oppdraget (NOK) eks mva | Tidspunkt for oppdraget |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eks. | Skomakergata skole | Oslo kommune, kontaktperson: Peder Ås, tlf. 900 000 00, peder@as.com | Barneskole, totalrehabilitering av verneverdig bygg på 2000 m2. I tillegg oppføring av nybygg etter TEK 10 på 2000 m2. | Totalentreprise | 120 mill eks mva. | Byggherreombud, med deltakelse både i tidligfase og utførelsesfasen. | Kr 1 mill eks. mva | Januar 2012 - januar 2014 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |