KONKURRANSEGRUNNLAG (2026)

  - Åpen tilbudskonkurranse etter forskriftens del II

  - for anskaffelse av

Rehabilitering av tak på Lånke kirke

  - Saksnr. 26/001000

OPPDRAGET

Oppdragsgiver

Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Stjørdal kirkelige fellesråd (SKF). SKF er et kirkelig organ opprettet med hjemmel i trossamfunnsloven, og som ivaretar oppgaver på vegne av soknene i kommunen.

SKFs ansatte drifter fire menigheter med fem kirker og tre kapeller, og sju gravplasser med tilhørende bygninger. Hovedkontoret er i Kimen kulturhus.

Anskaffelsens formål

Oppdragsgiver skal rehabilitere 335 m2 tak på Lånke kirke. Kirka er ikke listeført (stillaset kan dermed festet i bygget). På grunn av en akutt vannlekkasje ble taket på sakristiet byttet i fjor. Arbeidet ønskes ferdigstilt i 2026.

Det vil i årene som kommer bli behov for rehabilitering av flere av takene på kirkene / kapellene våre, men dette vil bli lagt ut som egne konkurranser.

Kontraktens varighet

Kontrakten gjelder denne konkrete anskaffelsen.

Orientering

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

| Aktivitet | Tidspunkt |
| --- | --- |
| Utlysning på Dofin | 18.06.26 |
| Anbudsbefaring | 02.07.26 |
| Siste frist for evt avklaringer i konkurransegrunnlaget | 08.07.26 |
| Tilbudsfrist | 10.08.26 |
| Siste frist for evt avklaringer i tilbudene | 13.08.26 |
| Kontraktstildeling og meddelelse til tilbydere | 14.08.26 |
| Kontraktsinngåelse | 27.08.26 |
| Vedståelsesfrist | 10.11.26 |

Fristene løper til kl 12:00 angjeldende dato

Det gjøres oppmerksom på at alle tidspunktene etter tilbudsfristen, foruten vedståelsesfristen, er tentative.

Det legges opp til anbudsbefaring for intereserte tilbydere torsdag 2. juli kl 10:00. Da vil man også få mulighet til å se taket på prestesakristiet som er mal for hvordan dette arbeidet skal utføres. Det presiseres at det ikke er et krav om oppmøte på anbudsbefaringen for å kunne gi tilbud.

Krav til leverandørenes kvalifikasjoner

Generelt om kravene

Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som knytter seg til leverandørens egnethet til å levere den aktuelle anskaffelsen. Formålet med å stille kvalifikasjonskrav er å sikre at leverandøren teknisk, organisatorisk, økonomisk og finansielt har det nødvendige grunnlaget for å gjennomføre kontrakten. Alle krav må oppfylles for at leverandør skal bli kvalifisert, jmfr FOA §16

Dokumentasjonen

Leverandøren må dokumentere oppfyllelsen av kravene i pkt 3.3. og 3.4 gjennom innlevering av angitt dokumentasjon nedenfor. Dokumentasjonen skal leveres sammen med tilbudet.

Lovpålagte krav

    - Vinner av konkurransen skal fremlegge skatteattest, utstedt av Skatteetaten. Attesten skal ikke være eldre enn 6 md regnet fra meddelelse om vinner av konkurransen. Ved restanser på attesten kan tilbyder avvises fra konkurransen, jf  FOA §9-5 (3). Ny vinner vil i så fall bli kontaktet.

Dokumentasjon:	Attest for skatt og merverdiavgift

    - Det kreves at tilbyder er godkjent lærebedrift. Minst én lærling skal delta i arbeidet, og minst 10 prosent av arbeidet skal utføres av lærlinger. Dette kravet stilles for å styrke markedets kompetanse på kirkebygg.

Dokumentasjon:	Godkjenning som lærebedrift. Navn på lærling(er) som skal delta i arbeidet.

Andre krav

    - Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.

Dokumentasjon:	Firmaattest (for utenlandske selskaper; godtgjørelse på en slik registrering)

    - Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne utføre kontrakten.

Dokumentasjon:	Kredittvurdering som baserer seg på siste kjente regnskapstall. Ratingen skal være utført av kredittopplysningsvirksomhet som har konsesjon til å drive slik virksomhet. Minimum kredittrating A eller 51 poeng kreves.

Alternativt kan signert årsregnskap med noter inkl styrets beretning og revisorerklæring benyttes som dokumentasjon.

    - Leverandøren skal ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag.

Dokumentasjon:	Beskrivelse av leverandørens 3 mest relevante oppdrag i løpet av de siste 3 årene (inkl angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og mottaker med navn, telefon og epost). Det er leverandørens ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen. Leverandøren kan dokumentere erfaringen med å vise til kompetanse til personell han råder over og kan benytte til dette oppdraget, selv om erfaringen er opparbeidet mens personellet har utført tjeneste for en annen leverandør. Dokumentasjonen skal også inneholde CV for anleggsleder på prosjektet.

Underleverandører

Leverandøren kan for denne kontrakten støtte seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, og tekniske og faglige kvalifikasjoner. Dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter, skal han dokumentere at han råder over de nødvendige ressursene, for eksempel i form av en forpliktelseserklæring.

Leverandøren kan benytte maksimalt to ledd med underleverandører i gjennom -føringen av kontrakten. Dette innebærer at det ikke kan inngå mer enn to nivåer av underleverandører i kjeden under hovedleverandøren. Oversikt over alle underleverandørledd skal oppgis i tilbudet.

Kravspesifikasjon

Generelt

- Oppdragiver tilviser plass for containere, brakke og utstyr og stiller med strøm og vann tilgjengelig ved kirka. Det vil bli gitt tilgang til kirkas toaletter og spiserom.

- Stillas må monteres slik at det er tilgang til kirka, både inngangsdører og rømningsvei. Ved gravferder må arbeidet stoppes i ca 2 timer. Det anslås 6-8 gravferder i byggeperioden.

- Leverandør skal deponere alt avfall

- Leverandør skal rydde opp etter egne arbeider, i dette ligger også tilbakeføring fra eventuelle skader på grunnen.

- Trematerialer skal være av tettvokst gran (årringbredde mindre eller lik 2 mm i snitt) og være PEFC/FSC-sertifisert. Fuktinnhold ved montering skal være mindre eller lik 18%.

- Kobber i renner, nedløp og beslag skal være dimensjonert etter NS-EN 612.

- Alt tilleggsarbeid skal være avtalt med byggherren i byggemøte før arbeidet startes opp. Det skal gjennomføres ukentlige byggemøter.

- Både for kontraktsarbeidet og for tilleggsarbeidet skal det føres timelister som gjøres tilgjengelig for oppdragsgiver på forespørsel.

- Prestesakristiet på Lånke kirke er mal for hvordan taket skal rehabiliteres.

Rigg og drift

- Opp- og nedrigg utføres av leverandør i henhold til stillasforskriften.

- Leverandør skal planlegge og avholde rutinemessige inspeksjoner på stillas for å dokumentere sikkerhet i hele perioden

Rivearbeider

- Følgende skal demonteres og bort-transporteres

  - All eksisterende skiferstein

  - Alle steinlekter og sløyfelekter

  - Alle beslag på møne, takrenner, spillblikk og nedløp

  - Alle eksisterende vindskier

- Eventuelle råteskader i undertak skal skiftes ut

Oppbygging

- Utskifting av råteskadet undertak. Dette faktureres som tilleggsarbeid.

- Legge ny diffusjonsåpent undertaksduk, godkjent for skifertak

  - Duken legges i tråd med produsentens anvisninger

  - Godkjenning for skifertak må dokumenteres

- Montere

  - 30*48 mm sløyfer

    - Dette skal være av tettvokst gran, ikke av impregnert materiale

    - Sløyfene festes gjennom undertaket og ned i sperrene

  - 36*48 mm steinlekter

    - Dette skal være av tettvokst gran, ikke av impregnert materiale

    - Det skal etableres kontinuerlig lufting fra raft til møne

  - Nye takrenner i kobber

    - minimum 125 mm med overliggere

  - Nye nedløp i kobber

    - med rette bend

  - Nye Alta firkantskifer

    - 18 toms størrelse festet med rustfri skiferstift eller krok

    - Overlapp i hht produsentens anvisninger

  - Nye bord for mønebeslag og mønebeslag i kobber

  - Nye vindskier

    - i tettvokst gran malt med tre strøk linolje (Ottosens Zinkhvit)

Dokumentasjon

- EPD for trevirke, undertak og tekking.

- Monteringsanvisning for alle produkter

- Fuktmåling ved montering

- Fotodokumentasjon av skjulte arbeider

- Samsvarserklæring etter ferdigstillelse

Tildelingskriterier

I denne konkurransen har oppdragsgiver valgt følgende hovedkriterium for valg av leverandør:

Det beste forholdet mellom pris og kvalitet

Alle de kriterier som fremgår under skal vektlegges i vurderingen av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.

| Tildelingskriterier | Dokumentasjon | Vekting |
| --- | --- | --- |
| Pris | Spesifisert tilbud | 60% |
| Kvalitet | Beskrivelse | 40% |
| SUM |  | 100% |

Pris

Pris vil bli vektet etter en proporsjonal skala, hvor den laveste prisen gir høyest poengscore (10) og de andre relativt i forhold til det. Det skal også oppgis relevante timepriser for tilleggsarbeid.

Benyttet formel for evalueringen er:

10 – 10 * (leverandørens tilbud – laveste tilbud) / laveste tilbud

Kvalitet

Vurderingen av kriteriet er basert på en helhetsvurdering. Her vil referanseprosjekt og anleggsleders CV bli vurdert. Det gis poeng etter en skala fra 0-10, hvor den tilbyder som har det beste tilbudet får 10 poeng og de andre relativt i forhold det.

Klima/miljø

Klima/miljø vil ikke bli vektet, ut fra krav som stilles i kravspesifikasjonen.

Anskaffelsen gjelder en byggekontrakt der oppdragsgiver har fastsatt detaljerte og bindende krav til materialbruk og utførelse. Dette omfatter blant annet bruk av Alta-skifer på tak, kobber til takrenner og nedløp, samt tettvokst gran til vindskier, sløyfer og lekter. I tillegg er det stilt krav til avfallshåndtering og levering til godkjent mottak.

De vesentligste klima- og miljøpåvirkningene i denne anskaffelsen knytter seg til materialvalg, levetid og utskiftingsbehov. Disse forholdene er i all hovedsak låst gjennom kravspesifikasjonen. Materialvalgene er gjort på bakgrunn av vurderinger av holdbarhet, vedlikeholdsbehov og livsløpskostnader, og bidrar til redusert samlet miljøbelastning over byggets levetid.

Det gjenstående handlingsrommet for leverandørene knytter seg i hovedsak til gjennomføringsfasen, herunder transport, logistikk og utførelsesmetodikk. Oppdragsgiver har foretatt en konkret vurdering av kontraktens omfang, varighet og forventet ressursbruk, og vurderer at tiltak som utslippsfri byggeplass eller utslippsfri transport i dette tilfellet vil ha begrenset klimaeffekt. Slike forhold vurderes også å være lite egnet for objektiv og etterprøvbar evaluering som tildelingskriterium.

På denne bakgrunn vurderer oppdragsgiver at klima- og miljøhensyn er tilstrekkelig ivaretatt gjennom krav og kontraktsvilkår, og at bruk av klima og miljø som tildelingskriterium ikke vil gi reell merverdi eller konkurranseeffekt i denne anskaffelsen. Unntaket i FOA § 7-9 (3) kommer derfor til anvendelse.

Kontrakt

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406, Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt: 2009. Det kreves vanlig bankgaranti for denne avtalen. Garantien skal senest være mottatt av byggherren før første utbetaling av honorar. Byggherren stiller ikke sikkerhet. Dette er et unntak fra NS 8406, annet ledd.

Sanksjoner ved brudd på bestemmelser vedr lærlingen(e) sin deltakelse, samt brudd på forpliktelsene i «Egenerklæring», vil bli tatt inn i kontrakten.

Regler for konkurransen

Anskaffelsesprosedyre og kunngjøring

Anskaffelsen gjennomføres som en åpen tilbudskonkurranse i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser FOR 2016-08-12-974 (FOA) del I og del II. Denne prosedyren gir alle interesserte leverandører mulighet til å levere tilbud.

Konkurransen kunngjøres på Doffin via Artifik.

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha kontakt med leverandørene utover å foreta eventuelle mindre avklaringer / korrigeringer av tilbudene. Forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandør kan forvente dialog om sitt tilbud og må derfor levere sitt beste tilbud.

Endring av konkurransegrunnlaget

Før tilbudsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlig, jmfr FOA §14 – 2 (1).

Forbehold

Forbehold skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan vurdere disse uten kontakt med tilbyderen. Dersom forbeholdet ikke lar seg kostnadsberegne, vil det kunne føre til at tilbudet anses ufullstendig og bli avvist. Tilbud som gjelder vesentlige forbehold vil bli avvist, jmfr FOA §24 – 8.

Alternative tilbud

Alternative tilbud enn det som det er åpnet for i kap 4 Kravspesifikasjon, vil ikke bli vurdert.

Tilbakekalling og endring av tilbud

Tilbud kan ikke tilbakekalles eller endres etter innsendelse, jmfr FOA §23 – 3, med mindre evt handlinger etter pkt 7.2 gir grunnlag for det.

Innstilling på kontraktstildeling

Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt vil meddeles skriftlig og samtidig til alle deltakerne før kontrakt inngås.

Konkurransegrunnlagets innhold

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet og vedlegg beskrevet på side 8.

Konfidensialitet og offentlighet

    - Taushetsplikt

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med konkurransen og gjennomføringen av kontrakten skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. Taushetsplikten er likevel ikke mer omfattende enn det som følger av forvaltningsloven, jf. lov 10. februar 1967, samt etter offentleglova, se pkt. 7.8.2. nedenfor.

    - Offentlighet

Inntil valg av leverandør er gjort kan det nektes innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll, jf. lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) § 23.

Etter at valg av leverandør er gjort er tilbud og protokoller som utgangspunkt åpne for innsyn. Det er likevel gjort noen unntak fra innsynsretten i offentleglova. Av disse unntakene er unntaket for innsyn i opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov, jf. offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13.

Ved krav om innsyn skal oppdragsgiveren på selvstendig grunnlag vurdere hvor vidt opplysningene er av en slik art at oppdragsgiveren plikter å nekte innsyn, jf. offentleglova § 29.

Krav til tilbudets form og innlevering

Generelt om tilbudet

Tilbudet skal leveres via Artifiks portal. Den som ikke har bruker hos Artifik, kan registrere seg gratis her:

https://support.artifik.no/hc/no/articles/36070459210257-Registrering-som-leverand%C3%B8r-i-Artifik

Det er kostnadsfritt for leverandører å bruke Artifik

Komplett tilbud skal bestå av følgende dokumenter

- Tilbud, inkludert timepris for tilleggsarbeid

- Egenerklæring

- Firmaattest

- Kredittvurdering

- Beskrivelse av leverandørens 3 mest relevante oppdrag

- PEFC/FSC-sertifisering på tettvokst gran

- EPD for trevirke, undertak og tekking

Tilbudsfrist

Frist for innlevering av tilbudet er satt til: 10.08.26 kl 12:00

Dokumentene må være oppdragsgiver i hende før utløpet av fristen. Oppdragsgiver er forpliktet til å avvise for sent innkomne tilbud, jmfr FOA §24 – 1 (1) a.

Tilbudets vedståelsesfrist

Tilbudet skal være bindende for leverandør til 10.11.26

Vedlegg:

- Egenerklæring