Miljøprogram

71-BYM-2025 - EKEBERG EFA, SNØDEPONI OG BALLFANGERNETT

Rapport utarbeidet av:

Kvalitetssikret av:
Dato: 
Versjon:

Saksnr: 71-BYM-2025/12001333

Innhold

1	Formål miljøprogram 	3

2	Prosjektorganisasjon og forankring	3

2.1	Beskrivelse av prosjekt	3

2.2	Føringer og aktuelle dokumenter med relevans for miljø	3

2.2.1	Oslo kommune og Bymiljøetatens styrende dokumenter	4

2.2.2	Nasjonale strategier og meldinger	4

2.2.3	Myndighetskrav	4

3	Miljøaspekter	5

4	Prosjektets miljømål og tiltak	5

4.1	Støy, rystelser og vibrasjoner	5

4.2	Grunnforhold	6

4.3	Forurenset grunn og massehåndtering	6

4.4	Overvannshåndtering og utslipp til grunn og vann	7

4.5	Luft- og lysforurensing	7

4.6	Energiforbruk	8

4.7	Ressursbruk og materialvalg	8

4.8	Naturmiljø og biologisk mangfold	9

4.9	Kulturmiljø og kulturminner	9

5	Miljøoppfølging i prosjekt	10

Formål miljøprogram

Bymiljøetaten har ansvaret for å forvalte fellesarealer som gater, torg, parker, friområder, idrettsanlegg, marka og indre Oslofjord, samt ansvaret for byens luft, støy, vann og jord. Bymiljøetatens mål er å gjøre Oslo til en trygg, vakker, grønn og aktiv by for alle. Dette miljøprogrammet bygger på Oslo kommune og Bymiljøetaten sine miljømål, myndighetskrav og Bymiljøetaten sine miljøaspekter.

Miljøprogrammet er byggherres styringsdokument som gir oversikt over miljøutfordringer, miljøkrav og miljøambisjoner. Det skal brukes for at prosjektering til prosjektet «Ekeberg EFA, Snødeponi og Ballfangernett» inkluderer gode miljøvalg og –vurderinger, og for å skape en økt bevissthet rundt prosjektets miljøpåvirkning.

Miljøprogrammet skal være et fast punkt på agendaen i prosjekteringsmøter. Miljømål skal brukes som grunnlag for prosjekteringen og sette føringer for tiltakene som skal inkluderes i en miljøoppfølgingsplan som brukes til miljøoppfølging i detaljprosjektering og anleggsperioden.

Prosjektorganisasjon og forankring

Bymiljøetaten er som eier av prosjektet ansvarlig for å definere miljøambisjonen i prosjektet og utarbeidelse av miljøprogrammet. Prosjektorganisasjonen i Bymiljøetaten er vist under.

| Prosjekteier | Jasmin Jahre Henanger |
| --- | --- |
| Prosjektansvarlig | Trine Kvaale |
| Prosjektleder | Hugo Berg |
| Miljørådgiver byggherre | Eirill Søiland Haga |

Miljøprogrammet er utarbeidet i henhold til NS 3466:2009.

Beskrivelse av prosjektet

BYM skal rehabilitere Ekeberg kunstgressbane 2, med utskiftning av kunstgress (eget separat prosjekt) og følgende 3 oppgaver som inngår i denne entreprisen:

- Utforming/prosjektering for etablering av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet (heretter kalt EFA-anlegg) i tilknytning til Ekeberg kunstgressbane.  (avhenger av Byantikvarens godkjenning).

- Utforming og prosjektering av snødeponi på Ekeberg Kunstgressbane,  i utgangspunktet på østre langside (avhenger av Byantikvarens godkjenning).

- Prosjektering av nye ballfangerstolper bak mål på søndre kortside og nytt flettverkgjerde med sluser iht målsatt tegning, samt ødvendig utbedring/utbytting av eksisterende ballfangernett, gjerder, mål og avfallsbeholdere. (avhenger av Byantikvarens godkjenning).

Anskaffelsen skal gjennomføres som en samspillsentreprise og vil bestå av en prosjekteringsfase (fase 1) og gjennomføringsfase (fase 2) som totalentreprise.

Fase 1 skal resultere i et ferdig omforent grunnlag for byggherres beslutning om gjennomføring av fase 2, samt rammesøknad for opsjonene.

Fase 2 består av detaljprosjektering og gjennomføringsfasen/bygging av prosjektet. Prosjektet skal baseres på tillit og samarbeid. Tilbydere anbefales å sette seg grundig inn i kontrakten og samarbeidsform.

Føringer og aktuelle dokumenter med relevans for miljø

Under følger en oppsummering av førende og aktuelle dokumenter for dette prosjektet utover gjeldende lover og forskrifter. Listen er ikke utømmelig, og ved prosjektering må det vurdere om det er nyere eller andre styrende dokumenter som må inkluderes.

Oslo kommune og Bymiljøetatens styrende dokumenter

- Oslo Kommunes Oppfølging Av FNs Bærekraftsmål

- Klimastrategi for Oslo mot 2030

- Oslo kommune anskaffelsesstrategi: Standard klima- og miljøkrav til bygge- og anleggsplassen

- Oslo kommunes Temaplan for sirkulær økonomi

- Veiledning for arbeid nær trær og krav for rigg- og anleggsarbeid

- Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013-2030

- Handlingsplan for overvannshåndtering i Oslo kommune

- Strategi og tiltaksliste for bærekraftig og redusert forbruk

- Handlingsplan for bedre luftkvalitet  i Oslo 2020-2025

- Handlingsplan for å fase ut bruk av gummigranulat på kunstgressbaner i Oslo

- Byøkologisk program 2011-2026

Nasjonale strategier og meldinger

- Norges Nasjonale Miljømål

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

- Meld. St. 26 (2022–2023) Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn

Myndighetskrav

Ekeberg kunstgressbane 2 ligger i Bydel Nordstrand. Kunstgressbanen ligger på Ekebergsletta som er regulert til friområde/park S-1248. Eiendommen ligger på gnr./bnr. 151/5. Området eies av Oslo kommune og driftes i dag av Bymiljøetaten.  Ekebergsletta er fredet/underlagt  Byantikvarens forvaltning……

Miljøaspekter

<Miljøprogrammet skal inneholde vurderinger av prosjektets påvirkninger på miljø. Vurdering av miljøaspekter skal gjøres for alle faser av prosjektets livsløp. Bruk miljøsjekklisten som hjelp for å vurdere aktuelle miljøaspekter med relevans for prosjektet>

Bymiljøetaten er miljøsertifisert iht. ISO 14001, og en kartlegging og risikovurdering av relevante miljøaspekter skal derfor alltid utføres. Bymiljøetaten har kartlagt sine vesentlige miljøaspekter for dette prosjektet:

- Støy, rystelser og vibrasjoner,

- Grunnforhold,

- Forurenset grunn og massehåndtering

- Overvannshåndtering, og utslipp til grunn og vann,

- Luft- og lysforurensning,

- Energiforbruk,

- Ressursbruk og materialvalg,

- Naturmiljø og biologisk mangfold,

- Kulturmiljøer og kulturminne og

Hvis det under prosjektering avdekkes andre vesentlige miljøaspekter enn nevnt i listen over skal disse innarbeides i miljøoppfølgingsplanen.

Prosjektets miljømål og tiltak

Miljøprogrammet fastsetter miljømål for hele prosjektets livsløp, med utgangspunkt i miljøaspektene nevnt i punkt 3.  Konkrete tiltak som Bymiljøetaten mener er nødvendige/obligatoriske er også angitt og skal inkluderes inn i prosjekteringen.

Det er et overordnet mål at <prosjektet> under utbygging, drift og vedlikehold ikke skal medføre vesentlige eller varige negative konsekvenser for det ytre miljøet. Målene og tiltakene beskrevet under må tas med i prosjekteringen av prosjektet.

Støy, rystelser og vibrasjoner

Mål 
<Beskriv prosjektspesifikke mål som skal innfri. I etatsstrategien til BYM står det «Bymiljøetaten skal bidra til reduksjon i lokal luftforurensning og støy.»

Forslag: Arbeidene skal planlegges og gjennomføres slik at støy og vibrasjoner ikke er til sjenanse for naboer eller andre berørte parter i området (nevn de berørte parter som er i område, f.eks. boligområder, skole/barnehage).

Beskrivelse 
<Prosjektspesifikk beskrivelse av miljøaspekt. Beskriv absolutte tiltak som må med i prosjekteringen. Må det pigges eller sprenges? Kan man prosjektere med andre løsninger for å redusere støy? Må det utføres støyprognoser? Hvis det ikke er noen så kan tiltak fjernes her.

Vil tiltaket permanent endre støyforholdene på området?

Kan det gjennomføres avbøtende tiltak dersom gaten allerede er støyutsatt?

Vil tiltaket medføre vibrasjoner for nærliggende bygg?

Grunnforhold

Mål

<Beskriv prosjektspesifikke mål som skal innfri.>

Forslag generelt: Prosjektets aktivitet skal ikke gi skader eller vesentlige ulemper på naboer, bygninger, infrastruktur eller andre berørte parter i området.

Beskrivelse

<Prosjektspesifikk beskrivelse av miljøaspekt. Vil tiltaket medføre fare for setninger for nærliggende bygg? Vil tiltaket endre grunnvannsnivået? Er det mistanke til kvikkleire? Beskriv absolutte tiltak som må med i prosjekteringen. Hvis det ikke er noen så kan punktet fjernes.>

Forurenset grunn og massehåndtering

Mål

<Beskriv prosjektspesifikke mål som skal innfri.>

Forslag: Prosjektets aktiviteter skal ikke føre til uønsket spredning av forurensning til omkringliggende områder eller resipienter (navngi resipienten).

Forslag: Prosjektet skal gjenbruke mest mulig av gravemassene i prosjektet og riggområdet bør vurderes til å støtte god massehåndtering.

Forslag: Ved anleggsgjennomføring skal det ikke være noe spredning av fremmede arter.

Forslag: Alle nye grave/pukkmasser inn til anlegget skal være gjenbruksmasser/miljøpukk og prosjektering skal legge til rette for dette.

Beskrivelse

<Prosjektspesifikk beskrivelse av miljøaspekt. Hvilke kartlegginger må bestilles (forurenset grunn, fremmede arter?) Kan vi allerede nå si noe om at det skal prosjekteres med gjenbruk av masser fra eget prosjekt? Kan vi inkludere en massehåndteringsplan som del av detaljprosjektering? Legge opp til at det skal lages en strategi for reduksjon av massetransport? Alt av stedegen plantejord skal gjenbrukes? Ingen jomfruelige masser skal inn til anlegget?>

Overvannshåndtering og utslipp til grunn og vann

Mål

<Beskriv prosjektspesifikke mål som skal innfri. I BYMs etatsstrategi står det: «Bymiljøetaten skal tilrettelegge for effektiv håndtering av overvann på sine forvaltningsområder».>

Forslag: Prosjektets anleggsaktivitet skal ikke bidra til spredning av forurensning, skadelig avrenning eller partikkeltransport til grunn eller nærliggende resipienter (spesifiser nærmeste resipient).

Forslag: Overvannshåndteringen skal ikke bidra til forringelse av vannkvalitet i resipienter (navngi resipient).

Beskrivelse

<Prosjektspesifikk beskrivelse av miljøaspekt. Beskriv absolutte tiltak som må med i prosjekteringen. Husk å beskrive både krav i anleggsgjennomføring og ved ferdigstillelse.>

Forslag: Ved etablering og renovering av kunstgressbaner skal det iverksettes tiltak for å hindre spredning av kunstgress og granulat til nærliggende miljø og vassdrag. Gjerne si spesifikt hvis vi allerede vet hva disse tiltakene skal være eller hvis vi ønsker å bestille en vurdering av hva som er aktuelt.

Luft- og lysforurensing

Mål

<Beskriv prosjektspesifikke mål som skal innfri. Iht. etatsstrategien skal Bymiljøetaten bidra til reduksjon i lokal luftforurensning >

Forslag: Støv, eksos/gassutslipp fra anleggsvirksomhet skal i minst mulig grad medføre sjenanse og ulemper for omkringliggende bebyggelse (spesifiser med navn utsatt bebyggelse, boligområder).

Forslag: Prosjektet skal bidra til Oslo kommune sin målsetning om å redusere direkte klimagassutslipp med 95 % innen 2030.

Beskrivelse

<Prosjektspesifikk beskrivelse av miljøaspekt.>

Tiltaksområdet ligger i et område med både boliger og næringsarealer i umiddelbar nærhet. Det er viktig for folk som oppholder seg og ferdes omkring tiltaksområdet at entreprenør viser hensyn og har gode rutiner og tiltak ved støvende arbeid. Det er <barnehage, næring, skole> i området og det må vurderes om det skal være avbøtende tiltak. Er tiltaket i et skogs/park område så må man tenke på lysforurensning.

Kan man prosjektere med mindre lysforurensning?

Husk at går prosjektet inn i 2025 eller har oppstart etter 2025 så er det krav om utslippsfri anleggsplass, samt utslippsfri+biogass massetransport.

Energiforbruk

Mål

<Beskriv prosjektspesifikke mål som skal innfri.>

Forslag: Prosjektet skal bidra til Oslo kommune sin målsetning om å redusere energiforbruket i Oslo kommune med 10 % innen 2030.

Energiforbruk i forbindelse med anleggsaktiviteten/driftsfasen/prosjektet skal begrenses mest mulig gjennom redusert transportomfang og valg av materialer og utstyr som gir lavt energiforbruk og utslipp. Hvis det er bygg, kan vi sette noen føringer for energiforbruket i bygget?

Beskrivelse

<Prosjektspesifikk beskrivelse av miljøaspekt. Er det et bygg så er det krav til energiberegning>

Forslag: Energiforbruket vil i hovedsak være fra brakkerigg, maskiner og transportkjøretøy (bygg?). Energireduserende tiltak bør vurderes for rigg og drift. Det vil være krav til utslippsfri anleggsplass i 2025 og strømtilgang til anleggsområdet er derfor viktig. Prosjekterende oppfordres til å finne gode energisparende tiltak hvor mulig.

Det må legges opp til energieffektiv kjøring og ruteoptimalisering av transport.

Ressursbruk og materialvalg

Mål 
<Beskriv prosjektspesifikke mål som skal innfri.>

Forslag: Prosjektet skal legge vekt på bærekraftige materialvalg med vekt på kortreist, gjenbruk og materialer med lavt CO2-avtrykk.

Forslag: Materialvalg skal være iht. Oslo kommunes Strategi for bærekraftig og redusert forbruk og/eller temaplan for Sirkulær økonomi

Forslag: Prosjektet skal holde mengden avfall til et minimum. Alt av eksisterende materiale på anlegget (kantstein, jordmasser, lekeapparat, trær/planter) skal vurderes gjenbrukt.

Forslag: Det skal være 90% kildesortering under anleggsgjennomføring.

Forslag: Det skal prosjekteres til å kun bruke gjenbruksstein i prosjektet.

(Husk at det i BYM sitt tildelingsbrev står at “BYM skal videreføre arbeidet med å stille klimakrav til utslippsintensive materialer, slik som blant annet stein, betong og stål”.

Se igjennom Forslag til materialkrav for å vurdere hvilke materialkrav som kan være aktuelle for prosjektet, og som er viktig at blir med i prosjekteringen.

Beskrivelse

<Prosjektspesifikk beskrivelse av miljøaspekt. Beskriv absolutte tiltak som må med i prosjekteringen. Det kan f.eks. være at vi skal bruke gjenbruksasfalt i prosjektet, eller det må prosjekteres kun med gjenbruksstein. All ny pukk skal være ikke-jomfruelig/komme fra rense- og vaskeanlegg. At det skal utarbeides et klimagassregnskap (er det et bygg så er det krav til klimagassregnskap.) Kan vi si at det i prosjektering skal vurderes miljømerkede produkter?

Kan man allerede nå sette noen føringer til prosjekteringen så den blir mer klima- og miljøvennlig? Kan vi prosjektere med «standard» dimensjoner og farger på heller, steiner, så materialene er lettere å gjenbruke hvis de må tas opp senere? Kan prosjektet ha som mål å redusere mengder materialer man trenger? Er det noen normer/standarder som setter begrensninger som vi kan vurdere å søke fravik fra, mtp tykkelser eller dimensjoner?>

Forslag: Oslo kommune skal aktivt implementere sirkulære løsninger og bærekraftig forbruk som reduserer materielt forbruk i egne virksomheter, prosjekter og drift

Prosjekterende og utførende entreprenør skal undersøke Bymiljøetaten sitt steinlager for å vurdere om noe der kan tas med i prosjektet.

Naturmiljø og biologisk mangfold

Mål 
<Beskriv prosjektspesifikke mål som skal innfri.>

Forslag: Prosjektets skal gjennomføres på en måte som medfører minst mulig belastning på naturverdier og det ytre miljøet.

Forslag: Prosjektet skal ha et positivt treregnskap/beholde samme vegetasjonsvolum. (iht. PROs resultatmål og gatenormalen)

Forslag: Prosjektet skal sikre og styrke byens blågrønne strukturer, naturen og det biologiske mangfoldet.

Forslag: Prosjektet skal bidra i bekjempelse av fremmede plantearter og hindre spredning.

Beskrivelse

<Prosjektspesifikk beskrivelse av miljøaspekt. Husk at f.eks. lysforurensning kan være belastning på dyreliv og må også hensyntas i prosjekteringen. Er det noen kjente naturverdier som må hensyntas? Hva slags grøntanlegg kan etableres i gaten: regnbed, plen, busker, trær eller annen beplantning? Kan asfalterte arealer reduseres i størrelse? Kan prosjektet flyttes noe så det får mindre påvirkning på naturmiljøet i området? Bør det bli utført en kartlegging av fremmede arter allerede nå i prosjektet? Hvis prosjektet ligger innenfor et område av høy naturverdi så bør Miljødivisjonen få uttale seg om gjennomføringen>

Kulturmiljø og kulturminner

Mål

<Beskriv prosjektspesifikke mål som skal innfri. Hvis det er noen kjente kulturminner på området, har vi noen konkrete krav som vi allerede nå vet at må utføres?>

Forslag: Prosjektet skal ikke skade eller forringe kulturminner eller kulturmiljøer (spesifiser med geografisk navn, sted aktuelt for prosjektet).

Beskrivelse

<Prosjektspesifikk beskrivelse av miljøaspekt. Er det noen føringer fra Byantikvaren her?>

Miljøoppfølging i prosjekt

Ytre miljø skal være en integrert del av all prosjektering fra start. Det anbefales at en med ytre miljø kompetanse deltar i tverrfaglige prosjekteringsmøter, bidrar til å finne de beste løsninger med tanke på terrenginngrep, utslippsreduksjon og massehåndtering mm.

En miljøoppfølgingsplan (MOP) skal utarbeides som del av detaljprosjektering før anleggsfasen som skal baseres på dette miljøprogrammet og gjeldende regelverk. MOPen skal omhandle hvilke konkrete handlinger, prosedyrer, rutiner for miljøoppfølging, løsninger og tiltak som skal utføres for å gi måloppnåelse. Listen over aktuelle miljøaspekt skal gjennomgås og evt. revideres med oppdaterte miljøaspekt og mål. MOPen skal inneholde en risikovurdering av hendelser og tiltak for å minimere sannsynligheten og konsekvensen av disse.

MOPen skal leveres til Byggherre senest en uke før anleggsstart, og følges opp med eget punkt i byggherremøte. Den skal for øvrig være et levende dokument der aktuelle og relevante tiltak skal legges inn hvis det kommer opp nye måter for å imøtekomme prosjektets fastsatte miljømål og -krav.