Skavøypollen skule

Utbedring av tak

SHA-plan

Dato:	 17.09.2025 GS

Revisjon:

Innhald

0.	INNLEIING	4

1.	MÅLSETTING	4

2.	SHA-ORGANISASJON og ANSVAR	4

3.	RIGGPLAN	5

4.	FRAMDRIFT	5

5.	EKSISTERANDE TILHØVE PÅ BYGGEPLASSEN	5

6.	OVERORDNA REGLAR FOR BYGGEPLASSEN	6

7.	SPESIELLE RISIKO I PROSJEKTET	6

8.	HANDLINGSPLAN  VED ULUKKESTILFELLE	7

9.	KRAV TIL RAPPORTERING	7

10.	OPPFYLGING OG AJOURFØRING	7

- INNLEIING

Som følgje av at takstein løsnar, samt at delar av undertaket er fuktskada skal taket utbetrast ved  etablering av lufting og omlegging av skifertak. Det vert i same omgang skifta fasadekledning

Det er vil vere full drift i bygget under arbeidet.

Alle prosjektmedarbeidarane må sette seg inn i og gjennomføre arbeidet i samsvar med retningslinjer gitt i

- Byggherren/byggeigar sin overordna HMS-plan. (ikkje framlagt i dette prosjektet)

- Prosjektet sin SHA-plan (denne)

- Fortløpande meldingar, oppslag og møtereferat

Ved å følge retningslinjene vil du bidra til å

- Førebygge skader på deg sjølv, arbeidskollegaer, brukarar og andre

- Førebygge skader på utstyr og eigedom

- Førebygge ureining til det ytre miljø og omgjevnadene

- Sikre at arbeidet blir utført i samsvar med norske lover og forskrifter.

- Generelt bidra til at arbeidet blir trivelig og trygt.

- MÅLSETTING

Hovudmålsettinga er at prosjektet i skal drivast utan skade på person eller miljø, og at det skal pregast av en kultur med tryggleik som førsteprioritet.

Denne SHA-plan er eit ledd i dette, og det blir kravd at alle partar hjelper til slik at målsettinga blir nådd. Alle føretaka som tek del og alle enkeltpersonar i prosjektet plikter å halde seg til dei reglane som går frem av SHA-planen, samt alle andre relevante lover og forskrifter.

- SHA-ORGANISASJON og ANSVAR

SHA-organiseringa i prosjektet:  Fylles inn

Byggherre / SHA-ansvarleg: 				
Byggherren sin representant i prosjektet:		 	Kinn kommune v/

SHA-Koordinator for prosjekteringsfasen (KP) er :

SHA-Koordinator for utføringsfasen (KU) er:

Hovudbedrift (HB) er:

Hovudverneombod (HVO) er:

Det skal vere kontinuerleg kontroll med m.a. regelmessige verneinspeksjonar (vernerunder) minst ein gong kvar veke dersom ikkje annan frekvens er avtala.

KU fører referat frå vernerundane, henger opp desse på byggeplassen og distribuerer til partane i prosjektet

Byggherren krev at alle aktørar som er engasjert har internkontrollsystem. Dette skal ved førespurnad dokumenterast overfor Arbeidstilsynet.

- RIGGPLAN

Mulig plassering rigg og avfallscontainer

Det kan vere ei mulig plassering for rigg ved rundkjøringa sør for skulen.
KU ajourfører riggplan.

- FRAMDRIFT

Forslag til framdriftsplan.  Raude aktiviteter er SHA-kritiske. KU overtek og legg inn detaljar for utføringsfasen. Dei tryggleiksmessige kritiske aktivitetane skal merkast. Framdrift skal avklarast med BH.

- Tilbodsfrist:	xx.xx.xxxx,  sjå Bok 0

- Tildeling:	xx.xx.xxxx,  sjå Bok 0

- Kontrakt:	xx.xx.xxxx,  sjå Bok 0

- Oppstart: 	xx.xx.xxxx,  sjå Bok 0

- Rigging:

- Montere stillas:

- Riving:

- Utbedring av tak

- Utbedring av fasade

- Ferdigstilling, nedrigging:

- EKSISTERANDE TILHØVE PÅ BYGGEPLASSEN

Det er litt trangt rundt skulen, ikkje så mange tilkomstpunkt direkte til der arbeidet skal utførast. Dette er ein skule med drift under heile byggeperioden. Det må gjerast sikringstiltak rundt inngangar til skulen då desse ligg heilt inne i arbeidsområdet.

Der er aktivitet ved skulen både på dagtid og kveldstid. Det må visast forsiktigheit ved køyring og transport. Hugs at born og andre kan kome uventa ut i vegen.

- OVERORDNA REGLAR FOR BYGGEPLASSEN

Førstehjelpsutstyr

Det skal vere lett og kjent tilgjenge til førstehjelpsutstyr på staden. HB har ansvar for at førstehjelpsutstyr finst på byggeplassen.  Utstyret og plasseringa skal vere godt merka. Plassering skal gå tydeleg frem på riggplan.  HB har vidare ansvaret for at utstyret er komplett og supplering ved forbruk.

Sløkkeutstyr

HB syt for at det finst pulverapparat på sentral og merka stad på byggeplass. Plassering skal gå frem av riggplan. Ved arbeid med open flamme skal det i tillegg vere eige brannslokkingsapparat tilgjengelig på arbeidspunktet.

Rømingsvegar

Naturlege rømingsvegar skal haldast ryddige. Frie rømingsvegar på byggeplass skal overvakast av HB.

Minimumskrav personlig verneutstyr

Alle skal nytte vernehjelm med visir, vernefottøy og arbeidsklede.  
Alle skal til ei kvar tid ha ID-kortet godt synleg.

Anna personleg verneutstyr skal nyttast etter utførande sine eigne interne reglar (internkontrollsystem). Der det er behov for slikt utstyr er vedkomande også ansvarleg for å sjå til at andre i nærleiken nyttar slikt vern - eller eventuelt sperrar av eit tilstrekkelig område.

Den som oppdagar manglar i verneutstyr/bruk av verneutstyr, pliktar å påpeike dette for den aktuelle, og å varsle oppover om pålegg ikkje vert etterkomne.

- SPESIELLE RISIKO I PROSJEKTET

Byggherren krev at entreprenøren utfører sikker jobbanalyse SJA på alle punkt der dette er hensiktsmessig for å sikre trygge prosessar.

Entreprenøren utarbeider/ innarbeider dette i planverket for prosjektet.

Første risikoanalyse er gjennomført der følgjande punkt vart notert og evaluert:

KU skal sjå til at ny riskoevaluering blir utført løpande når nye tryggleikspunkt kjem opp.

7.1	Stilas og anleggsområde

Anleggsområde skal sikrast med byggegjerde, område må låsast etter arbeidsslutt. Tilgang til tak skal hindrast fysisk. Stillas monterast etter gjeldande reglar og krav. Bruk av stige skal minimerast, sikre feste av stige.

Inngangsparti ligg midt i arbeidsområdet og det må gjerast spesielle sikringstiltak her for at drift av skulen skal kunne oppretthaldast. Sidan dette er ein skule og elevane vil komme næme stillaset gjerast det ekstra merksam på at det skal gjerast sikringstiltak for å hindre farlege hendingar i samband med fallande gjenstandar.

7.2	Ryddig arbeidsområde

Det skal etablerast faste rydde- og uttransport-rutiner . Gode rydderutiner er med på å gjere arbeid i høgda sikrare. Rømningsvegar skal haldast opne og ryddige til ei kvar tid.

Tilkomst ved brannuttykning og slokking skal sikrast.

7.3	 Støv og støy

Uberørte områder skal avgrensast med lufttett sjikt før arbeidet startar.  Alle opne ventilasjonstussar osb. skal tettast før arbeidet startar. Det skal nyttast personleg verneutstyr i form av vernemaske mot støv, vernevisir/briller og hjelm samt hørselsvern tilpassa arbeidet som skal utførast.

7.4	Flytte el-opplegg

Ev. el-opplegg som kjem i konflikt med arbeidet skal flyttast – det skal sjekkast at alle berørte kursar er utkobla før arbeidet startar

7.5	Trafikk på byggeplass

Når det er trafikk på byggeplassen skal det vere mottak og geleiding av bilar for å unngå farlege situasjonar, bruk varselkle.

7.6	 Last på stillas

Det skal ikkje lagrast meir skifer på stillas enn kva stillaset er godkjendt for. Hugs at skifer fort veg ein del når det vert stabla opp.

7.7	 Varme arbeid

Ved bruk av varme ved t.d. legging av takpapp skal slokkeutstyr vere tilgjengeleg, utførande skal ha eigne rutiner for varme arbeid.

- HANDLINGSPLAN  VED ULUKKESTILFELLE

KU skal sjå til at handlingsplanar er etablerte og hengt opp på egna stader

- KRAV TIL RAPPORTERING

SHA-status og viktige tilhøve skal vere første hovudpunkt i alle møte..  Alle skader og nesten-ulukker skal rapporterast skriftlig til KP/KU/HB for vidare handsaming. BH skal ha kopi av alle rapportar.

- OPPFYLGING OG AJOURFØRING

KP har oppdatert planen etter kontrahering. KU har heretter ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av planen etter kontraktslutting.  Endringar skal også refererast spesifikt i byggemøte.

Alle deltakarar i prosjektet har plikt til å melde frå til BH/KP/KU/HB eller næraste overordna om forhold han meiner ikkje er i samsvar med planen, eller som bør handsamast og innlemmast i planen.