| Rammeavtale entrepriser - Sveising og muffing fjernvarme |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrakt nr. CTR001682 |  |  |  |
| Vedlegg C |  |  |  |
| Fremdriftsplan |  |  |  |
| Revisjon nummer: | Dato: |  |  |
| Vedlegg C Fremdriftsplan |  |  |  |

Generelt

Leverandøren skal utføre kontraktsarbeidet i henhold til datoer og planer som beskrevet i dette vedlegget.

En milepæl er nådd når den aktuelle milepælen har blitt tilfredsstillende dokumentert av Leverandøren og er godkjent av Kunden.

Kundens godkjennelse av Leverandørens oppnåelse av en milepæl betyr ikke nødvendigvis godkjennelse av alt kontraktsarbeid tilhørende milepælen. Ei heller skal slik godkjennelse frita Leverandøren for sine forpliktelser i henhold til denne kontrakten.

Definisjon: 
Som virkedag regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager, jf. ferieloven § 5 nr. 4 første ledd.

Fremdriftsplan

Følgende milepæls datoer skal gjelde:

| Nr. | Milepæl | Tidspunkt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kundens bestilling av Oppdrag | Senest 2 virkedager før oppstart |
| 2 | Leverandørens bekreftelse av bestilt oppdrag | Senest 1 virkedag etter mottatt bestilling |
| 3 | Leverandørens varsel om klar for NDT av sveis | Senest 1 virkedager før utførelse |
| 4 | Leverandørens varsel om klar for rørrens | Senest 1 virkedager før utførelse |
| 5 | Leverandørens leveranse av FDV-/sluttdokumentasjon | Senest 5 virkedager etter utført Oppdrag |

Dersom Kunden ber om en mer detaljert fremdriftsplan for Tjenesten skal Leverandøren innen rimelig tid overlevere en slik plan for Kundens godkjennelse.

Se Kontraktsbestemmelsene punkt 4.2 for informasjon om Avbestilling.