| SHA – plan (liten) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fylke dato: | Filnavn: | FEF dato: | Side: 1 av 4 |

SHA-plan for vedlikeholdsarbeid, bygninger i drift

Skole/bygg: Skogmo vgs – Etablering av PLIVO anlegg

Innledning

SHA-planen for vedlikeholdsarbeid i bygninger i drift er laget iht. forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften).

SHA-planen skal fylles ut med relevante opplysninger om prosjektet/arbeidet i et oppstartsmøte. Deltakere på oppstartsmøtet skal være driftsleder, bruker, utførende entreprenør og evt. prosjektleder/områdeleder. Driftsleder eller områdeleder/prosjektleder har ansvar for å revidere planen dersom det skjer endringer ila perioden arbeidene pågår. Dette gjelder også kap. 3 Fremdriftsplan og kap. 4 Risikovurdering.

Organisasjon

2.1 Involverte parter

Listen skal oppdateres dersom det skjer endringer ila tidsperioden arbeidene pågår.

| FIRMA | FAG/ANSV. | NAVN | TLF. |
| --- | --- | --- | --- |
| TFK (byggherrens representant) | Prosjektleder | Espen Riis | 900 755 96 |
| TFK skole | Drift | Vidar Haugan | 416 53 000 |
| Utførende entreprenør |  |  |  |

* Bruk evt. eget ark ved flere utførende bedrifter

2.2 Entrepriseform, sett kryss:

Rammeavtale	Utenom rammeavtale

Fremdriftsplan

| Entreprenør/firma: | Oppstart dato: | Arbeidssted (rom, fasade, etc.): | Arbeidsoperasjon (maling, el.-arbeid, rørarbeid, etc.): | Avslutning dato: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Risikovurdering

- Før oppstart av arbeidet, skal driftsleder, entreprenør(er), bruker og evt. prosjektleder/områdeleder gjennomgå arbeidet og identifisere evt. risikoer forbundet med arbeidet. Risikokartleggingen skal legges til grunn for planlegging av arbeidet, valg av metoder, utstyr, arbeidsrekkefølge og/eller spesielle sikringstiltak.

- Opplysninger om arbeidet: Trekking av kabler, mm

- Forklaring til kolonner:

- Ja: Tiltak skal beskrives i tiltakslisten på neste side.

- Nei: Ingen tiltak nødvendig.

- Tiltak nr: Skriv inn nr på tiltak som er beskrevet på neste side

- SJA: Sikker jobbanalyse (SJA) skal gjennomføres i forkant av spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner (eks. spesielle løft, bygging av stillas, etc.). Alle personer som er involvert i arbeidsoperasjonen skal delta på SJA’en. Sett kryss dersom det skal gjennomføres en SJA.

| Nr. | Risikopunkt iht. Byggherreforskriften § 8 c) | Ja | Nei | Tiltak nr | SJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skal det foregå arbeid nær installasjoner i grunnen? |  | x |  |  |
| 2 | Skal arbeidet foregå nær høyspentledninger og elektriske installasjoner? | x |  |  |  |
| 3 | Er det passerende trafikk ved arbeidsstedet? |  | x |  |  |
| 4 | Kan arbeidstakere bli utsatt for ras eller synke i gjørme? |  | x |  |  |
| 5 | Innebærer arbeidet bruk av sprengstoff? |  | x |  |  |
| 6 | Skal det foregå arbeid i sjakter, med underjordisk masseforflytning, eller arbeid i tunneler? |  | x |  |  |
| 7 | Er det fare for drukning? |  | x |  |  |
| 8 | Skal arbeidet foregå der luften er komprimert (f.eks. kummer, sjakter, silo)? |  | x |  |  |
| 9 | Innebærer arbeidet bruk av dykkerutstyr? |  | x |  |  |
| 10 | Er det fare for fallende gjenstander eller at personer kan bli skadet ved fall? | x |  |  |  |
| 11 | Innebærer arbeidet riving av bærende konstruksjoner? |  | x |  |  |
| 12 | Skal det foregå arbeid med montering og demontering av tunge elementer? |  | x |  |  |
| 13 | Innebærer arbeidet fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner? | x |  |  |  |
| 14 | Skal det foregå arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll? |  | x |  |  |
| 15 | Skal det foregå arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner? |  | x |  |  |
| 16 | Innebærer arbeidet brann- og/eller eksplosjonsfare? |  | x |  |  |
| 17 | Er det behov for trafikksikkerhetstiltak for å sikre elever, ansatte og andre som oppholder seg på området? |  | x |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 | Annet (bruk eget ark om nødvendig): |  |  |  |  |

Tiltak (f.eks skilting, avsperring, varsling, etc.):

|  | Beskrivelse | Ansvarlig |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ansvarlig: Utførende entreprenør Tiltak: - Prosedyrer for arbeid i nærkontakt med elektriske komponenter. | Utførende entreprenør |
| 2 | Ansvarlig: Utførende entreprenør Tiltak: - Nødvendig avsperring/sikring av området for allmenheten. - Godkjente adkomststillaser ol. | Utførende entreprenør |
| 3 | Ansvarlig: Utførende entreprenør Tiltak. - Personlig verneutstyr tilpasset arbeidsoperasjonene. | Utførende entreprenør |
| 4 | Ansvarlig: Utførende entreprenør Tiltak: - Nødvendig avsperring/sikring av området for allmenheten. - Godkjente adkomststillaser ol. | Utførende entreprenør |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

- Dato:___________	Revidert dato:__________	Revidert dato:_________

- ___________________	__________________	__________________

- TFK, prosjektleder	Virksomhetens adm.leder	Virksomhetens ansvarlig driftspersonell

- ___________________	___________________	___________________

- Entreprenør	Entreprenør	Entreprenør

Varsling og avviksbehandling

Ved uønsket hendelse/uhell/ulykke, skal prosjektleder/områdeleder og driftsleder umiddelbart ha beskjed. Kontakt nødetat ved behov. Ellers gjelder intern varslingsrutine for TFK og egen bedrift.

Sikker jobb analyse (SJA)

- En sikker jobbanalyse (SJA) skal gjennomføres i forkant av spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner (eks. spesielle løft, bygging av stillas, etc.). Alle personer som er involvert i arbeidsoperasjonen skal delta på SJA’en. Bruker skal informeres.

| Beskrivelse av arbeidet: |  |  |  |  | Sted/skole: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SJA-ansvarlig: |
|  |  |  |  |  | Dato: |
| Nr | Deloppgave | Faremoment | Mulig konsekvens | Tiltak | Ansvarlig |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

x

- Bruker er informert

- __________________	__________________	__________________	________________	__________________

- Entreprenør, deltaker	Entreprenør, deltaker	Entreprenør, deltaker