## Kravspesifikasjon – Trafikk- og mobilitetsanalyse for Orkanger sentrum

Dette vedlegget presiserer de absolutte kravene og de evalueringsrelevante ønskene for anskaffelsen. Alle punkter merket SKAL er obligatoriske og må oppfylles for at tilbudet skal være konkurransedyktig. Punkter merket BØR er ønsker som vil bli tillagt vekt i evalueringen av «Fremdrift og oppdragsforståelse» (50%) og «Erfaring og kompetanse» (20%).

### 1. Generelle krav

| ID | Krav | Kravtype | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Oppdraget skal leveres som én helhetlig trafikkanalyse for området Orkanger – Råbygda – Fannrem, avgrenset som vist i figur 1 i konkurransegrunnlaget. | SKAL | Tilbudsbrev bekrefter at hele oppdraget aksepteres. |
| G2 | Analysen skal utarbeides på norsk, og all rapportering og kommunikasjon skal skje på norsk. | SKAL | Beskrivelse i tilbudet. |
| G3 | Sluttrapporten skal leveres i digitalt format (PDF) og som redigerbart dokument (f.eks. Word). | SKAL | Beskrivelse av leveranseformat. |
| G4 | Underveis skal leverandøren avholde minst 2 avstemmingsmøter med oppdragsgiver (oppstartsmøte og foreløpig presentasjon). | SKAL | Fremdriftsplan inkluderer møtepunkter. |
| G5 | All innsamlet rådata og beregningsmodeller skal overleveres kommunen ved prosjektslutt. | SKAL | Beskrivelse i tilbudet. |

### 2. Faglige krav – metode og datainnsamling

| ID | Krav | Kravtype | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Det skal gjennomføres nye trafikktellinger på viktige vegsnitt i analyseområdet (jf. krav i kravspesifikasjonen). | SKAL | Beskrivelse av hvordan tellingene planlegges (tidspunkt, varighet og metoder). |
| F2 | Dagens situasjon skal kartlegges for alle trafikantgrupper (bil, kollektiv, gange, sykkel), med tilhørende dokumentasjon. | SKAL | Redegjørelse for datagrunnlag og eventuelle eksisterende kilder. |
| F3 | Det skal beregnes turproduksjon for nye virksomheter (helsetun, boligfortetting) og for fremtidig arealbruk i henhold til gjeldende planer. | SKAL | Beskrivelse av beregningsmetode og forutsetninger. |
| F4 | Kapasitetsberegninger i utvalgte kryss skal gjennomføres med anerkjent verktøy. | SKAL | Oppgi hvilket verktøy som benyttes og begrunnelse. |
| F5 | Alle tiltak som er listet opp under «Planer som påvirker sentrumsutviklingen» (helsetun, parkeringshus, skysstasjon, kollektivtiltak) skal inngå i analysen og konsekvensvurderes. | SKAL | Redegjørelse for hvordan tiltakene håndteres i modellene. |
| F6 | Analysen skal omfatte en vurdering av hvordan biltrafikken kan reduseres, og forslag til konkrete tiltak for å fremme gange, sykkel og kollektivbruk. | SKAL | Egen del i tilbudet som beskriver tilnærming til tiltaksgenerering. |
| F7 | Det skal gjennomføres en risiko-/usikkerhetsvurdering av forutsetningene og resultatene. | BØR | Beskrivelse i tilbudet. |
| F8 | Det skal utarbeides og vurderes minst tre alternativer (0-alternativ, 1a, 1b) som beskrevet i konkurransegrunnlaget. | SKAL | Fremdriftsplan og beskrivelse av hvordan alternativene modelleres. |

### 3. Krav til rapport og presentasjon

| ID | Krav | Kravtype | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Sluttrapporten skal inneholde en sammenfatning, innledning, metodebeskrivelse, datagrunnlag, resultater for hvert alternativ, konsekvensvurdering og anbefalte tiltak med prioritering. | SKAL | Tilbudet skal inneholde et forslag til rapportstruktur. |
| R2 | Rapporten skal være illustrert med kart, figurer og tabeller som tydeliggjør funnene. | SKAL | Eksempel på tidligere rapporter (kan vedlegges). |
| R3 | Det skal leveres en kortfattet presentasjon (powerpoint) som oppsummerer hovedfunn, beregninger og anbefalinger. | SKAL | Beskrivelse i tilbudet. |
| R4 | Analysen skal kunne danne grunnlag for videre planarbeid (områdeplan, reguleringsplan) og skal derfor være faglig robust og etterprøvbar. | SKAL | Redegjørelse for kvalitetssikring og dokumentasjon av forutsetninger. |

### 4. Krav til fremdrift og prosjektgjennomføring

| ID | Krav | Kravtype | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Leverandøren skal levere en detaljert fremdriftsplan med milepæler for datainnsamling, modellering, delresultater, foreløpig rapport, sluttrapport og eventuelle møter. | SKAL | Fremdriftsplan skal vedlegges tilbudet. |
| T2 | Forventet oppstart er innen 14 dager etter kontraktsinngåelse. Total prosjektvarighet skal ikke overstige 5 måneder. | SKAL | Fremdriftsplan viser sluttidspunkt. |
| T3 | Leverandøren skal oppgi én prosjektleder som hovedkontakt, og denne skal være tilgjengelig gjennom hele prosjektet. | SKAL | Oppgi navn og CV for prosjektleder. |
| T4 | Leverandøren skal beskrive hvordan involvering av kommunens ressurspersoner og andre interessenter (Miljøpakken, Statens vegvesen) planlegges. | BØR | Beskrivelse i tilbudet. |

### 5. Krav til kompetanse og erfaring – dokumentasjon

| ID | Krav | Kravtype | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | Leverandøren skal dokumentere minimum 3 relevante oppdrag fra de siste 5 årene, med beskrivelse av oppdrag, oppdragsgiver, verdi og relevans for denne analysen. | SKAL | Liste med referanser, kontaktinformasjon. |
| K2 | Nøkkelpersonell som skal utføre oppdraget skal presenteres med CV som viser relevant utdanning og erfaring fra tilsvarende trafikkanalyser, spesielt innen byområder og mobilitetsplanlegging. | SKAL | CV-er for prosjektleder og eventuelle medarbeidere. |
| K3 | Det er ønskelig at teamet har erfaring med samspill med offentlige planmyndigheter og kjennskap til byvekstavtaler. | BØR | Beskrivelse i tilbudet eller CV-er. |
| K4 | Det er ønskelig at leverandøren har tilgang til egnede modellverktøy og kan vise til gode resultater fra tidligere bruk. | BØR | Beskrivelse av verktøy og eventuelle caser. |

### 6. Pris

| ID | Krav | Kravtype | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Prisen skal oppgis som en fastpris (all-inclusive) for hele oppdraget, med spesifikasjon av timepriser og antall timer dersom det avvikes. | SKAL | Fyll ut prisskjema (vedlegg). |
| P2 | Eventuelle reise- og diettkostnader skal inkluderes i prisen. | SKAL | Prisoversikt. |
| P3 | Prisen skal være inkludert alle nødvendige datainnsamlingskostnader, programvarelisenser og rapportproduksjon. | SKAL | Prisoversikt. |