KONKURRANSEGRUNNLAG

Open tilbodskonkurranse

etter anskaffingsforskrifta sin del I og II

for anskaffing av kontrakt

Ombygging av Fitjar Bibliotek

Innhald

1 GENERELL BESKRIVING	5

1.1 Oppdragsgjevar	5

1.2 Anskaffing sitt føremål og omfang	5

1.3 Kontraktsvilkår	5

1.4 Deltilbod	5

1.5 Viktige datoar	5

1.6 Tilbodssynfaring	6

2 REGLAR FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN	6

2.1 Anskaffingsprosedyre	6

2.1 Krav til løns- og arbeidsvilkår	6

2.2 Krav til lærlingar (Gjeld oftast yrker i utføringsfasen)	6

2.3 Skatteattest	7

2.4 Offentlegheit og teieplikt	7

2.5 Vedståingsfrist	7

2.6 Oppdatering av konkurransegrunnlaget	7

2.7 Tilleggsopplysningar	7

2.8 Språk	7

3 KVALIFIKASJONSKRAV	8

3.1 Leverandøren sin organisatoriske og juridiske stilling	8

3.2 Leverandøren sin økonomiske og finansielle kapasitet	8

3.3 Leverandøren sine tekniske og faglege kvalifikasjonar	8

4 TILDELINGSKRITERIUM	9

5 Innlevering av tilbod	9

5.1 Tilbodet si utforming	10

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II- KRAVSPESIFIKASJON	11

6.0 Byggherrens organisering av prosjektet	11

6.1 Totalentreprenørens organisasjon	11

6.2 Beskriving av oppdraget	11

6.3 Funksjonskrav og tekniske krav	11

6.4 Teikningar og vedlegg	12

6.5 Krav til kvalitet og utføring	13

6.6 Framdriftskrav-  prioritet og gjennomføring	13

6.7 Sluttdokumentasjon/FDV-dokumentasjon	14

6.8 Eventuelle opsjonar	14

6.9 Fristar og dagmulkter	14

# 1 GENERELL BESKRIVING

## 1.1 Oppdragsgjevar

Opplysningar om oppdragsgjevar og oppdragsgjevar sin kontaktperson kjem fram i oppdragsgjevar sitt konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). All kommunikasjon med oppdragsgjevar skal skje gjennom oppdragsgjevar sitt KGV. Dette gjeld òg spørsmål og svar.

## 1.2 Anskaffing sitt føremål og omfang

Anskaffinga sitt føremål er å inngå kontrakt med tilbydar for arbeidet som skildra i Kravspesifikasjon IARK funksjonsskildringa. Konstruksjonar og løysningar skal tilfredsstille krav og intensjonar i NS 3420 – siste gjeldande utgåve av beskrivelse tekster for bygg og anlegg. Standardens tekniske bestemmelser og veiledning skal leggast til grunn for prosjektering og utføring. Skildring av anskaffinga, føremålet finst i oppdragsgjevar sitt KGV. Fullstendig skildring av leveransen følgjer av vedlagde dokument.

## 1.3 Kontraktsvilkår

Fitjar kommune vil nytta alminnelege kontraktsbestemmelser for totalentreprise NS 8407. Sjå òg vedlagde avtalevilkår for Fitjar kommune sine anskaffingar.

Andre spesielle kontraktsbestemmelser – seriøsitetskrav Fitjar kommune

Kontraktsvilkår – reise inkludert.

Alle kostnader nytta til deltaking i konkurransen, under reiser til møte, tilbodssynfaring og annan aktivitet i samband med utarbeiding av tilbod, skal dekkast av tilbydar.

## 1.4 Deltilbod

Det er ikkje høve til å gje tilbod på delar av oppdraget. Kontrakten består berre av ei yting, og kan ikkje delast opp.

## 1.5 Viktige datoar

| Aktivitet | Tidspunkt |
| --- | --- |
| Tilbodssynfaring | 06.08 .2026 kl. 12.00 |
| Frist for å stilla spørsmål til konkurransegrunnlaget | 13.08.2026 kl. 12.00 |
| Frist for å levera tilbod | 21.08.2026 kl. 12.00 |
| Tilbodsopning | 21.08.2026 kl. 13.00 |
| Tilbodskontroll- Evaluering | Veke 35 |
| Eventuell dialog | Tidleg veke 35 |
| Val og tildeling leverandørar | Slutten av veke 36 |
| Karensperiode | 10 dagar etter val av leverandør |
| Kontraktsinngåing | Straks etter karensperioden sitt utløp |
| Tilbodet sin vedståingsfrist | 60 dagar etter tilbodsfrist |

Me gjer merksame på at tidspunkta etter tilbodsfrist er førebelse og kan verta justerte. Eventuell forlenging av tilbodet sin vedståingsfrist kan berre skje dersom leverandøren godkjenner dette.

## 1.6 Tilbodssynfaring

Oppdragsgjevar vil halda tilbodssynfaring 06.08.2026 kl. 12.00 Oppmøte ved Fitjar Kultur og Idrettsbygg. Påmelding til synfaring skjer gjennom meldingsfunksjonen i KGV med namn på dei som stiller frå tilbydar. Det vert ført referat frå synfaringa. Referatet vert publisert i KGV og gjort tilgjengeleg for alle som har meldt si interesse i KGV.

# 2 REGLAR FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN

## 2.1 Anskaffingsprosedyre

Anskaffinga vert gjennomført i samsvar med lov om offentlege anskaffing av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlege anskaffing (FOA) FOR 2016-08-12-974, del I og del II. Kontraktstildeling vert føreteke etter prosedyren open tilbodskonkurranse, jf. FOA § 8-3. Oppdragsgjevar planlegg å tildela kontrakt utan å ha dialog med leverandørane utover å føreta eventuelle avklaringar/korrigeringar. Dialog gjennom forhandlingar kan likevel verta gjennomført dersom oppdragsgjevar, etter at tilboda er motteke, vurderer det som hensiktsmessig. Utval vert i så fall gjort etter ei vurdering av tildelingskriteria. Me presiserer at ingen leverandørar kan forventa dialog om sitt tilbod og difor må levera sitt beste tilbod. Me oppfordrar leverandøren på det sterkaste til å fylgja rettleiingane som er gjevne i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg.

Før kontrakt kan signerast, skal det føreligge godkjent investeringsvedtak i kommunen om eventuelt tilbodssum er over dagens vedtatt budsjettramme .Signering av kontrakten kan berre inngåast dersom prosjektet er innanfor dei budsjettrammene som er fastsett av kommunestyret. Dersom kontraktsum er over budsjettramme skal det føre liggja nytt godkjent investeringsvedtak i kommunen. Dersom endeleg budsjettvedtak ikkje vert fatta, eller dersom rammene ikkje er tilstrekkelege, står oppdragsgivar fritt til å avlyse eller utsetje konkurransen utan at leverandør kan krevje kompensasjon.»

## 2.1 Krav til løns- og arbeidsvilkår

Kontrakten vil innehalda krav om løns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjonar i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr. 112. Sjå òg vedlagde avtalevilkår for Fitjar kommune sine anskaffingar.

## 2.2 Krav til lærlingar (Gjeld oftast yrker i utføringsfasen)

Kontrakten vil innehalda krav til lærlingar i samsvar med forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlingar i offentlege kontraktar (FOR-2016-12-17-1708). Sjå òg vedlagde avtalevilkår for Fitjar kommune sine anskaffingar.

## 2.3 Skatteattest

Vald leverandør skal på førespurnad levera skatteattest for meirverdiavgift og skatteattest for skatt (norske leverandørar). Skatteattesten skal ikkje vera eldre enn 6 månader frå tilbodsfristen. Ved byggje- og anleggskontraktar skal òg alle underleverandørar levera skatteattest ved inngåing av kontraktar som overstig kr 500 000 eks. mva.

## 2.4 Offentlegheit og teieplikt

For ålmenta sitt innsyn i dokument knytt til ei offentleg anskaffing gjeld offentleglova. Oppdragsgjevar og tilsette skal hindra at andre får tilgang eller kjennskap til opplysningar om tekniske innretningar og framgangsmåte eller drifts- og forretningstilhøve det vil vera av konkurransemessig betydning å halda hemmeleg, jf. FOA §§ 7-3 og 7-4 og forvaltningslova § 13.

## 2.5 Vedståingsfrist

Leverandøren må vedstå seg sitt tilbod til det tidspunktet som er oppgjeve i pkt. 1.5 ovanfor.

## 2.6 Oppdatering av konkurransegrunnlaget

Rettingar, suppleringar og endringar av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål og svar, vert formidla til alle som har registrert si interesse i KGV.

Viktigheita av å nytte spørsmålsperioden i konkurransen.

For å sikre ein best mogleg gjennomførleg anskaffing, og eit prosjekt som er optimalt for både oppdragsgivar og leverandørane, er det avgjerande at alle tilbydarar nyttar den fastsette perioden for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget.

Spørsmålsperioden er ein sentral del av ein open og føreseieleg konkurranseprosess, der leverandørane har høve til å avklare uklarheiter, be om presiseringar og peike på eventuelle feil eller manglar i grunnlaget. Slik dialog bidrar til at konkurransegrunnlaget vert best mogleg komplett, tydeleg og praktisk før tilbodsfristen. Når leverandørane aktivt melder frå om forhold som bør korrigerast eller presiserast, reduserer det risiko for misforståingar, uønskt tolkingar og endringsbehov undervegs i prosjektet. Dette medverkar ikkje berre til meir treffsikre tilbod og rett prisnivå, men også til ein meir effektiv og føreseieleg gjennomføringsfase.

Det ligg derfor i alle partar sine interesser at leverandørane nyttar denne perioden aktivt, slik at eventuelle justeringar kan gjerast i tide, og prosjektet kan realiserast på ein trygg og optimal måte.

## 2.7 Tilleggsopplysningar

Spørsmål om konkurransegrunnlaget skal sendast via KGV. Eventuelle feil i dokumenta meldast òg via KGV.

## 2.8 Språk

Alle dokument og all kommunikasjon skal vera på norsk. Same krav gjeld ved gjennomføring av kontrakten.

2.9 Kontraktsvilkår

Oppdragsgjevar vil nytta alminnelege kontraktsbestemmelser for totalentreprisar NS 8407.

# 3 KVALIFIKASJONSKRAV

For å kunna få sitt tilbod evaluert må leverandøren levera etterspurd dokumentasjon på at kvalifikasjonskrava er oppfylte.

## 3.1 Leverandøren sin organisatoriske og juridiske stilling

| Krav | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- |
| Leverandøren skal vera registrert i eit føretaksregister, fagleg register eller registrert i eit handelsregister i den staten leverandøren er etablert. | • Norske selskap: Firmaattest • Utanlandske selskap: Godtgjersle på at selskapet er registrert i føretaksregister, fagleg register eller eit handelsregister i den staten leverandøren er etablert. |

## 3.2 Leverandøren sin økonomiske og finansielle kapasitet

| Krav | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- |
|  | • Skatteattest, ikkje eldre enn 6 mnd. |
| Leverandøren skal ha tilstrekkeleg økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne utføre kontrakten. Kredittverdigheit utan krav til sikkerheitsstillinga vil vere tilstrekkeleg. | • Kredittvurdering basert på siste kjende rekneskapstal (frå aktør med konsesjon). • Oppdragsgjevar kan sjølv innhenta utfyllande økonomisk informasjon (årsrekneskap inkl. notar, årsberetning, revisjonsberetning m.m.). |

Dersom leverandøren har sakleg grunn til ikkje å leggja fram etterspurd dokumentasjon, kan kapasitet dokumenterast med anna eigna dokumentasjon.

## 3.3 Leverandøren sine tekniske og faglege kvalifikasjonar

| Krav | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- |
| Leverandøren skal ha erfaring frå samanliknbare oppdrag. | Skildring av inntil tre mest relevante oppdrag siste tre år, inkl. verdi, tidspunkt og mottakar (namn, telefon, e-post). Det er leverandøren sitt ansvar å dokumentera relevans. Erfaring kan dokumenterast gjennom personell leverandøren rår over. |

# 4 TILDELINGSKRITERIUM

Tildeling skjer på bakgrunn av beste forhold mellom kriteria A og B

| Kriterium | Krav til dokumentasjon |
| --- | --- |
| Kriterium A: Pris – 70% | Ferdig utfylt prisskjema. Alle prisar eks. mva. Prisar vert ikkje indeksjustert. |
| Kriterium B: Miljø 30%: | Leverandør bør aktivt jobba med å redusera sitt klimaavtrykk ved utføringa av arbeid for oppdragsgjevar. Leverandør skal levera ei skildring (max tre A4 sider) av tiltak og rutinar leverandør har innarbeidd i si verksemd for å redusera utslepp og klimaavtrykk ved arbeid innan kontrakten. Skildringa bør som eit minimum innehalda : •Rutinar og tiltak for korleis leverandøren generelt jobbar med å ivareta miljø og berekraft i si verksemd. Innarbeidde rutinar vil telja positivt, t.d. sertifiseringar som fyrtårn eller liknande. •Kva køyretøy leverandøren vil bruka under oppdraget. varebilar/personbilar vil bruk av el-køyretøy telja positivt. •Plan for minimering og handtering av byggjeavfall i kontrakten •Rutine og praksis knytt til avhending og deponering for avfall. Konkrete rutinar som sikrar miljømessig avhending vil telja positivt, inkludert resirkulering og ombruk der det er mogleg. Lista er ikkje uttømmande. Dersom leverandør har andre tiltak og rutinar som er eigna til å redusera klimaavtrykk ved utføring av arbeid i kontrakten bør det også takast med i skildringa. |

Tildeling skjer til det tilbodet som oppnår høgast poengscore.

Pris skal gjevast eks. Mva. Valutaklausular vert ikkje akseptert.

Timeprisar vert ikkje indeksjustert i kontraktsperioden.

Ved evalueringa vil lågaste evalueringspris oppnå 10 poeng før vekting. Andre prisar vil få poeng basert på lineær poengmodell.

Miljø: Evalueringa vil resultera i ein poengscore der beste rutinar/tiltak innan miljø vil oppnå 10 poeng før vekting. Dei andre tilboda vil få poeng ut frå ei vurdering av relativ forskjell til beste tilbod.

Oppdraget gjeld bygg- og anleggsarbeid i form av totalentreprise

Hovud-CPV for kontrakten er:

- 45262700-8 Ombyggingsarbeid / rehabilitering

Supplerande CPV

- 45210000-2 Byggteknisk arbeid

- 45331210-1 Ventilasjon

- 45310000-3 Elektro

# 5 Innlevering av tilbod

Tilbod skal leverast via oppdragsgjevar sitt KGV-system, i tråd med oppsett og innan frist. Innlevering per e-post mv. vil bli avvist. Tilbodet skal vere bindande, og leverandøren har risiko for uklarheiter.

## 5.1 Tilbodet si utforming

Leverandøren skal fylle ut og svare på alle punkt i konkurransedokumenta. Dokumentasjon skal lastast opp som PDF dersom ikkje anna er spesifisert.

Dokument som skal leverast med tilbodet:

Tilbodsbrev

Framdriftsplan

Firmaattest

Skatteattest

Kredittvurdering

Kortfatta CV og referanseskjema (relevant for oppdrag)

Løysingsforslag som skildra i tabell over

Utfylt prisskjema

# KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II- KRAVSPESIFIKASJON

## 6.0 Byggherrens organisering av prosjektet

| ## ROLLE | ## NAMN (FIRMA, PERSON) |
| --- | --- |
| ## Byggherre | ## Fitjar kommune |
| ## Byggherre representant | ## Olav Bauge |
| ## Prosjektleiar (PL) | ## Olav Bauge, Fitjar kommune |
| ## Koordinator(er) jf. byggherreforskrift | ## Jf. SHA Plan |
| ## Hovudbedrift | ## Jf. SHA Plan |
| ## Rådgivende ingeniør, alle fag | ## ARTEC AS |

## 6.1 Totalentreprenørens organisasjon

Totalentreprenørens organisasjonsplan med nøkkelfunksjonar og kven som innehar desse, framkommer av vedlegg til tilbod/kontrakt.

Organisasjonsplanen skal vise forbindelse mellom totalentreprenørens prosjektorganisasjon og de øvrige ledd i virksomheita.

| ## FIRMA NAMN | ## ANSVARSOMRÅDE |
| --- | --- |

## 6.2 Beskriving av oppdraget

## Prosjektet omfattar ombygging av Fitjar Folkebibliotek, Havnavegen 1, 5419 Fitjar.

## Tiltaket gjeld hovudsakleg innvendig ombygging med tilpassing av eksisterande bygningsmasse, etablering av nye rom, samt tilhøyrande bygge-, ventilasjons- og elektroarbeid.

## 6.3 Funksjonskrav og tekniske krav

Beskrivelsen er funksjonsbasert og ikkje fullt detaljert. Arbeidsgrunnlaget er ikkje å sjå på som komplett detaljprosjektering. Entreprenør skal levere ei komplett, funksjonsdyktig og ferdig løysing.

Entreprenør har ansvar for planlegging, koordinering og framdrift på byggjeplass for eigne og underentreprenørar sine ytingar av kontraktsarbeidet

Entreprenøren må generelt opptre hensynsfullt og legge arbeidet slik opp at øvrige konstruksjonar ikkje påførast skader. Eventuelle skader må entreprenøren utbetre umiddelbart, utan kostnader for byggherren.

Entreprenør skal:

- sikre komplett leveranse

- prosjektere nødvendige detaljar, og legge fram for BH før utføring

- levere løysingar i samsvar med krav til funksjon, universell utforming. kvalitet og estetikk

- Legge vekt på at materialar og løysingar er eigna for varig bruk og godt inneklima.

- kontrollere mål og forhold på staden

- tilpasse løysingar der nødvendig

- Avvik skal meldast byggherre før utføring

- Sikre at løysinga ikkje er helse- eller allergiskadelege

- er eigna for offentleg bruk og slitasje

- Utarbeide avfallsplan, og kjelde sortera alt avfall

- Dokumentert til BH for levert avfall til godkjent mottak

## Ved avslutning av arbeidet skal det gjennomførast opprydding på rigg- og anleggsområdet og området skal tilbakeføres til minst den stand som var før oppstart av prosjektet. Entreprenøren sine maskiner, utstyr og materialar skal fjernes umiddelbart og fortløpande etter at nødvendig arbeid er ferdig. Byggherren vil legge vekt på at arbeidsplassen til ein kvar tid fram står som oversiktleg og ryddig. Generelt gjelder at anleggsområda skal avsperrast og sikrast på den mest betryggende måte mot uhell og ulykker. Det skal ryddast etter egne arbeider i anleggsperioden etter kvart som arbeida skrider frem. Etter at arbeidet er ferdig / før sluttsynfaring, vil byggeleder kontrollere at entreprenøren har foretatt tilfredsstillande opprydding etter sine anleggsarbeidar

## 6.4 Teikningar og vedlegg

•	01_Tilbodsskjema

•	02_Avvik_forbehaldsskjema

•	3D- Bilder 02 Pdf

•	Avtalevilkår/ Seriøsitetskrav for Fitjar kommune sine anskaffingar

•	IA.08 spilevegg. Pdf

•	IA.01 Møbleringsplan.pdf

•	IA.02 Teknisk plan. pdf

•	IA.03  Fargeplan. pdf

•	IA.04 Bokhylle- voksenavdeling.pdf

•	IA.05 Bokhylle med benk- ungdomsavdeling.pdf

•	IA.06 Innredning låneautomat.pdf

•	IA.07 Sittehule bølgje.pdf

•	Kravspesifikasjon – Funksjonsbeskrivelse Fitjar Folkebibliotek

•	Prisskjema ombygging. Xlsx

•	Prosjektskildring prosjektramme

•	SHA plan. docx

## 6.5 Krav til kvalitet og utføring

## Arbeidet omfattar bygging av nye rom samt mindre bygningsmessige tilpassingar jf. kravspesifikasjon- funksjonsbeskrivelsen. Alt arbeid skal utførast i samsvar med:

- gjeldande Norsk Standard (NS)

- NS 3420

- Sintef Byggforskserien

- relevant bransjepraksis

## Dokumentasjonen som utarbeidast i løpet av byggeprosessen skal være tilgjengeleg for byggherren til ein kvar tid. Kommunikasjon og filutveksling vil skje via prosjekthotell til BH.

## Tilbydar er ansvarleg for å inkludera alle kostnadar, også i underliggjande postar for respektive kategoriar i vedlagde prisskjema

## Forsikrings dokumenter jf. NS8407 (sikkerheitsstilling, ansvarsforsikring og forsikring av kontraktsgjenstanden) leverast til BH ved kontraktsinngåing.

## 6.6 Framdriftskrav-  prioritet og gjennomføring

Fitjar kommune ynskjer at arbeidet kan ta til så snart som mogleg, og tar atterhald om at det er gjeve byggjeløyve frå byggesak. Entreprenør skal utarbeide detaljert framdriftsplan levera den med angitt rekkefølge for prioritet og gjennomføring av prosjektet. Jf. Vedlegg «Prosjektskildring prosjektramme»

- Bygge kontor og dele opp teknisk rom

- Sette inn vindu i kontor. Vindu nr to som opsjon

- Ombygging av ventilasjon

- Elektrikararbeid; kontor, lesehule, teknisk rom, ved studieplassar og ungdomsavdeling.

- Elektrikararbeid i barneavdeling (stikk og lamper) settast opp som opsjon

- Maling av vegger og dør

- Tapetsering - opsjon

- Bygge sittehule i barneavdeling

- Bygge benk / hyller i ungdomsavdeling

- Bygge innreiing for låneautomat / innlevering

- Bygge hyller i voksen avdeling – opsjon

- Overlevering kontraktsarbeid

Frå byggherren si side er det ynskjeleg med ferdigstilling desember 2026.

## 6.7 Sluttdokumentasjon/FDV-dokumentasjon

## Totalentreprenøren skal levere som bygget-dokumentasjon (digitalt). Dokumentasjonen skal samlast og systematiserast før overlevering. FDV-dokumentasjon skal leverast og lastast opp komplett inn i prosjektområdet til BH sorter på tresiffernivå etter bygningsdelstabellen. Dokumentasjonen skal over sendast utan ugrunna opphald etter at det aktuelle objekt er ferdigstilt og seinast innan 14 dagar før overtaking av kontraktarbeid.

## 6.8 Eventuelle opsjonar

- ekstra vindu i kontor

- bokhyller i voksen avdeling

- tapetsering

- Lamper i barneavdelinga

- fast inventar (i delar)

## 6.9 Fristar og dagmulkter

- For leveransar av fysiske arbeider gjelder følgande fristar:

| - Frist | - Skildring | - Dato/plan | - Dagmulkt |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Oppstart kontraktarbeid | - Jf. omforent - framdriftsplan | - 1‰ av kontraktssum |
| - 2. | - Overtaking kontraktarbeid | - Jf. omforent - framdriftsplan | - 1‰ av kontraktssum |

Dagmulkta reknast som 1‰ av hele kontraktssummen (hele kontrakten, og ikkje kunn av kontraktssummen for den delen av kontrakten som skal være ferdigstilt til angitt fristen). For øvrig gjelder kontraktsbestemmelsene i NS8407