INNHALD

1 INNLEIING OG FØREMÅL…………………………………………………………………………………2

2 MÅL………………………………………………………………………………………………………………2

3 ORGANISASJONSKART…………………………………………………………………………………….3

4 FRAMDROFTSPLAN…………………………………………………………………………………………3

5 RISIKOTILHØVE………………………………………………………………………………………………3

6 RUTINE FOR AVVIKSHANDSAMING……………………………………………………………………4

7 RAPPORTEIRNG AV UØNSKA HENDINGAR………………………………………………………….5

8 VEDLEGG

- Innleiing og føremål

Byggherreforskriften sitt føremål er, å verne arbeidstakar mot farar ved å ta omsyn til tryggleik, helse og arbeidsmiljø på byggje- eller anleggsplassar, i samband med planlegginga, prosjektering og utføring av byggje-og eller anleggsarbeid. Plan for tryggleik, helse og arbeidsmiljø (SHA- plan), er utarbeidd for å ivareta §§ 7 og 8 i byggherreforskrifta.

Fitjar kommune sitt folkebibliotek skal ombyggast og arenautviklast. Det skal mellom anna byggast eit kontor, deling av teknisk rom, settast inn eit vindu, byggast bokhyller og benk, maling av vegger og teppelegging, flytting av elektriske installasjonar og endring i ventilasjon.

SHA-koordinator skal ha ansvar for ajourføring og distribusjon av SHA-planen til mottakarane som er oppgjeve i lista under. Det er eit arbeidsgjevaransvar å vidareformidla relevant informasjon til eigne arbeidstakarar. Oppdatert SHA-plan skal vera lett tilgjengeleg på anleggsplassen.

Distribusjonsliste for SHA-planen:

| Funksjon/rolle | Person | Verksemd | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggherre | Olav Bauge | Fitjar kommune | olabau@fitjar.kommune.no |
| Prosjektleiar/byggjeleiar | Olav Bauge | Fitjar kommune | olabau@fitjar.kommune.no |
| SHA-koordinator | Olav Bauge | Fitjar kommune | olabau@fitjar.kommune.no |
| Totalentreprenør |  |  |  |

- Mål

Ombygginga/prosjektet skal gjennomførast som ein totalentreprise med tryggleik slik at ingen personar vert påført skade og det skal vera eit godt arbeidsmiljø for dei som jobbar med ombygginga.

Ombygginga sitt hovudmål er:

- Ingen uønska hendingar som fører til død eller alvorleg skade

- Ingen skadar som fører til fylgjer som fråvær

- Ingen påverknad på personar som fører til svekka helsetilstand

- Organisasjonskart

Byggherre

Fitjar kommune

Fi

Byggherren sin representant

Olav Bauge

SHA-koordinator

Olav Bauge

Entreprenør:

Firma:

Prosjektleiar:

Anleggsleiar

- Framdriftsplan

Framdriftsplan i utføringsfasen

| Nummer | Skildring | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Byggjestart | Q3 |
| 2 | Delmål/milepælar |  |
| 3 | Byggearbeid |  |
| 4 | Elektrisk arbeid |  |
| 5 | Male/tapetarbeid |  |
| 6 | Ferdigstilling | Desember 2026 |
| 7 | Overtaking frå entreprenør | Desember 2026 |

Før arbeidet vert starta, må det utarbeidast Framdriftsplan.

Dersom Framdriftsplan vert endra, må SHA-planen reviderast og distribuerast på nytt.

- Risikotilhøve

Det skal gjerast greie for spesifikke og naudsynte tiltak for å redusere fare for liv og helse. Punkta i tabellen nedanfor er henta direkte frå byggherreforskriften § 8 pnk. C og skal som minimum vurderast.

Punkt som ikkje er relevante for det aktuelle prosjektet skal fjernast. Merk at lista ikkje er uttømande.

Det er berre risiko som ikkje kan prosjekterast bort, som skal inn i SHA-planen. Planen skal vera kort og konsis og skal berre gje opplysingar om risikoforhold og tilhøyrande tiltak.

Risikovurderinga og SHA-planen skal vere så spesifikk som mogleg. Planen skal vise kva, kvar og når risikoen kan oppstå, og kva personar eller roller som er involverte i arbeidsoperasjonen.

Det er viktig at SHA-planen blir oppdatert kvar gong det skjer endringar i risikobilete, dersom endringar i risikovurderinga eller framdriftsplanen påverkar punkta i SHA-planen.

Som minimum skal planen reviderast i forprosjekt, detaljprosjekt og ved oppstart på byggjeplass.

| Risikotilhøve | Årsak | Tiltak |
| --- | --- | --- |
| Slag/klemskadar | - Maskinar/løfteobjekt - Gjenstandar som er dårleg sikra veltar, rullar osv | - Visa aktsemd - Sikringsavstand på løfteobjekt - Sikring av lause gjenstandar - God belysning på arbeidsplassen |
| Skade på arbeidstakar som fylgje av bruk av maskinar | - Svikt i utstyr - Dårleg belysning - Glatt/ulendt underlag - Menneskeleg svikt | - Vurdera behov for sikring av maskinar - Syta for tilstrekkeleg belysning på arbeidsplassen |
| Svikt i maskinar, svikt ved heising/løft el. | - Svikt i utstyr - Menneskeleg svikt/overbelastning av utstyr | - Gode vedlikehaldsrutinar på maskinar, og anna utstyr - God opplæring på sikring av maskinar - God sikkerhetsavstand ved løft og maskinbruk. Unødvendige personar vert bortvist frå staden |
| Brann | - Menneskeleg svikt - Feil ved arbeidsredskapar | - Rømingsvegar skal sikrast og det skal utarbreidast gode rutinar for alle eventuelle branntilløp. Det skal nyttast tilstrekkeleg verneutstyr der det er fare for brann eller gassdanning |
| Arbeid i høgda | - Fall grunna glatt underlag - Menneskeleg svikt | - Sikra stige/krakk på arbeidsplassen |
| Språklege misforståingar | - Utanlandske arbeidarar som ikkje kan norsk | - Det skal gjennomførast språkopplæring i norsk munnleg/skriftleg for utanlandske arbeidstakarar - Sikkerhetsinformasjon for kvar enkelt arbeidar skal leverast byggherren |
| Elektrisk arbeid | - Straumgjennomgang - Brann | - Sikra fråkobling, bruka utstyr riktig |
| Tunge løft | - Belastningsskadar | - Bruka løfte utstyr - Ergonomi - Visa aktsemd |
| Støv og støy | - Helseplager | - Bruka hørselsvern og støvmaske |
| Male- og tapetarbeid | - Kjemekalieeksponering - Helseplager | - Bruka ventilasjon - Hanskar og maske |

Der det etter arbeid med sikkerhetsmatrisen framleis gjenstår restrisiko av betydning i utføringsfasen, skal det gjerast ein Sikker jobb anslyse (SJA). Den vert gjort i eit møte mellom verneleiar på prosjektet, verneombod, anleggsleiar, representant for utførande firma og ansvarleg for utøvinga av arbeidet i praksis.

Naudsynte sikkerheitstiltak for absolutt maksimal reduksjon av risiko under arbeidet vert avtalt skriftleg. Ved usemje om tiltaka, kan prosjektleiar eller ein av partane tilkalle Arbeidstilsynet til dette.

- Rutine for avviksbehandling

Når eit avvik vert oppdaga skal det straks meldast skriftleg til SHA-ansvarleg.

Døme på avvik frå SHA-planen er:

- Endringar i organisasjonskartet

- Endringar av skildring av kor og når dei ulike arbeidsoperasjonane skal utførast

- Endring av spesifikke tiltak, anten i tid eller ending av sjølve tiltaket

- Spesifikke tiltak vert ikkje gjennomført i samsvar med planen

- Identifisering av spesifikke tiltak som ikkje har vore skildra tidlegare

- Omprosjektering som fører til behov for nye/endra tiltak og/eller endring i framdriftsplanen

- Endringar i føresetnader

SHA-ansvarleg skal registera innmeld/oppdaga avvik frå SHA-planen i prosjekthotellet, og fylgja opp at naudsynte tiltak vert gjort for at avviket vert lukka. Avgjerd om naudsynt tiltak vert teke av byggherre i samråd med SHA-ansvarleg eller tilsvarande hos dei utførande. Informasjon om avvik og tiltak til alle involverte partar fylgjer av SHA-planen si distribusjonsliste.

SHA-ansvarleg har ansvar for oppdatering av SHA-planen i utføringsfasen.

Fitjar kommune føreset at alle verksemder på anleggsplassen har eit fungerande internkontrollsystem med rutinar for avviksbehandling. Verksemdene skal i tillegg handtera avvik i samsvar med rutinar i eigne interkontrollsystem.

- Rapportering av uønska hendingar

Uønska hendingar RUH skal rapporterast skriftleg, og det skal førast inn i oversiktlista i prosjekthotellet i SharePoint til byggherren. Avvik skal rapporterast fortløpande til byggherren og førast inn i oversiktslista i prosjektområdet, og føreslå vidare tiltak frå EN.

- Vedlegg

Risikovurdering jf. Pkt. 5 i SHA plan

Rutine for avvik jf. Pkt. 6 i SHA plan