Avtaledokument

mellom

Flesberg kommune v/Teknisk etat som oppdragsgiver

Foretaksnr.: 940 898 862

Adresse: Lampelandhagan 7, 3623 Lampeland

og

Leverandør (entreprenør):

Foretaksnr.

Adresse:

Telefon:

for kontrakt «2025/5859 Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser” er følgende avtale inngått:

- Kontrakten

Leverandør påtar seg å utføre vintervedlikehold av kommunale veier, plasser og gs-veger, rode 4 Lyngdal, i Flesberg kommune iht. innlevert anbud datert xx.xx.xxxx

Alt arbeid skal følge beskrivelse og bestemmelse i anbudsgrunnlag med tilhørende rodekart.

Følgende dokumenter (i rekkefølge som angitt) inngår i kontrakten:

- Avtaledokument (dette dokument) og standard kontraktsvilkår, samt eventuelle

endringsavtaler.

- Oppdragsgivers oppdragsbeskrivelse med eventuelle bilag

- Anbudsgrunnlag av 27.05.2025

Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge. Endringsavtaler går foran øvrige dokumenter.

- Varighet

Kontrakten inngås for følgende 5 års periode: 15.10.2026 – 15.04.2031 (5 år + opsjon)

En brøytesesong er definert fra og med 15.oktober til og med 15.april påfølgende år.

- Opsjon

Flesberg kommune har ensidig opsjon på forlengelse av kontrakten for 5 år (1+1+1+1+1) slik at maksimal kontraktstid for denne tjenesten kan bli 10 år. Opsjon kan forlenges med ett år av gangen (1+1+1+1+1).

- Priser

Kontraktsarbeidene utføres for priser iht. vedlagt prisskjema.

Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller lignende i tillegg til de avtalte priser.

- Prisregulering

Prisene kan justeres siste brøytemåned hver sesong i forbindelse med faktura, første gang i april 2026. Prisjustering skal være i henhold til Statistisk sentralbyrås «Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger» (tabell 08663).

Basis for reguleringen er indeksen for kvartal 3, 2025. Det reguleres mot siste kjente indeks.

Leverandør er selv ansvarlig for indeksregulering påfølgende sesong. Retten til indeksregulering bortfaller for påfølgende sesong dersom dette ikke kreves i forbindelse med faktura for april måned hvert år.

Endring av roder/veglengder kan skje i løpet av kontraktstiden, endringer over 100 meter vei eller 100 m2 plasser utløser tillegg. Oppdragsgiver beregner meterpris og/eller kvadratmeterpris ut fra innleverte tilbud.

- Fakturering

Fakturabetingelser er 30 dager fra mottatt faktura.

Leverandør skal fakturere oppdragsgiver månedlig, og senest 7 dager etter månedens siste dag. Faktura skal være i kommunens hende senest 10 dager etter månedens siste dag. Etter dette trekkes 5% av fakturabeløp.

Beredskapspris

Fastprisgodtgjørelsen for beredskap deles i 6 like store deler som skal faktureres etterskuddsvis hver måned.

For turpris og tilleggsarbeider:

Fakturering av turer og tilleggsarbeider sendes umiddelbart etter hver måned brøyting har foregått.

Faktura skal inneholde spesifikasjon på antall turer for brøyting/strøing, dato på turene, og timelister for tilleggsarbeider.

Faktura skal fortrinnsvis leveres elektronisk på EHF-format. Dersom dette ikke er mulig sendes faktura til Faktura@kommunead.no. Faktura merkes med “Ressursnr. 20057”, samt hvilken rode og måned det gjelder.

- Avvik og mislighold

Dersom leverandøren ikke leverer tjenesten som forutsatt i konkurransegrunnlaget, vil det bli gitt skriftlige advarsel. I tillegg vil entreprenør kunne bli ilagt trekk i kontraktsbeløpet i de tilfeller der kontrakten ikke overholdes.

Trekk pr overtredelse kr 3000,- eks mva.

Trekk for grove/gjentatte overtredelser kr 5000,- eks mva.

Trekk skal alltid varsles skriftlig til entreprenør, og senest 20 dager etter at kontraktsavviket har blitt oppdaget. Leverandør er forpliktet til snarest mulig og for egen regning rette feil eller på annen måte utbedre mangler slik at avtalte spesifikasjoner blir oppfylt.

- Oppsigelse

Det foreligger en gjensidig rett til å si opp avtalen med 3 måneders varsel. Leverandøren kan ikke levere oppsigelse i tidsrommet 1. august til 1. februar.

Ved mislighold av kontrakten kan denne sies opp med 14 dagers varsel. Etter 3 skriftlige advarsler i løpet av ett og samme år for manglende oppfyllelse av ett eller flere punkter i kontrakten, er dette å se på som mislighold av kontrakten.

Leverandør har krav på betaling for utført arbeid med fradrag av kommunens eventuelle utgifter i forbindelse med at kontrakten blir sagt opp.

- Skader

Leverandøren er innforstått med at Flesberg kommune v/ Teknisk etat ikke er ansvarlig for skader som forvoldes under vedlikeholdsarbeidet, hverken på offentlig eller privat eiendom, men at entreprenøren selv eller hans forsikringsselskap svarer for krav fra skadelidte. Teknisk etat vil kunne gå inn og administrere reparasjon av skader som er oppstått. Utgiftene må i sin helhet bekostes av leverandøren dersom ikke annet er avtalt. Normalt vil Teknisk etat kun gi pålegg om utbedring og reparasjon til entreprenøren, som selv må administrere og forestå utbedrings-arbeidene.

Tilbyder er også ansvarlig for at alt maskinelt utstyr er i forskriftsmessig stand.

- Arbeidsforhold

Leverandøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder bare for tilsatte som direkte medvirker til oppfylling av kontrakten. Lederen av virksomheten er ansvarlig for at regelen blir overholdt.

Alle avtaler entreprenøren inngår som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Leverandøren skal på oppfordring legge fram dokumentasjon for de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører (underleverandører). Dersom leverandøren ikke overholder klausulen, eller dersom leverandøren lar være å etterkomme Oppdragsgivers krav på dokumentasjon for at klausulen er overholdt, har Oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av kontraktsummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Summen Oppdragsgiver kan holde tilbake er oppad avgrenset til 5 % av årlig fastgodtgjørelse.

- Tvister

Ved eventuelle tvister er Buskerud tingrett.

Kontrakten underskrives i 2 eksemplarer hvorav partene beholder ett hver.

Lampeland, den..............................

_____________________________	_____________________________

Leverandør                                                              Oppdragsgiver Flesberg kommune