IE1108 – Tilbygg krisesenteret

TILBUDSKONKURRANSE RÅDGIVERE

KONKURRANSEBESKRIVELSE OG KONTRAKTSGRUNNLAG

- Arkitekt

- Landskapsarkitekt

- RIBr

Dato: 29.06.26

Innhold

DEL 1 - KONKURRANSEBESKRIVELSE	4

1 INNBYDELSEN	4

1.1	Kort om anskaffelsen	4

1.2	Kort om oppdragsgiver	4

1.3	Oppdragsgivers forbehold om gjennomføring av konkurransen	4

2 ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONKURRANSEREGLER	4

2.1 Anskaffelsesprosedyre	4

2.2 Konkurranseregler	4

2.3 Kunngjøring	5

2.4 Tilbudsåpning	5

2.5 Tidsplan	5

3 GRUNNLAG FOR TILBUD	5

3.1 Konkurransegrunnlagets oppbygging	5

3.2 Spørsmål og svar om konkurransegrunnlaget	5

3.3 Befaring og informasjonsmøte	5

4 KRAV TIL TILBUDET	5

4.1 Tilbudets utforming	5

4.2 Tilbudets innhold	6

4.3 Offentleglova	6

4.4 Levering av tilbud	7

4.5 Vedståelsesfrist	7

4.6 Tilbudskostnader	7

5 KVALIFIKASJONSKRAV	7

6 TILDELINGSKRITERIER	8

7 VEDLEGG TIL KONKURRANSEBESKRIVELSEN	9

DEL 2 – KONTRAKTSGRUNNLAGET	10

A GENERELL DEL	10

A.1 Orientering om prosjektet	10

A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang	10

A.3 Organisering og gjennomføringsmodell for prosjektet	11

A.4 Dokumentliste	11

B KONTRAKTSBESTEMMELSER	11

B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser	11

B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser	11

C PROSJEKTETS GRUNNLAGSDOKUMENTER	11

D KRAV TIL GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET	12

D.1 Krav til gjennomføring av oppdraget	12

D.2 Generelle ytelser	12

D.3 Fagspesifikke ytelser	13

E FRISTER OG DAGMULKTER	14

E.1 Frister	14

E.2 Dagmulkter	14

E.3 Fremdriftsplanlegging	14

F VEDERLAGET	14

F.1 Prisoppsett	14

F.2 Regningsarbeider	14

F.3 Påslag for underleverandører	14

F.4 Opsjoner	15

F.5 Regulering av vederlaget	15

G OPPDRAGSGIVERS MEDVIRKNING	15

DEL 1 - KONKURRANSEBESKRIVELSE

1 INNBYDELSEN

Det innbys herved til åpen tilbudskonkurranse for prosjekteringsoppdrag i forbindelse med utvidelse av eksisterende krisesenter. Det planlegges en skjermet avdeling med kapasitet til tre brukere, hvor fellesarealene skal tilpasses personer i aktiv rus.

  - Kort om anskaffelsen

Tønsberg kommune planlegger å bygge ut eksisterende krisesenter med en skjermet avdeling med plass til 3 personer. Formålet med utbyggingen er å sikre et bedre tilbud til personer i aktiv rus og å styrke skjermingen og sikkerheten for øvrige beboere.

Det antas at byggets BRA vil være ca. 160 m2 (ikke inkludert tekniske rom, korridorer etc). Det skal etterstrebes at bygget blir så arealeffektivt som mulig, og løsninger skal tilpasses eksisterende bygningsmasse.

Denne forespørselen gjelder arkitekt (ARK), landskapsarkitekt (LARK) og rådgiver brann (RIBr) samlet som rådgivergruppe. Kommunen skal inngå en gruppekontrakt, NS8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag.

Oppstart skal skje umiddelbart etter kontraktsinngåelse.

Leveransen skal omfatte komplett materiale for rammesøknad og grunnlag for totalentreprise.
Alt materiale skal ferdigstilles senest 8 uker etter oppstart.

Tønsberg kommune skal være ansvarlig søker.

  - Kort om oppdragsgiver

Oppdragsgiver er Tønsberg kommune ved virksomhet Eiendomsutvikling.

Kontaktperson for konkurransen er foreløpig ikke avklart. All kommunikasjon skal skje via Mercell-portalen.

  - Oppdragsgivers forbehold om gjennomføring av konkurransen

Oppdragsgiver tar forbehold om retten til å vurdere avlysning av konkurransen dersom følgende forhold inntrer:

- Dersom det ikke er tilstrekkelig antall tilbydere

- Kontraktens verdi ligger utenfor en på forhånd forsvarlig fastsatt økonomiske ramme

- Politikerne vedtar å stanse prosjektet

Byggherren er ikke erstatningspliktig dersom konkurransen avlyses.

2 ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONKURRANSEREGLER

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Denne anskaffelsen følger prosedyren åpen tilbudskonkurranse, jf. §8-3 i Forskrift om offentlige anskaffelser.

2.2 Konkurranseregler

Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser. For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del I og II.

2.3 Kunngjøring

Konkurransen kunngjøres i konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell

2.4 Tilbudsåpning

Det vil være lukket tilbudsåpning.

2.5 Tidsplan

Følgende fremdrift gjelder for konkurransen:

Utsendelse av konkurransegrunnlag			30.06.26

Siste frist for spørsmål	07.08.26 NB! I tidsrommet fra og med 10.juli til og med 2. august vil ikke spørsmål bli besvart. Ev. spørsmål i dette tidsrommet vil bli besvart så raskt som mulig fra 3. august.

Innleveringsfrist					14.08.26 kl. 12.00

Antatt meddelelse om tildeling			uke 34

Antatt kontraktsinngåelse				uke 36

3 GRUNNLAG FOR TILBUD

3.1 Konkurransegrunnlagets oppbygging

Konkurransegrunnlaget er bygd opp i henhold til NS 3418:2020 Konkurransegrunnlag med ytelses-beskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag.

3.2 Spørsmål og svar om konkurransegrunnlaget

Dersom tilbyder finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller er uklart, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger fra oppdragsgiver. Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles skriftlig til oppdragsgiver.

Eventuelle spørsmål skal rettes via konkurransegrunnlagsverktøyet Mercell. De vil bli anonymisert og besvart via Mercell.

Siste frist for spørsmål er satt til 07.08.26. Spørsmål etter dette vil ikke bli besvart.

3.3 Befaring og informasjonsmøte

Av hensyn til sikkerhet og konfidensialitet vil befaring og planmateriale først bli gjort tilgjengelig etter at signert Vedlegg 6 – Taushetserklæring er mottatt av oppdragsgiver.

Adresse, kartgrunnlag, bilder og annen informasjon som kan avsløre byggets plassering oversendes kun til tilbydere som har levert signert taushetserklæring via Mercell.
Det vil ikke bli avholdt felles informasjonsmøte.

4 KRAV TIL TILBUDET

4.1 Tilbudets utforming

4.1.1 Organisering av tilbudsdokumentene

Tilbudet skal organiseres i henhold til følgende innholdsfortegnelse:

1.   Signert tilbudsbrev

- Dokumentasjon som gjelder kvalifikasjonskrav (se punkt 5 i del 1 Konkurransebeskrivelsen)

  - Skatteattest

  - Firmaattest

  - Ansvarsforsikring

  - Sentrale godkjenninger eller tilsvarende dokumentasjon

  - Eventuelle forpliktelseserklæringer

  - CV’er for bemanning

  - Attest for kvalitetssystem

  - Attest for miljøledelsessystem

(Komplett utfylt Prisoppsett med fagpersoner og medhjelpere utfylt i alle rubrikkene, dokumenterer tilstrekkelig bemanning)

- Dokumentasjon som gjelder tildelingskriteriene (se punkt 6 i del 1 Konkurransebeskrivelsen)

  - Komplett utfylt og signert prisoppsett sammen med CV’er

4.1.2 Språk

Alle dokumenter og all kommunikasjon skal være på norsk.

4.2 Tilbudets innhold

4.2.1 Avvik og forbehold

Det er ikke anledning til å ha vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene. Tilbud som inneholder slike vesentlige avvik, vil bli avvist.

Andre avvik skal være priset, presise og entydige, slik at oppdragsgiver kan vurdere disse uten kontakt med leverandøren. Avvik skal klart fremgå av tilbudsbrevet med henvisning til hvor i tilbudet og tilbudsgrunnlaget avvik framkommer. Det er derfor ikke en klar beskrivelse av avvik å vedlegge standardiserte leveringsvilkår, spesifiseringer av arbeider eller lignende. Leverandøren må vurdere nøye hva som anføres av slike forhold da risikoen for avvisning er stor og ligger hos leverandøren.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avvise tilbud som inneholder avvik eller uklarheter som ikke anses å være ubetydelige.

4.2.2 Alternative tilbud

Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud.

4.2.3 Deltilbud

Det er ikke anledning til å gi deltilbud.

4.3 Offentleglova

I henhold til Offentleglova vil anskaffelsesprotokollen og innkommende tilbud være skjermet for offentlig innsyn frem til tilbyder er valgt. Deretter er tilbudsdokumentene være gjenstand for offentlig innsyn. Det skal imidlertid gjøres unntak fra offentlig innsyn for opplysninger som er underlagt en lovbestemt taushetsplikt.

Dersom tilbyder mener at tilbudet med vedlegg inneholder taushetsbelagte opplysninger, skal leverandør også levere en sladdet versjon. Kommunen vil uansett måtte ta selvstendig stilling til eventuell sladdet versjon. Tilbudsbrev og prisoppsettet vil i hovedsak bli ansett som offentlig, med unntak av timepriser.

4.4 Levering av tilbud

4.4.1 Leveringsadresse

Tilbudene skal leveres digitalt i Mercell.

4.4.2 Innpakning, format og kopier

Tilbudet leveres digitalt i PDF format.

4.4.3 Tilbudsfrist

Tilbudsfristen er satt til 14.08 kl. 12.00. Mercell-portalen stenger for innlevering av tilbud ved tilbudsfristens utløp.

4.5 Vedståelsesfrist

Vedståelsesfristen er 60 dager regnet fra innleveringsfristen.

4.6 Tilbudskostnader

Tilbudskostnader dekkes av tilbyder.

5 KVALIFIKASJONSKRAV

Dersom leverandøren støtter seg på andre foretaks kapasitet for å oppfylle kvalifikasjonskravene, skal det vedlegges forpliktelseserklæring fra disse andre foretakene om at leverandøren har rådighet over de nødvendige ressursene. Mal for forpliktelseserklæring er vedlagt konkurransegrunnlaget.

Følgende krav stilles til leverandørens kvalifikasjoner:

| Krav | Dokumentasjon | Vedlegges |
| --- | --- | --- |
| Skatteattest: Leverandør skal ha ordnede forhold mht. betaling av skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift | Leverandøren skal levere skatteattest ikke eldre enn 6 mnd | x |
| Registrering, autorisasjon mv: Leverandør skal være et lovlig etablert foretak | Firmaattest | x |
| Økonomisk og finansiell kapasitet: Ansvarsforsikring etter NS8401 | Ansvarsforsikringsbevis | x |
| Tekniske og faglige kvalifikasjoner: Firma: Det kreves ansvarserklæringer i følgende tiltaksklasser for følgende fagområder: ARK: 2 LARK: 1 RIBr: 3 Tilstrekkelig bemanning. Fagpersonene og medhjelperne må oppfylle kvalifikasjonskravene til tilbudt personell Tilbudt personell: Kompetent personell med relevant master- eller bachelorgrad innen hvert fagområde. Tilbudt personell skal ha minimum 5 års relevant erfaring etter utdanning for fagområdet og kunnskap om norsk regelverk | Sentralt godkjenningsbevis eller tilsvarende dokumentasjon. Med tilsvarende dokumentasjon menes samsvar med SAK 10 kapittel 13 Komplett prisoppsett med CV’er for alle personene CV’er for tilbudt personell i prisoppsettet | x x x |
| Leverandør skal ha et kvalitetssikringssystem som sikrer etterlevelse av relevante krav i plan- og bygningsloven, TEK17 og SAK10, og som bidrar til systematisk kvalitetssikring i prosjekteringen. | Attest utstedt av uavhengig organ eller annen tilsvarende dokumentasjon | x |
| Leverandør skal ha et dokumentert miljøledelsessystem som er i aktiv bruk. Systemet skal være egnet til å sikre at miljøhensyn ivaretas i prosjekteringen. | Attest utstedt av uavhengig organ eller annen tilsvarende dokumentasjon | x |

6 TILDELINGSKRITERIER

Oppdragsgiver vil tildele kontrakten til den tilbyderen som har det beste tilbudet på grunnlag av det beste forholdet mellom pris og kvalitet.

Tildelingskriteriene har følgende relativ vekting:

•	Pris							70 %

•	Kompetanse hos tilbudt personell			30 %

Følgende dokumenter skal vedlegges tilbudet og benyttes i vurderingen:

| Tildelingskriterier | Dokumentasjon for vurdering |
| --- | --- |
| Pris | Komplett utfylt og signert prisoppsett |
| Kvalifikasjoner og erfaring på tilbudt hovedsaksbehandlere | CV’er for tilbudt personell oppsatt i tilbudsskjemaet |

Personene som er oppgitt som tilbudt personell, skal i hovedsak benyttes. Medhjelpere skal kun utføre en mindre del av oppgaven.

Dersom tilbudt personell må erstattes, skal dette skje etter samtykke av byggherren. Erstatningspersonell skal minimum ha tilsvarende kompetanse som de som erstattes.

6.1 Evalueringsmetode

Poengene multipliseres med den angitte vekten og summeres. Tilbyder med høyest poengsum vil bli tildelt kontrakten.

Pris:

For evaluering av pris vil laveste pris gis 6 poeng. For beregning av øvrige poeng, vil det bli benyttet lineær modell: poeng=6-6*(Pe-Pb)/Pb, der Pe er den prisen som evalueres og Pb er laveste pris.

Det gjøres oppmerksom på at dette vil kunne medføre negative poeng på priselementet.

Tilbudt personell:

Evalueringen av tilbudt personell baseres på en skjønnsmessig helhetsvurdering av:
– utdanning og faglig bakgrunn,
– relevant erfaring fra tilsvarende prosjekter (helse- og omsorgsbygg, skjermings- eller sikkerhetsbygg),
– og rolle/ansvarsområde i det tilbudte teamet

Det gis 6 poeng for de personene med de beste kvalifikasjonene relatert til prosjektet innen hvert enkelt fagområde. De øvrige tildeles poeng relativt i forhold til de beste. Det er fagperson som skal evalueres.

De enkelte gruppene vektes som følger:

- Arkitekt			65 %

- Landskapsarkitekt		25 %

- RIBr				10 %

7 VEDLEGG TIL KONKURRANSEBESKRIVELSEN

Det vises til punkt A.4.

DEL 2 – KONTRAKTSGRUNNLAGET

A GENERELL DEL

A.1 Orientering om prosjektet

Prosjektet gjelder utvidelse av eksisterende krisesenter med etablering av en skjermet avdeling med kapasitet til tre personer.

Formålet er å tilby et tilrettelagt og trygt botilbud for personer i aktiv rus, samtidig som det sikres bedre skjerming og trygghet for øvrige beboere ved senteret.

Bygget antas å få et bruksareal (BRA) på ca. 160 m², tilpasset eksisterende bygningsmasse. Det skal etterstrebes arealeffektive, robuste og driftseffektive løsninger som ivaretar krav til sikkerhet, universell utforming og godt inneklima.

Prosjektet inngår som del av Tønsberg kommunes samlede satsing på sosial- og omsorgsformål.
Det skal legges vekt på lav miljøbelastning, lavt vedlikeholdsbehov og varige løsninger.

Av hensyn til sikkerhet og konfidensialitet er prosjektets eksakte adresse og planområde unntatt offentlighet. Slike opplysninger blir først gjort tilgjengelig for tilbydere som har signert Vedlegg 5 – Taushetserklæring.

Forventet fremdrift:
Kontraktsinngåelse planlegges i uke 36/2026, med oppstart umiddelbart etter signering.
Rådgivergruppen skal levere komplett materiale for rammesøknad og grunnlag for totalentreprise senest åtte uker etter oppstart.

A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang

Oppdraget omfatter prosjektering og rådgivning for utvidelsen beskrevet i A.1.
Leveransen skal inkludere:

- Komplett materiale for rammesøknad

- Grunnlag for totalentreprise, inkludert tegninger.

- Nødvendig bistand i søknads- og byggesaksavklaringer

- Tverrfaglig koordinering mellom ARK, LARK og RIBr

- Tilpasning til eksisterende bygningsmasse og tomteforhold

- Vurdering av energiløsninger, universell utforming og skjermingsbehov

Kommunen vil inngå én gruppekontrakt med rådgivergruppen.
ARK fungerer som kontraktsleder og koordinator mellom fagene og skal samle og oversende alle leveranser til oppdragsgiver

Oppdraget skal gjennomføres i nært samarbeide med representanter fra Krisesenteret og Stab Mestring og helse. Det skal settes ned en prosjektgruppe hvor blant andre brukerne deltar. Kommunen skal ha stor innflytelse på valg av løsninger og materialer. Prosjektansvarlig hos tilbyder må være lydhør for oppdragsgivers behov og ønsker, være kreativ og kunne snu om på sine forslag dersom byggherren ønsker dette. Det betyr tilstrekkelige fysiske møter for å utvikle og gjennomgå tegninger.

Leverandør må medregne 4 prosjekteringsmøter av to timer med byggherren. Dette skal være fysiske møter. Møteaktiviteten internt med de andre rådgiverne i gruppen må leverandøren selv beregne og innta i kostnaden.

A.3 Organisering og gjennomføringsmodell for prosjektet

Det antas at prosjektet vil bli gjennomført som er totalentreprise etter at rammetillatelse gitt.

Kommunen vil selv utarbeide kravspesifikasjon og tilbudsinnbydelse for totalentreprise.

A.4 Dokumentliste

Følgende dokumenter danner tilbudsgrunnlaget:

- Konkurransebeskrivelse og kontraktgrunnlag, datert 26.06.26 (dette dokumentet)

- Prisoppsett

- Romprogram leiligheter og fellesarealer

- Mal for forpliktelseserklæring

- Taushetserklæring

B KONTRAKTSBESTEMMELSER

B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser

NS 8401, Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag, vil gjelde for oppdraget.

B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser

Byggherren tar forbehold om at prosjektet kan avbrytes på et hvert tidspunkt, uten erstatning av påregnelig tap jf. punkt 16 i NS8401, dersom forhold tilsier at dette er nødvendig.

Slike forhold kan f.eks. være:

- Politikerne vedtar å stoppe prosjektet

Ved avbrudd betales for medgått tid, men innenfor rammene i kontrakten.

C PROSJEKTETS GRUNNLAGSDOKUMENTER

Oppdragsgivers prosjektmål

Det skal utarbeides et prosjekt som vil gi gode boforhold for beboerne og gode arbeidsforhold for de ansatte.

Krav til byggverket

Alle aktuelle lover, forskrifter, standarder, retningslinjer og veiledninger skal følges. Blant annet Plan- og bygningsloven, TEK 17, Byggdetaljblader, Tønsberg kommunen VA-norm, Tønsberg kommunes overvannsveilder

Krisesenteret skal prosjekteres etter NS8715 Lydforhold i bygninger klasse C.

Vedlagt romprogram skal følges

Arealeffektive løsninger skal vektlegges, for å redusere blant annet energi- og materialbruk.

Det skal tilstrebes å prosjektere løsninger som kan tilpasses endrede behov over bygningens levetid. Dette gjelder blant annet arealutnyttelse, oppdeling av planløsningen, fleksible løsninger og føringsveier for tekniske installasjoner.

Det skal vektlegges drifts- og vedlikeholdsvennlige løsning og materialer.

Bygget blir i én etasje, men klargjøres for senere bygging av 2.etasje med tanke på bæring.

D KRAV TIL GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET

D.1 Krav til gjennomføring av oppdraget

Oppdragsgiver administrative rutiner

Fakturaene fra leverandør skal sendes til kommunen på EHF-format til: 921383681,

eventuelt til: fakturamottak@tonsberg.kommune.no

Faktura må merkes med brukernavn TBGxxxxx

Faktura sendes etterskuddsvis med spesifiserte timelister.

Eventuelle bestilte tilleggsarbeider skal faktureres på egne fakturaer.

Kvalitets- og kontrollregime

Leverandøren skal etablere sine kontrollrutiner for prosjektet. Kontrollplaner og utfylte sjekklister skal oversendes oppdragsgiver fortløpende. Kontrollplanene skal vise hvordan de enkelte fagområder innvirker på viktige beslutninger for andre fagområder.

Brannkonsept og branntegninger vil oppdragsgiver sende til uavhengig kontroll. All nødvendig dokumentasjon i forbindelse med dette skal oversendes.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

De prosjekterende skal følge krav gitt i §17 Byggherreforskriften, og bidra ovenfor oppdragsgiver med forslag til eventuelle risikoreduserende tiltak. Oppdragsgiver vil utarbeide SHA-plan for byggeperioden.

Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) og digital samhandling

Prosjektet skal tegnes i BIM med ifc-formater. Disse formatene og andre tegninger skal være tilgjengelig for den senere entreprisen. BIM-modellen kan legges på det laveste nivået. Laveste nivå vil si en konseptmodell som inneholder typisk plassering, volum og hovedstrukturer, men ikke detaljerte komponenter. Modellen skal være tilstrekkelig for planlegging.

Det foreligger ikke BIM tegninger av eksisterende bygg

Kartgrunnlag

Kartgrunnlag skal innhentes. Kostnader skal være inkludert i tilbudet.

D.2 Generelle ytelser

Følgende ytelser skal inkluderes i tilbudet:

- Prosjekttilpasset kvalitetsplan med tilhørende rutiner for oppdraget, herunder rutiner for ledelse og koordinering av oppdrag, skal utarbeides. Dokumentasjon av kvalitetssikring skal foreligge

- Koordinering, kommunikasjon, møteaktivitet med oppdragsgiver, brukere og driftspersonell

- Tverrfaglige kvalitetssikringsaktiviteter

- Ivareta lov- og forskriftskrav til prosjekteringen, herunder byggherreforskriften, TEK-17, SAK-10 og annet gjeldende relevante regelverk

- Klimaregnskap på overordnet nivå

- Bistand til oppdragsgiver ved uavhengig kontroll

D.3 Fagspesifikke ytelser

Forespørselen omfatter følgende:

Arkitekt

- Prosjekteringsarbeid iht. myndighetskravene i TEK17 og SAK10

- Sette seg inn i relevante reguleringsplaner

- Sette seg inn i oppdragsgivers grunnlagsdokumenter

- Identifisere forutsetninger for oppgaven i lovverk, forskrifter, veiledere og andre relevante kilder

- Hensynet til effektiv drift, service og vedlikehold skal ivaretas

- Utvikle plantegninger som hensyntar funksjonelle og gode planløsninger og bevegelseslinjer, angi plassering av viktige steder og hovedfunksjoner og sikre at prosjektet er vurdert med hensyn til bl.a. til generalitet, fleksibilitet, elastisitet, møblerbarhet. Det skal legges særlig vekt på arealeffektive løsninger.

- Ivareta Byggherreforskriften §17 «Den prosjekterendes plikter». Dette skal dokumenteres iht. forskriften

- Forslag til materialbruk innvendig og utvendig

- Ivareta eventuelle innspill fra oppdragsgiver og bruker

- Utvikle plantegninger som viser bl.a. romfunksjon, romnummer, romareal, fast innredning, materialbruk og mulig møblering. Viktige branntekniske forhold skal ivaretas

- Utvikle snitt tegninger og perspektiver

- Utvikle ev. fasadetegninger som viser bl.a. materialbruk

- Utarbeide tegninger, perspektiver, snitt, fasader og eventuell annen dokumentasjon for rammesøknad

- Utarbeide nødvendig tegninger for totalentreprise. Målestokk 1:200

- Samarbeide med RIBr. Eventuelt revidere tegninger på bakgrunn av innspill fra RIBr

- Bidra slik at miljøprogrammet blir oppfylt.

- Bidra med grunnlag til oppdragsgiver, slik at denne kan foreta beregning av livssykluskostnader før valg av materiale.

- Beregning av arealer, så som BTA, BRA og BYA

- Utstede ansvarserklæring og samsvarserklæring iht. PBL, tiltaksklasse 2. ARK skal inneha rollen som PRO

Landskapsarkitekt

- Prosjekteringsarbeid iht. myndighetskravene i TEK17 og SAK10

- Ivareta Byggherreforskriften § «Den prosjekterendes plikter». Dette skal dokumenteres iht. forskriften

- Identifisere forutsetninger for oppgaven i lovverk, forskrifter, veiledere og andre relevante kilder

- Utvikle og bearbeide tegninger som legger grunnlag for funksjonelle og gode løsninger og bevegelseslinjer, angi plassering av elementer og funksjoner og sikre at prosjektet er ivaretatt med hensyn til bl.a. generalitet, fleksibilitet, elastisitet, møblerbarhet, effektiv drift og vedlikehold, brannsikringstiltak og brannslukking, materialbruk, universell utforming, adkomst, trafikkforhold og kommunalteknisk plan.

- Foreslå mulig klima- og miljøtiltak, tilrettelegge for bygningsmessige og tekniske tiltak og foreslå mulig valg av materialer

- Kvalitetssikre egne arbeider og foreta kontroll av kotehøyder, foreslått infrastruktur, samt sikre at man jobber på samme grunnlag som øvrige prosjekterende

- Utarbeide landskapsplan iht. kravene for rammesøknad og for totalentreprise. Landskapsplanen skal være i hensiktsmessig målestokk

- Plan for snøbrøyting og- lagring (kan være en del av landskapsplanen)

- Utebelysning iht. veilysnormalen for Tønsberg kommune

- Utarbeide terrengsnitt med nytt og eksisterende terreng for planområdet

- Utstede ansvarserklæring og samsvarserklæring iht. PBL, tiltaksklasse 1. LARK skal inneha rollen som PRO

RIBr

- Utarbeidelse av brannstrategi med tilhørende tegninger, nivå A. Dette utføres i samråd med tegningene fra ARK og LARK. Eksisterende brannkonsept og branntegninger skal revideres med nytt tilbygg

- Ved avvik fra preaksepterte løsninger skal det utarbeides avviksvurderinger.

- Det skal utarbeides plan for innsatsveier og oppstillingsplasser for brannbil

- Eventuelle korrigering etter uavhengig kontroll av grunnkonseptet skal inngå

- Utstede ansvarserklæring og samsvarserklæring iht. PBL, tiltaksklasse 3 for rammesøknad

E FRISTER OG DAGMULKTER

E.1 Frister

Oppdraget skal påbegynnes i starten av september 2026.

Oppdraget skal ferdigstilles i løpet av 8 uker etter oppstart

E.2 Dagmulkter

Dagmulkt i henhold til punkt 12.2 i NS 8401

E.3 Fremdriftsplanlegging

Leverandøren skal utarbeide en fremdriftsplan for all prosjekteringen og alle rapporter og utredninger slik at beslutninger tas på riktig tid, riktig grunnlag og brukermedvirkning sikres. Det er vesentlig at alle fag koordineres med hverandre slik at det blir riktig rekkefølge på arbeidene.

Det skal også tas hensyn til at oppdragsgiver har mulighet til å gjennomgå rapporter og tegninger før endelig ferdigstillelse.

F VEDERLAGET

F.1 Prisoppsett

Prisoppsett skal fylles ut komplett og signeres.

F.2 Regningsarbeider

Se Prisoppsett.

Eventuelle regningsarbeider skal bestilles særskilt av oppdragsgiver.

F.3 Påslag for underleverandører

Ikke aktuelt. Fastpriser og timepriser skal være priser til oppdragsgiver.

F.4 Opsjoner

Ikke aktuelt.

F.5 Regulering av vederlaget

Lønns- og prisstigning skal være inkludert.

G OPPDRAGSGIVERS MEDVIRKNING

Det vil bli etablert en prosjektgruppe i kommunen bestående av representanter fra Krisesenteret og Stab Mestring og helse, prosjektleder, ansvarlig søker og verneombud for personale. Disse skal ha stor innflytelse på valg av løsninger. Det skal avholdes fysiske møter med prosjektgruppen og de prosjekterende (spesielt ARK og LARK) hvor alle stadier i prosjekteringen skal gjennomgås og endringer kommer frem. De skal medregnes 4 fysiske møter.

Eventuelle andre involverte fra offentlige virksomheter vil bli involvert ved behov.

De prosjekterende må være lydhøre for oppdragsgivers behov og ønsker, være kreative og kunne snu om på sine forslag dersom oppdragsgiver ønsker dette.

Therese Borge

Prosjektleder