# TILBUDSINVITASJON

(INGEN KUNNGJØRING)

Prosjekt 1285501 Staten hus, Vadsø

Byggherreombud og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU)

H001

- Innhold

1	Generelt om oppdraget	3

1.1	Invitasjon og orientering	3

1.2	Kontraktsbestemmelser	4

1.3	Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring	4

1.4	Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget	4

2	Orientering om prosjektet og oppdraget	5

2.1	Generelt	5

2.2	Oppdraget	5

2.3	De prosjekterende	5

2.4	SHA-koordinator for utførelse	5

2.5	Entreprise- og kontraheringsform	5

2.6	Entreprisekostnader	5

2.7	Fremdrift	5

2.8	Byggeplasskontor	6

2.9	Ytre miljø	6

2.10	KORO og kunst i Statsbyggs byggeprosjekter	6

3	Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen	7

3.1	Lov om offentlige anskaffelser	7

3.2	Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud	7

4	Statsbyggs evaluering av tilbudet	7

4.1	Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen	7

4.2	Tildelingskriterier i denne konkurransen	8

5	Avvik fra konkurransegrunnlaget	8

5.1	Generelt om forbehold og avvik	8

5.2	Alternative tilbud	9

5.3	Tilbud på deler av oppdraget	9

6	Krav til tilbudet	9

6.1	Vedståelsesfrist	9

6.2	Tilbudets språk	9

6.3	Hva skal leveres?	9

6.4	Innleveringssted og tilbudsfrist	9

7	Oppdragsgivers underskrift	10

8	Vedlegg	10

# Generelt om oppdraget

## Invitasjon og orientering

Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt: 1285501 Statens hus Vadsø om tilbud på byggeledelse/byggherreombud og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU): En og samme person skal dekke både BHO og KU-rollen.

Statens hus, Vadsø. Prosjektet omfatter mindre innvendig ombygging i 1 etg. og kjeller i politiets lokaler, samt kabling til nytt alarmsystem. Det stilles krav til vandelsattest.

Konkurransegrunnlaget består av:

| 00 | Denne Tilbudsinnbydelsen |
| --- | --- |
| 01 | Tilbudsskjema |
| 02 | BHO Ytelsesbeskrivelse |
| 03 | Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag og koordinatorer i utførelsesfasen (Byggelederboka basert på NS 8403), dato 21.03.24 |
| 04 | Skjema for tildelingskriterium - Referanseprosjekter |
| 05 | Utkast til avtaledokument |
| 06 | Kravspesifikasjon for totalentreprise |

Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin-basen.

Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Mercellportalen. Leverandører som ønsker å delta i konkurransen, oppfordres til å registrere sin interesse i Mercellportalen for å få varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som Statsbygg publiserer.

## Kontraktsbestemmelser

Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkår; Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag og koordinatorer i utførelsesfasen (Byggelederboka basert på NS 8403), jf. vedlegg.

Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere som utfører arbeid iht. våre tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter, samt krav til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av 08.02.08 nr 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge også har implementert. Gjeldende sanksjoner er implementert i sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 18 med tilhørende forskrifter («sanksjonslovgivningen»). I denne forbindelse har Statsbygg endret sine kontraktsbestemmelser og inntatt en plikt for leverandører til å opptre i overenstemmelsen med sanksjonsloven med tilhørende forskrifter. Det være seg om sanksjonslovgivningen gjelder Russland, Belarus eller andre land det allerede er eller i fremtiden kan bli innført sanksjoner mot i henhold til dette lovverket. Brudd på plikten kan utløse sanksjoner etter kontrakten.

Merk også at faktura og kreditnota skal sendes som elektronisk faktura/kreditnota i samsvar med standardformatet EHF. For ytterligere informasjon om krav til format, vedlegg og merking av faktura/kreditnota, se https://www.statsbygg.no/kontakt/fakturainformasjon.

## Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring

Det vil ikke bli avholdt informasjonsmøte/befaring for denne kontrakten.

## Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget

Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller inneholder forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han via Mercellportalen, og kun her, stille spørsmål og be om tilleggsopplysninger. Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt i god tid før tilbudsfristens utløp, slik at Statsbygg har muligheten til å vurdere om konkurransegrunnlaget skal endres, presiseres eller utdypes.

Spørsmålene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget er kun tilgjengelige i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen.

# Orientering om prosjektet og oppdraget

## Generelt

Oppdraget omfatter oppfølging (BHO/KU) for ombygging i politiets lokaler, 1 etg. og kjeller. Det skal etableres soneskiller og kabling for politites alarmsystem. Bruker skal være i bygget under rehabilitering

## Oppdraget

Krav til hvilke ytelser som skal leveres av byggeleder fremgår av vedlagte ytelsesbeskrivelse for byggherreombud.

Oppdraget skal utføres av tilbudt person og godtgjøres etter medgått tid, basert på innleverte tilbudspriser.

Statsbygg anslår arbeidsbelastningen til ca. 20-30%. Tid, frekvens og tilstedeværelse på byggeplassen vil være avhengig av fase/aktiviteter i prosjektet og oppfølgingsbehovet mot entreprenøren. Det må påregnes at byggeplassen må følges opp 1-2 ganger/dager pr. uke i gjennomføringsfasen, eventuelt oftere ved behov. Det er viktig at tilbudt personell har fleksibilitet for å kunne gjøre en god oppfølging av prosjektet.

## De prosjekterende

Statsbygg vil selv fylle rollen som prosjektleder prosjektering (PLP).

## SHA-koordinator for utførelse

Byggherreombud skal være SHA-koordinator for utførelse (KU), jf. byggherreforskriften §§ 13-15 og Statsbyggs SHA-plan for prosjektet.

## Entreprise- og kontraheringsform

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise

Kontrahering av entreprisekontraktene skal gjennomføres iht. de kontraheringsformer samt øvrige prosedyrer som følger av lov og forskrift om offentlige anskaffelser, se henvisning i pkt 3.1 nedenfor. Dette innebærer bl.a. at kontrahering som hovedregel vil skje ved anbudskonkurranser.

## Entreprisekostnader

Estimat for entreprisekostnad er ca. NOK 10 mill. eks mva.

## Fremdrift

Følgende hovedfremdriftsplan legges til grunn for prosjektet:

| Dato | Leveranse/aktivitet |
| --- | --- |
| Q3 2026 | Oppstart byggeplass |
| Q2 2027 | Oppstart prøvedrift |
| Q3 2027 | Overtakelse |

## Byggeplasskontor

BHO/KU må selv organisere byggeplasskontor. Dette tilbys ikke av Statsbygg.

## Ytre miljø

Anskaffelsens ivaretagelse av FOA § 7-9

Dette er en anskaffelse av byggeledelse/byggherreombud og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU) som i henhold til kap. 7.2 og 7.3 i «Veileder til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser» er vurdert å være en anskaffelse av konsulent- og analysetjenester som etter sin art har et uvesentlig klimaavtrykk og en uvesentlig miljøbelastning.

Fordi denne anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig, benyttes unntaksbestemmelsen i FOA § 7-9 (5), og Statsbygg er derfor unntatt forpliktelsene om å vekte miljø eller å prioritere miljø blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene.

## KORO og kunst i Statsbyggs byggeprosjekter

I alle statlige byggeprosjekter avsettes en andel av byggekostnadene til kunst iht kongelig resolusjon 05.09.1997. Statsbygg får kunstbevilgninger som stilles til disposisjon for Kunst i offentlig rom (KORO – tidligere Utsmykkingsfondet). KORO blir deretter ansvarlig for gjennomføring av kunstprosjektene i Statsbyggs byggeprosjekter.

Tilbyder som får kontrakten er forpliktet til å påta seg arbeider for KORO eller kunstner relatert til kunst til dette byggeprosjektet. KORO og kunstner skal kunne foreta bestillinger på samme vilkår som Statsbygg kan foreta tilleggsbestillinger etter kontrakten.

Arbeider relatert til kunstprosjektet skal bestilles skriftlig av KORO eller kunstner iht utarbeidet mal. Bestillinger foretas for KOROs eller kunstners regning og risiko og er Statsbygg uvedkommende.

# Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen

## Lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr 974 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen gjelder ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget.

Denne anskaffelsen følger prosedyren ”anskaffelse uten kunngjøring».

Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne. Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke konkurransens utfall.

Statsbygg planlegger i utgangspunktet å gjennomføre konkurransen uten å ha dialog med leverandørene. På denne bakgrunn oppfordres tilbyderne til å levere sitt beste tilbud ved innleverings-fristen. Dialog kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver vurderer det som formålstjenlig.

Tilbudsåpningen er ikke offentlig.

## Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud

Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.

Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.

Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert.

# Statsbyggs evaluering av tilbudet

## Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen

Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne. Dokumentasjonen skal ikke leveres ved tilbudsinnlevering. Den eller de leverandørene som blir innstilt til kontraktsinngåelse må, før kontrakt inngås, dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav. Statsbygg forbeholder seg retten til, på et hvert tidspunkt i konkurransen, å be leverandørene levere alle eller deler av dokumentasjonsbevisene som er nødvendig for å sikre at konkurransen gjennomføres på en riktig måte.

| Kvalifikasjonskriterium | Kvalifikasjonskrav | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| Organisatorisk og juridisk stilling | Det kreves at tilbyder har et lovlig etablert foretak | Firmaattest, for utenlandske firmaer kreves tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i det landet hvor foretaket er registrert, alternativt StartBANK ID |
| Økonomisk og finansiell kapasitet | Det kreves at tilbyder har tilfredsstillende økonomisk gjennomføringsevne. Omsetningens størrelse, sett i forhold til kontraktens verdi, kan bli vektlagt. | Statsbygg vil gjennomføre en kredittvurdering av tilbyder. Tilbyder kan i tillegg bli bedt om å sende inn revisorbekreftede årsregnskaper, alternativt oppgi StartBANK ID. |
| Tekniske og faglige kvalifikasjoner | Det kreves at tilbyder har tilstrekkelig erfaring fra oppdrag med overføringsverdi | Det skal leveres en beskrivelse på ca 1 A4 side per prosjekt av inntil 3 referanseprosjekter de siste 3 årene med overføringsverdi, med opplysninger om blant annet: - prosjektets navn - oppdragsgiver - prosjektets størrelse i m2 og kostnad - type bygg - type entreprise - oppdragets kontraktsverdi eks mva - firmaets oppgaver/rolle i prosjektet - oppstartstidpunkt og ferdigstillelsestidspunkt (år)/hvis ikke ferdigstilt - hvor man er i prosjektet - i hvilke faser oppdraget ble utført. |
| Tekniske og faglige kvalifikasjoner | Det kreves at tilbyder har sikker gjennomføringsevne (kapasitet | Oversikt over antall ansatte i foretaket, inndelt i stillingskategorier |
| Tekniske og faglige kvalifikasjoner | Det kreves at personen som tilbys som SHA-koordinator skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet, jf byggherreforskriften § 13. | Vitnemål og kursbevis for tilbudt personell |

Attest for skatt og merverdiavgift

Norsk leverandør, som får kontrakt som overstiger kr 500.000 eks mva i verdi, skal levere felles attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest).

Skatteattest bestilles i Altinn. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen.

## Tildelingskriterier i denne konkurransen

Tildelingen vil bli basert på følgende kriterier:

| Tildelingskriterier | Dokumentasjon |
| --- | --- |
| Kvalitet Kompetanse og erfaring for tilbudt personell For person som skal fungere som SHA-koordinator i byggefasen (KU), vil det bli lagt vekt på antall års praktisk erfaring fra byggeplass og erfaring som KU | 1 Tilbudt person Navn og CV på tilbudt BHO/KU (1 person skal ivareta begge rollene). CV skal inneholde opplysninger om utdanning, kurs, arbeidserfaring og redegjørelse for personens kompetanse og være på maksimalt tre (3) A4-sider. 2 Referanseprosjekter Redegjørelse for tilbudt persons referanseprosjekter med overføringsverdi de siste årene (maks 3 referanseprosjekt). Vedlegget «Skjema for tildelingskriterier - Referanseprosjekter», fylles ut komplett. Det skal kun leveres en (1) A3-side som skal inkludere alle referanseprosjekter. |
| Pris | Komplett utfylt tilbudsskjema |

Kriteriene er oppstilt i prioritert rekkefølge.

Byggherreforskriften § 13 siste ledd krever at KU har praktisk erfaring fra bygge- og anleggsarbeid. Hvis tilbudt KU etter Statsbyggs vurdering ikke oppfyller kravene i byggherreforskriften § 13 siste ledd, vil tilbudet bli avvist.

# Avvik fra konkurransegrunnlaget

## Generelt om forbehold og avvik

Det understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og avvik kan medføre avvisning. Før tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, bør de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes. Istedenfor å gi tilbud med forbehold og avvik oppfordres leverandørene til å stille spørsmål til Statsbygg, jf. pkt 1.4 ovenfor.

Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold kan medføre at tilbudet avvises.

Forbehold om forskudd vil ikke aksepteres.

## Alternative tilbud

Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. Tilbud på annen løsning enn de spesifiserte eller som på annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud med forbehold eller avvik, jf. pkt 5.1 ovenfor.

## Tilbud på deler av oppdraget

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.

# Krav til tilbudet

## Elektronisk tilbudsavgivelse

Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com. Det samme gjelder for endring av tilbudene.

Tilbud levert på annen måte, vil bli avvist.

Følgende filformater aksepteres. Filene skal være fri for virus og ikke kryptert:

- Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF eller Word

- Tabeller: Excel

- Bildefiler: JPEG eller TIFF

- Kart: TIFF

- Video: MPEG 2

- Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave

Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i Mercellportalen/Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var levert.

## Vedståelsesfrist

Tilbudet er bindende i 3 måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp. Det opprinnelige tilbudet vedblir å være bindende selv om det fremsettes nye tilbud under eventuell dialog.

## Tilbudets språk

Tilbudet og alle tilhørende dokumenter skal avgis på norsk.

## Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?

1-1	Tilbudsbrev, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal være undertegnet.

2-1	Tilbudsskjema i utfylt og signert stand (vedlegg)

3	Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier, jf pkt 4.4

3-1	CV

3-2	Referanseprosjekter – mal Skjema for tildelingskriterier - Referanseprosjekter

For å lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, bes tilbyderne om å følge ovennevnte nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med nummeret først, og uten bruk av undermapper.

Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som ikke oppfyller kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli avvist.

## Innleveringssted og tilbudsfrist

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com.

Fristen for innlevering av tilbud er 20.08.2026 kl. 12.00.

For sent innkomne tilbud vil bli avvist.

(Merk at systemet heller ikke tillater å levere tilbud elektronisk via Mercellportalen etter tilbudsfristens utløp.)

## Om Mercellportalen

For å kunne levere tilbud via Mercellportalen, må man ha en bruker, og logge inn med denne.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid, minimum 1 time, før fristens utløp. Leverte tilbud kan endres helt frem til tilbudsfristens utløp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan skaffes fra ulike leverandører, f. eks www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur, slik at denne prosessen bør settes i gang så snart som mulig.

Statsbygg anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest mulig (i god tid før tilbudsfristen). Testfunksjonaliteten ligger i påmeldings- /tilbudsinnleveringsstegene.

Ved spørsmål om funksjonalitet i verktøyet eller hvis du har problemer med å få inngitt tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post: support@mercell.com i god tid før tilbudsfristens utløp.

# Oppdragsgivers underskrift

| Sted: | Oslo |  | Dato: | 30.06.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| For Statsbygg: |  | Arne Walaas |  |  |
|  |  | prosjektleder |  |  |
| Dette dokumentet er elektronisk godkjent. |  |  |  |  |

# Vedlegg

Se pkt. 1.1