BILAG TIL AVTALE OM RÅDGIVNING OG GJENNOMFØRING AV GJENBRUK OG REDESIGN AV INTERIØR

Saksnummer: 26/012670

Innholdsfortegnelse:

Bilag 1 Kundens behov- og kravspesifikasjon

Bilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse

Bilag 3 Prosjekt- og fremdriftsplan

Bilag 4 Administrative bestemmelser

Bilag 5 Pris og prisbestemmelser

Bilag 6 Endringer i avtalen etter avtaleinngåelse

- Bilag 1 Kundens behov- og kravspesifikasjon

Beskrivelse av Kundens behov for tjenestene

Bakgrunn

Statens pensjonskasse (heretter «Kunden») holder til i Verkstedveien 1 på Skøyen og disponerer lokaler for ca. 475 ansatte. Kunden er i gang med et prosjekt for ombygging av 2. og 3. etasje til aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Prosjektet pågår frem til planlagt ferdigstillelse og innflytting april 2027.

I byggeperioden er virksomheten midlertidig flyttet til 4. og 5. etasje i samme bygg. Alt eksisterende møblement og inventar er flyttet til disse etasjene og er i bruk.

Kunden har etablert en prosjektorganisasjon med intern prosjektleder. Prosjektet inkluderer også ekstern interiørarkitekt.

Kunden disponerer en betydelig portefølje av møbler av god kvalitet som ønskes videreført i størst mulig grad. Kunden har ambisjon om høy gjenbruksgrad, både av hensyn til bærekraft og ressursutnyttelse. Samtidig skal lokalene oppleves som et tydelig løft for ansatte. Vi ønsker å ivareta utvikling av et helhetlig, moderne uttrykk, og løsninger som understøtter nye arbeidsformer.

For å realisere disse målsettingene har Kunden behov for ekstern bistand til å vurdere, utvikle og gjennomføre tiltak knyttet til ombruk, gjenbruk, reparasjon og redesign av eksisterende møbler og inventar.

Følgende underlag foreligger:

- Ferdigstilt interiørkonsept og tegninger. Denne blir tilgjengeliggjort for valgt leverandør

- Oversikt over eksisterende møbler og inventar. Denne blir tilgjengeliggjort for valgt leverandør

  - Type

  - Antall

  - Bildedokumentasjon

Tegninger som viser hvilke eksisterende møbler som er tenkt for ombruk, gjenbruk eller redesign. Se Vedlegg 1 Møbleringsplan gjenbruk 3.etasje og Vedlegg 2 Møbleringsplan gjenbruk 2.etasje

Avtalen omfatter ikke anskaffelse av nye møbler.

Oppdragsbeskrivelse

Kunden har behov for en leverandør som kan bistå med vurdering og gjennomføring av tiltak knyttet til ombruk, gjenbruk, reparasjon og redesign av eksisterende møbler. Se punkt 1.1.5 for definisjoner.

Leverandøren skal sikre en helhetlig leveransemodell, som omfatter hele prosessen fra rådgivning og beslutningsstøtte til ferdigstillelse av tiltak. Leveransen skal inkludere nødvendig logistikkhåndtering og tilhørende rapportering og logistikk.

Det forutsettes et tett og forpliktende samspill med Kundens prosjektorganisasjon og engasjert interiørarkitekt.

Oppdraget skal ferdigstilles i perioden februar–mars 2027, i forkant av planlagt innflytting i ombygde lokaler april 2027.

- Leverandøren skal bidra med aktiv og faglig rådgivning gjennom hele oppdragsperioden. Rådgivningen skal gis i tett samarbeid med Kunden og interiørarkitekt og skal sikre gode beslutningsgrunnlag og helhetlige løsninger. Rådgivningen skal blant annet omfatte vurdering av hvilke møbler som kan ombrukes, gjenbrukes, repareres eller redesignes.

Presisering av leveransetyper

Leveransen er delt inn i to hovedkategorier for tjenester: operative tjenester og ikke-operativ leveranse (rådgivning).

Operative tjenester omfatter konkrete tiltak på identifiserte møbler og inventar, herunder ombruk, gjenbruk, reparasjon, fornying, omtrekk, utskifting av komponenter, overflatebehandling, montering, transport og annen praktisk gjennomføring av avtalte tiltak.

Ikke-operativ leveranse (rådgivning) omfatter leverandørens helhetlige leveransemodell og ytelser knyttet til rådgivning, beslutningsstøtte, planlegging, koordinering, dokumentasjon og rapportering.

Opsjoner

Opsjoner knyttet til redesign av eksisterende møbler og/eller komponenter, jf. 1.1.2. Endelig omfang er ikke avklart på tilbudstidspunktet.

Definisjoner

| Termer | Definisjon |
| --- | --- |
| Ombruk | Produkter brukes på nytt til samme formål som før, uten at de må bearbeides. |
| Gjenbruk | Produkter og/eller materialer/deler brukes på nytt, fremfor at de kastes som avfall. Begrepet omfatter både direkte ombruk til samme formål og gjenbruk av enkeltdeler. Dette inkluderer også oppdatering og restaurering av møbler og inventar, som omtrekk, utskifting av komponenter, maling/lakkering og annen modernisering. |
| Reparasjoner | Fikse skade eller slitasje på et møbel for å gjenopprette dets opprinnelige funksjonalitet og utseende. |
| Redesign | Lage noe nytt av gamle gjenstander og omskape gjenstanden til noe annet for modernisering eller tilpasning til nye behov |

Kundens krav til leveransene

Minimumskrav

Minimumskrav vil vurderes som oppfylt eller ikke oppfylt med hhv. Ja/Nei. Tilbud som ikke oppfyller alle minimumskravene, vil bli avvist. Har leverandøren forbehold til minimumskrav, vil Kunden ut fra beskrivelsen av forbehold vurdere om kravet er oppfylt eller ikke. Dersom Kunden vurderer at kravet ikke er oppfylt, vil forbeholdet medføre avvisning.

Leverandøren skal besvare minimumskravene i tabellen i pkt. 2.1 i Bilag 2.

| Nr. | Krav | Oppfylt Ja/Nei |
| --- | --- | --- |
|  | Generelle krav |  |
| M1 | Kontaktperson Kunden skal ha en fast kontaktperson å forholde seg til i kontraktsperioden. Kontaktpersonen skal ha god kjennskap til avtalen, og skal ha høy grad av tilgjengelighet for Kunden. Dersom denne kontaktperson endres, skal Kunden varsles i rimelig tid i forveien og overføring av nødvendig innsikt og informasjon til ny kontaktperson skal ikke faktureres Kunden. | Besvares i Bilag 2 |
| M2 | Samarbeid Leverandøren skal samarbeide tett med Kunden og Kundens interiørarkitekt for å vurdere eksisterende møblers funksjon, kvalitet, estetikk, estimert restlevetid for videre bruk. | Besvares i Bilag 2 |
| M3 | Taushetserklæring Leverandørens ansatte, som skal inn i Kundens lokaler, skal signere taushetserklæring. | Besvares i Bilag 2 |
|  | Krav til produkter |  |
| M4 | Montering og justering Nødvendig montering og justering av møbler på anviste plasser i Kundens lokaler er inkludert i tjenesten. | Besvares i Bilag 2 |
| M5 | Selvsyn og utprøving Kunden skal kunne bekrefte kvaliteten underveis i prosessen og på resultatet av arbeidet ved selvsyn og utprøving. | Besvares i Bilag 2 |
|  | Krav til transport |  |
| M6 | Transport Leverandør skal hente og levere møbler hos Kunden, enten ved egen transport eller gjennom underleverandør, om ikke annet er avtalt med Kunden. | Besvares i Bilag 2 |
| M7 | Bilpark Ved behov for transport til og fra Kunden lokaler skal Leverandøren benytte nullutslippsbiler eller Euroklasse 6 | Besvares i Bilag 2 |
|  | Krav til miljø |  |
| M8 | Overskuddsmaterialer Overskudd fra reparasjon eller redesign av Kundens egne møbler skal alltid tilbys å leveres tilbake. Kunden kan velge å ikke ta imot disse. Overskuddsmateriale skal da avhendes iht. gjeldende regler. | Besvares i Bilag 2 |
| M9 | Rapport Leverandøren skal utarbeide en detaljert rapport basert på klima- og miljøeffekter i prosjektet. Rapporten skal leveres for hovedprosjektet innen 30. juni 2027. | Besvares i Bilag 2 |
|  | Krav til midlertidige løsninger ved forsinkelser |  |
| M10 | Ved forsinkelse som skyldes Leverandøren, skal Leverandøren uten ugrunnet opphold og for egen regning skaffe til veie egnede lånemøbler som dekker Kundens behov i mellomperioden. Lånemøblene skal ha tilfredsstillende funksjonalitet og kvalitet, og være tilpasset formålet frem til avtalt leveranse er ferdigstilt. | Besvares i Bilag 2 |

Evalueringskrav – tildelingskriteriet Kvalitet

Leverandørene skal slik det er angitt i bilag 2 beskrive hvordan de vil ivareta dette gjennom å besvare punktene nedenfor.

Kunden vil evaluere leverandørens besvarelse opp mot tildelingskriteriene oppgitt i kapittel 8.3 i konkurransegrunnlaget «Del A Konkurransegrunnlag».

| Nr. | Krav | Maks antall sider I Arial 10 |
| --- | --- | --- |
| K1 | Kompetanse og erfaring hos nøkkelpersonell Med utgangspunkt i de presenterte behov skal leverandøren beskrive hvilke nøkkelpersoner som vil være relevante og tilgjengelig i forbindelse med oppdraget. Leverandøren skal dokumentere relevant kompetanse og erfaring på navngitte nøkkelpersonene i CV-mal. Del B Vedlegg 4 CV-mal skal benyttes. | 1 + CV-mal |
| K2 | Gjennomføring Leverandøren skal beskrive en samspillsmodell for å sikre et godt samarbeid mellom Kundens prosjektorganisasjon og Leverandøren, samt eventuelle underleverandører. Leverandøren skal herunder også beskrive hvordan de håndterer endringer som kan oppstå under oppdraget. Leverandøren skal lage et forslag til en overordnet fremdriftsplan. Fremdriftsplanen skal skissere hvordan alle ferdige produkter skal være levert og montert på angitt plassering innen utgangen av mars 2027. | 1 |
| K3 | Garanti og service Leverandøren skal redegjøre for hvilke garantitider som tilbys for henholdsvis materialer og utført arbeid i forbindelse med leveransen. Redegjørelsen skal tydeliggjøre omfang, varighet og eventuelle forutsetninger for garantien. Beskriv herunder også hvordan service- og garantiløsninger understøtter forlenget levetid og videre ombruk av møbler. | 0,5 |
| K4 | Logistikk Leverandøren skal beskrive hvordan de håndterer mellomlagring, inkludert tilgjengelig lagringskapasitet, sikkerhet og forsikring, merking og sporbarhet. Leverandøren skal beskrive hvordan møbler som inngår i ombruk, fornying eller redesign kan håndteres når disse er i daglig bruk hos Kunden. Kan inkludere plan, midlertidige løsninger eller lignende. | 1 |

Evalueringskrav – tildelingskriteriet Miljø

Leverandørene skal slik det er angitt i bilag 2 beskrive hvordan de vil ivareta dette gjennom å besvare punktene nedenfor.

Kunden vil evaluere leverandørens besvarelse opp mot tildelingskriteriene oppgitt i kapittel 8.3 i konkurransegrunnlaget «Del A Konkurransegrunnlag».

| Nr. | Maks antall sider | Maks antall sider I Arial 10 |
| --- | --- | --- |
| M1 | Metode for vurdering av restlevetid Leverandøren skal beskrive metodikk for vurdering av forventet restlevetid, hvordan tiltak bidrar til forlenget brukstid, og hvordan levetidsvurderinger inngår i beslutningsgrunnlaget.. | 0,5 |
| M2 | Metode for beregning av klima- og miljøeffekter Leverandøren skal beskrive metode for beregning og dokumentasjon av klima- og miljøeffekter, inkludert hvilke nøkkeltall og indikatorer som benyttes og hvordan det rapporteres gjennom prosjektet. | 1 |
| M3 | Håndtering av overskuddsmateriell Leverandøren skal beskrive hvordan de håndterer overskuddsmateriell, med tanke på gjenbruk, gjenvinning og avfallshåndtering. | 0,5 |
| M4 | Produksjon og transport Leverandøren skal beskrive hvordan transport planlegges og organiseres. Det bes også om en redegjørelse for tiltak som kan bidra til å redusere det samlede transportbehovet. | 0,5 |

- Bilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse

Leverandøren skal svare på Kundens beskrivelse og krav som følger av bilag 1.

Minimumskrav

Leverandørens besvarelse på pkt. 1.2.1. i Bilag 1.

| Nr. | Krav | Oppfylt Ja/Nei |
| --- | --- | --- |
|  | Generelle krav |  |
| M1 | Kontaktperson Kunden skal ha en fast kontaktperson å forholde seg til i kontraktsperioden. Kontaktpersonen skal ha god kjennskap til avtalen, og skal ha høy grad av tilgjengelighet for Kunden. Dersom denne kontaktperson endres, skal Kunden varsles i rimelig tid i forveien og overføring av nødvendig innsikt og informasjon til ny kontaktperson skal ikke faktureres Kunden. | Leverandøren svarer: Ja/Nei |
| M2 | Samarbeid Leverandøren skal samarbeide tett med Kunden og Kundens interiørarkitekt for å vurdere eksisterende møblers funksjon, kvalitet, estetikk, estimert restlevetid for videre bruk. | Leverandøren svarer: Ja/Nei |
| M3 | Taushetserklæring Leverandørens ansatte, som skal inn i Kundens lokaler, skal signere taushetserklæring. | Leverandøren svarer: Ja/Nei |
| M4 | Montering og justering Nødvendig montering og justering av møbler på anviste plasser i Kundens lokaler er inkludert i tjenesten. | Leverandøren svarer: Ja/Nei |
| M5 | Selvsyn og utprøving Kunden skal kunne bekrefte kvaliteten underveis i prosessen og på resultatet av arbeidet ved selvsyn og utprøving. | Leverandøren svarer: Ja/Nei |
|  | Krav til transport |  |
| M6 | Transport Leverandør skal hente og levere møbler hos Kunden, enten ved egen transport eller gjennom underleverandør, om ikke annet er avtalt med Kunden. | Leverandøren svarer: Ja/Nei |
| M7 | Bilpark Ved behov for transport til og fra Kunden lokaler skal Leverandøren benytte nullutslippsbiler eller Euroklasse 6 | Leverandøren svarer: Ja/Nei |
| M8 | Overskuddsmaterialer Overskudd fra reparasjon eller redesign av Kundens egne møbler skal alltid tilbys å leveres tilbake. Kunden kan velge å ikke ta imot disse. Overskuddsmateriale skal da avhendes iht. gjeldende regler. | Leverandøren svarer: Ja/Nei |
| M9 | Rapport Leverandøren skal utarbeide en detaljert rapport basert på klima- og miljøeffekter i prosjektet. Rapporten skal leveres for hovedprosjektet innen 30. juni 2027. | Leverandøren svarer: Ja/Nei |
|  | Krav til midlertidige løsninger ved forsinkelser |  |
| M10 | Ved forsinkelse som skyldes Leverandøren, skal Leverandøren uten ugrunnet opphold og for egen regning skaffe til veie egnede lånemøbler som dekker Kundens behov i mellomperioden. Lånemøblene skal ha tilfredsstillende funksjonalitet og kvalitet, og være tilpasset formålet frem til avtalt leveranse er ferdigstilt. | Leverandøren svarer: Ja/Nei |

Evalueringskrav – tildelingskriteriet Kvalitet

Leverandørens besvarelse på pkt. 1.2.2. i Bilag 1.

Leverandøren skal besvare disse kravene i egne vedlegg der ikke annet er angitt. Det skal tydelig merkes hvilket krav som besvares. Hvert krav skal besvares for seg.

| Nr. | Krav | Maks antall sider I Arial 10 |
| --- | --- | --- |
| K1 | Kompetanse og erfaring hos nøkkelpersonell Med utgangspunkt i de presenterte behov skal leverandøren beskrive hvilke nøkkelpersoner som vil være relevante og tilgjengelig i forbindelse med oppdraget. Leverandøren skal dokumentere relevant kompetanse og erfaring på navngitte nøkkelpersonene i CV-mal. Del B Vedlegg 4 CV-mal skal benyttes. | 1 + CV-mal |
| K2 | Gjennomføring Leverandøren skal beskrive en samspillsmodell for å sikre et godt samarbeid mellom Kundens prosjektorganisasjon og Leverandøren, samt eventuelle underleverandører. Leverandøren skal herunder også beskrive hvordan de håndterer endringer som kan oppstå under oppdraget. Leverandøren skal lage et forslag til en overordnet fremdriftsplan. Fremdriftsplanen skal skissere hvordan alle ferdige produkter skal være levert og montert på angitt plassering innen utgangen av mars 2027. Fremdriftsplanen skal inntas i Bilag 3 Prosjekt- og fremdriftsplan. | 1 |
| K3 | Garanti og service Leverandøren skal redegjøre for hvilke garantitider som tilbys for henholdsvis materialer og utført arbeid i forbindelse med leveransen. Redegjørelsen skal tydeliggjøre omfang, varighet og eventuelle forutsetninger for garantien. Beskriv herunder også hvordan service- og garantiløsninger understøtter forlenget levetid og videre ombruk av møbler. | 0,5 |
| K4 | Logistikk Leverandøren skal beskrive hvordan de håndterer mellomlagring, inkludert tilgjengelig lagringskapasitet, sikkerhet og forsikring, merking og sporbarhet. Leverandøren skal beskrive hvordan møbler som inngår i ombruk, fornying eller redesign kan håndteres når disse er i daglig bruk hos. Kan inkludere plan, midlertidige løsninger eller lignende. | 1 |

Evalueringskrav – tildelingskriteriet Miljø

Leverandørens besvarelse på pkt. 1.2.3. i Bilag 1.

Leverandøren skal besvare disse kravene i egne vedlegg. Det skal tydelig merkes hvilket krav som besvares. Hvert krav skal besvares for seg.

| Nr. | Maks antall sider | Maks antall sider I Arial 10 |
| --- | --- | --- |
| M1 | Metode for vurdering av restlevetid Leverandøren skal beskrive metodikk for vurdering av forventet restlevetid, hvordan tiltak bidrar til forlenget brukstid, og hvordan levetidsvurderinger inngår i beslutningsgrunnlaget.. | 0,5 |
| M2 | Metode for beregning av klima- og miljøeffekter Leverandøren skal beskrive metode for beregning og dokumentasjon av klima- og miljøeffekter, inkludert hvilke nøkkeltall og indikatorer som benyttes og hvordan det rapporteres gjennom prosjektet. | 1 |
| M3 | Håndtering av overskuddsmateriell Leverandøren skal beskrive hvordan de håndterer overskuddsmateriell, med tanke på gjenbruk, gjenvinning og avfallshåndtering. | 0,5 |
| M4 | Produksjon og transport Leverandøren skal beskrive hvordan transport planlegges og organiseres. Det bes også om en redegjørelse for tiltak som kan bidra til å redusere det samlede transportbehovet. | 0,5 |

- Bilag 3 Prosjekt- og fremdriftsplan

Avtalens punkt 3.1 Fremdriftsplan og leveringsdag

Leverandøren skal her sette inn en overordnet fremdriftsplan, jfr. krav K2 under pkt. 1.2.2 i Bilag 1. Fremdriftsplanen skal skissere hvordan alle ferdige produkter skal være levert og montert på angitt plassering innen utgangen av mars 2027.

- Bilag 4 Administrative bestemmelser

Bilaget brukes til å samle administrative rutiner for avtaleforholdet og samarbeidet mellom partene.

- Avtalen punkt 2.1 Partenes representanter

Bemyndiget representant for partene:

For Kunden:

Navn: Marianne Jenstad

Tittel: Seksjonsleder

Telefon: 92884299

E-post: Marianne.Jenstad@spk.no

For Leverandøren:

Navn

Tittel

Telefon

E-post

Dersom bemyndiget representant for en part skiftes ut, skal den andre part bli varslet om dette i god tid i forkant.

- Avtalen punkt 2.2 Nøkkelpersonell

Leverandørens nøkkelpersonell:

| Navn | Stilling og rolle | Kompetanseområde |
| --- | --- | --- |

- Avtalen punkt 5 Bruk av underleverandør

Leverandørens godkjente underleverandører:

| Navn | Org.nr | Leveranseområde |
| --- | --- | --- |

- Avtalen punkt 7 Lønns- og arbeidsvilkår

Her identifiseres allmenngjort tariffavtale eller aktuell landsomfattende tariffavtale for bransjen som leverandøren og underleverandøren legger til grunn for lønns- og arbeidsvilkår til arbeidstakerne som direkte medvirker til gjennomføring av avtalen:

| Navn på allmenngjort tariffavtale eller aktuell landsomfattende avtale | Tredjepartserklæring (vedlegg) |
| --- | --- |
| Leverandøren setter inn navn på avtale | Leverandøren setter eventuelt kryss for vedlegg |

Leverandøren kan eventuelt velge å vedlegge tilbudet en samsvarserklæring fra tredjepart.

- Bilag 5 Pris og prisbestemmelser

- Avtalen punkt 12.1 Vederlag

Leverandørene skal fylle ut Del B Vedlegg 3 Prisskjema i sin helhet. Prisskjemaet består av:

- Tabell 1 – priser som inngår i evalueringen:

  - enhetspriser/stykkpriser for operative tjenester knyttet til konkrete tiltak på møbler og inventar

  - fastpris for leverandørens helhetlige leveransemodell, herunder rådgivning, beslutningsstøtte, planlegging, koordinering, dokumentasjon og rapportering

Enhetspriser/stykkpriser skal gjelde ferdig utført arbeid for det enkelte tiltak, og skal inkludere nødvendige kostnader knyttet til gjennomføring slik dette fremgår av prisskjemaet.

Fastprisen skal dekke leverandørens arbeid med å sikre en samlet og styrt prosess fra vurdering av eksisterende møbler og inventar til ferdigstillelse av avtalte tiltak. Fastprisen omfatter ikke selve utførelsen av konkrete tiltak på møbler og inventar

- Tabell 2 – timepriser for opsjoner:

  - timepriser for utførende fag som kan benyttes ved særskilt bestilling av tilleggstjenester

- Prisene skal være representative og forpliktende for de fagrollene Leverandøren tilbyr og anser som aktuelle i lys av oppdragsforståelsen. Prisene skal kunne benyttes ved utløsing av opsjoner i avtaleperioden.

Prisene i Tabell 1 benyttes som grunnlag for evaluering av tilbudene.

Prisene i Tabell 2 skal ikke inngå i evalueringen, men skal gi Kunden et forpliktende grunnlag for eventuelle tilleggstjenester der behov og omfang ikke er endelig avklart på tilbudstidspunktet.

Endelig omfang, prioritering og utvalg av møbler og tiltak vil bli fastlagt i samarbeid mellom Kunden og valgt leverandør som ledd i videre kartlegging og beslutningsarbeid. Pris for tilsvarende tiltak skal baseres på de samme prinsipper, enhetspriser og kalkyleforutsetninger som fremgår av prisskjemaet.

Fakturerbar arbeidstid

Normal arbeidstid er 08.00-16.00 mandag til fredag. Reisetid til og fra kundens arbeidslokaler er ikke inkludert i fakturerbar tid. For reiser pålagt av, eller på forhånd avtalt med Kunden, godtgjøres dokumentert reise og oppholdsutgifter etter statens satser. Kunden kan gi pålegg om å benytte bestemte reisemåter og innkvarteringer. Konsulentenes daglige spisepause skal ikke faktureres Kunden.

Betaling for overtid

Arbeid ut over normal arbeidstid (overtid) skal være skriftlig godkjent av Kunden på forhånd. Det er ikke anledning til å fakturere overtidstillegg, med mindre dette avtales særskilt.

- Bilag 6 Endringer i avtalen etter avtaleinngåelse

I dette bilaget skal partene innta endringer og tillegg til avtalen som gjøres etter avtaleinngåelse.

| Endring/tillegg | Beskrivelse | Dato | Signatur |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | For Leverandøren Signatur: Navn og tittel: For Kunden Signatur: Navn og tittel: |
|  |  |  | For Leverandøren Signatur: Navn og tittel: For Kunden Signatur: Navn og tittel: |