SHA-plan

ihht. forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser, Byggherreforskriften (BHF) og Arbeidsmiljøvernloven (AML).

for

Prosjekt:

BRANNSTASJON SELJE

Prosjektnummer:

4512

| Versjonsnr. | Dato | Skildring av dei viktigaste endringar | Endra av |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24.06.2026 | Mal etablert | MN |
| 2 |  |  |  |

INNHALD

1	Føremål	3

2	Mål	3

3	Roller og ansvar	4

3.1	SHA - organisasjonskart	4

3.2	Ansvar og mynde	5

4	Framdriftsplan	5

4.1	Hovudframdriftsplan	5

4.2	Detaljert framdriftsplan	5

5	Risikoforhold	6

6	Rutine for avviksbehandling	8

7	Rapportering av uønskte hendinga	8

8	Vedlegg	8

8.1	Vedlegg 1: Detaljert framdriftsplan	8

8.2	Vedlegg 2: Avviksskjema	8

Føremål

Planen for sikkerheit, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er utarbeidd for å ivareta § 7 i Byggherreforskriften. Planen skal bygge på risikoanalysen frå byggherre. Fordi kvar arbeidsplass har sine spesielle sikkerheitsmessige utfordringar, vil det være behov for ein spesifikk SHA-plan for kvart prosjekt.

Generell risiko som førekjem på alle byggjeplassar skal ikkje takast med, det ivaretakast gjennom entreprenørens internkontroll og HMS-system.

Denne SHA planen fratar ikkje entreprenør/KU (koordinator for utførande) å utarbeide egne rutinar der entreprenør/KU finner at denne planen ikkje er tilstrekkeleg. I tillegg til ovannemnde punkter har entreprenør/KU ansvar for at alle relevante lover og forskrifter følges.

Mål

Det er ei klar målsetnad at arbeid utførast på ein slik måte at tryggleik, helse og arbeidsmiljø til dei involverte blir ivareteke på ein trygg måte slik at prosjektet vert gjennomført utan skade på person eller miljø. For å sikre dette, skal infrastruktur planleggast, organiserast og kontrollerast i h.h.t. intensjonar og regler i ”Forskrift om tryggleik, helse og arbeidsmiljø på bygge eller anleggsplassar”, Byggherreforskrifta.

Prosjektets SHA –mål:

- Tall arbeidsulykker med fråværsskadar skal vere 0.

- Arbeidsforholda skal systematisk planleggast og fylgjast opp for å unngå arbeidssituasjonar som kan medføre unødvendig sjukefråvær

- Anlegg og konstruksjonar skal leverast til avtalt tid og til den kvaliteten om er beskrive. Entreprenørgruppas arbeid med HMS skal planleggast, gjennomførast, dokumenterast, kvalitetssikrast og rapporterast på lik linje med framdrift, økonomi og kvalitet. Eventuelle avvik og nesten-ulykker skal rapporterast spesielt, og korrigerande tiltak skal settast i verk omgåande

Roller og ansvar

SHA - organisasjonskart

Byggherre BH

Stad kommune v/Eigedom

Entrepriseform:

Totalentreprise

Byggherrens representant (BHR)/Prosjektleiar (PL)

Firma: Stad kommune

Namn: Merete Nerland

SHA koordinator KP

Firma: Totalentreprenør

Namn:

SHA koordinator KU

Firma: Totalentreprenør

Namn:

Byggeleder

Firma: Totalentreprenør

Namn:

Prosjekterande:

RIB

Firma:

Namn:

RIV

Firma:

Namn:

RIE

Firma:

Namn:

ARK

Firma:

Namn:

LARK

Firma:

Namn:

Rir

Firma:

Namn:

Entreprenør/Hovudbedrift

Firma:

Prosjektleiar

Namn:

Anleggsleder:

Firma:

Namn:

Ansvar og mynde

Byggherren (BH)

Byggherren har det øvste ansvar for tryggleik, helse og arbeidsmiljø i prosjektet, jf.. Byggherreforskrifta §5. Det vil være byggherren som i siste instans har ansvar for å sette i verk tiltak, dersom krava ikkje blir fylgt opp. Byggherre er ansvarleg for evt. varsling til Arbeidstilsynet før oppstart (førehandsmelding) der det er påkravd.

SHA –koordinator under prosjektering (KP)

Denne funksjonen vert teke i vare av byggherren frem til kontraktsinngåing. Etter dette er det totalentreprenøren som innehar denne funksjonen. KP skal sjå til at prosjektet blir gjennomført slik at 
retningslinjene om helse, arbeidsmiljø og tryggleik blir ivareteke ved å fylgje opp §14 i Byggherreforskrifta.

SHA –koordinator under gjennomføringsfasen (KU)

Denne funksjonen blir tatt i vare av Totalentreprenøren som skal sjå til at prosjektet blir gjennomført slik at retningslinjene om tryggleik, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved å fylgje opp §14 i 
Byggherreforskrifta.

Prosjektgruppe (PG) Prosjekteringsgruppa er byggherren sitt ansvar fram til kontraktsinngåing. Etter dette blir prosjekteringsansvaret teke over av totalentreprenøren. Den prosjekterande skal vurdere risiko i 
forhold knytte til helse, arbeidsmiljø og tryggleik, på anleggsplassen iht. § 17 i Byggherreforskrifta.

Hovudbedrift (HB)

Denne funksjonen blir tatt i vare av totalentreprenøren. Det skal til ei kvar tid være utpekt ei hovudbedrift på byggeplassen, og denne skal ta i vare plikta til samordning etter AML §2-2 og IKF § 6.

Framdriftsplan

Framdriftsplanen skal beskrive når og kor dei ulike arbeidsoperasjonane skal utførast. I framdriftsplanane skal det være avsett tilstrekkeleg tid til prosjektering og utføring av de forskjellige arbeidsoperasjonane. Framdriftsplanen skal ta omsyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonane.

Hovudframdriftsplan

Etter planen skal arbeida følgje fylgjande framdriftsplan:

| Nr. | Beskriving | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Byggestart | 01.11.2026 |
| 2 | Ferdigstilling | 31.12.2027 |
| 3 | Overtaking frå entreprenør | 31.12.2027 |

Detaljert framdriftsplan

Totalentreprenør (TE) er ansvarleg for å få utarbeidd ein detaljert framdriftsplan så snart kontraktsinngåing er gjort.

Risikoforhold

Det skal beskrivast spesifikke tiltak knytte til arbeid som kan innebere fare for liv og helse.

Punkter som ikkje er relevante for prosjektet fjernes frå planen.

Det gjerest merksam på at lista ikkje er uttømmande.

Det er berre risiko som ikkje kan prosjekterast bort som skal inn i SHA-planen. Planen skal være kort og konsis – og skal kun gi opplysningar om risikoforhold og tilhøyrande tiltak.

Det er viktig at risikoanalysen - og tilhøyrande SHA-plan, er så spesifikk som mogleg. Du skal utifrå denne kunne lese kva, kor og når risikoen vil oppstå – og kven som er involvert i arbeidsoperasjonen.

Det er viktig at SHA-planen oppdaterast kvar gong det skjer endringar i risikobildet; dersom endringar i risikoanalysen og framdriftsplanen påverkar punkta i SHA-planen.

Som minimum skal planen reviderast i forprosjekt, detaljprosjekt og ved oppstart på byggeplass.

|  | RISIKOFORHOLD | FARE | TILTAK | ANSVARLEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arbeid nær installasjonar i grunnen | Straumgejnnomgang ved påkøyring av straumkablar. Leidningsbrot. | Innhente og gjennomgå leidningskart/gravemelding (gravemelding .no). Få påvist kablar som ligg i graveområde. Grav for hånd når ein nærmar seg kablar/leidningsnett. Etabler graveinstruks og sikkerheitsavstandar. Etabler rutinar ved skade. Ev. frikopling/sette ned spenning på nettet. Merke og sikre området. | TE |
| 2 | Arbeid nær høgspentleidningar | Straumgjennomgang ved direkte eller indirekte kontakt. Overslag (spenning går gjennom luft). Livsfarleg arbeid med maskiner (gravemaskin, kran). Begrensa sikt kan gi utilsikta nærføring. Bevegelse i leidningar (vind). | Avklare med linjeeigar (t.d. nettselskap) før oppstart Kartlegge spenningsnivå og sikkerheitsavstandar Etablere og markere minstetillate avstand (FA-område) Bruke arbeidsinstruks for arbeid nær spenningsførande anlegg Vurdere behov for: - utkopling - overvaking (vakt) Bruke signalmann ved kranarbeid. Sikker jobbanalyse (SJA) før oppstart. Opplæring av mannskap. Tydelig fysisk merking/skilting av fareområde. | TE |
| 3 | Arbeid på steder med passerende trafikk | Påkjørsel | Byggjeplass må sikrast med byggjegjerde. Området må skiltas. Arbeiderane på området har på seg synlegheitsbekledning. Sikker tilkomst for gåande må etablerast. Biloppstillingsplass på utsida av byggegjerde. Manuell dirigering i samband med rygging. | TE |
| 4 | Arbeid kor arbeidstakar kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme | Ikkje aktuelt for dette prosjektet |  |  |
| 5 | Arbeid som inneberer bruk av sprengstoff | Ikkje aktuelt for dette prosjektet |  |  |
| 6 | Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler | Ikkje aktuelt for dette prosjektet |  |  |
| 7 | Arbeid som inneberer fare for drukning | Arbeid nært sjøkanten (ca. 5–10 meter frå sjø): - Risiko for fall i sjø ved arbeid langs kanten - Glatte overflater (regn, is, sjøsprøyt) - Arbeid i mørke eller dårleg sikt - Bruk av maskinar nær sjø → fare for utrasing eller feilmanøvrering - Transport og handtering av utstyr/material som kan føre til fall | Etablere fysisk sikring mot sjøen der det er behov (rekkverk, sperring). Tydelig merking av fareområde. Krav om bruk av redningsvest ved arbeid nær sjøkanten (ved særleg risiko). Sikre tilkomstvegar og arbeidsområde (sklisikring, rydding). Ha redningsutstyr som livbøye og kasteline lett tilgjengeleg. Gjennomføre SJA før arbeid nær sjø. God belysning ved arbeid i mørke. Opplæring og informasjon til mannskap om risiko. Rutine for varsling og redning ved fall i sjø. | TE |
| 8 | Arbeid i senkekasser der lufta er komprimert | Ikkje aktuelt for dette prosjektet |  |  |
| 9 | Arbeid som inneberer bruk av dykkarutstyr | Ikkje aktuelt for dette prosjektet |  |  |
| 10 | Arbeid som inneberer at personer kan bli skada ved fall eller av fallande gjenstandar | Fallande last og/eller utstyr ved arbeid i høgda | Bruk av hjelm på byggjeplass. Lag/ha rutinar for bruk av løfteutstyr. Lære opp personell | TE |
| 11 | Arbeid som inneberer riving av bærande konstruksjonar | Ikkje aktuelt for dette prosjektet |  |  |
| 12 | Arbeid med montering og demontering av tunge element | Fallskade og/eller klemskade. | Utarbeide SJA-plan for spesifikke arbeidsoperasjoner. Instruert personell og tilgjengeleg sikkerhetsutstyr. | TE |
| 13 | Arbeid som inneberer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjonar | Helseskade på personell eller 3. person på byggjeplass | Instruert personell og tilstrekkeleg med sikkerhetsutstyr/verneutstyr. Hindre forureining til arbeidsmiljø ved bruk av støvavsug/vernebriller/ høyrselsvern. | TE |
| 14 | Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som inneberer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll | Ikkje aktuelt for dette prosjektet |  |  |
| 15 | Arbeid med ioniserande stråling som krev at det utpeikas kontrollerte eller overvakande soner | Ikkje aktuelt for dette prosjektet |  |  |
| 16 | Arbeid som inneberer brann- og eksplosjonsfare | Branntilløp | Ryddig og inngjerda byggjeområde. Instruert personell og gode rutinar i samband med varme arbeider (SJA-plan). | TE |
| 17 | Arbeid som skaper avfall (herunder farlig avfall) | Miljøforureining | RTB (Rent tørt bygg) Avfallsplaner Levering av avfall til godkjend mottak | TE |
| 18 | Evakuering fra byggeplass | Personskade | Evakueringsplan opprettes i lag med byggherre. | TE |
| 19 | Andre risikoforhold | Ikkje aktuelt for dette prosjektet |  |  |

Rutine for avviksbehandling

Avvik frå SHA-planen skal rapporterast på vedlagte avviksskjema. Se vedlegg 2. Byggherren, de utførande og andre skal melde avvik. KU skal følge opp alle avvik, dvs. å sørge for at avvika blir handsama og lukka. Byggherrens PL har beslutningsmyndighet til å lukke avvika.

Rapportering av uønskte hendinga

Uønskte hendinga skal rapporteres på egne skjemaer utarbeidd av totalentreprenør (TE).

Vedlegg

Vedlegg 1: Detaljert framdriftsplan

Vedlegg 2: Avviksskjema