A Kontraktsinformasjon
A3 Orientering om kontraktsarbeidene

Innhold

1	Arbeidenes art og omfang	1

2	Entrepriseform og kontraktstype	1

3	Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister	1

4	Avvik i kontraktens rammebetingelser	2

5	Forskudd Det betales ikke ut forskudd på denne kontrakten.	2

6	Byggherre og engasjerte rådgivere	2

7	Byggherrens organisering av HMS-arbeidet	2

8	Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter	2

9	Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider	2

10	Spesielle forhold	2

10.1	Prosjektroom – sharepoint/teams	3

10.2	HMSreg	3

10.3	Byggeplass-personell	3

Arbeidenes art og omfang

Det skal bygges ny Tevla bru på E14 Meråker kommune. Brua som skal bygges er en ettspenns rammebru i betong på 9,9 m på og som er fundamentert på fjell. Dette arbeidet omfatter også blant annet avlastningsplater, membran – og asfaltarbeider og rekkverk mv.

Omfang mengder:

-armering ca.40tonn

-betong ca. 250m3

-rekkverk veg/bru 600m

Bygging av interimsveg-/bru inkl. trafikkavvikling, riving av eksisterende bru, arbeid til og med klargjort byggegrop samt tilbakefylling utføres av annen entreprise. Samordning og koordinering mellom kontraktene må påregnes.

Entrepriseform og kontraktstype

Entrepriseform er utførelsesentreprise.

Kontraktstype er enhetspriskontrakt.

- Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister

Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene om samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.

Frist for ferdigstillelse er 2026.12.20

- Avvik i kontraktens rammebetingelser

Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt.

- Forskudd
Det betales ikke ut forskudd på denne kontrakten.

- Byggherre og engasjerte rådgivere

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt.

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.

- Byggherrens organisering av HMS-arbeidet

Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2.

- Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter

Brua ligger på EV14 km12,3 i Meråker kommune.

- Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider

Opparbeidelse av interimsveg samt tilstøtende veg til byggegrop og arbeid med riving av eksisterende bru skal utføres av entreprenør på annen entreprise. 

Drift av vegnettet inntil anleggsområdet, utføres som en del av funksjonskontraktene til driftsenheten i området.

- Spesielle forhold

Prosjektroom – sharepoint/teams

Utveksling av dokumenter og tegninger, bestillinger, håndtering av varsler, krav og endring og tekniske avklaringer, mellom byggherre og entreprenør i kontraktsperioden, skal skje gjennom sharepoint/teams.

HMSreg

HMSreg skal benyttes som system for rapportering og oppfølging av oppgaver som f.eks. føring av oversiktslister, R15, R18, R19 og inntakskontroll mv.

Byggeplass-personell

Anleggsleders lønn skal være inkludert i prosessene i D1/E3. 

Anleggsleder skal være hensiktsmessig geografisk plassert for å kunne lede arbeidet som utføres på 
kontrakten mest mulig effektivt.