Konkurransegrunnlag

Vannforsyning Storå

Prosjektnr. 21/1151								Dato: April 2026

Innhold

1	ORIENTERING GENERELT	3

1.1	Om oppdragsgiver	3

1.2	Om planoppdraget	3

2	ORGANISERING/FREMDRIFT	4

2.1	Orientering om byggherren	4

2.2	Organisasjonskart	4

2.3	Byggherrens forbehold/beslutningspunkter	4

2.4	Fremdrift	5

2.5	Konkurransegrunnlaget	5

3	KONKURRANSEREGLER OG TILBUDET	5

3.1	Alminnelige bestemmelser	5

3.2	Klima og miljø	5

3.3	Tilleggsopplysninger	6

3.4	Oppdragsgivers forbehold	6

3.5	Tilbudsbrev og forbehold	6

3.6	Språk	6

3.7	Tilbudspris	6

3.8	KTR-ark	6

3.9	Tilbudsfrist	7

3.10	Tilbudsåpning	7

3.11	Oppdragsgivers behandling av tilbudet	7

3.12	Vedlegg til tilbudet	7

4	KVALIFIKASJONSKRAV	7

4.1	Lovlig etablert foretak	7

4.2	Finansiell og økonomisk stilling	8

4.3	Krav til tilbudt personell	8

4.4	Forsikringsattest	8

4.5	Kvalitetssystem	8

5	TILDELINGSKRITERIER	8

6	KONTRAKTSBESTEMMELSER	8

6.1	Generelle kontraktsbestemmelser	8

6.2	Endringer og supplerende bestemmelser NS 8401	8

6.3	Lønns- og arbeidsvilkår	9

7	ANDRE BESTEMMELSER	9

7.1	Ytelsesomfang	9

7.2	Utførende personell	9

7.3	Oppdragsgivers medvirkning	9

7.4	Rutiner for fakturering	10

8	YTELSESBESKRIVELSE	10

8.1	Notat med alternative løsninger, kostnadsestimat og anbefaling	10

8.2	Møter	11

8.3	Befaring/kartlegging av eksisterende anlegg	11

9	VEDLEGG/HENVISNINGER	12

10	TILBUDSSKJEMA	13

- ORIENTERING GENERELT

  - Om oppdragsgiver

Narvik kommune ligger i Nordland fylke og har i dag ca. 22.000 innbyggere. For mer informasjon, se: www.narvik.kommune.no

Narvik Vann KF er et kommunalt foretak. Hovedoppgavene til foretaket er å ivareta Narvik kommunes drifts- og investeringsoppgaver innenfor fagområdene vann og avløp. Foretaket har en årlig omsetning på om lag 100 mill. kroner. For mer informasjon, se www.narvikvann.no

  - Om planoppdraget

Storå vannverk klarer ikke å levere hygienisk betryggende drikkevann. Rådgiver skal utrede alternative løsninger for levering av helsemessig trygt drikkevann. Det skal også lages kostnadsestimat som inkluderer alle nødvendige kostnader. Rådgiveren skal komme med en anbefaling av løsning.

Når dette foreligger, vil Narvik Vann foreta et valg av løsning for fremtidig vannforsyning på Storå.

- ORGANISERING/FREMDRIFT

  - Orientering om byggherren

Narvik Vann er oppdragsgiver for prosjektet. Det vises for øvrig til organisasjonsplanen.

Postadresse:				Narvik Vann KF, Postboks 64, 8501 Narvik

Besøksadresse: 			Narvik Vann KF, Teknologiveien 2A, 8517 Narvik

Telefon: 				76 91 37 00

Prosjektleder i innkjøpsfasen:	Marianne Kristiansen

Prosjektleder er også oppdragsgivers kontaktperson.

  - Organisasjonskart

Styringsgruppe: 	Foretakets ledergruppe

Prosjektleder:		Marianne Kristiansen, prosjekt

KS-gruppe:		Kristine Henriksen, prosjekt

Thomas Brændvik, VA-leder

Stian Jenssen, driftsleder

Remi Fjelldal, driftsoperatør

Odd-Arne Jenssen, driftsoperatør

  - Byggherrens forbehold/beslutningspunkter

Byggherren tar forbehold om oppstartstidspunkt.

  - Fremdrift

Prosjektets gjennomføring deles inn i følgende faser:

| Aktivitet | Uke/År |
| --- | --- |
| Utsendelse tilbudsgrunnlag | 29/2026 |
| Tilbudsfrist rådgiver | 34/2026 |
| Kontrahering av rådgiver | 37/2026 |
| Start utarbeidelse notat | 38/2026 |
| Levering notat med alternativer og anbefalinger | 50/2026 |
| Gjennomgang av notat hos Narvik Vann | 3 uker |
| Ev. revidering av notat, rådgiver | 2 uker |

Framdriftsplanen vil inngå i kontrakten.

  - Konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med vedlegg i henhold til punkt 9.

- KONKURRANSEREGLER OG TILBUDET

  - Alminnelige bestemmelser

For anskaffelsen gjelder lov om offentlig anskaffelse.

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften) FOR-2016-08-12-975, del I.

Selv om dette er en del I-anskaffelse så vil oppdragsgiver følge bestemmelsene i del II så langt dette er fornuftsmessig, for å sikre likebehandling, forutsigbarhet og etterprøvbarhet.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å ha dialog med en eller flere tilbydere hvis det er hensiktsmessig for gjennomføringen av konkurransen. En slik dialog vil bestå av avklaringer av avvik og/eller forhandlinger om tilbudet.

  - Klima og miljø

Anskaffelsen er kjøp av rådgivertjenester, og arbeidet gjennomføres typisk som skrivebordsarbeid. Arbeidet kan omfatte noe, men begrenset reisevirksomhet. Hovedytelsen er rådgivernes arbeidsinnsats.

For å kartlegge klimaavtrykket og andre former for miljøbelastning fra arten rådgivertjeneste, antar Narvik Vann KF at en rådgivers klimaavtrykk og miljøbelastning vil være lik belastningen fra en gjennomsnittlig fast ansatt. Ifølge Narvik Vann KF sin vurdering, er det den ansattes behov for kontorplass og utstyr, energiforbruket i bygget hen jobber i, reisevirksomhet i jobbsammenheng, og avfallsgenerering som bidrar til den ansattes klimaavtrykk og miljøbelastning.

Narvik Vann KF vurderer at ingen av elementene ovenfor faller innenfor anskaffelsens art, som er en rådgivertjeneste. De elementene som knytter seg til arten, altså den rådgivningsbistanden som ytes og de digitale rapportene og tegningene som skal produseres, medfører et uvesentlig klimaavtrykk og en uvesentlig miljøbelastning.

Narvik Vann KF vil derfor benytte unntaksbestemmelsen i anskaffelsesforskriftens § 7-9 femte ledd, da anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig. Narvik Vann KF er derfor unntatt forpliktelsene om å vekte miljø 30 % eller å prioritere miljø blant de tre høyest.

  - Tilleggsopplysninger

Dersom tilbyder finner at grunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han be om tilleggsopplysninger som kan gis senest 6 dager før utløpet av tilbudsfristen. Kommunikasjonen skal gå via meldingsfunksjon i Mercell CTM.

  - Oppdragsgivers forbehold

Oppdragsgiver tar budsjettmessige forbehold.

  - Tilbudsbrev og forbehold

Forbehold må være spesifisert i tilbudsbrevet. Eventuelle forbehold må fremgå i eget avsnitt i tilbudsbrevet, være presise, entydige og prissatte. Tilbud som inneholder forbehold som ikke er prissatte kan bli avvist. Se for øvrig tilbudsskjema.

Dersom det foreligger motstrid mellom opplysningene i tilbudsbrevet og tilbudsskjema, har opplysningene i tilbudsskjemaet forrang.

  - Språk

Tilbudet med tilhørende dokumenter og kommunikasjon skal utformes på norsk.

  - Tilbudspris

Tilbudspris skal gis på bakgrunn av det som fremkommer av tilbudsskjema, pkt. 10. I summen forutsettes alle kostnader inkludert, også honorar for reisetid, møtetid, km-godtgjørelse, samt kost og losji.

Prisen skal være fast for hele oppdraget, og timepris på aktuelle medarbeidere oppgis.

Utstyr og kjøretøy som er nødvendig for oppdraget skal holdes av tilbyder, og skal være inkludert i tilbudssummen.

  - KTR-ark

Det skal utarbeides KTR-ark for hver enkelt aktivitet, fag og fase. For hver aktivitet skal det angis tidsramme, timesats, totalt honorar for aktiviteten og hvilken leveranse som utkommer av aktivitet. Det skal angis hvem som skal utføre aktivitetene og timeforbruk.

Det skal klart fremkomme av tilbudet hvordan sidemannskontrollen blir ivaretatt.

  - Tilbudsfrist

Tilbudsfrist er satt til: 21.08.2026 kl. 12.00

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercell CTM.

Vedståelsesfrist: 60 kalenderdager, regnet fra tilbudsfristens utløp.

  - Tilbudsåpning

Det vil ikke bli avholdt offentlig åpning av de innkomne tilbud.

Protokoll for tilbudsåpning vil ikke bli sendt ut.

  - Oppdragsgivers behandling av tilbudet

Tildeling av kontrakt vil skje etter laveste pris.

For øvrig henvises det til krav og kriterier i tilbudsgrunnlaget.

  - Vedlegg til tilbudet

Tilbudet skal inneholde følgende dokumentasjon:

- Firmaattest

- Forsikringsattest

- Tilbudsbrev med ev. forbehold

- Tilbudsskjema fullstendig utfylt

- KTR-ark for aktivitetene

- Dokumentasjon og redegjørelser i henhold til pkt. 4.3.

- Utskrift av regnskap/omsetning for siste år i henhold til pkt. 4.2

- Kvalitetssystem i henhold til pkt. 4.5.

Tilbud som ved åpning mangler ovennevnte dokumentasjon kan bli avvist, eller Narvik Vann KF kan gi en kort frist for å fremlegge manglende dokumentasjon.

- KVALIFIKASJONSKRAV

  - Lovlig etablert foretak

Tilbyder skal være et lovlig etablert og drevet foretak, dokumentert ved:

- Firmaattest, norsk firma: firmaattest fra Foretaksregisteret i Brønnøysund

- Skatteattester, norsk firma: skatte og trygdeavgifter fra kemner i kommunen der leverandøren har sitt hovedkontor.

Attester vedrørende betalte skatter og avgifter skal leveres av valgt leverandør før kontraktsinngåelse dersom anskaffelsen overstiger 500 000 kr eks mva. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp.

  - Finansiell og økonomisk stilling

- Leverandør skal ha ordnede økonomiske forhold og økonomisk evne til å gjennomføre kontrakten. Det skal dokumenteres ved utskrift av årsregnskap/omsetning for det siste året, som skal vise positiv egenkapital.

- Gyldig ansvarsforsikring skal legges ved

Der leverandør ikke selv har de nødvendige kvalifikasjoner, men hvor de støtter seg på andre leverandører for å bli kvalifisert, må tilsvarende dokumentasjon for disse legges frem.

  - Krav til tilbudt personell

Det tilbudte personells rolle skal oppgis i tilbudet, spesielt:

- hvem som er tilbudt som oppdragsansvarlig/prosjektleder,

- hvem som skal utføre arbeidet,

- hvem som er ansvarlig for kvalitetssikring.

Krav til utdanning og arbeidserfaring, dokumenteres med CV:

CV skal kun inneholde erfaring og prosjekter som er relevante for dette oppdraget.

- Tilbudt personell skal ha relevant høyere utdanning, minimum bachelor.

- Fagleder skal ha minimum 5 års relevant erfaring fra VA-prosjekter, herunder arbeid med vannforsyning.

- Det tilbudte teamet skal samlet ha erfaring fra utredninger og/eller forprosjekt innen vannforsyning, herunder vurdering av alternative løsninger.

- Det tilbudte teamet skal samlet ha relevant erfaring med vurdering av råvannskilder, behandlingsløsninger, distribusjonssystem og overordnede kostnadsestimater for VA-anlegg.

  - Forsikringsattest

Gyldig forsikringsattest skal legges ved.

  - Kvalitetssystem

Det skal legges ved dokumentasjon på at leverandør har et velfungerende kvalitetssystem tilpasset denne type oppdrag.

- TILDELINGSKRITERIER

Tildeling av kontrakt vil skje på grunnlag av laveste pris. Samtlige poster i tilbudsskjemaet vil bli tatt med i sum før vekting.

Sum korrigeres for eventuelle feil eller forbehold før vekting foretas.

- KONTRAKTSBESTEMMELSER

  - Generelle kontraktsbestemmelser

Som generelle kontraktsbestemmelser benyttes NS 8401, gjeldende versjon ved annonseringstidspunktet, med nedenstående endringer og tillegg.

  - Endringer og supplerende bestemmelser NS 8401

Pkt. 9.1 Supplerende bestemmelser:

Oppdraget skal utføres etter omforent fremdriftsplan og innen de tidsrammer som er satt. Tiltakshavers hovedfremdriftsplan er vedlagt i tilbudsgrunnlaget. Hvis det ikke er kommet innsigelser mot denne før kontraktsinngåelse, anses denne som bindende. Rådgiver skal, innen to uker etter oppstartsordre er gitt, fremlegge en fremdriftsplan etter bestemmelsene i NS 8401, pkt. 9.1, 2 avsnitt. Planen skal ligge innen de rammer som er gitt i hovedfremdriftsplanen.

Pkt. 12.2 Supplerende opplysninger:

Delfrister ifølge fremdriftsplanen i tilbudsgrunnlaget vil bli dagmulktbelagt, hvis fristene ikke overholdes.

Pkt. 15.2.3 Utgår og erstattes med følgende:

Oppdragsgiver betaler innen 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt.

Pkt. 16 Endring i 1 avsnitt 3 setning, tekst etter «som er utført» utgår.

Siste setning utgår og erstattes med: Det vil si at tiltakshaver honorerer for utførte arbeider, men betaler ikke erstatning for tapt fortjeneste ved avbestilling.

  - Lønns- og arbeidsvilkår

Leverandør og eventuelle underleverandører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldene lands omfattende tariffavtaler, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også arbeid som utføres i utlandet.

Leverandøren skal på forespørsel fra oppdragsgiver dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til egne ansatte og ansatt hos eventuelle underleverandører som medvirker til å oppfylle kontrakten.

- ANDRE BESTEMMELSER

  - Ytelsesomfang

Alle krav og spesifikke bestemmelser som er medtatt i dette dokumentet er å betrakte som del av ytelsen, og skal inngå i tilbudet.

  - Utførende personell

Leverandøren er ansvarlig for at oppdraget blir utført av de personene som er navngitt og med grad av deltakelse slik det fremkommer i tilbudet.

Dersom en angitt person slutter i sin stilling hos leverandøren, sykemeldes eller tas ut i permisjon i løpet av kontraktsperioden, plikter leverandøren straks å erstatte vedkommende med en annen med samme faglig kompetanse. Oppdragsgiver skal godkjenne endringen.

  - Oppdragsgivers medvirkning

Oppdragsgivers representant vil i all hovedsak være prosjektleder (PL) med ansvar for å ivareta byggherreansvaret. Prosjektet skal gjennomføres i nært samarbeid med PL og prosjektets kvalitetssikrings (KS)-gruppe.

  - Rutiner for fakturering

Fakturaer til Narvik Vann KF sendes som følgende:

Vi ønsker å motta faktura på EHF: 	986377395

Vi tar også imot faktura på PDF til: 	986377395@autoinvoice.no

Følgende skal påføres fakturaen:

Prosjektnavn: 	Vannforsyning Storå

Prosjektleder: 	Marianne Kristiansen

Alle fakturaer skal merkes med ANS800 og vedlegges dokumentasjon/underbilag.

- YTELSESBESKRIVELSE

  - Notat med alternative løsninger, kostnadsestimat og anbefaling

Storå vannverk forsyner i dag ca. 19 abonnenter, hvorav 3 er fastboende, i området fra Storå til Mølnvika. Råvannskilden er Storelva, som har sitt utspring fra Storåvatnet på kote +141. Det er etablert en dam ved utløpet av vannet på ca. kote +141. Inntaksledning (Ø110 PE50 PN10) er ført gjennom dammen og ned til et kammer med sil og utjevningsmagasin.

Vannverket har ingen vannbehandling utover siling. Silkammeret ligger på kote +73, og det er kontinuerlig vannføring gjennom kammeret med overløp til Storelva. Forsyningsvann tas direkte ut gjennom silen i kammeret.

Det er etablert et mindre vannmagasin i tilknytning til silkammeret på kote +73. Fra inntaket til silkammeret er det lagt vannledning i dimensjon Ø63–75 PE50 PN6 (eksakt dimensjon er usikker), med en lengde på ca. 350 m. Fra silkammeret går forsyningsledning Ø110 PE50 PN6 med en lengde på ca. 1500 m. Det er ikke installert vannmåler, og totalt vannforbruk er derfor ukjent.

Avstander i anlegget er som følger:

- Ca. 600 m fra inntak til silkammer

- Ca. 1380 m ledningsnett fra silkammer til endekum

- Ca. 200 m ledning mot nedlagt skole

- Det er totalt 3 kommunale kummer på ledningsnettet

I 2023 ble det inngått kontrakt med entreprenør for gjennomføring av to tiltak:

1. Forlengelse av inntaksledning
Inntaksledningen i Storbotnvatnet ble forlenget slik at den ligger innenfor Nordkrafts lense. Tidligere var inntaket plassert ca. 10-20 cm under vannspeilet. Etter tiltaket er inntaket lagt på større dyp, med hensikt å redusere tilførsel av løv og kvister. Inntaksledningen er også utstyrt med varmekabel og ny, forbedret sil.

2. Installasjon av UV-anlegg i boliger
Det ble installert UV-anlegg som forsøksordning i 5 privatboliger. Berørte adresser er vist i kartutsnittet under pkt. 1.2. En abonnent har senere fjernet anlegget grunnet skade forårsaket av frost.

Erfaringene viser at tiltaket med UV-anlegg i boliger ikke fungerer tilfredsstillende. Det er mottatt klager både fra abonnenter med installert UV-anlegg og øvrige beboere. Klager omfatter blant annet illeluktende, misfarget og forurenset vann som ikke er egnet som drikkevann.

Det rapporteres også om betydelige problemer med partikler (skitt og sand), som medfører tilstopping og skade på teknisk utstyr som vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, kaffemaskiner og varmtvannsberedere.

Der det er installert filter, fjernes noe av partiklene. Likevel må vannet fortsatt kokes før det kan benyttes som drikkevann. Driftspersonell i Narvik Vann bruker dessuten betydelige ressurser på oppfølging av anlegget, særlig knyttet til drift av filter- og UV-løsninger.

Det skal utredes alternative løsninger for å sikre levering av helsemessig trygt drikkevann til abonnentene. For hvert alternativ skal det utarbeides kostnadsestimat som inkluderer alle relevante kostnader.

For hvert alternativ skal det vurderes:

- Fordeler og ulemper

- Kvalitet på vannleveransen

- Økonomisk hensiktsmessighet sett i forhold til antall abonnenter

Det skal til slutt gis en anbefaling av valgt løsning.

  - Møter

Følgende møter er tenkt gjennomført i planleggingsperioden:

- Oppstartsmøte

- Arbeidsmøter, ved behov, for avklaring av detaljer jevnlig gjennom prosjektet.

Rådgiver skriver referat fra samtlige møter/befaringer. Eventuelle kostnader for reise og reisetid skal medtas og fremgå av KTR-arket.

Møter og referatskriving oppgjøres etter medgått tid. Det medtas 20 timer for møter/reise og befaring i tilbudsskjema.

Det forutsettes at møter avholdes innenfor normal arbeidstid.

  - Befaring/kartlegging av eksisterende anlegg

Rådgiver skal gjennomføre nødvendig befaring og overordnet kartlegging av eksisterende vannforsyningsanlegg som grunnlag for utarbeidelse av notat, jf. punkt 8.1. Dette omfatter både ledningsnett, installasjoner og råvannskilde.

Det foreligger begrenset dokumentasjon av anlegget, herunder tilstand, dimensjoner og utstrekning. Befaringen skal ha hovedfokus på å etablere et tilstrekkelig faglig grunnlag for vurdering av alternative løsninger.

Rådgiver skal, i den grad det anses relevant:

- inspisere tilgjengelige deler av eksisterende anlegg (inntak, silkammer, mv.)

- vurdere tilstand og funksjonalitet på sentrale komponenter

- gjøre overordnede vurderinger av eksisterende ledningsnett (trasé, oppbygging og sannsynlig kapasitet) basert på tilgjengelig informasjon

- identifisere forhold og begrensninger som påvirker valg av fremtidige løsninger

- vurdere råvannskilden og aktuelle alternative vannkilder, herunder muligheter for etablering av grunnvannskilde

Detaljert verifisering av dimensjoner og ledningsdata forutsettes ikke, med mindre dette vurderes som nødvendig for å kunne anbefale løsninger.

Narvik Vann stiller med båttransport mellom Kjøpsvik og Storå i forbindelse med befaring. Videre ferdsel på Storå må utføres til fots, da det ikke er tilgang på kjøretøy.

Det foreligger ikke fullstendig oversikt over tilgjengelig kapasitet i strømnettet. Rådgiver skal avklare dette i den grad det er relevant for de alternative løsningene.

Befaring og referatskriving oppgjøres etter medgått tid. Det medtas 30 timer for møter, reise og befaring i tilbudsskjema.

- VEDLEGG/HENVISNINGER

- Kartutsnitt over Storå

- TILBUDSSKJEMA

| Aktivitet del 1 | Timepris | Sum |
| --- | --- | --- |
| Notat pkt. 8.1 |  |  |
| Møter pkt. 8.2 x 20 t* |  |  |
| Befaring/kartlegging av eksisterende anlegg pkt. 8.3 x 30 t* |  |  |
| SUM ekskl. MVA |  |  |
| MVA |  |  |
| TILBUDSSUM inkl. MVA |  |  |

* kontraheres ikke

TIMEPRISER

For eventuelle bestilte tilleggsarbeider:

|  | Personell | Timesats ekskl. mva. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

EKSTRA MØTER/REISETID/REFERATSKRIVING

Oppgjøres etter medgått tid.

Følgende dokumenter skal nummereres og legges ved vedlegges tilbudet (skal kvitteres med avkrysning)

Tabell 1. Vedlegg til tilbud: 															(kryss av)

| Vedlegg |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Firmaattest |  |
| 2. | Forsikringsattest |  |
| 3. | Tilbudsbrev med ev. forbehold |  |
| 4. | Tilbudsskjema fullstendig utfylt |  |
| 5. | KTR-ark for aktivitetene i henhold til pkt. 3.8 |  |
| 6. | Dokumentasjon og redegjørelser i henhold til pkt. 4.3. |  |
| 7. | Utskrift av regnskap/omsetning for siste år i henhold til pkt. 4.2. |  |
| 8. | Kvalitetssystem i henhold til pkt. 4.5. |  |

UNDERSKRIFT

______________	__________	       ________________________              ____________

Sted			Dato		       Underskrift			        Stempel

Besøksadresse: Teknologiveien 2A, 8517 Narvik

Postadresse: Narvik Vann KF, Postboks 64, 8501 Narvik

Telefonnummer: 76 91 37 00

Organisasjonsnummer: 986 377 395

Mail: postmottak@narvikvann.no

Vakt-telefon: 901 16 300

narvikvann.no

Hver dag

Narvik Vann er et KF i Narvik Kommune