KONKURRANSEREGLAR

Open tilbodskonkurranse etter lov om offentlege anskaffingar og forskrift om offentlege anskaffingar del I og II

Arkitekt- og rådgjevartenester

Forprosjekt, funksjons- og ytingsbeskriving, rammesøknad og teknisk konkurransegrunnlag for totalentreprise

Svelgen Oppvekst

Kontrakt etter NS 8401

for levering til

Bremanger Kommune

Innhald

1	Orientering om anbodskonkurransen	4

1.1	Oppdragsgivar	4

1.2	Formål og omfang ved anskaffinga	4

1.3	Tal leverandørar	4

1.4	Prosjektperiode	4

1.5	Opsjonar	5

1.6	Konkurransedokument – konkurransgrunnlag	5

1.7	Synfaring	6

1.8	Viktige datoar - framdriftsplan	7

1.9	Kontraktsvilkår	7

2	Reglar for gjennomføring av konkurransen	8

2.1	Anskaffelsesprosedyre	8

2.2	Vedståingsfrist	8

2.3	Tilbod på delar av leveransen	8

2.4	Alternative tilbod	8

2.5	Kommunikasjon	8

2.6	Tilleggsopplysningar og endring av konkurransedokumenta	9

2.7	Offentlegheit og teieplikt	9

2.8	Avlysing av konkurranse	9

2.9	Oppdragsgivar sine atterhald	9

2.10	Tilbyder sine atterhald og avvik	9

2.11	Tilbydar si plikt ved feil og manglar i konkurransegrunnlaget	10

3	Krav til tilbodet	10

3.1	Innlevering av tilbod	10

3.2	Generelle krav til tilbodet	10

3.3	Språk	10

3.4	Krav til tilbodsstruktur	10

3.5	Skatteattest	10

3.6	Tilbodsopning	11

4	Kvalifikasjonskrav	11

4.1	Leverandøren si organisatoriske og juridiske stilling	11

4.2	Tilbydars økonomisk og finansiell kapasitet	12

4.3	Leverandøren sine tekniske og faglege kvalifikasjonar	12

5	Tildelingskriterium	13

5.1	Pris – 40 %	13

5.2	Kvalitet – 60 %	14

5.3	Klima og miljø	16

Orientering om anbodskonkurransen

Oppdragsgivar

Oppdragsgjevar for denne anskaffinga er Bremanger kommune. Bremanger kommune er ein kystkommune, sentralt plassert mellom Bergen og Ålesund, og har ca 3 400 innbyggjarar.

Formål og omfang ved anskaffinga

Bremanger kommune skal inngå kontrakt med éin leverandør om eit samla, tverrfagleg arkitekt- og rådgivaroppdrag for Svelgen Oppvekst.

Oppdraget omfattar vidareutvikling og kvalitetssikring av eksisterande skisser og grunnlagsmateriale, oppdatering av rom- og funksjonsprogram, utarbeiding av forprosjekt, funksjons- og ytingsbeskrivingar, konkurranseteikningar og digitale modellar, teknisk konkurransegrunnlag og prisskjema for totalentreprise etter NS 8407, samt ansvarleg søkjar og utarbeiding og innsending av søknad om rammeløyve.

Prosjektet omfattar riving av eksisterande ungdomsskule, oppføring av ny ungdomsskule med integrert kulturskule, redusert rehabilitering av barneskulen som basisomfang, utarbeiding av komplett rehabilitering som ein eige prisberande opsjon i den framtidige totalentreprisen, og nødvendige tiltak på uteområde, trafikk, teknisk infrastruktur og grensesnitt mot eksisterande bygg og anlegg.

Geotekniske og ingeniørgeologiske undersøkingar og fagrapportar blir handterte gjennom separate oppdrag. Rådgivaren skal samordne og innarbeide premissane frå desse leveransane i det samla konkurransegrunnlaget.

Det nærare omfanget går fram av kravspesifikasjonen. Kontrakten blir inngått etter NS 8401.

Tal leverandørar

Oppdragsgjevar vil inngå avtale med 1 leverandør

Prosjektperiode

Oppdraget skal starte snarast mogleg etter kontraktsinngåing.

Forstudien og det tilhøyrande skisse- og modellgrunnlaget utgjer det overordna konseptgrunnlaget for prosjektet. Oppdraget omfattar ikkje utarbeiding av eit heilt nytt hovudkonsept, men kvalitetssikring, nødvendige avklaringar og vidareutvikling av planløysingar, funksjonar og tekniske løysingar i samarbeid med oppdragsgivar.

Følgjande overordna fristar skal leggjast til grunn:

- samordna faggrunnlag og kontrollutkast: 20. november 2026

- komplett søknad om rammeløyve sendt: 27. november 2026

- ferdig kvalitetssikra teknisk konkurransegrunnlag for totalentreprise: 18. desember 2026

Tilbydar skal levere ein detaljert framdriftsplan innanfor desse fristane. Framdriftsplanen skal vise aktivitetar, møtepunkt, kontroll- og rettingsrundar, leveransar og nødvendige avklaringar med oppdragsgivar.

Framdriftsplanen skal også vise avhengigheiter mot geoteknisk og ingeniørgeologisk faggrunnlag og andre leveransar frå oppdragsgivar. Rådgivar skal utan ugrunna opphald varsle dersom slike avhengigheiter kan påverke kontraktsfristane.

Opsjonar

Følgjande opsjonar skal prisast eller regulerast særskilt i prisskjemaet:

Opsjon 1 – tilpassing av barnehageareal

Vurdering og skissering av mogleg tilpassing av barnehageareal som beskrive i Vedlegg 4 – Kravspesifikasjonen, kapittel 3.1.1. Opsjonen skal prisast som fastpris.

Opsjon 2 – teknisk bistand i konkurransen for totalentreprisen

Bistand med svar på spørsmål, rettingar og presiseringar av tekniske dokument, deltaking i nødvendige møte og teknisk bistand ved evaluering og avklaringar. Arbeidet skal berre utførast etter skriftleg bestilling og blir gjort opp etter avtalte timeprisar.

Opsjon 3 – miljøteknisk grunnundersøking

Utarbeiding eller kvalitetssikring av undersøkingsprogram, feltarbeid, prøvetaking, laboratorieanalysar, rapportering og eventuell tiltaksplan for ureina grunn. Arbeidet skal berre utførast etter skriftleg bestilling og godkjent kostnadsoverslag. Rådgivararbeid blir gjort opp etter avtalte timeprisar. Laboratorieanalysar og andre eksterne kostnader blir godtgjorde etter dokumenterte kostnader, innanfor ei på førehand godkjend kostnadsramme.

Oppdragsgivar kan utløyse opsjonane heilt eller delvis og har ingen plikt til å utløyse dei.

Konkurransedokument – konkurransgrunnlag

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet og følgjande vedlegg:

| Dokument | Navn | Beskrivelse / instruks |
| --- | --- | --- |
|  | Konkurransereglar | Dette dokumentet. Reglar knytt til gjennomføring av konkurransen. |
| Vedlegg 1 | Tilbodsbrev | Skal fyllast ut og leggjast ved tilbodet. |
| Vedlegg 2 | Forpliktingserklæring | Skal fyllast ut og leggjast ved tilbodet viss aktuelt. |
| Vedlegg 3 | Prisskjema | Skal fyllast ut og leverast i Excel-format |
| Vedlegg 4 | Kravspesifikasjon | Beskriver minimumskrava og omfanget av oppdraget. Dokumentet inngår i kontrakten. |
| Vedlegg 5 | Skisseprosjekt Svelgen Oppvekst | Norconsult si formelle leveranse og prosjektet sitt overordna konseptgrunnlag. |
|  | Prosjekt- og teikningsgrunnlag | Grunnlagsdokument for oppdraget |

Tilgang til store prosjektfiler

Enkelte prosjektfiler, mellom anna punktsky og digitalt modellgrunnlag, har ein storleik som gjer at dei ikkje kan lastast opp direkte i konkurransegjennomføringsverktøyet. Desse filene blir gjorde tilgjengelege gjennom oppdragsgivar si eksterne fildelingsløysing.

Lenkje til fildelingsløysinga går fram av konkurransen. Mappa er passordverna. Tilbydar kan be om passord gjennom kommunikasjonsmodulen i EU-Supply.

Tilbydar er ansvarleg for å kontrollere tilgangen til filene i god tid før tilbodsfristen og skal melde eventuelle problem gjennom EU-Supply.

Filene inngår som prosjekt- og teikningsgrunnlag for oppdraget på same måte som dokumenta som er lasta opp direkte i konkurransen.

Prosjekt- og teikningsgrunnlag for oppdraget

I tillegg til dei nummererte vedlegga blir følgjande prosjekt- og teikningsgrunnlag gjort tilgjengeleg for tilbydarane:

- Revit-modell

- DWG-teikningar

- referat og samanstilling frå brukarmedverknad

- punktsky frå eksisterande bygg

- eventuelle andre teikningar, rapportar og registreringar som er opplista i Vedlegg 4 – Kravspesifikasjon kapittel 5.

Prosjekt- og teikningsgrunnlaget inngår som grunnlag for oppdraget. Rådgivar skal kontrollere materialet, vurdere om det er tilstrekkeleg og varsle om manglar, motstridar eller behov for supplerande grunnlag.

Synfaring

Det blir lagt opp til felles synfaring, sjå tidspunkt i eu-supply.

Viktige datoar - framdriftsplan

Oppdragsgivar har lagt opp til følgjande tidsrammer for anbodsprosessen:

| Aktivitet: | Tidspunkt |
| --- | --- |
| Dato sendt til kunngjering | 16.07.2026 |
| Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget | Sjå tidsfrister i eu-supply |
| Frist for å levere tilbod | Sjå tidsfrister i eu-supply |
| Val av leverandør og melding til tilbydarane | Sjå tidsfrister i eu-supply |
| Karensperiode | 10 dager frå tildeling |
| Signering av kontrakt | Etter utløpet av karensperioden |

Kontraktsvilkår

Som alminnelege kontraktsføresegner for oppdraget gjeld NS 8401:2010.

NS 8401 og Byggblankett 8401 blir ikkje lagde ved konkurransegrunnlaget. Tilbydar er sjølv ansvarleg for å ha tilgang til og gjere seg kjend med standarden.

Etter tildeling skal Byggblankett 8401 fyllast ut med opplysningar om partane, kontraktssum, fristar og kontraktsdokument. Utfyllinga skal byggje på konkurransegrunnlaget og valt tilbod og skal ikkje innehalde nye materielle kontraktsvilkår.

Ved eventuell motstrid gjeld kontraktsdokumenta i følgjande rekkjefølgje:

- signert Byggblankett 8401

- skriftlege rettingar og presiseringar publiserte før tilbodsfristen

- konkurransereglane

- Vedlegg 4 – Kravspesifikasjon

- Vedlegg 5 – Svelgen Oppvekst – Skisseprosjekt J01

- Vedlegg 3 – Prisskjema

- prosjekt- og teikningsgrunnlaget som er gjort tilgjengeleg i konkurransen

- valt tilbod

- NS 8401:2010.

Tilbodne nøkkelpersonar skal nyttast ved gjennomføringa av oppdraget. Utskifting kan berre skje etter skriftleg godkjenning frå oppdragsgivar. Erstatningspersonell skal ha minst tilsvarande dokumentert kompetanse og erfaring.

Opsjonar, tilleggsarbeid og arbeid utover det avtalte basisomfanget skal ikkje setjast i gang utan skriftleg bestilling frå oppdragsgivar. Før arbeidet startar, skal rådgivar leggje fram estimert timeforbruk, kostnad og eventuell konsekvens for framdrifta.

Tilleggsarbeid som blir gjort opp etter medgått tid, blir avrekna etter timeprisane i prisskjemaet.

Reglar for gjennomføring av konkurransen

Anskaffelsesprosedyre

Anskaffinga blir gjennomført i samsvar med lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlege anskaffingar og forskrift 12. august 2016 nr. 974 om offentlege anskaffingar, del I og II.

Anskaffinga er vurdert å ha ein samla estimert verdi på 1.800.000 kroner ekskl. meirverdiavgift, inkludert opsjonar.

Konkurransen blir gjennomført som open tilbodskonkurranse, jf. anskaffingsforskrifta § 8-3, og blir kunngjord i Doffin. Alle interesserte leverandørar kan levere tilbod.

Oppdragsgivar planlegg å gjennomføre dialog med inntil tre leverandørar som etter ei førebels evaluering har reell moglegheit til å få kontrakten. Dialogen kan omfatte avklaringar og forbetringar av alle sider ved tilboda, inkludert pris, oppgåveforståing, organisering og framdrift.

Oppdragsgivar kan velje å tildele kontrakten utan dialog. Leverandørane kan derfor ikkje rekne med å få høve til å rette feil, manglar eller uklare forhold i tilbodet.

Ein eventuell dialog skal gjennomførast i samsvar med dei grunnleggjande prinsippa om konkurranse, likebehandling, føreseielegheit, etterprøvbarheit og forholdsmessigheit.

Vedståingsfrist

Leverandøren må vedstå seg tilbodet 90  dagar etter tilbodsfrist.

Tilbod på delar av leveransen

Det er ikkje mogleg å gi tilbod på delar av leveransen.

Alternative tilbod

Det er ikkje mogleg å gi alternative tilbod i tillegg til det som framgår av konkurransegrunnlaget.

Kommunikasjon

All kommunikasjon mellom oppdragsgjevar og Tilbydar skal skje gjennom bruk av EU Supply, www.eu.eu-supply.com. Dette for at all kommunikasjon skal loggførast. Ved spørsmål som angår alle tilbydarar, vil Oppdragsgivar svare anonymisert ved å gi svaret som tilleggsinformasjon i konkurransen. Denne aksepten medfører ingen forplikting til å levere tilbod.

Dersom de finn feil eller uklarheiter i konkurransegrunnlaget, så gjer vel å melde desse til kontaktperson i god tid før tilbodsfristen sitt utløp.

Tilleggsopplysningar og endring av konkurransedokumenta

Dersom Tilbydar finn at konkurransegrunnlaget ikkje gir tilstrekkelig veiledning eller at det føreligg antatte feil i konkurransedokumenta, skal Tilbydar be om tilleggsopplysningar via EU Supply.

Vi oppfordrar Tilbydarar som eventuelt opplev at Oppdragsgivar kan ha stilt urimelege minstekrav om å ta dette opp med Oppdragsgivar i tilbodsperioden, innan frist for å stille tilleggsspørsmål. Dette er ei betre løysning enn å risikere at Oppdragsgivar plikter å avvise tilbodet.

Svar på spørsmål, andre tilleggsopplysningar eller endringar av konkurransedokumenta vil bli kommunisert via EU Supply til samtlege tilbydarar som har meldt sin interesse. Det er Tilbydar sitt ansvar å halde seg oppdatert på eventuelle endringar.

Oppdragsgiver vil også kunne foreta endringer, suppleringar og rettelser av konkurransedokumentene underveis på eget initiativ i så lenge desse ikkje er vesentlege.

Offentlegheit og teieplikt

For ålmenta sitt innsyn i dokument knytte til ei offentleg anskaffing, gjeld offentleglova. Oppdragsgivar og tilsette der pliktar å hindre at andre får tilgang eller kjennskap til opplysningar om tekniske innretningar og framgangsmåtar eller drifts- og forretningsforhold det vil vere av konkurransemessig verdi å halde hemmeleg, jfr. FOA §7-3 og §7-4, og jfr. Forvaltningslova §13.

Avlysing av konkurranse

Oppdragsgivar kan avlyse konkurransen dersom det ligg føre sakleg grunn, jf. anskaffingsforskrifta § 10-4.

Oppdragsgivar sine atterhald

Gjennomføringa av oppdraget er avhengig av tilstrekkeleg finansiering og nødvendige politiske og administrative vedtak. Manglande finansiering eller godkjenning kan etter ei konkret vurdering gi sakleg grunn til å avlyse konkurransen.

Tilbyder sine atterhald og avvik

Dersom tilbydar tek atterhald eller har avvik frå konkurransegrunnlaget, skal dette gå klart og uttømmande fram av tilbodsbrevet. For kvart atterhald eller avvik skal tilbydar beskrive innhaldet, grunngjevinga og den økonomiske og framdriftsmessige konsekvensen.

Alle dokument i konkurransen og svar, rettingar og presiseringar som er gitt før tilbodsfristen, inngår i konkurransegrunnlaget. Avvik omfattar mellom anna atterhald mot kontraktsvilkår eller tilbod om ei anna yting enn den som er etterspurd.

Tilbod som inneheld vesentlege avvik frå anskaffingsdokumenta, skal avvisast. Andre avvik kan føre til avvising dersom dei medfører tvil om korleis tilbodet skal vurderast samanlikna med dei andre tilboda.

Oppdragsgivar vil berre korrigere eller prise konsekvensen av eit avvik dersom konsekvensen kan fastsetjast på ein objektiv, forsvarleg og etterprøvbar måte. Dersom dette ikkje er mogleg, kan tilbodet bli avvist.

Ved vurderinga av om eitt eller fleire avvik er vesentlege, vil oppdragsgivar mellom anna leggje vekt på omfanget og betydninga av avviket, og om avviket kan gi tilbydar ein konkurransefordel.

Tilbydar si plikt ved feil og manglar i konkurransegrunnlaget

Dersom Tilbydar oppdagar feil, manglar eller anna som er utelatt eller uklart i konkurransegrunnlaget, skal Tilbydar straks varsle Oppdragsgivar om dette.

Krav til tilbodet

Innlevering av tilbod

Alle tilbod skal leverast elektronisk via EU-supply, www.eu.eu-supply.com, innan tilbodsfristen.

Generelle krav til tilbodet

Tilbydar er ansvarleg for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkt i konkurransegrunnlaget vert svart ut.

Kostnader som Tilbyder pådrar seg i forbindelse med utarbeiding, levering, og oppfølgning av tilbodet vil ikkje bli refundert.

Språk

Tilbodet inkl. utfylte bilag skal være utforma på norsk.

Krav til tilbodsstruktur

Tilbodet skal leverast med følgjande struktur:

- Signert Vedlegg 1 – Tilbodsbrev.

- Utfylt Vedlegg 3 – Prisskjema.

- Oppgåveforståing, maksimalt fem sider.

- Dokumentasjon av nøkkelpersonell, inkludert rollematrise og CV-ar.

- Framdrifts- og gjennomføringsplan.

- Dokumentasjon knytt til kvalifikasjonskrava.

- Eventuell signert Vedlegg 2 – Forpliktingserklæring, dersom tilbydar støttar seg på ei anna verksemd.

- Eventuell sladda versjon av tilbodet med ei kort grunngjeving for kva opplysningar som er sladda.

Prisskjemaet skal leverast i Excel-format. Andre dokument skal leverast i PDF-format, med mindre anna er opplyst i konkurransegjennomføringsverktøyet.

Skatteattest

Vald norsk leverandør skal før kontraktsinngåing gjere tilgjengeleg attest for skatt og meirverdiavgift. Oppdragsgivar vil så langt det er mogleg hente opplysningane elektronisk gjennom eBevis.

Attesten eller opplysningane skal ikkje vere eldre enn seks månader rekna frå datoen oppdragsgivar sender melding om val av leverandør.

Kravet om attest for skatt og meirverdiavgift gjeld berre norske leverandørar.

Tilbodsopning

Tilbodsopninga vil ikkje være offentleg.

Kvalifikasjonskrav

Formålet med kvalifikasjonskrava er å sikre at leverandøren har dei organisatoriske, økonomiske, tekniske og faglege føresetnadene som er nødvendige for å gjennomføre kontrakten.

Kvalifikasjonskrava er minimumskrav. Krava skal vere oppfylte ved tilbodsfristen, med mindre anna uttrykkeleg går fram av konkurransegrunnlaget.

Dokumentasjonen som er kravd i kapittel 4.1–4.3, skal leggjast ved tilbodet.

Dersom dokumentasjonen er mangelfull eller uklar, kan oppdragsgivar be om ettersending, supplering eller avklaring dersom dette kan gjennomførast i samsvar med anskaffingsregelverket og prinsippa om likebehandling, føreseielegheit og etterprøvbarheit. Oppdragsgivar har ikkje plikt til å gi tilbydar høve til å ettersende eller avklare dokumentasjon.

Leverandøren skal avvisast dersom kvalifikasjonskrava ikkje er oppfylte, eller dersom leverandøren ikkje dokumenterer oppfylling av krava etter eventuell førespurnad om avklaring eller ettersending.

Dersom leverandøren støttar seg på kapasiteten eller kvalifikasjonane til ei anna verksemd for å oppfylle eitt eller fleire kvalifikasjonskrav, skal det leggjast ved ei signert forpliktingserklæring. Erklæringa skal dokumentere at leverandøren disponerer dei aktuelle ressursane gjennom heile kontraktsperioden.

Dersom leverandøren støttar seg på ei anna verksemd si faglege erfaring eller kompetanse, skal den støttande verksemda utføre den delen av oppdraget som krev den aktuelle erfaringa eller kompetansen.

Leverandøren si organisatoriske og juridiske stilling

| Krav | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- |
| Leverandøren skal vere registrert i eit føretaksregister, fagleg register eller eit handelsregister i den staten leverandøren er etablert. | Norsk tilbydar skal legge fram firmaattest utskipa frå Føretaksregisteret. Firmaattest skal ikkje vere eldre enn seks (6) månader. Utanlandsk tilbydar skal legge fram attest(ar) for lovbestemt registrering i etableringslandet. Attesten skal ikkje vere eldre enn seks (6) månader. |

Tilbydars økonomisk og finansiell kapasitet

| Krav | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- |
| Leverandøren skal ha tilstrekkeleg økonomisk og finansiell kapasitet til å gjennomføre kontrakten. | Leverandøren skal leggje fram ei kredittvurdering som ikkje er eldre enn seks månader, utført av eit anerkjent kredittopplysningsføretak og basert på dei sist tilgjengelege rekneskapstala. Minimumskravet er kredittrating A, eller eit tilsvarande dokumentert kredittverdig nivå i eit anna anerkjent ratingsystem. Dersom leverandøren av sakleg grunn ikkje kan leggje fram slik kredittvurdering, kan kapasiteten dokumenterast på annan eigna måte, til dømes gjennom rekneskap, garanti eller morselskapsgaranti. |

Leverandøren sine tekniske og faglege kvalifikasjonar

| Krav | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- |
| Relevant erfaring Leverandøren skal ha dokumentert erfaring frå minst tre relevante og samanliknbare tverrfaglege rådgivaroppdrag gjennomførte i løpet av dei siste ti åra. Minst eitt oppdrag skal omfatte skule-, oppvekst- eller undervisningsbygg. Minst eitt oppdrag skal omfatte kombinasjon av nybygg og rehabilitering eller utarbeiding av funksjons- og ytingsbeskriving eller konkurransegrunnlag for totalentreprise. | Referanseliste som opplyser om oppdragsgivar, prosjekt, tidsperiode, omfang, leverte fag og ytingar, leverandøren si rolle og namn og kontaktinformasjon til referanseperson. For kvart oppdrag skal det kort gå fram kva delar av kvalifikasjonskravet oppdraget dokumenterer. |
| Ansvarleg søkjar og arkitektur Leverandøren skal disponere føretak med kvalifikasjonar til å kunne erklære ansvarsrett som ansvarleg søkjar i minimum tiltaksklasse 2 og som ansvarleg prosjekterande for arkitektur i minimum tiltaksklasse 2. | Sentral godkjenning for dei aktuelle funksjonane, fagområda og tiltaksklassane, eller annan dokumentasjon som viser at krava til kvalitetssikring, utdanning og relevant praksis etter SAK10 er oppfylte. Ved bruk av annan dokumentasjon skal aktuelt føretak og fagleg leiing identifiserast. |
| Brannkonsept Leverandøren skal disponere føretak med kvalifikasjonar til å kunne erklære ansvarsrett for prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 2. | Sentral godkjenning for brannkonsept i tiltaksklasse 2, eller annan dokumentasjon som viser at føretaket oppfyller relevante krav til kvalitetssikring, utdanning og praksis etter SAK10. Ved bruk av annan dokumentasjon skal fagansvarleg person namngivast, og relevant utdanning og praksis dokumenterast. |

Tildelingskriterium

Tildelinga skjer utelukkande på basis av kva for eit tilbod som har det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet, basert på følgjande kriterium:

| Tildelingskriterium | Vekt |
| --- | --- |
| Pris | 40 % |
| Kvalitet | 60 % |

Samla poengsum blir rekna ut slik:

- prispoeng × 0,40

- kvalitetspoeng × 0,60

Tilbodet med høgast samla poengsum blir vurdert som det beste tilbodet.

Pris – 40 %

Pris vert evaluert på grunnlag av utfylt prisskjema, jf. vedlegg 3.

Ved evaluering av pris vil oppdragsgivar leggje til grunn:

- samla tilbodssum for basisoppdraget

- pris på opsjonar der dette er oppgitt som del av evalueringsgrunnlaget i prisskjemaet

- eventuelle reknefeil som vert korrigerte av oppdragsgivar

- priskonsekvens av eventuelle avvik og atterhald som ikkje fører til avvising

Alle prisar skal vere ekskl. meirverdiavgift, men inkludere alle kostnader som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget slik det er beskrive i konkurransegrunnlaget med vedlegg.

Lågaste evaluerte pris får 10 poeng. Tilbod med evaluert pris lik eller høgare enn to gongar lågaste evaluerte pris får 0 poeng. Tilbod mellom desse vert poengsett lineært.

Poeng for pris vert vekta med 40 % i samla evaluering.

Kvalitet – 60 %

Kvalitet vert evaluert på grunnlag av tilbydar si skriftlege beskriving, dokumentasjon av nøkkelpersonar og framdriftsplan.

Kvalitetskriteriet er delt inn slik:

- Oppgåveforståing – 40 %

- Nøkkelpersonell – 40 %

- Framdrift og gjennomføringsplan – 20 %

Kvar del vert gitt poeng frå 0 til 10, der 10 er best. Poeng for kvalitet vert rekna ut slik:

Kvalitetspoeng =

- poeng for oppgåveforståing × 0,40

- poeng for kompetanse nøkkelpersonar × 0,40

- poeng for framdrift og gjennomføringsplan × 0,20

Kvalitetspoenga vert deretter vekta med 60 % i samla evaluering.

1. Oppgåveforståing (40 %)

Tilbydar skal levere ei kortfatta beskriving av oppgåveforståing. Beskrivinga skal vise korleis tilbydar forstår oppdraget, prosjektet sine viktigaste utfordringar og korleis leveransen skal gjennomførast. Beskrivinga bør vere konkret og tilpassa Svelgen Oppvekst, ikkje ei generell beskriving av rådgivar sine arbeidsmetodar.

Beskrivinga skal ikkje overstige fem sider, eksklusive CV-ar, referansar og framdriftsplan.

Ved evalueringa vil oppdragsgivar leggje vekt på i kva grad tilbydar viser:

- forståing av prosjektet sitt basisomfang, opsjonar og grensesnitt

- forståing av skiljet mellom redusert rehabilitering av barneskulen som basis og komplett rehabilitering som opsjon

- forståing av krav til rammesøknad, teikningsgrunnlag og funksjons-/ytingsbeskriving for totalentreprise etter NS 8407

- forståing av at skisseprosjektet og det tilhøyrande modell- og teikningsgrunnlaget utgjer prosjektet sitt overordna konseptgrunnlag, samstundes som planløysingar, funksjonar og tekniske løysingar skal kvalitetssikrast og vidareutviklast

- plan for å handtere innspel frå prosjektgruppe, interessegruppe/referansegruppe, brukarar, lærarar, verneombod og tillitsvalde

- forståing av samankopling mellom nytt bygg, rehabiliterte areal og eksisterande bygg/anlegg

- forståing av tekniske hovudutfordringar, inkludert VVS, fjernvarme/spillvarme, ventilasjon, bygningsfysikk, brann, elektro/ITB, VA/overvatn, landskap, uteområde, trafikk, akustikk og miljøkartlegging

- forståing av behovet for eit prissettbart og etterprøvbart grunnlag for totalentreprise

- forslag til arbeidsprosess, samhandling, avklaringar og kvalitetssikring fram mot ferdig konkurransegrunnlag

Høg utteljing føreset at tilbydar gir ei konkret, realistisk og prosjekttilpassa beskriving som viser god forståing av kompleksiteten i oppdraget, og som gir oppdragsgivar tryggleik for at leveransen kan nyttast som grunnlag for vidare totalentreprise.

Låg utteljing kan bli gitt dersom beskrivinga er generell, lite tilpassa prosjektet, manglar forståing for sentrale grensesnitt, eller ikkje viser korleis rådgivar skal sikre eit prissettbart og gjennomførbart konkurransegrunnlag.

2. Nøkkelpersonell (40 %)

Tilbydar skal oppgi nøkkelpersonar som skal ha sentrale roller i gjennomføringa av oppdraget. Det skal leggjast ved CV og oversikt over relevant erfaring for nøkkelpersonane.

Som minimum skal følgjande roller oppgivast:

- oppdragsleiar/prosjekteringsleiar

- ansvarleg arkitekt

- ansvarleg for VVS/energi

- ansvarleg for elektro/ekom/automasjon/ITB

- ansvarleg for konstruksjon/bygningsfysikk/rehabilitering

- ansvarleg for brann

- ansvarleg for VA/overvatn

- ansvarleg for landskap, trafikk og uteområde

- ansvarleg for akustikk

- ansvarleg søkjar

Tilbydar skal i rollematrisa vise korleis alle fagområda i kravspesifikasjonen er dekte. Det er berre krav om CV og særskild evaluering for nøkkelpersonane som er oppførte ovanfor. Andre personellkategoriar som går fram av prisskjemaet, er priskategoriar for opsjonar og eventuelt tilleggsarbeid og blir ikkje evaluerte som nøkkelpersonell.

Same person kan dekke fleire roller dersom dette er fagleg forsvarleg og kjem tydeleg fram av tilbodet.

Ved evalueringa vil oppdragsgivar leggje vekt på:

- relevant erfaring frå skulebygg, oppvekstbygg eller tilsvarande offentlege bygg

- erfaring med rehabilitering kombinert med nybygg

- erfaring med utarbeiding av konkurransegrunnlag for totalentreprise etter NS 8407

- erfaring med rammesøknad og ansvarleg søkjar-funksjon

- erfaring med tverrfagleg prosjektering og grensesnitt mellom nytt og eksisterande bygg

- formell og relevant utdanning

- rolleforståing og kapasitet til å gjennomføre oppdraget

Det vert lagt størst vekt på dokumentert relevant erfaring hos dei personane som faktisk skal utføre og leie arbeidet. Generelle firmareferansar vil ha mindre vekt enn nøkkelpersonane si konkrete erfaring og rolle i tilsvarande prosjekt.

Tilbodne nøkkelpersonar vert lagde til grunn for evalueringa og skal som hovudregel nyttast i gjennomføringa av oppdraget. Utskifting av nøkkelpersonar etter kontraktsinngåing kan berre skje etter godkjenning frå oppdragsgivar, og erstatningspersonell skal ha minst tilsvarande kompetanse og erfaring.

3. Framdrift og gjennomføringsplan (20 %)

Tilbydar skal levere ein realistisk framdriftsplan for oppdraget. Framdriftsplanen skal vise hovudaktivitetar, milepålar, møtepunkt, avklaringsbehov og leveransar fram til ferdig grunnlag for totalentreprise.

Ved evalueringa vil oppdragsgivar leggje vekt på:

- om framdriftsplanen er realistisk og gjennomførbar

- om planen viser logisk rekkefølgje mellom grunnlagskontroll og vidareutvikling av skissegrunnlaget, samordna faggrunnlag, rammesøknad og ferdig totalentreprisegrunnlag

- om planen tek omsyn til nødvendige avklaringar med oppdragsgivar, prosjektgruppe og relevante brukarar/interessentar

- om planen viser korleis rådgivar vil handtere kvalitetssikring, tverrfagleg kontroll og revisjonar

- om planen synleggjer kritiske aktivitetar, avhengigheiter og risiko for forseinkingar

- om planen er samordna med ressursane og nøkkelpersonane som er tilbydde

Høg utteljing føreset ein gjennomarbeidd og realistisk plan som viser god forståing av prosessen og sentrale avhengigheiter. Låg utteljing kan bli gitt dersom planen er overordna, lite realistisk, manglar kritiske aktivitetar eller ikkje heng saman med oppgåveforståinga.

Poengsetting kvalitet

Samla poengsum vert rekna ut slik:

Samla poengsum =

- prispoeng × 0,40

- kvalitetspoeng × 0,60

Tilbodet med høgast samla poengsum vert vurdert som det beste tilbodet.

Det er opp til leverandøren å dokumentere kvalitetar ut over minimumskrava i konkurransegrunnlaget. Manglande eller uklar dokumentasjon kan føre til lågare utteljing ved evalueringa.

Klima og miljø

Oppdragsgivar har vurdert klima- og miljøomsyn i samsvar med anskaffingslova § 5 b.

Oppdraget gjeld rådgiving og prosjektering for eit byggjeprosjekt der rådgivaren sine vurderingar og krav vil ha direkte innverknad på mellom anna rehabiliteringsomfang, ombruk, energibruk, materialval, riving, avfall, massehandtering og klima- og miljøkrav i den framtidige totalentreprisen.

Oppdragsgivar har valt å stille bindande klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen i staden for å nytte klima og miljø som eige tildelingskriterium.

Krava inneber at alle tilbydarar må levere det same minimumsnivået, og at valt rådgivar skal gjennomføre konkrete vurderingar og utarbeide målbare og etterprøvbare krav for den framtidige totalentreprisen. Oppdragsgivar vurderer at dette gir betre klima- og miljøeffekt enn ei relativ evaluering av generelle klima- og miljøbeskrivingar i tilboda.

Klima og miljø inngår derfor ikkje som eige tildelingskriterium.