WebSak Fokus nr:

SHA-Plan for

Rivning bygg B, «rødbygget»

| Rev. nr. | Endring | Ansvarlig SHA | Godkjent | Dato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | TL | 10.07.26 |

Innhold

Distribusjon og lagring av SHA-plan	3

1.	Innledning	4

Mål	4

2.	Organisasjon	5

Styring av prosjekter opp mot byggherreforskriften	5

Byggherre og byggherrens representant	5

Byggherre for fylkesveg i kontrakten/prosjektet	5

Hovedbedrift med samordningsansvar <navn>	5

Sideentreprenør <navn>	6

3.	Organisasjonskart	7

4.	Fremdriftsplan	10

Byggherrens fremdriftsplan	10

Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid/arbeid på kontrakten	10

Entreprenørens fremdriftsplan	10

5.	Spesifikke tiltak i denne kontrakten	11

6.	Endring og oppdatering av SHA-plan (rutiner for avviksbehandling)	13

Entreprenørens plikter	13

Byggherres plikter	13

- Distribusjon og lagring av SHA-plan

SHA-plan skal lagres elektronisk i prosjektets dokumenthåndteringssystem WebSak Fokus.

Byggherren har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av SHA-plan.

Byggherren pålegger sine kontraktsparter og distribuere videre til sine ansatte/underentreprenører/underleverandører, inklusive enkeltpersonforetak. Alle involverte parter har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i overensstemmelse med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen.

| Distribusjonsliste |  |
| --- | --- |
| Navn | Firma/kontor/seksjon mv |
| Magnar Steffensen | Prosjekteier/Nordland fylkeskommune/ |
| Trine Lundgren | Prosjektleder/Nordland fylkeskommune/ |

- Innledning

Nordland fylkeskommune v/eiendomsseksjonen som byggherre skal rive bygg B, kjent som «rødbygget», på Andøy videregående skole.

- Mål

Krav til kvalitet, framdrift og økonomi skal aldri gå på bekostning for HMS.

Nordland fylkeskommune har som arbeidsgiver og byggherre det mål at all virksomhet i etaten skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade. For denne kontrakten er det satt følgende mål:

- H1-verdi (Fraværsskadefrekvens): 0

- H2-verdi (Personskadefrekvens): 0

- F-verdi (Fraværsfrekvens): 0

- N-verdi (Nestenulykkefrekvens): 0

- Alle plikter å etablere god rapportering- og behandlings kultur av uønskede hendelser (RUH)

- Alle parter skal medvirke i felles vernerunder som er tilpasset aktiviteter og påfølgende risikobilde i kontraktsarbeidet.

- Bruk av vernebekledning Jf. krav i kontrakt.

- I samordningsfasen bør omfanget og tilstedeværelse for verneombud avklares og bekjentgjøres.

- Begge parter skal medvirke til at kontraktens krav til HMS følges.

- Organisasjon

- Styring av prosjekter opp mot byggherreforskriften

Koordinator i byggherreforskriften har følgende definisjon: Enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

Styring av prosjekter har følgende funksjoner for å ivareta koordinatorrollen i byggherreforskriften:

| Byggherreforskriften | Byggherreforskriften |
| --- | --- |
| SHA-Koordinator planlegging |  |
| SHA-Koordinator prosjektering | Koordinering av prosjektering |
| SHA-koordinator bygging/drift | Koordinering av utførelse |

- Byggherre og byggherrens representant

Byggherre i kontrakten/prosjektet

| Prosjekteier | Magnar Steffensen |
| --- | --- |
| Prosjektleder | Trine Lundgren |
| SHA-koordinator bygging/drift | Byggeleder |
| Byggeleder | Ikke kontrahert |

  - Hovedbedrift med samordningsansvar <navn>

| Prosjektleder |  |
| --- | --- |
| Leder (navn) for samordningsansvar |  |
| Anleggsleder(e) |  |
| Verneombud |  |
| Andre entreprenører/virksomheter tilknyttet kontrakten (underentreprenører): Se <kontrakten> /Oversiktslister/RF 504-skjema |  |

- Organisasjonskart

Rød tekst: Rolle iht byggherreforskriften/arbeidsmiljøloven. NB: Rollen som koordinator er å anse som kontaktpersoner hos byggherre. Juridisk person er Nordland fylkeskommune som byggherre (rettssubjekt)

Blå tekst: Entrepriseforhold

Sort tekst: Navn på firma eller person

- Fremdriftsplan

Det er krav i byggherreforskriftens § 8 bokstav b at det foreligger en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, jf. § 5 andre ledd bokstav c, hvor det tas hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene

- Byggherrens fremdriftsplan

| Aktivitet | Tidspunkt |
| --- | --- |
| Tilbudsbefaring | 26.08.2026 kl. 11:00 |
| Frist for å stille spørsmål til tilbudsgrunnlaget | 07.09.2026 kl. 12:00 |
| Frist for å levere tilbud | 14.09.2026 kl. 12:00 |
| Kontraktinngåelse | Uke 41 |
| Ferdigbefaring | 1 uker før overlevering |
| Overlevering | Avtales ved kontraktsinngåelse, arbeidene skal utføres i 2026 |

- Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid/arbeid på kontrakten

Avtales i samråd med entreprenør for å sikre forsvarlig byggetid.

- Entreprenørens fremdriftsplan

| Nr. | Beskrivelse | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Byggestart |  |
|  | (Delmål, viktige milepæler osv.) |  |
|  | Ferdigstillelse |  |
|  | Overtakelse fra ENT |  |

Detaljerte fremdriftsplaner

Fremdriftsplanen skal beskrive når og hvor de forskjellige arbeidsoperasjoner skal utføres, og må ta hensyn til samordning/koordineringen av de ulike arbeidsoperasjonene. Det skal også fremgå i hvilket tidsrom de spesifikke tiltakene må iverksettes, og eventuelle krav til rekkefølge der dette er relevant. Framdriftsplanen skal være et verktøy for koordinering, og som nyttes ved for eksempel forsinkelser eller andre endringer i tid eller sted (samtidighet), og som kan bidra til å gi en oversikt over eventuelt endring i risikobildet som følge av dette.

- Spesifikke tiltak i denne kontrakten

Det er identifisert, gjennomført og planlagt flere risikoreduserende tiltak i tillegg til lovpålagte og forskriftsmessige krav. Basert på risikovurderingen skal tiltakene fremkomme i oppsettet nedenfor.

Spesifikke tiltak

| Aktivitet/farekilde | Fare/uønsket hendelse | Spesifikke tiltak | Referansedokument | Ansvarlig for tiltaket |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Handling eller forhold som kan medføre en uønsket hendelse. Husk at en aktivitet/farekilde kan ha flere uønskede hendelser. | Hendelse eller tilstand som kan medføre personskade, helseskade eller dødsfall | Det må beskrives spesifikke tiltak for arbeidsoperasjoner som ut ifra stedlige forhold, arkitektoniske eller tekniske løsninger er vurdert å medføre uakseptabel risiko og som ikke ivaretas av forskriftskrav og normal arbeidsinstruks. | Eksempler: • Beskrivelse • Tegninger • Riveplaner • Geotekniske rapporter • Risikovurdering | Eksempler: • Entreprenør |
| Rivning av større bygningselementer | Fare for velting av maskiner/utstyr, fare for fall av riveavfall | Planlegging av arbeidene, dele opp større elementer i mindre deler | Riveplan | TE |
| Rivning i nærheten av tilbygg / nabobygg | Skade på tilbygg / nabobygg | Planlegging av arbeidene, SJA | Riveplan SJA | TE |
| Arbeid inne på skoleområde Anleggstrafikk | Uvedkommende tar seg inn på byggeplass Påkjørsel Støyende og støvende arbeider | Byggeplass sikres med byggeplassgjerde Sakte kjøring Koordinering av særlig støyende arbeider med BH | Riggplan SJA | TE |
| Rivning av bærende konstruksjon | Fare for kollaps eller ukontrollert rivning | Planlegging av arbeidene | Riveplan | TE |
| Miljøfarlige stoffer brukt i bygg eller maskiner | Fare for forurensning | Kontrollert tømming og fylling, planlegge tiltak i tilfelle forurensning skjer, Tank-i-tank ved behov | Riggplan HMS-plan | TE |
| Varme arbeider | Varmeutvikling, branntilløp | Påbudt med sertifikat i varme arbeider for utførende, sjekkliste skal utfylles i samråd med byggherreombud | HMS-plan | TE |
| Arbeid i høyden | Fallskader, gjenstander og personer | Fallsikring, sertifisert fallsikring og opplæring av personell | HMS-plan | TE |
| Frakobling av elektrisk anlegg | Strømgjennomgang Brann | Sertifisert personell skal utføre arbeidene | HMS-plan | TE |

NB!

Byggherren skal sørge for å oppdatere SHA-planen fortløpende dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, samt at SHA-planen er kjent for den enkelte arbeidsgiver.

Entreprenør må varsle til byggherren hvis det er avvik i SHA-planen.

- Endring og oppdatering av SHA-plan (rutiner for avviksbehandling)

Følgende endringer medfører oppdatering i SHA-plan:

- Endringer i byggherres og entreprenørens organisasjon

- Endringer i fremdriftsplanen som har betydning for sikkerheten

- Nye forhold eller endringer som krever spesielle tiltak

- Entreprenørens plikter

Representant fra hovedentreprenør/underentreprenør skal straks melde til byggherren når det avdekkes eller oppstår endringer i forhold til organisasjon, fremdrift og når nye forhold som krever spesielle tiltak. I avviksmeldingen skal det fremlegges for byggherren forslag til løsninger som bidrar til å lukke avviket-/ene.

Entreprenøren skal umiddelbart orientere sine ansatte og underentreprenører om endringer

- Byggherres plikter

Byggherren skal vurdere endringsforslagene, eventuelle drøfte forslag til løsninger før beslutning om tiltak tas.

Byggherren skal fortløpende oppdatere SHA-planen når det oppstår endringer i planforutsetningene som har betydning for arbeidstakernes liv og helse.