| Lyngdal kommune |  |
| --- | --- |
| Utvidelse av lavtemperert varmeanlegg, Å barneskole. |
| SHA-plan iht til Byggherreforskriften |  |
| Dato: 28.07.2026 |  |

| DOKUMENTINFORMASJON |  |
| --- | --- |
| Oppdragsgiver: | Lyngdal kommune |
| Rapportnavn: | SHA-plan iht til Byggherreforskriften |
| Oppdrag: | Utvidelse av lavtemperert varmeanlegg, Å barneskole |
| Oppdragsbeskrivelse: | Utvide eksisterende varmeanlegg med vannbårent varme i radiatorer. |
| Oppdragsleder: | Kåre Edvardsen |
| Fag: | Bygg/ Anlegg |
| Skrevet av: | Kåre Edvardsen |

Innholdsfortegnelse

1	Innledning	3

1.1 Formålet med planen	3

1.2 Prosjektets omfang.	3

1.3 Målsetting	4

1.4	Sikkerhetsforhold på byggeplassen	4

1.5 Fordeling og oppdatering av SHA-planen	4

2	SHA-Organisering	5

3	Fremdriftsplan	6

4	Forhold på byggeplassen	6

5	KP, KU og Totalentreprenørens hovedansvar i forhold til SHA	7

6	Risikovurdering, risikoreduserende- og skadebegrensende tiltak	7

7	Handlingsplan ved ulykker	10

8	Krav til rapportering	11

9	Rutiner for avviksbehandling	11

Vedlegg 1	12

Vedlegg 2	13

- Innledning

| Prosjekt: | Utvidelse av lavtemperert varmeanlegg, Å barneskole |
| --- | --- |
| Adresse bygge-/anleggsplass: | Rinnanveien 6, 4580 LYNGDAL |
| Kommune: | Lyngdal |
| Entrepriseform: | Totalentreprise |

1.1 Formålet med planen

Formålet med SHA-planen er å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på byggeplassen gjennom bevisst planlegging, prosjektering, tilrettelegging og koordinering av de ulike arbeidsoperasjoner, slik at ulykker og helsemessige skader unngås. Planen skal fungere som et verktøy for systematisk oppfølging av at relevante lover, forskrifter og bestemmelser som omhandler SHA, blir gjort kjent for og etterleves av alle aktørene i prosjektet, samt at verne- og sikkerhetsarbeidet på anleggsplassen blir forsvarlig. Planen skal fungere som dokumentasjon overfor myndighetene av at det pålagte SHA-arbeidet gjennomføres.

Planen bygger på krav gitt i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) av 3. august 2009 nr. 1028, ikrafttredelsesdato 1. januar 2010. For fullstendig beskrivelse av krav, henvises det til forskriften. Nyeste versjon er gjeldende.

| Forkortelse | Definisjon |
| --- | --- |
| SHA | Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (betegnelsen benyttes spesifikt ifm. Byggherreforskriften) |
| HMS | Helse, miljø og sikkerhet (generell betegnelse) |
| KP | Koordinator, Prosjekterende |
| KU | Koordinator, Utførende |

1.2 Prosjektets omfang.

Lyngdal kommune er byggherre for prosjektet og er grunneier ved 4225-162/7/2

Og 4225-162/46.

Arbeidet som skal utføres er fjerning av noe mindre rørnett og radiatorer i tillegg til å utvoide eksisterende varmeanlegg på ca. 1/3 av skolen. Dette tilsvarer ca. 50 nye radiatorer og 720 meter med rørstrekk på skolen. Selve arbeidet er tiltenkt når skolen er stengt da det skal utføres arbeid i klasserom og undervisningsrom. Skolen blir av den grunn lite påvirket ettersom skolen er stengt i de største arbeidsperioder. Arbeid i skoletiden vil bli godt planlagt før igangsettelse.

Tiltaket skal prosjekteres og utføres av totalentreprenøren.

1.3 Målsetting

Byggherre har som mål at all virksomhet skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade. For dette prosjektet er det satt følgende mål:

- Ingen uønskede hendelser som fører til alvorlig personskade eller død.

- Ingen skader som medfører fravær.

- Ingen påvirkning på personer som medfører til svekket helsetilstand.

  - Sikkerhetsforhold på byggeplassen

Av momenter som har betydning ved utarbeidelse av SHA-planen med hensyn til sikkerhetsforhold på byggeplassen, nevnes spesielt:

- Løfting av utstyr med kran.

- Arbeids området må sikres slik at uvedkomne ikke får tilkomst til farlige soner.

- Informasjonsrutiner, personlig sikkerhetsinformasjon

- Rutiner for sortering, registrering og transport av ulike avfallsfraksjoner

- Utarbeidelse av beredskapsplan

- Plassering av førstehjelps- og brannvernutstyr, skilting

- Sikkerhetsrutiner for bruk av verneutstyr

- Samling av produktdatablad for kjemiske stoffer

- Lagrings- og behandlingsrutiner for spesialavfall

- Oversikt over maskiner og utstyr som er sertifiseringspliktige

- Oversikt over hvilke arbeider som krever sertifikat/dokumentert opplæring

- Etablering av arkiv over sertifikater

- Oversikt over spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner med tiltaksplaner

- Rutiner og SHA-møter, vernemøter og vernerunder

- Kontrollrutiner

- Rutiner for avviksbehandling, rapportering

1.5 Fordeling og oppdatering av SHA-planen

Koordinator for SHA i prosjekteringsfasen (KP) er dokumentansvarlig for denne SHA-planen frem til oppstart av bygge eller anleggsarbeidene. Koordinator for SHA i utførelsesfasen (KU) er dokumentansvarlig for denne SHA-planen i utførelsesfasen av prosjektet.

Planen skal revideres dersom det er endringer i prosjektet og opplysninger om dette, eller kommende aktiviteter som krever at planen utvikles videre. Oppdateringer av planen distribueres på e-post. Alle planleggende og utførende parter i prosjektet skal ha tilgang til planen. Andre parter skal ha tilgang ved behov. Totalentreprenøren har ansvar for å fordele SHA-planen ut på anleggsplassen.

Gjeldende versjon av SHA-planen skal i tillegg være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen. Enhver som oppdager feil eller mangler i planen eller endrede risikoforhold, har ansvar for å melde om dette til byggherre.

Planen skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.

- SHA-Organisering

Totalentreprenøren skal samordne HMS arbeidet med arbeidsgiver/ underleverandører ihht. AML § 2-2 og internkontrollforskriften.

Totalentreprenøren utformer en egen prosjektspesifikk HMS-plan for tiltaket og tar også inn risiko fra denne SHA-planen i sin internkontroll/ HMS plan.

- Fremdriftsplan

For gjennomføring av prosjektet er det utarbeidet en generell fremdriftsplan.

Fremdriftsplanen er basert på oppstart etter kontraktsmøte, men ettersom arbeidet krever delvis skole stengt er ferdig befaring satt til senest. 02.08.2027. Detaljert fremdriftsplan for gjennomføringen må tas fortløpende når arbeidet planlegges.

Entreprenøren har selv ansvar for å utarbeide og vedlikeholde en detaljert fremdriftsplan for egne arbeidere og underleverandører. Fremdriftsplanen skal utarbeides før oppstart av egne arbeider, og gjeldende utgave av planen skal være tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen.

- Forhold på byggeplassen

Arbeidsområdet skal være på hele skolen da rør og radiatorer skal plasseres på de fleste rommene. Av den grunn må skolen i hovedsak være stengt for å utføre arbeidet og dette åpner muligheten for anleggsområde på hele skolen, men alt må ryddes før skolestart. Ved arbeid i ganger når skolen er åpen må dette planlegges nøye i forkant av oppstart. Under transport av store gjenstander til skoleområdet skal det fremdeles utføres nøye vurdering og god HMS da barn kan oppholde seg i området etter skole stengt. Deler av parkeringsplassen/skolegården kan også sperres av om nødvendig for lagring av utstyr når skolen er stengt.

Det er viktig at normal drift ved skolen blir påvirket så lite som mulig. Det er også viktig at støy holdes nede så langt det lar seg gjøre i tillegg til at støv reduseres så mye som mulig.

Det er også viktig med et godt samarbeid mellom skolens rektor og utførende totalentreprenør for at prosjektet skal kunne gjennomføres med god HMS for arbeidstakere og ansatte på bygget.

Det er Totalentreprenørens ansvar å se til at arbeidstakerne får tilstrekkelig opplæring for å kunne utføre arbeidet. De skal gjøres kjent med aktuelle forskrifter, sikkerhetsregler og beredskapsplaner, og at de får nødvendig opplæring i bruk av personlig verneutstyr. Det finnes arbeidssituasjoner der risikomomentene ikke kan fjernes, og om det ikke allerede finnes rutiner for det i bedriftens kvalitetsplan, skal det da utarbeides en sikker jobb-analyse. (SJA) Arbeidstakerne skal også gis opplæring i risikofylt arbeid før det startes. Arbeidstakerne skal evne og ha vilje til omstilling og fleksibilitet ved endring av vante rutiner.

Det legges ikke opp til arbeid utover normal arbeidstid ut over kritiske arbeid som påvirker driften til skolen. Dersom entreprenøren ønsker dette for å forsere egne arbeider, kan dette tillates i overensstemmelse med arbeidstilsynet og bruker av bygget. Forhold til legesenteret og naboer skal da særlig vektlegges.

Totalentreprenøren skal utarbeide fremdriftsplan, riggplan for anleggsarbeidet.

Anleggsområdet skal sikres under anleggsarbeidene.

Oppstartsmøte vil bli avholdt før arbeidet starter.

- KP, KU og Totalentreprenørens hovedansvar i forhold til SHA

Nedenfor nevnes enkelte av hovedoppgavene til noen av partene involvert i prosjektet.

Alle arbeidsoppgavene er ikke nevnt og flere kan legges til underveis i SHA-planen.

Koordinator i utførelsesfasen (KU) omfatter blant annet:

- Legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.

- Følge opp risikoforhold i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i tillegg til å forsikre seg at alle parter følger og gjennomfører planen for SHA.

- Kontrollsjekker at oversiktslister etter §14 og § 15. Jfr. BHF blir utført.

- Følge opp at fremdriftsplanen blir ivaretatt med tanke på tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og det som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert.

- Følge opp at forebyggende tiltak i henhold til §9 blir ivaretatt.

Totalentreprenørens ansvar i byggefasen:

- Ivareta samordningsforpliktelsene i henhold til AML §2-2.

- Utarbeider HMS-plan for utførelsen som er i tråd med Arbeidsmiljøloven, byggherrens plan og kontrakten.

- Samordne verne- og miljøarbeidet på byggeplassen når flere virksomheter jobber på samme arbeidsplass.

- Utarbeide, henge opp og vedlikeholde en oversiktstegning av riggområdet.

- Varsle byggeleder om nye virksomheter og innkalle til oppstartsmøte på anlegget.

- Påse at HMS tiltakene blir ivaretatt på byggeplassen.

- Risikovurdering, risikoreduserende- og skadebegrensende tiltak

Byggherren har foretatt overordnet risikovurdering for prosjektet. Risikovurderingene skal inngå som et beslutningsunderlag for planlegging og utførelse av arbeidet.

Risikovurderingene for dette prosjektet er gitt i tabellen nedenfor i tillegg til vedlegg «Risikovurdering». 

Aktivitetene påvirker rutiner på arbeidsplassen. De kan være både forstyrrende for andre og gi mulige senskader for arbeidere. Aktivitetene må derfor følges opp med egne rutiner gjennom relevante prosedyrer selv om de normalt sett ikke gir skader av betydning.

Byggherrens overordnede og eventuelt detaljerte risikovurderinger med tiltak er ikke nødvendigvis uttømmende. Entreprenøren skal vurdere byggherrens konklusjoner, samt gjøre selvstendige vurderinger av risikofylte arbeidsoperasjoner. Begge parter skal gi løpende tilbakemelding om nye risikoforhold eller endrede forutsetninger i risikovurderingen utover det som er påpekt i tabellen på neste side.

Dokumentasjon av entreprenørens egne risikovurderinger og sikker-jobb-analyser (SJA) skal overleveres byggherre løpende i kontraktstiden.

SJA skal utføres før arbeidet starter, og når det er nødvendige under prosjektets periode.

| Beskrivelse av risiko | Risikoreduserende tiltak | Skadebegrensende tiltak | Ansvar | Frist |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generelt | Arbeidsinstruks for arbeidsoperasjoner og bruk av verneinnretninger innen hvert fagområde. Vise hensyn til andre arbeidere på byggeplassen Vernerunder | Påkrevd verneutstyr: Vernesko Sikkerhetstiltak: Avsperringer Påminne kollegaer når overtredelser observeres | UTF | Oppstart |
| Arbeidsoperasjoner og / eller utstyrsbruk som reguleres og er nedfelt i egne forskrifter | Kompetansekrav/ sertifisering av personell. Vedlikeholdsrutiner utarbeides. Ev. kalibrering- eller servicerutiner for utstyr følges. | Låsing eller på annen måte hindringer for at utenforstående personell kan nå / bruke materiell / utstyr / maskiner Sikre luftslangetilkoplinger | UTF | Oppstart |
| Ved fall fra store høyder eventuelt bruk av lift. | Nødvendig sikring må vurderes på stedet. Fallsikring skal benyttes ved arbeid nær kant. | Uvedkomne må ikke ha tilgang til farlige områder. Spesielt der det jobbes i store høyder med løfting osv. | UTF | Oppstart |
| Arbeid i stige | Det skal sette av nødvendig areal rundt stigen for godt arbeidsområde | Området bør sikres slik at uvedkomne ikke har tilgang til området | UTF | Oppstart |
| Arbeid på ledninger og elektriske installasjoner | Slå av nødvendige sikringer før arbeidet starter | Entreprenøren skal vurdere omfanget av strøm som må slås av for vært området. | UTF | Oppstart |
| Lagring av materialer | Materialer bør lagres i forsvarlig område eller mellomlagres på avstengte områder. | Uvedkomne burde ikke ha tilgang til verktøy eller materialer under arbeid. | UTF | Oppstart |
| Material rester og verktøy | Etter endt arbeidsdag bør det ryddes av materialer og verktøy før allmenheten får tilgang til området. | Kontroller området etter endt arbeidsdag | UTF | Fullført arbeid |
| Støv- og kjemikalierelatert arbeid | Bruk nødvendig verneutstyr | Avtrekk Verneutstyr | UTF | Oppstart |
| Støyrelatert arbeid | Vurdere tiltak på grunnlag av fysiske målinger. (dobling av avstand til støykilde utgjør 3dB støy reduksjon) Flytte støykilde/annet personell fra hverandre | Avstenging av lydkilde Verneutstyr | UTF | Oppstart |
| Varetransport/avfallsdeponering | Riggplan angir lasteplass og trafikksoner. Vareleveranser søkes lagt til tidspunkt som har minst trafikkbelastning. | Hjelpemann ved rygging Ryggealarm | UTF | Oppstart |
| Renhold og ryddig arbeidsplass | Utarbeide og gjennomføre rutiner for daglig og ukentlig renhold | Løpende rydding og renhold av arbeidsplass. | UTF | Oppstart |
| Lysforhold | Tilstrekkelig belysning | Arbeidslamper | UTF | Ved behov |
| Fysiske skader | Førstehjelpsutstyr | Tilgjengelig førstehjelpsutstyr | UTF | Oppstart |
| Fallende gjenstander | Unngå å legge fra seg løse deler og utstyr i høyden | Obligatorisk bruk av hjelm når personell arbeider i stor høyde. Uvedkomne skal ikke ha tilgang til arbeidsområdet | UTF | Oppstart |
| Avfallshåndtering | Egnet utstyr for avfallshåndtering | God sorteringsmerking | UTF | Oppstart |
| Transport av store gjenstander i skolens areal | Det må være ekstra personell som bistår med sikt og avsperring under transporten slik at barn ikke kommer i fare | Utfør SJA i forkant og vær forberedt hvis noe skal skje. | UTF | Oppstart |

- Handlingsplan ved ulykker

Første mann på stedet

- Iverksett nødvendig førstehjelp

- Tilkall nødvendig hjelp

- Tilkall ambulanse

Ledelsesperson

En ledelsesperson (byggeplass-sjef, formann, bas) på stedet overtar organiseringen av hjelpearbeidet på stedet til profesjonell hjelp ankommer.

- Påse at nødvendig førstehjelp blir gitt

- Varsle politi

- Varsle arbeidstilsynet

- Beordre telefonvakt

- Sikre ulykkesstedet

- Varsle vedkommende daglige leder

- Varsle HMS-koordinator

Annen varsling

- Varsling til pårørende skal kun foretas av politi, sykehus eller daglig leder

- Varsling til media skal gå via myndigheter, byggherre og daglig leder

Viktige telefoner

- Ambulanse: 113

- Politi: 112

- Brann/redning: 110

- Arbeidstilsynet	: 73 19 97 00

- Totalentreprenør,

- Byggherre, Kåre Edvardsen:	99 48 36 74

- HMS-koordinator, Kåre Edvardsen:	99 48 36 74

Førstehjelp

- PUST: Sikre luftveiene. Benytt evt. munn mot munn metoden.

- PULS: Kontroller om hjertet slår. Benytt evt. hjertekompresjon.

- BLOD: Stans store blødninger.

- Krav til rapportering

Alle skader og nestenulykker skal rapporteres til SHA-koordinator. Antall arbeidsdager og antall skader med/uten fravær skal rapporteres.

Enhver har plikt til å melde fra SHA-koordinator om forhold han mener ikke er i overensstemmelse med SHA-planen, eller om forhold han mener bør behandles og innlemmes i SHA-planen.

- Rutiner for avviksbehandling

Alle involverte parter har et ansvar for å rapportere avvik fra denne planen.

Med avvik menes i denne sammenheng endringer i løsninger, planer, fremdrift, risikoreduserende tiltak, uønskede hendelser eller andre forhold i prosjektet som kan påvirke SHA for arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen.

Avvik skal rapporteres skriftlig til koordinator for utførelsen, som rapporterer videre til hovedbedrift og byggherre.

SHA koordinator skal fortløpende gjøre følgende tiltak etter innmeldte avvik:

- Holde byggherren orientert om avvik knyttet til SHA-planen.

- Følge opp at risiko som følge av avviket blir vurdert.

- Sørge for at nødvendige risikoreduserende tiltak blir identifisert.

- Sørge for at tiltak blir besluttet, iverksatt og kommunisert.

- Sørge for at SHA-planen oppdateres med hensyn på dette.

Vedlegg 1

Skjema for melding av avvik fra SHA-planen

| MELDING OM AVVIK FRA SHA-PLANEN |  | Løpenummer: |
| --- | --- | --- |
| Dok. dato: | Rev. dato: | Dok.ansv.: |

| Prosjekt: |  |
| --- | --- |
| Kontrakt: |  |
| Entreprenør: |  |
| Byggherre: |  |
| Avviket gjelder: |  |

Beskrivelse av avvik: (fylles ut av byggherren eller entreprenøren)

Konsekvenser for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø:

| Levert av byggherre/entreprenør |  | Akseptert av entreprenør/byggherre |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dato | Signatur | Dato | Signatur |

Informasjon om bruk av skjemaet:

1. Skjemaet skal benyttes til å melde avvik fra SHA-planen som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, jf. byggherreforskriftens § 8, bokstav d.

2. Et avvik skal meldes av den som først blir oppmerksom på det - enten entreprenør eller byggherre.

3. Begge parter har ansvar for å melde avvik.

4. Byggherren skal behandle avviket og innarbeide det i SHA-planen.

5. Byggherren beholder originaldokumentet, kopi kan beholdes av entreprenøren.

Vedlegg 2

Lover, forskrifter og håndbøker

Denne oversikten er veiledende og den enkelte må selv vurdere hvilke lover, forskrifter og håndbøker/veiledninger som er aktuelle for denne HMS-planen. Det kan gjøres endringer i forskriftene og det er derfor viktig at det kontrolleres at det arbeides etter siste utgave.

| Lover, forskrifter og håndbøker | BEST.NR. *) |
| --- | --- |
| Arbeidsmiljøloven |  |
| Forurensningsloven |  |
| Brann- og eksplosjonsvernloven |  |
| Forskrift om brannfarlig vare |  |
| Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff |  |
| Forskrift om graving og avstiving av grøfter | 151 |
| Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med bergarbeid (Bergarbeidsforskriften) | 547 |
| Forskrift om vernetjenesten og arbeidsmiljøutvalg | 321 |
| Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass, skjema | 369 e |
| Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. | 500 |
| Forskrift om dykking | 511 |
| Forskrift om verne- og helsepersonale av 21. april 1994 | 518 |
| Forskift om maskiner | 522 |
| Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen | 524 |
| Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler | 529 |
| Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) av 6. desember 1996 | 544 |
| Forskrift om bruk av arbeidsutstyr av 26. juni 1998 | 555 |
| Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften) av 14.04.2000 | 565 |
| Vern mot eksponering av kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) | 566 |
| Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherre-forskriften) – trådte i kraft 1. januar 2010 | 599 |
| Veiledning om førstehjelpsutstyr |  |
| Håndbok 051 Arbeidsvarsling med tillegg |  |
| Håndbok 151 Styring av utbyggings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekter |  |
| Håndbok 211 Avfallshåndtering |  |
| Håndbok 213 Helse, miljø og sikkerhet ved arbeid i trafikkerte vegtunneler |  |
| Håndbok 214 Helse, miljø og sikkerhet |  |
| Annet: |  |

*) Best. nr. gjelder arbeidstilsynets publikasjoner

Opplistingen er ikke uttømmende.

I Arbeidstilsynets best.nr. 1 Publikasjonskatalogen finner en oversikt over alle forskrifter og veiledninger som er utgitt med hjemmel i Arbeidsmiljøloven. I publikasjonskatalogen finnes et stikkordsregister som gjør det lett å søke på hvilke forskrifter som gjelder for grøftearbeid for eksempel.

Det henvises også til www.lovdata.no, www.regelhjelp.no eller andre oppdaterte kilder på nettet for eksempel under adressen www.arbeidstilsynet.no.