SSA-L-2026

Bilag til avtale om løpende tjenestekjøp over internett

Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

bilag til SSA-L - versjon 2026

Bilag til avtale om løpende tjenestekjøp over internett

Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

bilag til SSA-L - versjon 2026

Bilag til SSA-L – Avtale om løpende tjenestekjøp over internett– versjon 2026

Innhold:

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon	2

Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av tjenesten	10

Bilag 3: Plan for etableringsfasen	20

Bilag 4: Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner	20

Bilag 5: Administrative bestemmelser	23

Bilag 6: Samlet pris og prisbestemmelser	24

Bilag 7: Endringer i den generelle avtaleteksten	25

Bilag 8: Endringer av tjenesten etter avtaleinngåelsen	26

Bilag 9: Vilkår for Kundens tilgang og bruk av tredjepartsleveranser	27

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

Avtalen er underlagt rammeavtale inngått mellom partene Rammeavtale for anskaffelse av FDV-system for elektro og tunnel saksnr. 26/12, heretter kalt Rammeavtalen.

Formålet med avtalen er å dekke fylkeskommunenes behov for FDV-system (forvaltning, drift og vedlikehold) som innen fagområdene elektro og tunnel. Systemet skal understøtte arbeidsprosesser og lovkrav knyttet til forvaltning av tunneler og elektroanlegg på fylkesveinettet, herunder krav som følger av tunnelsikkerhetsforskriften.

Leveransen skal som minimum dekke følgende:

- Bruksrett til systemet med vedlikehold og brukerstøtte

- Konfigurasjon og tilpasning til fylkeskommunenes behov

- Etablering av løsningen og migrering av eksisterende data fra Plania til ny løsning

- Opplæring av brukere

Kravene er kategorisert som følger:

Kravtype A: Krav kategorisert som absolutte krav som må være oppfylt ved avtalesignering.

Kravtype E: Krav som er kategorisert som E (evalueringskrav) inngår i tildelingskriteriene.

Til informasjon; selv om ordlyden er formulert (Som ‘Løsningen skal …’), er alle E-krav å anse som evalueringskrav.

| Krav-ID | Kravtype | Kategori | Kravbeskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| ANLEGGSREGISTER |  |  |  |
| F-01 | E | Anleggsregister | Systemet skal ha et hierarkisk anleggsregister. Eksempel: Tunnel → Tunnelløp → Ventialsjonsanlegg->Ventilatorer. Systemet må kunne konfigureres slik at objektene inneholder de datafeltene fylkeskommunene har bruk for, f.eks. datafeltene fra NVDB. Det skal også være mulig å registrere tilstand og avvik på objekter. |
| F-02 | E | Anleggsregister | Objekter på toppnivået skal kunne tagges f.eks. med kontraktsnavn av administrator. Et objekt kan ha flere tagger. Tagger brukes som grunnlag for tilgangsstyring, slik at en entreprenør kun ser objekt og underobjekter som angår dem. Meg tagg og tagging menes en eller annen form for kategorisering/gruppering. Leverandøren bes beskrive hvordan dette løses. |
| F-03-A | A | Anleggsregister | Systemet skal ha integrasjon mot NVDB (nasjonal vegdatabank). Objekter i anleggsregisteret med underobjekter skal automatisk importeres/oppdateres når NVDB-ID er lagt inn på et objekt i anleggsregisteret. Alle typer NVDB-objekter som representerer fysiske objekter skal kunne importeres. |
| F-03-B | E | Anleggsregister | Det er ønskelig at oppdateringer gjort på objekter i systemet skal skrives til NVDB. Leverandøren bes beskrive om dette er støttet og hvilke felter det gjelder. |
| F-04 | E | Anleggsregister | Det skal være mulig å legge til objekter i anleggsregisteret manuelt, uavhengig av NVDB-integrasjonen. |
| RUTINER OG ARBEIDSORDRE |  |  |  |
| F-05 | E | Rutiner og arbeidsordre | Admin skal kunne sette opp periodiske rutiner tilknyttet objekter i anleggsregisteret. En rutine skal inneholde navn, beskrivelse, intervall (tid eller driftstimer) og mottaker (person eller entreprenør/leverandør). Systemet skal automatisk opprette arbeidsordre basert på rutinene og tildele dem til rett mottaker. |
| F-06 | E | Rutiner og arbeidsordre | Det skal være mulig å definere sjekklister på rutiner. Sjekklisten blir en del av arbeidsordren og må kvitteres av før arbeidsordren kan ferdigstilles. Et negativt svar på et sjekklistepunkt skal automatisk kunne opprette et avvik. Det skal kunne kreves bildevedlegg til enkeltpunkter i sjekklisten. |
| F-07 | E | Rutiner og arbeidsordre | Det skal være mulig å legge til beskrivelse og bilder på en arbeidsordre, inkludert ved utførelse i felt. Det skal også være mulig å legge til kommentarer på arbeidsordren. |
| F-08 | E | Rutiner og arbeidsordre | Dersom en arbeidsordre ikke er utført innen neste intervall for rutinen, skal den arkiveres som «ikke utført». Brukere skal kunne fremskynde en rutine ("utfør nå"), slik at det umiddelbart opprettes en arbeidsordre som erstatter neste planlagte intervall. Påfølgende intervaller skal gå som planlagt. |
| F-09 | E | Rutiner og arbeidsordre | Systemet skal gi brukere en liste over sine aktive arbeidsordre. Listen skal ha filtreringsmuligheter, inkludert visning av historikk og arbeidsordre som ikke er utført. Massedirigering (masseredigering) av arbeidsordre skal være mulig. |
| F-10 | E | Rutiner og arbeidsordre | Beskrivelser og sjekklister skal kunne kopieres fra et malbibliotek e.l.. Det skal være mulig å ha felles maler som kan brukes på tvers av fylkeskommunene, i tillegg til egne maler per fylke. Det skal også være mulig å legge til prosessbeskrivelser fra kontrakt på arbeidsordre. |
| AVVIK |  |  |  |
| F-11 | E | Avvik | Systemet skal støtte registrering av avvik, korrigerende og forebyggende tiltak (KO/AO). Avvik skal kunne knyttes til objekter i anleggsregisteret, og det skal være mulig å opprette arbeidsordre basert på avvik. |
| DOKUMENTHÅNDTERING |  |  |  |
| F-12 | E | Dokumenthåndtering | Systemet skal ha et dokumentarkiv med mulighet for å lagre filer tilknyttet rutiner, arbeidsordre og objekter i anleggsregisteret. |
| ELBOK OG BRANNBOK |  |  |  |
| F-13 | E | Elbok og brannbok | Systemet skal kunne generere digital elbok (elektrobok) og digital brannbok basert på data registrert i anleggsregisteret samt. Objekter og rutiner skal kunne merkes for inkludering i henholdsvis brannbok og/eller elbok. |
| KARTVISNING |  |  |  |
| F-14 | E | Kartvisning | Systemet skal ha en kartvisning der objekter og arbeidsordre kan visualiseres geografisk. Det skal være mulig å filtrere hva som vises i kartet. Når man åpner et objekt i anleggsregisteret eller en arbeidsordre, skal det vises et kart som viser plasseringen av objektet/arbeidsordren. |
| TILGANGSKONTROLL |  |  |  |
| F-15 | E | Tilgangskontroll | Systemet skal ha rollebasert tilgangskontroll. Administrator(er) hos fylkeskommunen administrerer brukere og roller. Tilgangstyring basert på "tagger" (kontrakter) skal sikre at en entreprenør kun ser de objekter og underobjekter som angår dem. Systemet skal støtte to-faktor-autentisering (2FA). |
| F-16 | E | Tilgangskontroll | Data fra ulike fylkeskommuner skal separeres slik at én fylkeskommune ikke har tilgang til en annen fylkeskommunes data. Det skal imidlertid være mulighet til å opprette tilganger på tvers av fylkeskommunene. Dette spesielt med tanke på at en fylkeskommunen kan bistå annen fylkeskommune. |
| MOBILAPP OG OFFLINE |  |  |  |
| F-17 | E | Mobilapp og offline | Løsningen skal fungere på mobile enheter (nettbrett og smarttelefon). Løsningen skal ha en mobilapp eller et responsivt webgrensesnitt optimalisert for feltbruk. Løsningen må fungere offline, slik at brukere i felt kan se og kvittere ut arbeidsordre uten internettilgang. Data skal synkroniseres automatisk når tilkoblingen er gjenopprettet. |
| MELDINGSFUNKSJON |  |  |  |
| F-18 | E | Meldingsfunksjon | Systemet bør inneholde et meldingssystem der byggherre og entreprenør kan utveksle meldinger relatert til en arbeidsordre og avvik. |
| DASHBOARD |  |  |  |
| F-19 | E | Dashboard | Løsningen bør ha et konfigurerbart dashboard som gir brukeren rask oversikt over relevante arbeidsordre, avvik og rutiner basert på vedkommendes rolle og tilganger. |
| KONTRAKTER OG PROSESSKODER |  |  |  |
| F-20 | E | Kontrakter og prosesskoder | Systemet bør støtte registrering av kontrakter med prosesskoder. |
| API OG INTEGRASJON |  |  |  |
| T-01 | E | API og integrasjon | Løsningen skal ha et API for å utveksle og dele data med andre løsninger. Det skal gis en overordnet beskrivelse av grensesnittet og filtreringsmuligheter. Fullstendig API-dokumentasjon skal vedlegges. |
| T-02 | E | API og integrasjon | Det er ønskelig at systemet er integrert med TryggTunnel. Se https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/tunneler/trygg-tunnel/ |
| T-03 | E | API og integrasjon | Novari IKS ønsker at alle data lagret i systemet kan eksporteres til et datavarehus eller lignende. Alle data, inkludert datastrukturer og metadata, skal kunne eksporteres på XML eller JSON-format på forespørsel. Eksport skal leveres innen 30 dager etter forespørsel. |
| T-04 | E | API og integrasjon | Løsningen bør støtte eksport og import av data i samsvar med FINTs informasjonsmodell (se https://fintlabs.no/), for å muliggjøre integrasjon mot sak- og arkivsystemer. Leverandøren skal bekrefte at støtte for en spesifikk FINT-informasjonsmodell kan utvikles på forespørsel. |
| T-05 | E | API og integrasjon | Løsningen skal gjøre det mulig å enkelt gjenbruke konfigurering satt opp for ett fylke på tvers av andre fylkeskommuner. |
| T-06 | E | API og integrasjon | API-et som løsningen tilbyr jf. T-01, bør være et REST-API. |
| FILFORMATER |  |  |  |
| T-07 | E | Filformater | Systemets filformater skal ikke være lisensbelagt, og heller ikke kreve lisensiering for å arkivere eller bevare data i andre løsninger/arkivsystemer. Formatet skal ikke inneholde eksterne avhengigheter. Løsningens interne filformat skal ha lang forventet levetid, og løsningen må tilby konvertering fra eldre versjoner til nyeste versjon. Formatene skal være uavhengig av operativsystem og presentasjonsplattform. |
| INFORMASJONSSIKKERHET |  |  |  |
| T-08 | E | Informasjonssikkerhet | Leverandøren skal ha et etablert ledelsessystem for håndtering av informasjonssikkerhet i henhold til en anerkjent standard (f.eks. ISO/IEC 27001:2017). Leverandøren skal ha tydelig definerte sikkerhetsmål og strategier for løsningen, inkludert sikkerhetsdokumentasjon (instrukser, sjekklister, beredskapsplaner). |
| T-09 | E | Informasjonssikkerhet | Leverandøren skal for løsningen regelmessig gjennomføre metodisk risikovurdering (minimum årlig). Resultatet og tilhørende tiltak skal på forespørsel gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndighet og kunden. Det er ønskelig at leverandøren innehar gyldige sertifiseringer og/eller tredjepartsattestasjon (f.eks. ISO 9001, ISAE 3402, CSA STAR). Dersom sertifiseringer foreligger, skal ekstern revisjonsrapport fremlegges (ikke eldre enn 2 år). |
| T-10 | E | Informasjonssikkerhet | Leverandøren skal regelmessig gjennomføre interne revisjoner, inkludert testing av tekniske, organisatoriske og fysiske sikkerhetstiltak. Krav til underleverandørers sikkerhet skal sikres og dokumenteres. |
| T-11 | E | Informasjonssikkerhet | Løsningen skal sikres mot sikkerhetstruende hendelser. |
| AUTENTISERING OG TILGANG |  |  |  |
| T-12 | E | Autentisering og tilgang | Dersom SSO er tilgjengelig skal løsningen benytte SAML2 eller OpenID Connect (OIDC) for autentisering og autorisasjon. Delte innloggingsopplysninger (flere personer på samme konto) er ikke tillatt. |
| FYSISK SIKKERHET OG DATASEPARASJON |  |  |  |
| T-13 | E | Fysisk sikkerhet og dataseparasjon | Leverandøren skal implementere fysiske sikringstiltak der kundens data er tilgjengelig. Kundens data skal på systemnivå separeres fra andre kunders data og fra leverandørens egne data. |
| LOGGING OG OVERVÅKNING |  |  |  |
| T-14 | E | Logging og overvåkning | For å oppdage brudd eller forsøk på sikkerhetsbrudd skal det som minimum føres logg over: autorisert bruk av informasjonssystemene, forsøk på uautorisert bruk av systemet, sikkerhetsrelevante hendelser i nettverksoperativsystemer og alle informasjonssystemer. Logger skal kunne analyseres ved hjelp av analyseverktøy og eksporteres til eksterne analyseverktøy. Logger skal sikres mot uautorisert endring og sletting. |
| KRYPTERING OG DATAINTEGRITET |  |  |  |
| T-15 | E | Kryptering og dataintegritet | Leverandøren skal ha mekanismer for sikring av data under transport, prosessering og lagring (konfidensialitet og integritet). Kryptering forutsetter forsvarlig behandling av krypteringsnøkler. |
| SIKKERHETSKOPIERING OG GJENOPPRETTING |  |  |  |
| T-16 | E | Sikkerhetskopiering og gjenoppretting | Det skal jevnlig tas sikkerhetskopi av data som er nødvendig for gjenoppretting av normal bruk, og det skal jevnlig testes at sikkerhetskopiene er korrekte og kan tilbakeføres. Kundens produksjonsdata kan kun benyttes til testing etter skriftlig avtale. Kopier av produksjonsdata til test skal slettes etter at test er utført. |
| KONTINUITET OG BEREDSKAP |  |  |  |
| T-17 | E | Kontinuitet og beredskap | Det skal vedlikeholdes dokumentasjon og oversikt over informasjonssystemer som er kritiske for løsningens drift. Det skal etableres nødprosedyrer for alternativ drift av løsningen og testing av disse. Nye eller endrede funksjoner skal være ferdig utviklet og testet internt hos leverandøren før tilgjengeliggjøring til kunden. |
| PRODUKTVIDEREUTVIKLING |  |  |  |
| T-18 | E | Produktvidereutvikling | Kunden ønsker mulighet til å påvirke utviklingen av løsningen, f.eks. gjennom brukergrupper eller lignende mekanismer. |
| ETABLERING OG DATAMIGRERING |  |  |  |
| T-19 | E | Etabering og datamigrering | Leverandøren skal ha ansvar for etablering av løsningen og migrering av relevante data fra eksisterende løsning (Plania) til ny løsning, slik at oppdragsgiver får en fullverdig og konsistent databasert videreføring av eksisterende informasjon. Som del av tilbudet skal leverandøren levere en plan for etableringsfasen. Planen skal som minimum inneholde følgende elementer: Prosjektplan og milepæler Overordnet framdriftsplan med aktiviteter, ansvarsdeling, ressursbehov, frister og milepæler fra avtaleinngåelse til leveringsdag. Konfigurasjon og tilpasning Beskrivelse av hvordan systemet konfigureres og tilpasses oppdragsgivers behov, herunder oppsett av anleggsregister, rutiner, tilgangsnivåer og eventuelle integrasjoner. Datamigreringsplan Beskrivelse av omfang og datatyper, datakvalitet og forberedelser, migreringsmetode og teknisk tilnærming, test og validering, tidsplan og milepæler, risikohåndtering, informasjonssikkerhet og personvern under migrering, samt ansvarsdeling. Godkjenningsprøve Beskrivelse av hvordan leverandøren vil gjennomføre og dokumentere godkjenningsprøven, inkludert kriterier for bestått prøve og fremgangsmåte ved avdekking av feil eller mangler. Opplæringsplan Beskrivelse av opplæringstilbudet for alle brukergrupper (sluttbruker, saksbehandler, administrator), opplæringsform (kurs, e-læring, brukerveiledning o.l.), tidsplan og antatt omfang. Opplæringen skal være gjennomført innen leveringsdag. Overgang til drift Beskrivelse av overgangen fra etableringsfase til løpende drift, herunder støtteordning i en innkjøringsperiode etter leveringsdag. Migreringen skal gjennomføres slik at løpende drift påvirkes minst mulig. |
| ARKIV |  |  |  |
| A-01 | E | Arkiv – opphav og kontekst | Løsningen skal støtte at opphavet til dokumentasjon er kjent: avsender, forfatter eller saksbehandler skal være tydelig angitt, og det skal fremgå hvilken virksomhet/enhet dokumentet stammer fra og er sendt til, samt tidspunkt for avsending og mottak. Dokumentasjon skal settes i tydelig sammenheng slik at man kan forstå hvilken sak/prosess den inngår i og hvilke andre dokumenter den hører sammen med. |
| A-02 | E | Arkiv – integritet | Ferdigstilt dokumentasjon eller dokumenter skal i utgangspunktet ikke kunne endres eller slettes. Dersom dokumentasjon likevel endres eller slettes (f.eks. pga. lovbestemmelser), skal dette loggføres. |
| A-03 | E | Arkiv – gjenfinning og tilgjengelighet | Informasjon skal være tilgjengelig på en måte som ikke begrenser fremtidig nytteverdi. Systemet må støtte gjenfinning og bruk av avsluttede saker mange år etter avslutning. Hvert dokument skal ha en unik, menneskelesbar identifikator. |
| A-04 | E | Arkiv – langtidsbevaring | For langtidsbevaring skal databasen kunne trekkes ut i sin helhet. Løsningen skal kunne eksportere data i XML- eller JSON-format med tilhørende skjemaer. Uttrekket skal inneholde tabellinnhold, datamodell, metadata og relasjoner. Binære objekter (BLOB/CLOB) skal lagres som separate filer med referanser i XML/JSON-filen. Målet er at databasen skal kunne gjenopprettes fullt ut fra uttrekket. |
| PERSONOPPLYSNINGER |  |  |  |
| P-01 | E | Personopplysninger | Leverandøren skal beskrive hvilke personopplysninger som lagres i løsningen og hvordan disse sikres, herunder hashing/salting av passord. |
| P-02 | E | Personopplysninger | Leverandøren skal beskrive om løsningen lagrer informasjon om brukerens bruksmønster eller annen aktivitet, og i så fall hvordan dataene kan knyttes til enkeltbrukere og hva formålet med lagringen er. |
| P-03 | E | Personopplysninger | Leverandøren skal beskrive om og hvordan leverandøren kan få tilgang til persondata lagret i løsningen ved behandling av supporthenvendelser. |
| TILGJENGELIGHET |  |  |  |
| SLA-01 | E | Tilgjengelighet | Leverandøren skal garantere stabiliteten på tjenesten og dokumentere en tilgjengelighetsgaranti (SLA). Manglende tilgjengelighet som skyldes forhold utenfor tjenesten levert av leverandøren, eller planlagte ekstraordinære driftsstanser, omfattes ikke av garantien. Ved brudd på tilgjengelighetsgarantien har kunden rett på kompensasjon. Dersom bortfallet kun gjelder deler av tjenesten, reduseres betalingsplikten forholdsmessig etter omfang, skyld og avbruddstid. |
| PLANLAGT NEDETID OG VARSLING |  |  |  |
| SLA-02 | E | Planlagt nedetid og varsling | Kunden skal varsles i god tid før planlagt nedetid. |
| BRUKERSTØTTE |  |  |  |
| SLA-03 | E | Brukerstøtte | Leverandøren skal i normal arbeidstid (08:00–16:00) tilby et kompetent brukerstøtteapparat som kjenner løsningen som supporteres. Det er kunden som kategoriserer hva som er feil og hva som er endringsønsker; leverandøren kan ikke endre kategoriseringen uten kundens samtykke. Leverandøren plikter å informere kunden om kjente feil og om hvordan og når feilen er tenkt løst. |
| FEILHÅNDTERING OG DIAGNOSTISERING |  |  |  |
| SLA-04 | E | Feilhåndtering og diagnostisering | Dersom kunden er i tvil om feilen skyldes programvare, utstyr eller nettverk, kan kunden kreve at leverandøren iverksetter nødvendige tiltak for diagnostisering. I spesielle situasjoner kan det benyttes midlertidige løsninger for å omgå innmeldte feil; dette skal ikke påvirke opprinnelig kategorisering og skal ikke bli en permanent løsning. |

Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av tjenesten

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

[Eventuell tekst]

Dersom det etter Leverandørens mening er åpenbare feil eller uklarheter i Kundens kravspesifikasjon skal Leverandøren påpeke dette her.

Dersom det etter Leverandørens mening er åpenbare feil eller uklarheter i Kundens kravspesifikasjon skal Leverandøren påpeke dette her.

Avtalens punkt 2.1. Tjenesten

Leverandøren skal, basert på bilag 1 (Kundens kravspesifikasjon), beskrive tjenesten her.

Kravene er kategorisert som følger:

Kravtype A: Krav kategorisert som absolutte krav som må være oppfylt ved avtalesignering.

Kravtype E: Krav som er kategorisert som E (evalueringskrav) inngår i tildelingskriteriene.

Til informasjon; selv om ordlyden er formulert (Som ‘Løsningen skal…’), er alle E-krav å anse som evalueringskrav.

| Krav-ID | Kravtype | Kategori | Kravbeskrivelse | Leverandørens besvarelse Fylles ut av leverandøren. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANLEGGSREGISTER |  |  |  |  |
| F-01 | E | Anleggsregister | Systemet skal ha et hierarkisk anleggsregister. Eksempel: Tunnel → Tunnelløp → Ventialsjonsanlegg->Ventilatorer. Systemet må kunne konfigureres slik at objektene inneholder de datafeltene fylkeskommunene har bruk for, f.eks. datafeltene fra NVDB. Det skal også være mulig å registrere tilstand og avvik på objekter. |  |
| F-02 | E | Anleggsregister | Objekter på toppnivået skal kunne tagges f.eks. med kontraktsnavn av administrator. Et objekt kan ha flere tagger. Tagger brukes som grunnlag for tilgangsstyring, slik at en entreprenør kun ser objekt og underobjekter som angår dem. Meg tagg og tagging menes en eller annen form for kategorisering/gruppering. Leverandøren bes beskrive hvordan dette løses. |  |
| F-03-A | A | Anleggsregister | Systemet skal ha integrasjon mot NVDB (nasjonal vegdatabank). Objekter i anleggsregisteret med underobjekter skal automatisk importeres/oppdateres når NVDB-ID er lagt inn på et objekt i anleggsregisteret. Alle typer NVDB-objekter som representerer fysiske objekter skal kunne importeres. |  |
| F-03-B | E | Anleggsregister | Det er ønskelig at oppdateringer gjort på objekter i systemet skal skrives til NVDB. Leverandøren bes beskrive om dette er støttet og hvilke felter det gjelder. |  |
| F-04 | E | Anleggsregister | Det skal være mulig å legge til objekter i anleggsregisteret manuelt, uavhengig av NVDB-integrasjonen. |  |
| RUTINER OG ARBEIDSORDRE |  |  |  |  |
| F-05 | E | Rutiner og arbeidsordre | Admin skal kunne sette opp periodiske rutiner tilknyttet objekter i anleggsregisteret. En rutine skal inneholde navn, beskrivelse, intervall (tid eller driftstimer) og mottaker (person eller entreprenør/leverandør). Systemet skal automatisk opprette arbeidsordre basert på rutinene og tildele dem til rett mottaker. |  |
| F-06 | E | Rutiner og arbeidsordre | Det skal være mulig å definere sjekklister på rutiner. Sjekklisten blir en del av arbeidsordren og må kvitteres av før arbeidsordren kan ferdigstilles. Et negativt svar på et sjekklistepunkt skal automatisk kunne opprette et avvik. Det skal kunne kreves bildevedlegg til enkeltpunkter i sjekklisten. |  |
| F-07 | E | Rutiner og arbeidsordre | Det skal være mulig å legge til beskrivelse og bilder på en arbeidsordre, inkludert ved utførelse i felt. Det skal også være mulig å legge til kommentarer på arbeidsordren. |  |
| F-08 | E | Rutiner og arbeidsordre | Dersom en arbeidsordre ikke er utført innen neste intervall for rutinen, skal den arkiveres som «ikke utført». Brukere skal kunne fremskynde en rutine ("utfør nå"), slik at det umiddelbart opprettes en arbeidsordre som erstatter neste planlagte intervall. Påfølgende intervaller skal gå som planlagt. |  |
| F-09 | E | Rutiner og arbeidsordre | Systemet skal gi brukere en liste over sine aktive arbeidsordre. Listen skal ha filtreringsmuligheter, inkludert visning av historikk og arbeidsordre som ikke er utført. Massedirigering (masseredigering) av arbeidsordre skal være mulig. |  |
| F-10 | E | Rutiner og arbeidsordre | Beskrivelser og sjekklister skal kunne kopieres fra et malbibliotek e.l.. Det skal være mulig å ha felles maler som kan brukes på tvers av fylkeskommunene, i tillegg til egne maler per fylke. Det skal også være mulig å legge til prosessbeskrivelser fra kontrakt på arbeidsordre. |  |
| AVVIK |  |  |  |  |
| F-11 | E | Avvik | Systemet skal støtte registrering av avvik, korrigerende og forebyggende tiltak (KO/AO). Avvik skal kunne knyttes til objekter i anleggsregisteret, og det skal være mulig å opprette arbeidsordre basert på avvik. |  |
| DOKUMENTHÅNDTERING |  |  |  |  |
| F-12 | E | Dokumenthåndtering | Systemet skal ha et dokumentarkiv med mulighet for å lagre filer tilknyttet rutiner, arbeidsordre og objekter i anleggsregisteret. |  |
| ELBOK OG BRANNBOK |  |  |  |  |
| F-13 | E | Elbok og brannbok | Systemet skal kunne generere digital elbok (elektrobok) og digital brannbok basert på data registrert i anleggsregisteret samt. Objekter og rutiner skal kunne merkes for inkludering i henholdsvis brannbok og/eller elbok. |  |
| KARTVISNING |  |  |  |  |
| F-14 | E | Kartvisning | Systemet skal ha en kartvisning der objekter og arbeidsordre kan visualiseres geografisk. Det skal være mulig å filtrere hva som vises i kartet. Når man åpner et objekt i anleggsregisteret eller en arbeidsordre, skal det vises et kart som viser plasseringen av objektet/arbeidsordren. |  |
| TILGANGSKONTROLL |  |  |  |  |
| F-15 | E | Tilgangskontroll | Systemet skal ha rollebasert tilgangskontroll. Administrator(er) hos fylkeskommunen administrerer brukere og roller. Tilgangstyring basert på "tagger" (kontrakter) skal sikre at en entreprenør kun ser de objekter og underobjekter som angår dem. Systemet skal støtte to-faktor-autentisering (2FA). |  |
| F-16 | E | Tilgangskontroll | Data fra ulike fylkeskommuner skal separeres slik at én fylkeskommune ikke har tilgang til en annen fylkeskommunes data. Det skal imidlertid være mulighet til å opprette tilganger på tvers av fylkeskommunene. Dette spesielt med tanke på at en fylkeskommunen kan bistå annen fylkeskommune. |  |
| MOBILAPP OG OFFLINE |  |  |  |  |
| F-17 | E | Mobilapp og offline | Løsningen skal fungere på mobile enheter (nettbrett og smarttelefon). Løsningen skal ha en mobilapp eller et responsivt webgrensesnitt optimalisert for feltbruk. Løsningen må fungere offline, slik at brukere i felt kan se og kvittere ut arbeidsordre uten internettilgang. Data skal synkroniseres automatisk når tilkoblingen er gjenopprettet. |  |
| MELDINGSFUNKSJON |  |  |  |  |
| F-18 | E | Meldingsfunksjon | Systemet bør inneholde et meldingssystem der byggherre og entreprenør kan utveksle meldinger relatert til en arbeidsordre og avvik. |  |
| DASHBOARD |  |  |  |  |
| F-19 | E | Dashboard | Løsningen bør ha et konfigurerbart dashboard som gir brukeren rask oversikt over relevante arbeidsordre, avvik og rutiner basert på vedkommendes rolle og tilganger. |  |
| KONTRAKTER OG PROSESSKODER |  |  |  |  |
| F-20 | E | Kontrakter og prosesskoder | Systemet bør støtte registrering av kontrakter med prosesskoder. |  |
| API OG INTEGRASJON |  |  |  |  |
| T-01 | E | API og integrasjon | Løsningen skal ha et API for å utveksle og dele data med andre løsninger. Det skal gis en overordnet beskrivelse av grensesnittet og filtreringsmuligheter. Fullstendig API-dokumentasjon skal vedlegges. |  |
| T-02 | E | API og integrasjon | Det er ønskelig at systemet er integrert med TryggTunnel. Se https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/tunneler/trygg-tunnel/ |  |
| T-03 | E | API og integrasjon | Novari IKS ønsker at alle data lagret i systemet kan eksporteres til et datavarehus eller lignende. Alle data, inkludert datastrukturer og metadata, skal kunne eksporteres på XML eller JSON-format på forespørsel. Eksport skal leveres innen 30 dager etter forespørsel. |  |
| T-04 | E | API og integrasjon | Løsningen bør støtte eksport og import av data i samsvar med FINTs informasjonsmodell (se https://fintlabs.no/), for å muliggjøre integrasjon mot sak- og arkivsystemer. Leverandøren skal bekrefte at støtte for en spesifikk FINT-informasjonsmodell kan utvikles på forespørsel. |  |
| T-05 | E | API og integrasjon | Løsningen skal gjøre det mulig å enkelt gjenbruke konfigurering satt opp for ett fylke på tvers av andre fylkeskommuner. |  |
| T-06 | E | API og integrasjon | API-et som løsningen tilbyr jf. T-01, bør være et REST-API. |  |
| FILFORMATER |  |  |  |  |
| T-07 | E | Filformater | Systemets filformater skal ikke være lisensbelagt, og heller ikke kreve lisensiering for å arkivere eller bevare data i andre løsninger/arkivsystemer. Formatet skal ikke inneholde eksterne avhengigheter. Løsningens interne filformat skal ha lang forventet levetid, og løsningen må tilby konvertering fra eldre versjoner til nyeste versjon. Formatene skal være uavhengig av operativsystem og presentasjonsplattform. |  |
| INFORMASJONSSIKKERHET |  |  |  |  |
| T-08 | E | Informasjonssikkerhet | Leverandøren skal ha et etablert ledelsessystem for håndtering av informasjonssikkerhet i henhold til en anerkjent standard (f.eks. ISO/IEC 27001:2017). Leverandøren skal ha tydelig definerte sikkerhetsmål og strategier for løsningen, inkludert sikkerhetsdokumentasjon (instrukser, sjekklister, beredskapsplaner). |  |
| T-09 | E | Informasjonssikkerhet | Leverandøren skal for løsningen regelmessig gjennomføre metodisk risikovurdering (minimum årlig). Resultatet og tilhørende tiltak skal på forespørsel gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndighet og kunden. Det er ønskelig at leverandøren innehar gyldige sertifiseringer og/eller tredjepartsattestasjon (f.eks. ISO 9001, ISAE 3402, CSA STAR). Dersom sertifiseringer foreligger, skal ekstern revisjonsrapport fremlegges (ikke eldre enn 2 år). |  |
| T-10 | E | Informasjonssikkerhet | Leverandøren skal regelmessig gjennomføre interne revisjoner, inkludert testing av tekniske, organisatoriske og fysiske sikkerhetstiltak. Krav til underleverandørers sikkerhet skal sikres og dokumenteres. |  |
| T-11 | E | Informasjonssikkerhet | Løsningen skal sikres mot sikkerhetstruende hendelser. |  |
| AUTENTISERING OG TILGANG |  |  |  |  |
| T-12 | E | Autentisering og tilgang | Dersom SSO er tilgjengelig skal løsningen benytte SAML2 eller OpenID Connect (OIDC) for autentisering og autorisasjon. Delte innloggingsopplysninger (flere personer på samme konto) er ikke tillatt. |  |
| FYSISK SIKKERHET OG DATASEPARASJON |  |  |  |  |
| T-13 | E | Fysisk sikkerhet og dataseparasjon | Leverandøren skal implementere fysiske sikringstiltak der kundens data er tilgjengelig. Kundens data skal på systemnivå separeres fra andre kunders data og fra leverandørens egne data. |  |
| LOGGING OG OVERVÅKNING |  |  |  |  |
| T-14 | E | Logging og overvåkning | For å oppdage brudd eller forsøk på sikkerhetsbrudd skal det som minimum føres logg over: autorisert bruk av informasjonssystemene, forsøk på uautorisert bruk av systemet, sikkerhetsrelevante hendelser i nettverksoperativsystemer og alle informasjonssystemer. Logger skal kunne analyseres ved hjelp av analyseverktøy og eksporteres til eksterne analyseverktøy. Logger skal sikres mot uautorisert endring og sletting. |  |
| KRYPTERING OG DATAINTEGRITET |  |  |  |  |
| T-15 | E | Kryptering og dataintegritet | Leverandøren skal ha mekanismer for sikring av data under transport, prosessering og lagring (konfidensialitet og integritet). Kryptering forutsetter forsvarlig behandling av krypteringsnøkler. |  |
| SIKKERHETSKOPIERING OG GJENOPPRETTING |  |  |  |  |
| T-16 | E | Sikkerhetskopiering og gjenoppretting | Det skal jevnlig tas sikkerhetskopi av data som er nødvendig for gjenoppretting av normal bruk, og det skal jevnlig testes at sikkerhetskopiene er korrekte og kan tilbakeføres. Kundens produksjonsdata kan kun benyttes til testing etter skriftlig avtale. Kopier av produksjonsdata til test skal slettes etter at test er utført. |  |
| KONTINUITET OG BEREDSKAP |  |  |  |  |
| T-17 | E | Kontinuitet og beredskap | Det skal vedlikeholdes dokumentasjon og oversikt over informasjonssystemer som er kritiske for løsningens drift. Det skal etableres nødprosedyrer for alternativ drift av løsningen og testing av disse. Nye eller endrede funksjoner skal være ferdig utviklet og testet internt hos leverandøren før tilgjengeliggjøring til kunden. |  |
| PRODUKTVIDEREUTVIKLING |  |  |  |  |
| T-18 | E | Produktvidereutvikling | Kunden ønsker mulighet til å påvirke utviklingen av løsningen, f.eks. gjennom brukergrupper eller lignende mekanismer. |  |
| ARKIV |  |  |  |  |
| A-01 | E | Arkiv – opphav og kontekst | Løsningen skal støtte at opphavet til dokumentasjon er kjent: avsender, forfatter eller saksbehandler skal være tydelig angitt, og det skal fremgå hvilken virksomhet/enhet dokumentet stammer fra og er sendt til, samt tidspunkt for avsending og mottak. Dokumentasjon skal settes i tydelig sammenheng slik at man kan forstå hvilken sak/prosess den inngår i og hvilke andre dokumenter den hører sammen med. |  |
| A-02 | E | Arkiv – integritet | Ferdigstilt dokumentasjon eller dokumenter skal i utgangspunktet ikke kunne endres eller slettes. Dersom dokumentasjon likevel endres eller slettes (f.eks. pga. lovbestemmelser), skal dette loggføres. |  |
| A-03 | E | Arkiv – gjenfinning og tilgjengelighet | Informasjon skal være tilgjengelig på en måte som ikke begrenser fremtidig nytteverdi. Systemet må støtte gjenfinning og bruk av avsluttede saker mange år etter avslutning. Hvert dokument skal ha en unik, menneskelesbar identifikator. |  |
| A-04 | E | Arkiv – langtidsbevaring | For langtidsbevaring skal databasen kunne trekkes ut i sin helhet. Løsningen skal kunne eksportere data i XML- eller JSON-format med tilhørende skjemaer. Uttrekket skal inneholde tabellinnhold, datamodell, metadata og relasjoner. Binære objekter (BLOB/CLOB) skal lagres som separate filer med referanser i XML/JSON-filen. Målet er at databasen skal kunne gjenopprettes fullt ut fra uttrekket. |  |
| PERSONOPPLYSNINGER |  |  |  |  |
| P-01 | E | Personopplysninger | Leverandøren skal beskrive hvilke personopplysninger som lagres i løsningen og hvordan disse sikres, herunder hashing/salting av passord. |  |
| P-02 | E | Personopplysninger | Leverandøren skal beskrive om løsningen lagrer informasjon om brukerens bruksmønster eller annen aktivitet, og i så fall hvordan dataene kan knyttes til enkeltbrukere og hva formålet med lagringen er. |  |
| P-03 | E | Personopplysninger | Leverandøren skal beskrive om og hvordan leverandøren kan få tilgang til persondata lagret i løsningen ved behandling av supporthenvendelser. |  |
| PLANLAGT NEDETID OG VARSLING |  |  |  |  |
| SLA-02 | E | Planlagt nedetid og varsling | Kunden skal varsles i god tid før planlagt nedetid. |  |
| BRUKERSTØTTE |  |  |  |  |
| SLA-03 | E | Brukerstøtte | Leverandøren skal i normal arbeidstid (08:00–16:00) tilby et kompetent brukerstøtteapparat som kjenner løsningen som supporteres. Det er kunden som kategoriserer hva som er feil og hva som er endringsønsker; leverandøren kan ikke endre kategoriseringen uten kundens samtykke. Leverandøren plikter å informere kunden om kjente feil og om hvordan og når feilen er tenkt løst. |  |
| FEILHÅNDTERING OG DIAGNOSTISERING |  |  |  |  |
| SLA-04 | E | Feilhåndtering og diagnostisering | Dersom kunden er i tvil om feilen skyldes programvare, utstyr eller nettverk, kan kunden kreve at leverandøren iverksetter nødvendige tiltak for diagnostisering. I spesielle situasjoner kan det benyttes midlertidige løsninger for å omgå innmeldte feil; dette skal ikke påvirke opprinnelig kategorisering og skal ikke bli en permanent løsning. |  |

Bilag 3: Plan for etableringsfasen

Avtalens punkt 3.1 Plan for etableringsfasen

| Krav-ID | Kravtype | Kategori | Kravbeskrivelse | Leverandørens besvarelse Fylles ut av leverandøren. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETABLERING OG DATAMIGRERING |  |  |  |  |
| T-19 | E | Etabering og datamigrering | Leverandøren skal ha ansvar for etablering av løsningen og migrering av relevante data fra eksisterende løsning (Plania) til ny løsning, slik at oppdragsgiver får en fullverdig og konsistent databasert videreføring av eksisterende informasjon. Som del av tilbudet skal leverandøren levere en plan for etableringsfasen. Planen skal som minimum inneholde følgende elementer: Prosjektplan og milepæler Overordnet framdriftsplan med aktiviteter, ansvarsdeling, ressursbehov, frister og milepæler fra avtaleinngåelse til leveringsdag. Konfigurasjon og tilpasning Beskrivelse av hvordan systemet konfigureres og tilpasses oppdragsgivers behov, herunder oppsett av anleggsregister, rutiner, tilgangsnivåer og eventuelle integrasjoner. Datamigreringsplan Beskrivelse av omfang og datatyper, datakvalitet og forberedelser, migreringsmetode og teknisk tilnærming, test og validering, tidsplan og milepæler, risikohåndtering, informasjonssikkerhet og personvern under migrering, samt ansvarsdeling. Godkjenningsprøve Beskrivelse av hvordan leverandøren vil gjennomføre og dokumentere godkjenningsprøven, inkludert kriterier for bestått prøve og fremgangsmåte ved avdekking av feil eller mangler. Opplæringsplan Beskrivelse av opplæringstilbudet for alle brukergrupper (sluttbruker, saksbehandler, administrator), opplæringsform (kurs, e-læring, brukerveiledning o.l.), tidsplan og antatt omfang. Opplæringen skal være gjennomført innen leveringsdag. Overgang til drift Beskrivelse av overgangen fra etableringsfase til løpende drift, herunder støtteordning i en innkjøringsperiode etter leveringsdag. Migreringen skal gjennomføres slik at løpende drift påvirkes minst mulig. |  |

Bilag 4: Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner

Avtalens punkt 2.1

Leverandørens standard tjenestenivåavtale inntas her. Ref. krav SLA-01.

| Krav-ID | Kravtype | Kategori | Kravbeskrivelse | Leverandørens besvarelse Fylles ut av leverandøren. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TILGJENGELIGHET |  |  |  |  |
| SLA-01 | E | Tilgjengelighet | Leverandøren skal garantere stabiliteten på tjenesten og dokumentere en tilgjengelighetsgaranti (SLA). Manglende tilgjengelighet som skyldes forhold utenfor tjenesten levert av leverandøren, eller planlagte ekstraordinære driftsstanser, omfattes ikke av garantien. Ved brudd på tilgjengelighetsgarantien har kunden rett på kompensasjon. Dersom bortfallet kun gjelder deler av tjenesten, reduseres betalingsplikten forholdsmessig etter omfang, skyld og avbruddstid. |  |

Bilag 5: Administrative bestemmelser

Avtalens punkt 1.5 Partenes representanter

Avtales av partene og fylles inn her ved kontraktsignering.

Avtalens punkt 5.1 Varighet

Avtalens varighet følger varigheten til Rammeavtalen.

Avtalens punkt 6.2 Personopplysninger

Hvis Leverandøren skal behandle personopplysninger på vegne av Kunden i forbindelse med gjennomføring av leveransen, opptrer Leverandøren som databehandler. Som databehandler for Kunden skal Leverandøren behandle personopplysninger slik det fremgår av denne avtalen. Leverandøren kan ikke behandle personopplysningene på annen måte.

Partene skal inngå en egen databehandleravtale, se vedlagte mal på databehandleravtale, Vedlegg 8 Databehandleravtale og Vedlegg 9 Databehandleravtale bilag. Leverandør skal fylle inn opplysninger i malen og i vedleggene til Databehandleravtalen.

Bilag 6: Samlet pris og prisbestemmelser

Priser og prisbetingelser som angitt i Rammeavtalen gjelder for denne avtalen.

Konsulentbistand

Det kan være behov for konsulentbistand.  Med unntak av kortvarige oppdrag, vil konsulentbistanden reguleres av SSA-B eller SSA-O og gjennomføres som et avrop på rammeavtalen mellom partene. Kunden skal ha anledning til, etter eget valg, å bestille bistand på enkelte timer i alle konsulentnivåer.

Avrop på konsulenttjenester kan enten gjøres av Novari eller den enkelte fylkeskommune. Vederlaget for tjenesten skal betales av den organisasjonen som foretar bestillingen.

Timerate for konsulent etter angitt i Vedlegg 10 Prisskjema.

Avtalens punkt 4.2

Leverandøren skal benytte e-Faktura med EHF-format, og til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner for Kunden tilgjengelig på www.novari.no

Betalingsinformasjon er som følger:

| Kundens organisasjonsnummer |  |
| --- | --- |
| Deres referanse “AccountingCustomerParty/ Party/ Contact/ID” |  |
| Kontraktsnummer "ContractDocumentReference/ID" |  |

Avtalens punkt 5.2 Avbestilling

Ved avbestilling under etableringsfasen har Leverandøren kun krav på betaling for utført arbeid frem til avbestillingen er effektiv og andre dokumenterte direkte kostnader som leverandøren påføres som følge av avbestillingen. Etter utløpet av etableringsfasen gjelder avtalens alminnelige avbestillingsbestemmelser, sml. den generelle avtaleteksten pkt. 5.2.

Avtalens punkt 4.2

Reduksjon av lisenser/brukere utløser ikke avbestillingsgebyr.

Avtalens punkt 5.3 Partenes plikter i avslutningsperioden

Leverandørens timepriser for gjennomføring av forpliktelsene etter avtalens punkt 5.3 følger timeprisen i Rammeavtalen.

Bilag 7: Endringer i den generelle avtaleteksten

Avtalens punkt 1.3 Tolkning – rangordning

Endringer til den generelle avtaleteksten skal samles her med mindre den generelle avtaleteksten henviser slike endringer til et annet bilag, jf. avtalens punkt 1.3.

| Henvisning til avtalens punkt og evt. avsnitt | Erstattes med |
| --- | --- |
| Nytt punkt | Kunden kan overdra sine rettigheter og plikter etter denne avtalen til annen offentlig virksomhet, for eksempel ved endringer i antall og organisering av fylkeskommunene. Den virksomheten som får rettigheter og plikter overdratt er berettiget til tilsvarende vilkår, såfremt avtalens rettigheter og plikter overdras samlet. Leverandøren kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen med skriftlig samtykke fra Kunden. Dette gjelder også hvis Leverandøren deles i flere selskaper, eller hvis overdragelsen skjer til et datterselskap eller annet selskap i samme konsern, men ikke hvis Leverandøren slår seg sammen med et annet selskap. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Retten til overdragelse i avsnittet over gjelder kun hvis den nye leverandøren oppfyller de opprinnelige kvalifikasjonskravene, det ikke foretas andre vesentlige endringer i kontrakten og overdragelse ikke skjer for å omgå regelverket om offentlige anskaffelser. Retten til vederlag etter denne avtalen kan fritt overdras. Slik overdragelse fritar ikke vedkommende part fra hans forpliktelse og ansvar. |

Bilag 8: Endringer av tjenesten etter avtaleinngåelsen

Avtalens punkt 1.4 Endringer av tjenesten etter avtaleinngåelsen

| Endringsnummer | Beskrivelse av endringen samt eventuell vederlagsjustering og justering av tidsplan | Ikraftsettelsesdato |
| --- | --- | --- |

Bilag 9: Vilkår for Kundens tilgang og bruk av tredjepartsleveranser

Avtalens punkt 2.2 Leverandørens ansvar for tredjepartsleveranser

I den grad tredjepartsleveranser er inkludert i tjenestene fra Leverandøren, skal kopi av vilkårene for Kundens tilgang og bruk av tredjepartsleveransene være vedlagt her. Alternativt kan Leverandøren angi en lenke til vilkårene her. Vilkårene er bindende for Kunden. I en anskaffelse kan vilkårene gjøres til gjenstand for evaluering.

| Tredjepart | Kort beskrivelse av tjenesten som leveres fra tredjepart | Referanse til vilkår som er bindende for kunden (kan være en lenke) |
| --- | --- | --- |