| Fv. 3282 Hoppestadveien |
| --- |
| Sikkerhet, helse og arbeidsmiljøplan (SHA-plan) – Utbygging Fv. 3282 Hoppestadveien Konkurransegrunnlag |  |

Gang og sykkelveg

Forsidefoto: Google maps

Innhold

Innhold	1

Distribusjon og lagring av SHA-plan	2

1.	Innledning	3

1.1.	Mål	3

1.2.	Andre prosjektmål	4

2.	Organisasjon	4

2.1.	Roller i styring av prosjekter  opp mot byggherreforskriften vises i dokumentet VT-SMM-Q-06-003 Beskrivelse av sektor SMM organisering.	4

2.2.	Byggherre og byggherrens representant	5

Byggherrens representant	5

2.3.	Hovedbedrift med samordningsansvar <navn>	6

2.4.	Sideentreprenør <navn>	6

3.	Organisasjonskart	7

3.1.	Alternativ 1: Eksempel på utførelsesentreprise	7

3.2.	Alternativ 2: Eksempel på utførelsesentreprise med sideentreprise	8

3.3.	Alternativ 3: Eksempel på totalentreprise	9

4.	Fremdriftsplan	10

4.1.	Byggherrens fremdriftsplan	10

4.2.	Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse  av byggetid/arbeid på kontrakten	10

4.3.	Entreprenørens fremdriftsplan	10

5.	Spesifikke tiltak	11

6.	Endring og oppdatering av SHA-plan (rutiner for behandling av endringer og oppdatering av plan)	12

6.1.	Entreprenørens plikter	12

6.2.	Byggherres plikter	12

| Revisjonsnr. | Endringer | Utarbeidet av | Dato | Godkjent av prosjekleder | Dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Utgitt | NNA | 20.11.24 | Brian Lund |  |
| 02. | Risiko analyse | Brian Lund | 13.01.26 | Brian Lund |  |
| 03 | Ny mal | Tommy Hagen | 14.01.26 | Brian Lund |  |
| 04 | Justeringer før utlysning | TSC | 08.05.2026 | Brian Lund |  |

- Distribusjon og lagring av SHA-plan

SHA-plan skal lagres elektronisk i prosjektets dokumenthåndteringssystem, slik at alle prosjektinvolverte virksomheter for tilgang

Byggherren har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av SHA-plan. Alle involverte parter har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i overensstemmelse med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen.

| Distribusjonsliste |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funksjon | Kontaktperson |  | Virksomhet |  | E-postadresse |
| Prosjekteier | Helene Byre |  | TFK |  | Helene.byre@telemarkfylke.no |
| Prosjektleder | Brian Lund |  | TFK |  | Brian.lund@telemarkfylke.no |
| Koordinator prosjektering | Mariann Smith |  | TFK |  | Mariann.smith@telmarkfylke.no |
| Koordinator utførelse | Thomas Stensen Christensen |  | TFK |  | thomas.stensen-christensen@telemarkfylke.no |
| Hovedentreprenør |  |  |  |  |  |
| SHA-rådgiver | Tommy Hagen |  | TFK |  | Tommy.hagen@Telemarkfylke.no |

Innledning

Prosjektområdet ligger ca. 2 km nord for Skien sentrum. Hoppestadvegen starter i krysset Hoppestadvegen - Petersborgvegen, som en forlengelse av Mælagata. Vegen går gjennom flatt og åpent jordbruksareal på vestsida av Hoppestadvegen. På østsida av vegen er det spredt bebyggelse på deler av strekningen, og delvis bratt skrent på østsiden opp til Venstøphøgda.

Hensikten med prosjektet er å tilrettelegge for gang- og sykkelveg langs Hoppstadvegen mellom krysset Hoppestadvegen - Petersborgvegen og krysset Hoppestadvegen – Venstøpbakken, og tiltakene er planlagt i reguleringsplan vedtatt 17.6.2021, Plan ID 2019005.

Mål

Byggherrestrategien setter krav til at HMS settes høyere enn kvalitet, framdrift og økonomi.

Telemark fylkeskommune har som arbeidsgiver og byggherre det mål at all virksomhet skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade. For denne kontrakten er det satt følgende mål:

- H1-verdi (Fraværsskadefrekvens):0

- H2-verdi (Personskadefrekvens):0

- F-verdi (Fraværsfrekvens): 0

- N-verdi (Nestenulykkefrekvens): 500-1000

Andre prosjektmål

Prosjektet skal gjennomføres uten skader på ansatte, 3-part og til minst mulig sjenanse for bebyggelse og industri i nær område.

Organisasjon

Roller i styring av prosjekter 
opp mot byggherreforskriften vises i dokumentet VT-SMM-Q-06-003 Beskrivelse av sektor SMM organisering.

Koordinator i byggherreforskriften har følgende definisjon: Enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

SMM organisering har følgende funksjoner for å ivareta koordinatorrollen i byggherreforskriften:

| Beskrivelse av sektor SMM organisering | Byggherreforskriften |
| --- | --- |
| SHA-Koordinator planlegging |  |
| SHA-Koordinator prosjektering | Koordinering av prosjektering |
| SHA-koordinator bygging/drift | Koordinering av utførelse |

Byggherre og byggherrens representant

Byggherrens representant benevnes som byggherre videre i dokumentet.

- Byggherrens representant

| Prosjekteier | Helene Byre |
| --- | --- |
| Prosjektleder | Brian Lund |
| SHA-koordinator prosjektering | Mariann Smith |
| SHA-koordinator bygging/drift | Thomas Stensen-Christensen |
| Byggeleder | Thomas Stensen-Christensen |
| SHA-rådgiver | Tommy Hagen |

Hovedbedrift med samordningsansvar <navn>

| Prosjektleder |  |
| --- | --- |
| Leder (navn) for samordningsansvar |  |
| Anleggsleder(e) |  |
| Verneombud |  |
| Andre entreprenører/virksomheter tilknyttet kontrakten (underentreprenører): Se HMSreg og leverandøroversikt/Oversiktslister/RF 504-skjema |  |
| Andre interessenter (teleoperatør, kraftselskaper osv) |  |

Sideentreprenør <navn>

| Prosjekteier |  |
| --- | --- |
| HMS-leder |  |
| Anleggsleder(e) |  |
| Verneombud |  |

Organisasjonskart

Rød tekst: Rolle iht byggherreforskriften/arbeidsmiljøloven. NB: Rollen som koordinator, byggherre og byggherrens representant er å anse som kontaktpersoner hos byggherre. Juridisk person er Telemark fylkeskommune som byggherre (rettssubjekt)

Blå tekst: Entrepriseforhold

Sort tekst: Navn på firma eller person

Fremdriftsplan

Det er krav i byggherreforskriftens § 8 bokstav b at det foreligger en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, jf. § 5 andre ledd bokstav c, hvor det tas hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene

Byggherrens fremdriftsplan

Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift.

Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse 
av byggetid/arbeid på kontrakten

Tidsbehov skal tilpasses miljøkravene og riktig ressursutnyttelse, og at arbeidene utføres på fullt forsvarlig måte i forhold til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Tidsplanene skal også tilpasses klima-, ras- og flomforhold m.m. Tidsplanen skal være retningsgivende for entreprenørens fremdriftsplanlegging. Byggherre har vurdert anleggsperioden til ca 1 år fra kontraktskriving. Dette er basert på omfang og erfaringer med tilsvarende prosjekter.

Entreprenørens fremdriftsplan

Sett inn lenke hvor denne finnes eller hvor fremdriftsplan er slått opp.

Spesifikke tiltak

| IDNr | Fare/aktivitet/ arbeidsoperasjon | Uønsket hendelse | Forslag til spesifikke tiltak | Rest-risiko | Ansvarlig for tiltak | Referanse-dokument | Utsjekk/ kontrollert tiltak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arbeid nær høyspentledninger og el. Installasjoner i luftstrekk og grunnen | Brudd på høyspent, strømgjennomgang. | Ved arbeider innenfor sikkerhetssonen til kalbeier skal disse kontaktes og rutinene til kabeier skal følges. Kabelpåvisning og forsiktig graving med sikringsmann | 10 | Entreprenør | Kontrakt |  |
| 2 | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet av fall | Fall fra høyde ved arbeid høye skjæringer og fra lift. | TFK definere arbeid i høyden frå 1,5 meter. Følges opp med sikringsplan frå entreprenøren. Entreprenøren prosjekterer løsninger som minimerer tiden for alt arbeid i høyden. | 8 | Entreprenør | Kontrakt |  |
| 3 | Arbeid nær og i trafikkert veg. | Påkjørsel av personell og materiell. | Utarbeidelse av arbeidsvarslingsplan med langsgående sikring. | 5 | Entreprenør | Kontrakt |  |
| 4 | Ras ved manuell arbeid i utgravet grøft | Graveskråning glir ut | Støttefylling eller avlastning | 8 | Entreprenør | Kontrakt |  |
| 5 | Ras av masser ved etablering av fordrøyningsbaseng | Graveskråning glir ut. | Støttefylling eller avlastning- | 8 | Entreprenør | Kontrakt |  |

Endring og oppdatering av SHA-plan (rutiner for behandling av endringer og oppdatering av plan)

Endringer kan tas i byggemøter eller andre møter som er relatert til kontrakten. Endringer må referatføres og oppdatere «Ajourføring» på side 1 i denne planen.

Følgende endringer medfører oppdatering i SHA-plan:

- Endringer i byggherres og entreprenørens organisasjon

- Endringer i fremdriftsplanen som har betydning for sikkerheten

- Nye forhold som krever spesielle tiltak

Entreprenørens plikter

Representant fra hovedentreprenør/sideentreprenør skal straks melde til byggherren når det avdekkes eller oppstår endringer i forhold til organisasjon, fremdrift og når nye forhold som krever spesielle tiltak. I meldingen skal det fremlegges for byggherren forslag til løsninger som bidrar til å lukke endringene.

Entreprenøren skal umiddelbart orientere sine ansatte og underentreprenører om endringer

Byggherres plikter

Byggherren skal vurdere endringsforslagene, eventuelle drøfte forslag til løsninger før beslutning om tiltak tas.

Byggherren skal fortløpende oppdatere SHA-planen når det oppstår endringer i planforutsetningene som har betydning for arbeidstakernes liv og helse.

Vedlegg: Se varslingsplan

Høyreklikk på fargeboksen under, og velg samme farge som forsiden under «Fyll».