Gloppen kommune

PRISGRUNNLAG (vedlegg 1)

for

Renovering av garderobeanlegget ved Breim skule

Sak 26/1489

Tilbodsfrist 10.09.2026 kl 12:00

Innhaldsliste

1.	SKILDRING AV INNKJØPET	3

1.1	Bakgrunn	3

1.2	Innkjøpet	3

1.3	Omfang	3

1.4	Leveringstid	3

1.5	Andre nyttige opplysningar	3

2.	TILBODS- og PRISSKJEMA	4

- SKILDRING AV INNKJØPET

  - Bakgrunn

Gloppen kommune skal renovere og bygge om for universell utforming av eksisterande garderobar ved Breim skule. Breim skule er ein barneskule med 94 elevar i 1-7 klasse og ligg på Byrkjelo.

Garderobeanlegget består i dag av eit dobbelt garderobesett, herre og damegarderobe, med omkledingsrom, toalett og dusjar. Det vil bli etablert to ekstra HC toalett/dusj i kvar garderobe ved å ta i bruk areal som i dag er brukt til badstu og lager. Inngangspartiet vil bli tilpassa slik at det er god tilkomst med rullestol frå parkeringsplass via inngangsparti til garderobar, med nødvendige snu-sirklar, dørbreidder og dørstyringar.

Garderobane er frå tidleg på 80 talet. Det har vore gjort nokre mindre oppgraderingar, men i det store så framstår garderobane slik dei var bygde. (jmf tilstandsrapport) Garderobane er ikkje universelt utforma, slik at menneske med ulike funksjonsnedsettingar kan nytte dei.

Arbeidet skal utførast våren 2027.

  - Innkjøpet

Gloppen kommune skal renovere og bygge om eksisterande garderobar samt tilkomst utvendig på Breim skule for universell utforming.

  - Omfang

Gloppen kommune skal renovere og bygge om for universell utforming av eksisterande garderobar samt tilkomst utvendig på Breim skule. Der skal etablerast to nye HCWC. Nye himlingar, overflater på vegg og golv, samt  tekniske installasjonar. Omfanget er enkelt beskrive i vedlagte romskjema for dei ulike faga.

Tilbydar vert totalentreprenør og koordineringsansvarleg for heile tiltaket.

  - Leveringstid

Oppstart etter avtale rett over nytt-år og frist for ferdigstilling er 01.07.2027.

  - Andre nyttige opplysningar

- Pristilbodet skal vere fastpris utifrå vedlagte kravspesifikasjonar.

- Det vert ei felles befaring (sjå kap1.5 og 1.8 i konkurransegrunnlaget). Utover det kan tilbydar befare bygget etter avtale dersom det er behov for ytterlegare informasjon.

- TILBODS- og PRISSKJEMA

| Pris for renovering av garderobeanlegget ved Breim skule |  |
| --- | --- |
| Pris for renovering av garderobeanlegget ved Breim skule | Kr |
| 25% mva | Kr |
| Totalpris inkl mva | Kr |
| Tilleggspriser (eks mva) |  |
| OPSJON: Tilleggspris for nytt komplett ventilasjonsanlegg for garderobeanlegget som erstatning for eksisterande anlegg. (Opsjonsprisen vert med i evalueringa) | Kr |
| Timepris handtverkar for eventuelle tilleggsbestillingar | Kr |
| Påslagsprosent for kjøp av varer/tenester | % |

Dato:

Firma:

Underskrift: