Prisskjema byggeledelse

Alle byggelederens kostnader med å fremskaffe/produsere den tjenesten/det produktet som avtales inklusiv ukentlig reise til byggeplass, skal dekkes innenfor rammen av det avtalte honorar og priser. Bi-kostnader som porto, telefon, intern kopiering, datatjenester, eventuell plotting av tegninger mm. forutsettes er dekket av fasthonoraret,

Prisene oppgis eks. mva.

For eventuelle tilleggsarbeider oppgis timepriser for byggeleder og medhjelpere.

Fastpris

Det avtales fastpriskontrakt med angitte grenser for tidsforbruk, jf. NS 8403 punkt 10.3.2.1.

Fastpris for hele byggelederoppdraget: kr				eks. mva.

Forutsatt tidsforbruk (NS 8403 punkt 10.3.2.1)

Øvre grense: 18 timer pr uke, 1170 timer totalt i perioden

Nedre grense: 13 timer pr uke, 845 timer totalt i perioden

(01.10.26-1.2.28 tilsvarer ca 65 uker, 5 uker ferie er ikke inkludert)

Fastprisen deles opp i følgende:

| Oppgave | Antall timeverk | Enhetspris | Sum |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggeledelse (byggherreombud) i produksjonsfase |  |  |  |
| Byggeledelse (byggherreombud) i overleveringsfase |  |  |  |
| Koordinator i utførelsesfasen (KU) |  |  |  |
| Koordinator i prosjekteringsfasen (KP) |  |  |  |
| ITB-ansvarlig i hele prosjektperioden |  |  |  |
| Sum |  |  |  |

Anslåtte timer, deler av honorarbeløp osv, representerer ikke en bindende kontraktsforutsetning mellom partene. Anvendelsen av mer eller mindre tid i de forskjellige faser eller deler av oppdraget vil derfor i utgangspunktet ikke gi partene krav på tilleggshonorering eller fradrag i honoraret. Det er totalsummen i faste oppdrag som er bindende. Oppdeling i faser kan likevel være en hjelp for både oppdragsgiver og byggeleder ved fakturering, slik at honoraret til enhver tid er tilpasset de ytelser som er utført.

Selv om anslag i fasene ikke er en kontraktsforutsetning mellom partene, kan likevel slike anslag være en hjelp dersom utviklingen klart viser at partenes forutsetning ved kontraktsinngåelsen er endret. Slike endrede kontraktsforutsetninger i de enkelte faser kan etter omstendighetene få betydning for den fastpris som er avtalt etter NS 8403 punkt 10.3.2.

Timepriser

Timepriser for saksbehandlere, disse vil gjøres gjeldende ved eventuelle tillegg/regningsarbeid:

| Kategori | Navn | Timepris |
| --- | --- | --- |

Utlegg tilknyttet reiser til byggeplassene

Ny flerbrukshall er nært Sandnessjøen sentrum. Reisekostnader i forbindelse med deltakelse på møter, befaringer og besøk på byggeplassen skal være inkludert fastprishonoraret.

Underrådgivere

Så fremt underrådgivere benyttes for deler av oppdraget skal tilbyderen nedenfor oppgi for hvilke arbeider disse skal benyttes, samt navnet på underrådgiver og hvilket firma vedkommende representerer.