| Adresse: | Waglesgårdveien 11, 4844 Arendal Gnr: 507 Bnr: 106 |
| --- | --- |
| Byggherre: | Arendal Kommune |
| Formell tittel: | Waglesgårdveien bofellesskap |

| Ajourføring |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev.nr | Dato | Beskrivelse av endring | Utarbeidet av | Godkjent av |
| 0 | 30.06.26 | SHA – plan med risikovurdering utarbeidet | A.Flaath |  |

| Distribusjonsliste |  |  |
| --- | --- | --- |
| Funksjon | Navn | Virksomhet |
| Byggherre/representant (BH/BR) | Anette Flaath/Milena Roversi | Arendal Kommune |
| Koordinator (KP/KU) | Ikke avklart | Ikke avklart |
| Totalentreprenør |  |  |

Innhold

1	Formål	3

2	Kort beskrivelse av prosjektet	3

3	Målsetting	3

4	Organisasjon (BHF § 8a)	4

4.1	Hoved bedrift med samordningsansvar (Arbeidsmiljøloven § 2-2)	5

5	Fremdriftsplan (BHF § 8b)	5

5.1	Hovedfremdriftsplan	5

6	Identifisering av fare og spesifikke tiltak	5

7	Rutiner for avviksbehandling (BHF § 8d), endring og oppdatering av SHA - planen	5

8	Vedlegg	6

Formål

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA – planen) skal ivareta krav i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften (BHF)) revidert 01.01.2022.

Kort beskrivelse av prosjektet

Arendal kommune skal bygge et bofellesskap på Waglesgårdveien. Det er et bygg med 8 boenheter, fellesrom og ansattbase. Totalentreprisen innebærer også opparbeidelse av infrastrukturen med innkjørsel, vei, parkeringsplasser og utomhusarbeid.

Tomten er tilstøtende eksisterende boligområder og vei, samt i nærheten av en eksisterende bolig (den er ikke bebodd pr nå). Tomten (B/T) til bofellesskapet leveres urørt.

Det må tas ekstra hensyn til naboer og omkringliggende bygg. Det vil være mange gående og biler i området.

Byggeplass skal gjerdes inne med bygge-gjerder og porter med lås. Porter skal alltid stå lukket i arbeidstiden og låst når arbeidsdagen er ferdig. Inngjerding plasseres etter avtale med oppdragsgiver.

Rigg

Riggplass må etableres på byggeområdet. Dette må gjøres i samråd med oppdragsgiver.

Målsetting

Målsetting med vernearbeid og SHA-planen er å forbygge skader på personer og materiell, og at prosjektet skal gjennomføres:

- Uten personskader i arbeidet

- Uten tap av verdier

- Uten tap av anseelse

Ingen hendelser som fører til personskade for engasjerte rådgivere, utførende virksomheter, naboer eller andre som kan påvirkes av byggearbeidet eller resultatene av det.

Organisasjon (BHF § 8a)

Organisasjonskart med beskrivelse av roller iht. BHF

Hoved bedrift med samordningsansvar (Arbeidsmiljøloven § 2-2)

Totalentreprenør blir hovedbedrift og plikter å samordne verne- og miljøarbeidet for alle entreprenører på anlegget.

Hovedbedriftens ansvar er fastlagt i Arbeidsmiljølovens § 2-2 og Internkontrollforskriftens § 6.

Hovedbedriften skal sørge for at skjema” Samordning av verne- og miljøarbeid på arbeidsplass med flere arbeidsgivere” er fylt ut, og til enhver tid er oppdatert og oppslått lett synlig på arbeidsplassen.

Det skal føres oversiktslister i hht BHF § 15, hovedbedrift fører oversiktslister med innhold og krav som beskrevet i BHF § 15.

Fremdriftsplan (BHF § 8b)

Fremdriften på prosjektet planlegges med hensyn til:

- Tilstrekkelig tid

- Samtidigheter

- Samordning

Hovedfremdriftsplan

| Beskrivelse | Dato |
| --- | --- |
| Inngåelse kontrakt | Høsten 2026 |
| Oppstart byggearbeid | Høsten 26/Vinter 27 |
| Ferdigstillelse | Høsten 27/ Vinter 28 |

Identifisering av fare og spesifikke tiltak

«Byggherrens risikovurdering» er basert på risikovurderinger av byggherre, se vedlegg.

Entreprenørens risikovurderinger for kontraktens arbeider skal være i samsvar med kontrakten/prosjektets fremdriftsplan, og ivareta de risikoer og eventuelle tiltak som omtales i byggherrens risikovurdering.

Entreprenøren er selv ansvarlig for å gjøre egne vurderinger i tillegg til de byggherren har gjort i overordnet SHA-plan. Risikovurderinger skal oppdateres jevnlig og ved behov.

Rutiner for avviksbehandling (BHF § 8d), endring og oppdatering av SHA - planen

Med avvik til SHA – planen menes:

- Endringer / feil i organisasjonen planen.

- Endringer / feil i fremdriftsplanen.

- Endringer / feil under spesifikke tiltak beskrevet Byggherrens risikovurdering.

- Spesifikke tiltak gjennomføres ikke iht. planen.

- Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært beskrevet tidligere.

- Om prosjektering som medfører nye / endrede risikoforhold med behov for spesifikke tiltak og /eller endringer i fremdriftsplanen.

- Ved behov for endring skal det gis skriftlig melding til koordinator utførelse (KU) umiddelbart.

- KU registrerer innmeldt / oppdaget behov for endring av SHA – planen.

- Beslutning om nødvendig tiltak tas av byggherren i samråd med KU, ev. prosjekterende og utførende entreprenør.

- Informasjon om endring og eventuelle tiltak til alle i henhold til SHA – planens distribusjonsliste.

- SHA – planen oppdateres av KU.

Vedlegg

Risikovurdering til SHA plan Waglesgårdveien bofellesskap