Divisjon Drift og vedlikehold

CLA 50 Vedlikehold nord

C16432 YM Vedlikeholdskontrakt tunneler i nord

16. mars 2026

Vedlikehold av tunneler i nord, kontraktsperioden 2026-2028

Mime: 25/17771

Ytre miljøplan

| Revisjons- nr. | Mimenr. | Endring/oppdatering: | Utført av dato/navn | Godkjent av prosjektleder/dato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-2026 | 25/17771 | Ny plan | 16.03.2026 |  |
|  |  |  | Frode Valnes |  |

- INNHOLD

INNHOLD	2

1.	Prosjektet/kontrakten	3

1.1.	Beskrivelse av kontraktsområdet	3

1.2.	Prosjektets/kontraktens miljømål	5

1.2.1.	Støy	5

1.2.2.	Luftforurensning	5

1.2.3.	Forurensning av jord og vann	5

1.2.4.	Naturmangfold	5

1.2.5.	Klimagasser og energiforbruk	5

1.2.6.	Materialvalg og avfallshåndtering	5

1.2.7.	Naturressurs	5

2.	Organisering	6

2.1.	Byggherre	6

2.2.	Organisasjonskart for prosjektorganisasjonen	6

3.	Risikovurdering, miljøkrav og tiltak	6

3.1.	Innledning	6

3.2.	Miljørisken	7

3.2.1.	Forurensning av jord og vann	7

3.2.2.	Klimagass og energiforbruk	7

3.2.3.	Luftforurensning	7

3.2.4.	Materialvalg og avfallshåndtering	8

3.2.5.	Naturmangfold	8

3.2.6.	Naturressurser	8

3.2.7.	Støy og vibrasjoner	8

4.	Tids- og framdriftsplan	10

5.	Dokumentasjon	10

6.	Vedlegg	10

Prosjektet/kontrakten

Beskrivelse av kontraktsområdet

Kontrakten gjelder vedlikeholdstiltak for 35 tunneler i Nordland, Troms og Finnmark. Behov for tiltak er påvist ved geologiske inspeksjoner. Alle tiltak er beskrevet i inspeksjonsrapporter laget i perioden 2023-2025. Tiltakene som skal utføres kan deles inn som følger.

I tunnel:

- Manuell driftsrensk med spett, påfølgende håndtering av masser.

- Bolting eller stramming av bolter.

- Fuging av hull og sprekker/riss i hvelv.

- Påføring av sprøytebetong for reparasjon av hvelvskader, brannsikring av PE-skum og bergsikring.

- Oppføring eller reparasjon av sikringsnett med festebolter.

- Utskifting av bankettmasser og nedlegging av PE-matter.

Utenfor tunnel:

- Etablering av riggområder.

De 35 tunnelene er listet opp i tabell 1 under.

Tabell 1. Liste over alle tunneler som inngår i kontrakten for perioden 2026-2028.

Geografisk er tunnelene fordelt over alle de tre fylkene langs europaveg 6, 8, 10 og 69, samt riksveg 80 og 83. Se figur 1 under for geografisk plassering.

Tunnelene er spredt fra Luktvatnet/Korgfjellet på E6 i søndre Nordland og opp til Magerøya/Honningsvåg i nord. Det er ikke med tunneler i regionene Øst-Finnmark eller Vesterålen/Lofoten.

Kontraktsområdet er stort og variert. Tunnelene ligger i de fleste tilfeller i områder uten bebyggelse eller med spredt bosetting. Hovedunntakene er Harstadåstunnelen, Tromsøysundtunnelen og Fagernestunnelen. Det er ofte vannforekomster, enten i form av sjø eller innsjø/vassdrag, i nærhet til tunnelene. I tillegg naturarealer rundt tunnelpåhuggene, gjerne bevokst med skog. Det er ikke verneområder eller registrerte naturtyper (NiN eller DN13) i tilknytning til kontraktsområdene.

De fleste tiltakene som beskrives i kontrakten skal utføres inne i tunnel. Arbeidsoperasjoner inne i tunnel vil i liten/ingen grad medføre avrenning ut, men det kan oppstå noe behov for midlertidig plassering av rensk- eller bankettmasser på utsiden av tunnel.

Totalt sett vil det være liten grad av miljø- eller arealpåvirkning utenfor tunnel.

Figur 1. Kartutsnittet viser geografisk plassering av alle de 35 tunnelene som inngår i vedlikeholdskontrakten for perioden 2026-2028. Kilde: NVDB.

Prosjektets/kontraktens miljømål

YM – planen er forankret i Statens vegvesens prosjektstyring, (Planlegging og utbygging (vegvesen.no)) og er et styrende dokument (Planlegge byggeprosjekt (vegvesen.no)). YM-planen skal bidra til at mål, krav og føringer som er relevante for prosjektet/kontrakten følges opp og dokumenteres.

Basert på planlagte vedlikeholdsoppgaver, er følgende miljømål satt opp for kontrakten. Miljømålene er grunnlag for miljøoppfølging i hele kontraktsperioden.

Støy

- Støy fra kontraktsarbeidene skal i minst mulig grad medføre sjenanse og ulemper for omkringliggende bebyggelse og infrastruktur.

Luftforurensning

- Luftforurensing, inkludert støv, fra kontraktsarbeidene, skal i minst mulig grad medføre sjenanse og ulemper for omkringliggende bebyggelse og infrastruktur.

Forurensning av jord og vann

- Kontraktsarbeider skal ikke bidra til skadelig avrenning eller partikkeltransport til jord eller vannforekomster.

- Utslipp fra maskiner eller i forbindelse med øvrige kontraktsarbeider (slik som utslipp fra vaske- og oppstillingsområder for maskiner, uhellsutslipp av for eksempel kjemikalier eller oljer) skal unngås.

Naturmangfold

- Kontraktsarbeidene skal ikke føre til arealtap eller ødeleggelse av områder som er viktig for naturmangfold.

- Kontraktsarbeidene skal ikke medføre tilslamming eller skade på vann eller vassdrag.

- Kontraktsarbeidene skal ikke bidra til spredning av fremmede, uønskede arter.

Klimagasser og energiforbruk

- Energiforbruk og klimautslipp i forbindelse med gjennomføringen av kontraktsarbeidene skal begrenses gjennom redusert transportomfang, valg av materialer, klimahensyn i arealbruk og utstyr som gir lavt energiforbruk og utslipp.

Materialvalg og avfallshåndtering

- Kontraktsarbeidene skal gjennomføres med minimal mengde produsert avfall og stor gjenbruksandel.

- Skader i forbindelse med håndtering av farlige kjemikalier og avfall skal unngås.

- Alt avfall skal leveres til godkjent deponi.

Naturressurs

- Ved rydding av skog skal alt virke og hogstavfall fjernes, flises og leveres til godkjent mottak.

Organisering

Byggherre

| Prosjekteier: | Oddbjørg Mikkelsen |
| --- | --- |
| Prosjektleder: | Elisabeth Bech |
| Byggeleder: | Jon Einar Strige |
| Kontrollingeniør | Samarbeid med berørte driftskontrakt |
| YM-rådgiver/fagressurs naturmangfold: | Frode Valnes |

Organisasjonskart for prosjektorganisasjonen

Organisasjonsplan og varslingsrutiner er vist i kontraktens SHA-plan.

Risikovurdering, miljøkrav og tiltak

Innledning

Det er gjennomført en miljørisikovurdering (Miljørisken) for prosjektet, jf. krav i internt kvalitetssystem. Miljørisken vurderer sannsynlighet for og konsekvens av problemstillinger som kan oppstå, dersom planlagte tiltak kommer i konflikt med kartlagte miljøverdier og/eller samsvarsforpliktelser (se prosess Ivareta ytre miljø i bygge-, drifte- og vedlikeholdsfase (inkludert klima) (vegvesen.no). Miljørisikovurderingen foreslår også tiltak som skal redusere vurdert risiko for ytre miljø.

Miljøkrav og tiltak beskrevet i denne YM-planen skal bidra til å nå mål satt i kontrakten. Det forutsettes at tiltakene legges inn som prosesser i konkurransegrunnlaget, ligger inne i kontrakten, eller på annen måte følges opp mot entreprenør i byggefase. Byggherre skal fylle ut sjekkliste YM og kontrollplan YM, som skal brukes til slik oppfølging. Begge de nevnte dokumenter er vedlegg til denne planen.

En del forhold som hører med under «generell aktsomhet» knytta til ytre miljø, er håndtert i kontraktens del C2, kapittel 30 og 31. I tillegg er spesielle kontraktsforhold knytta til ytre miljø tatt inn i kontraktens del C3, kapittel 6 og del C4, kapittel 6.

I kapittel 3.2.1 vises de viktigste kolonnene fra Miljørisken, med relevante problemstillinger, uønskede hendelser for ytre miljø, gjeldende miljøkrav og forslag til avbøtende tiltak som kan redusere risiko for ytre miljø. For prosesskrav og andre henvisninger til kontrakt, se vedlegg 1, Miljørisken.

Miljørisken

Miljørisken skal legges inn i mal som foreligger på excel-format i Kvalitetssystemet. Under følger utdrag fra nevnte regneark, med den viktigste informasjonen for hvert fagtema. Fullversjonen følger som vedlegg 1 til denne YM-planen.

Forurensning av jord og vann

| Problemstilling | Sted | Miljøkrav (Samsvarsforpliktelse) og egne mål | Uønsket hendelse (UH) | Tiltak |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Klimagass og energiforbruk

| Problemstilling | Sted | Miljøkrav (Samsvarsforpliktelse) og egne mål | Uønsket hendelse (UH) | Tiltak |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Luftforurensning

| Problemstilling | Sted | Miljøkrav (Samsvarsforpliktelse) og egne mål | Uønsket hendelse (UH) | Tiltak |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Materialvalg og avfallshåndtering

| Problemstilling | Sted | Miljøkrav (Samsvarsforpliktelse) og egne mål | Uønsket hendelse (UH) | Tiltak |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Naturmangfold

| Problemstilling | Sted | Miljøkrav (Samsvarsforpliktelse) og egne mål | Uønsket hendelse (UH) | Tiltak |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Naturressurser

| Problemstilling | Sted | Miljøkrav (Samsvarsforpliktelse) og egne mål | Uønsket hendelse (UH) | Tiltak |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Støy og vibrasjoner

| Problemstilling | Sted | Miljøkrav (Samsvarsforpliktelse) og egne mål | Uønsket hendelse (UH) | Tiltak |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tids- og framdriftsplan

Denne YM-planen gjelder for vedlikeholdskontrakt på tunneler i Nord-Norge, for perioden 2026 til og med 2028.

Dokumentasjon

Der det er interne eller eksterne krav til arkivering skal dette gjøres i MIME. Interne krav til arkivering kan finnes i prosessen «Ivareta ytre miljø i bygge-, drifte- og vedlikeholdsfase (inkludert klima) (vegvesen.no)».

Eventuelle krav til dokumentasjon fra målinger og kontroll skal legges inn i ELRAPP eller eRoom.

Avfall skal ivaretas i ELRAPP, skjema R15. Dette gjelder også farlig avfall. Kvittering på innlevert avfall skal legges på ELRAPP.

Entreprenørens avfallsplan skal legges på ELRAPP.

Vedlegg

Vedlegg 1. Miljørisken

Vedlegg 2. Kontrollplan YM

Vedlegg 3. Varslingsplan, samme som for SHA-plan