INVITASJON

TIL

TILBUDSKONKURRANSE

(ÅPEN KONKURRANSE)

Prosjekt 1315201 Ålesund K-bygget

Totalentreprise med samspill

K 201 Ålesund K-bygget - vedlikehold

Innhold

1	Generelt om oppdraget	3

1.1	Invitasjon og orientering	3

1.2	Kunngjøring	4

1.3	Produktbeskrivelse og avvik fra kravspesifikasjonen	4

1.4	Kontraktsbestemmelser	5

1.4.1	Totalentreprise med samspill	5

1.4.2	Statsbyggs spesielle kontraktsbestemmelser	5

1.5	Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring	5

1.6	Tilleggsopplysninger/ Rettelser av konkurransegrunnlaget	6

2	Orientering om prosjektet og oppdraget	6

2.1	Eksisterende bygg	6

2.2	Prosjektet som skal gjennomføres	6

2.3	Samspillet, forventninger til prosess	7

2.4	Statsbyggs prosjektorganisasjon:	8

2.5	Hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven	8

2.6	Fremdrift – forbehold vedrørende finansiering	8

2.7	Tiltransport av prosjekterende	9

3	Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen	9

3.1	Lov om offentlige anskaffelser	9

3.2	Begrunnelse knyttet til LOA  § 5b – klima -og miljøhensyn	9

3.3	Prinsipper for tilbudskonkurransen	10

3.4	Offentlighet	10

3.5	Tilbyder som rådgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner	10

3.6	Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud	10

4	Statsbyggs evaluering av tilbudet	10

4.3	Kvalifisering - Tildeling	10

4.4	Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen	12

4.5	Attest for skatt og merverdiavgift og fullmakt til Statsbygg	13

4.5.1	Samarbeid med Skatteetaten – fullmakt til Statsbygg	13

4.6	Tildelingskriterier i denne konkurransen	15

5	Avvik fra konkurransegrunnlaget	15

5.3	Generelt om forbehold og avvik	15

5.4	Forbehold om forskudd	16

5.5	Alternative tilbud	16

5.6	Tilbud på deler av oppdraget	16

6	Krav til tilbudet	16

6.3	Elektronisk tilbudsavgivelse	16

6.4	Vedståelsesfrist	17

6.5	Tilbudets språk	17

6.6	Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?	17

6.7	Innleveringssted og tilbudsfrist	17

6.8	Om Mercellportalen	17

7	Oppdragsgivers underskrift	18

8	Vedlegg	19

# Generelt om oppdraget

## Invitasjon og orientering

Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt:

- Nr: 1315201

- Navn: Ålesund K-bygget - vedlikehold

om tilbud på totalentreprise med samspill.

………………………………………………………..

Kort beskrivelse av prosjektet

| Bygget- fakta | Sted: - NTNU Ålesund Kunnskapsparken. - Bygget: 6009 m² BTA areal. - 4 etasjer inkludert kjeller. - Byggemåte: Betong, teglsteinsfasade |
| --- | --- |
| Byggeår | 2003 |
| Type bygg | Universitet: - Bygget brukes i hovedsak til kontor. - Deler av bygget benyttes til undervisning. - Parkeringskjeller med lager under deler av bygget. |
| Oppdragsgiver | Statsbygg |
| Leietager | NTNU |

Målet med prosjektet er å oppnå et godt inneklima i bygget. Hovedarbeidet er en utskifting med nytt konsept for behovsstyrt ventilasjon på rom- eller sonenivå med styring via byggets SD-anlegg. I tillegg skal det gjøres tiltak for å få kontroll på varme slik at inneklimaet i bygget blir bra, og tiltak for å redusere støy fra kanalnettet. Prosjektet jobber innenfor en maks ramme hvor målet er å prioritere tilhørende vedlikeholdstiltak i berørte områder av bygget samtidig som øvrige arbeider pågår.

Oppsummert:

- Ventilasjon: Utvikle og bygge et nytt konsept for ventilasjon slik at det blir robust og varig over tid, og fleksibelt for fremtidige ombygginger.

- Varme: Vedlikehold av radiatoranlegg.

- Automasjon: Tilknytning av styring av varme og ventilasjon til eksisterende SD-anlegg.

- Solavskjerming: Vedlikehold og delvis utskifting.

- Utskifting av belysning for deler av bygget.

- Utskifting av taktekking.

I tillegg inngår følgende opsjoner:

- Utbedring av lydskillet mellom rom.

Konkurransegrunnlaget består av:

Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Mercellportalen. Leverandører som ønsker å delta i konkurransen, oppfordres til å registrere sin interesse i Mercellportalen for å få varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som Statsbygg publiserer

Dokument 00_ Dokumentplan viser alle relevante vedlegg som er organisert i 4 deler:

Del A Alminnelig del:

- Denne tilbudsinvitasjon

- Tilbudsskjema

- Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner.

- Utkast til avtaledokument

- Generelle kontraktsbestemmelser: NS 8407:2011.

- Samspillsboka

- Utkast til Gjennomføringsavtale

Del B Beskrivende del, underlag til samspillsfase 1:

- Romprogram

- Miljøoppfølgingsplan.

- Prosjektspesifikk kravspesifikasjon

- Statsbyggs generelle kravspesifikasjoner

- Tegninger og rapporter – underlag til samspillsfase 1

Del C Prosjektadministrative rutiner

- Forretningsrutiner

## Kunngjøring

Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin-basen.

## Produktbeskrivelse og avvik fra kravspesifikasjonen

Prosjektspesifikk kravspesifikasjonen beskriver oppdraget med en oppsummering av status for mulighetsstudier og prosjekteringsarbeidet for VVS som ble utført våren 2026 av Statsbygg i samarbeid med VVS rådgivere fra Norconsult AS. Dokumentet er et underlag for oppstart av prosjekteringsarbeidet og er veiledende.

## Kontraktsbestemmelser

## Totalentreprise med samspill

Entreprisen gjennomføres som en totalentreprise 8407:2011, med samspill. Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkår; Samspillsboka: Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med samspill, jf. Vedlegg, som er felles for alle samspillsprosjekter i Statsbygg uavhengig av størrelse.

Samspillsmodellen er overordnet delt i 2 hovedfaser:

- Utvikling og planlegging skjer i samspillsfase 1.

- Detaljprosjektering og bygging skjer i samspillsfase 2.

Avtalen inngås som en todelt avtale med et klart skille mellom videre prosjektmodning, utvikling og planlegging (samspillsfase 1) og detaljprosjektering og bygging (samspillsfase 2). Byggherren har i samspillsfase 1 til enhver tid rett til å avbestille videre arbeid.

## Statsbyggs spesielle kontraktsbestemmelser

Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere som utfører arbeid iht. våre tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter, samt krav til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av 08.02.08 nr 112

I våre kontraktsbestemmelser stilles det flere seriøsitetskrav. Kravene gjelder både for norske og utenlandske entreprenører og underentreprenører som skal utføre arbeid i Norge. Det vises for øvrig til Kontraktsbestemmelsene for nærmere beskrivelse av kravene.

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge også har implementert. Gjeldende sanksjoner er implementert i sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 18 med tilhørende forskrifter («sanksjonslovgivningen»). I denne forbindelse har Statsbygg endret sine kontraktsbestemmelser og inntatt en plikt for leverandører til å opptre i overenstemmelsen med sanksjonsloven med tilhørende forskrifter. Det være seg om sanksjonslovgivningen gjelder Russland, Belarus eller andre land det allerede er eller i fremtiden kan bli innført sanksjoner mot i henhold til dette lovverket. Brudd på plikten kan utløse sanksjoner etter kontrakten.

Merk også at faktura og kreditnota skal sendes som elektronisk faktura/kreditnota i samsvar med standardformatet EHF. For ytterligere informasjon om krav til format, vedlegg og merking av faktura/kreditnota, se https://www.statsbygg.no/kontakt/fakturainformasjon.

## Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring

Det vil bli avholdt et informasjonsmøte med befaring for samtlige tilbydere:

Tirsdag 1. september kl 09

Sted: Oppmøte 1. etasje Larsgårdsveien 4 6009 Ålesund.

Formålet med informasjonsmøtet og befaringen er å avdekke og avklare eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget, og for øvrig foreta en nærmere presisering av oppdraget. Tilbyderne oppfordres til å gå grundig gjennom konkurransegrunnlaget før informasjonsmøtet og befaring, og eventuelt stille spørsmål til grunnlaget på forhånd, jf pkt 1.6 nedenfor.

Tilbyderen oppfordres til å delta på informasjonsmøtet med felles befaring.

Referat fra møtet/befaringen legges kun ut i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen. Deltakere på møtet/befaringen skal oppgi navn og firma. Reiseutgifter m.v. i forbindelse med informasjonsmøtet/befaringen dekkes ikke av Statsbygg.

## Tilleggsopplysninger/ Rettelser av konkurransegrunnlaget

Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller inneholder forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han via Mercellportalen, og kun her, stille spørsmål og be om tilleggsopplysninger. Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt i god tid før tilbudsfristens utløp, slik at Statsbygg har muligheten til å vurdere om konkurransegrunnlaget skal endres, presiseres eller utdypes.

Spørsmålene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget er kun tilgjengelige i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen.

# Orientering om prosjektet og oppdraget

## Eksisterende bygg

Bygget er fra 2003, og kjøpt av Statsbygg i 2015. Statsbygg har utfordringer med støy fra tekniske anlegg, og inneklimaet i bygget. Det er både dårlig luft og varierende temperatur i bygget. Årsaken til dårlig inneklima er sammensatte, og skyldes delvis mange ombygginger og endret bruk av bygget uten at tilstrekkelig utbedring av tekniske anlegg er gjennomført. Solavskjerming fungerer

Bygget har plassbygde etterspente betongdekker. Det er begrenset med plass over himling, i sjakter og i eksisterende tekniske rom til nye føringer. De to eksisterende ventilasjonsaggregatene står i kjeller, med begrensede muligheter for utvidelse. FVD dokumentasjon er mangelfull.

## Prosjektet som skal gjennomføres

Statsbygg skal få på plass et helt nytt konsept for ventilasjon slik at det blir robust og varig over tid. Målet er å gjenbruke deler av eksisterende kanalnett, etablere sentralavtrekk på etasjenivå der det er mulig, samt å etablere VAV styring på romnivå.

Fordi oppgradering av ventilasjon vil medføre behov for delvis utflytting av bygget har Statsbygg valgt å samle flere tiltak i et prosjekt som gjennomføres samtidig. Andre tiltak:

- Etablering av behovsstyrt ventilasjon.

- Etablering av utvendig solavskjerming, og eller vedlikehold av eksisterende solavskjerming.

- Vedlikehold av dagens radiatoranlegg med styring.

- Utskifting av belysning med installering av LED-armaturer med lys-styring for deler av bygget.

- Utskifting av taktekking, og etterisolering av tak.

- Etablering av automatikk og integrasjon av ventilasjon, varme, solavskjerming og lys som skal tilpasses inn på et eksisterende Schneider SD-anlegg.

- Andre tilhørende bygningsmessige oppgraderinger.

## Samspillet, forventninger til prosess

Viktige elementer i vår gjennomføringsmodell er:

- Tidlig involvering med utnyttelse av totalentreprenør og underentreprenørenes kompetanse.

- Samarbeid basert på åpenhet og tillitt med utnyttelse av kompetanse på tvers av roller i utviklingsfasen.

- Redusere risiko, med åpenhet om risikoavsetninger.

- Åpenhet og transparens i kalkulasjonsprosessen og gjennomføring.

Samspillsfase 1 (prosjektutvikling og prosjektering utarbeidelse av målsum)

Målet med samspillsfase 1 er å utvikle og modne de løsningene som skal gjennomføres til et forprosjektnivå, med en målsum for arbeidene. Partene skal i fellesskap også identifisere, avklare, pris-sette risiko innenfor målsum og gjennom samspillsfase 1 aktivt gjøre tiltak som reduserer risiko i gjennomføringsfasen. I løpet av samspillsfase 1 skal det utarbeides en gjennomføringsplan med fremdriftsplan og plan for systematisk ferdigstillelse av arbeidene.

I denne fasen er det behov for en slank organisasjon som jobber effektivt med prosjektutviklingen. Det kreves ikke full samlokalisering, men Statsbygg stiller med lokaler på Campus NTNU for møtedager. Det forventes at nøkkelpersonell og andre deltagere i samspillsfase 1 møter i Ålesund 1 dag minimum annenhver uke.

For å systematisere arbeidet deles fasen inn i tre. Under beskrives typiske aktiviteter knyttet til hver fase:

Onboarding, varighet 4-6 uker:

- Anskaffelser av underentreprenører og prosjekterende.

- Utarbeidelse av kalkyle 0 med etablering av et styringsmål i kroner for målsum.

- Utarbeidelse av en fremdriftsplan for samspillsfase 1.

- Nødvendige fysiske undersøkelser.

Utviklingsfase, varighet 10-16 uker:

- Prosjektering/ prosjektutvikling, inkludert arbeid innenfor systematisk ferdigstillelse.

- Modning av kalkyle og risikoregister, samt gjennomføring av risikoreduserende tiltak.

- Utarbeidelse og modning av gjennomføringsplan med fremdriftsplan, inkludert plan for systematisk gjennomføring.

- Nødvendige fysiske undersøkelser, inkludert riving ved behov.

Kontraheringsfase, varighet 2-4 uker:

- Etablering av gjennomføringsavtalen, inkludert målpris, usikkerhetsregiseter, fremdrift med milepæler.

Ved avslutning av denne fasen skal det lages en gjennomføringsavtale med vedlegg som inneholder;

- Kravspesifikasjon/ funksjonsbeskrivelse, notat, tegninger, systemskjema mm av det som skal gjennomføres.

- Spesifikasjon av målsum.

- Gjennomføringsplan med fremdriftsplan, milepæl for oppstart prøvedrift og plan for systematisk ferdigstillelse.

Samspillsfase 2 (utførelsesfase)

Gjennomføre prosjektet, men partene skal også ha fokus på ytterligere utvikling og optimalisering.

I samspillsfase 2 føres de faktiske kostnadene i et prosjektregnskap. Differansen mellom kostnader ført i prosjektregnskapet (sluttkostnaden) og målsum er grunnlaget for bonus /malus til totalentreprenør. I vedlagt kontraktsdokument, Samspillsboka, åpnes det for å inngå en fastpris for Samspillsfase 2. Det vil si at man da går over i en mer tradisjonell totalentreprise.

## Statsbyggs prosjektorganisasjon:

Prosjekteier: Per Ivar Gjørvad

Prosjektleder: Randi Lile

SHA-koordinator for prosjekteringen og SHA-koordinator for utførelsen: Statsbygg

Rådgiver VVS: Ketil Homme

Andre fagrådgivere fra Statsbygg deltar ved behov.

## Hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven

Entreprenøren som får tildelt kontrakten på entreprise K201 skal være hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 § 2-2.

## Fremdrift – forbehold vedrørende finansiering

Følgende Hovedfremdriftsplan legges til grunn for oppstart samspillsfase 1:

| Milepælsdato | Leveranse/aktivitet |
| --- | --- |
| Medio oktober 2026 | Kontraktsinngåelse |
| Des 2026 | Oppstart onboarding |
| Jan 2027 | Oppstart prosjektutvikling |
| April/ Mai 2027 | Underskrevet kontrakt for gjennomføringsfasen |
| April/ Mai 2027- Des 2026/Jan 2027 | Byggefase |
| Des - 2027/Jan- 2028 | Overtagelse bygningsmessige arbeider, oppstart prøvedrift. Dato for oppstart prøvedrift blir dagmulktbelagt. |
| 6 mnd etter overtagelse | Avslutning av prøvedrift, overtagelse tekniske anlegg |

Det legges til grunn at byggestart og byggetid er viktige tema i samspillsfase 1 og at tidspunkter og tidsrammer vil avtales der.

## Tiltransport av prosjekterende

Norconsult AS har vært rådgiver for VVS og utarbeidet underlaget i samarbeid med Statsbygg.  Statsbygg krever ikke tiltransport av rådgiver VVS, rådgivere anskaffes etter kontraktsinngåelse.

# Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen

## Lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr 974 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen gjelder ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget.

Denne anskaffelsen følger prosedyren:” Åpen tilbudskonkurranse”.

## Begrunnelse knyttet til LOA  § 5b – klima -og miljøhensyn

Denne anskaffelsen gjelder arbeider i en eksisterende bygning, i hovedsak tiltak for å forbedre byggets inneklima. Kontrakten gjennomføres som Totalentreprise med samspill.

Det er valgt å ikke ha et miljøkriterium som teller tretti prosent og i stedet oppfylle ambisjonen for miljø og klima gjennom kravstilling.  Kravene i konkurransegrunnlagets miljøoppfølgningsplan ( se prosjekttilpasset MOP) skal legges til grunn og videreutvikles i samspillsfase 1 og forankres før samspillsfase 2.  Ambisjonen er at klima- og miljøbelastninger skal være tydelig adressert i gjennomføringen og være en viktig premiss. For prosjekter som skal utvikles og bestemmes i en samspillsfase, vil tilbyderne ha vanskelig for å tilby løsninger med bestemte miljøegenskaper på tilbudsstadiet. Vurderingen er at klima- og miljøambisjonen i slike prosjekter ofte oppfylles bedre gjennom kravstilling, i tillegg har man det generelle hensynet om at krav gir større sikkerhet for miljøeffekter da tildelingskriterier premierer relative forskjeller mellom tilbudene, og ikke utelukker antagelse av tilbud med moderat miljøprestasjon.

På denne bakgrunn mener Statsbygg at man vil oppnå en bedre klima- og miljøeffekt ved bruk av kravstilling.

Anskaffelsens klima- og miljøbelastning er i hovedsak:

- Energibruk i drift.

- Klimagassutslipp fra materialbruk for deler som skal skiftes.

- Håndtering av materialer som kan medføre risiko for spredning av helse- og miljøskadelige stoffer.

- Avfallsgenerering fra byggeplass.

## Prinsipper for tilbudskonkurransen

Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne. Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke konkurransens utfall.

Statsbygg planlegger i utgangspunktet å gjennomføre konkurransen uten å ha dialog med leverandørene. På denne bakgrunn oppfordres tilbyderne til å levere sitt beste tilbud ved innleveringsfristen. Dialog kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver vurderer det som formålstjenlig.

## Offentlighet

Tilbudsåpning er ikke offentlig. Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere vil først bli offentlig når tilbudsevalueringen er sluttført.

## Tilbyder som rådgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner

Statsbygg skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha økonomiske interesser i anskaffelsen når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har blitt benyttet som rådgiver under utarbeidelsen av spesifikasjoner på en måte som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil bli avvist.

## Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud

Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.

Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.

Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert.

# Statsbyggs evaluering av tilbudet

## Kvalifisering - Tildeling

For å kunne få sitt tilbud evaluert, må leverandøren levere egenerklæring på Statsbyggs mal om at han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor. I egenerklæringen må leverandørene også bekrefte at det ikke foreligger bestemte angitte avvisningsgrunner. Den eller de leverandørene som blir innstilt til kontraktsinngåelse må, før kontrakt inngås, dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav. Statsbygg forbeholder seg retten til, på et hvert tidspunkt i konkurransen, å be leverandørene levere alle eller deler av dokumentasjonsbevisene som er nødvendig for å sikre at konkurransen gjennomføres på en riktig måte

Evaluering av tilbudene vil ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt dokumentasjon, vil kunne bli avvist.

Etter eventuell avsluttet dialog med leverandøren, jf pkt 3.2 over, vil tilbudene bli endelig evaluert i forhold til de oppførte tildelingskriteriene.

## Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen

Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne (Dokumentasjonen angitt nedenfor skal ikke leveres nå, kun egenerklæring på Statsbyggs mal):

| Kvalifikasjonskriterium | Kvalifikasjonskrav | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| Organisatorisk og juridisk stilling | Det kreves at tilbyder har et lovlig etablert foretak | Firmaattest, alternativt StartBANK ID. For utenlandske firmaer kreves tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i det landet hvor foretaket er registrert. |
| Økonomisk og finansiell kapasitet | Det kreves at tilbyder har tilfredsstillende økonomisk gjennomføringsevne. Omsetningens størrelse, sett i forhold til kontraktens verdi, kan bli vektlagt. | Statsbygg vil gjennomføre en kredittvurdering av tilbyder. Tilbyder kan i tillegg bli bedt om å sende inn revisorbekreftede årsregnskaper, alternativt oppgi StartBANK ID. |
| Tekniske og faglige kvalifikasjoner | Det kreves at tilbyder har tilstrekkelig erfaring med å administrere oppdrag med overføringsverdi. | For entreprenør: Det skal leveres beskrivelse på inntil ca 2 A4-side per prosjekt av inntil 3 referanseprosjekter med begrunnet overføringsverdi. Referanseprosjektene skal inneholde opplysninger om blant annet: - prosjektets navn og lokasjon - prosjektets størrelse i m2 og totalkostnad, type bygg - oppdragets størrelse, kontraktsverdi eks mva - type entreprise (samspill med eller uten målsum, totalentreprise mv. - firmaets oppgaver/rolle i prosjektet, kort beskrivelse av arbeidet - oppstarts- og ferdigstillelsesår (hvis ikke ferdigstilt - hvor man er i prosjektet). - Overføringsverdi til dette prosjektet |

Tilbydere registrert i StartBANK kan oppgi StartBANK ID eller levere kopi av registreringsbevis i StartBANK istedenfor å levere deler av dokumentasjonen (se hvilken dokumentasjon i tabellen over).

Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, er de solidarisk ansvarlig for utførelsen av kontrakten. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks økonomiske og finansielle kapasitet for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved en solidaransvarserklæring.

Foretak som tilbyder støtter seg på, må levere Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner, jf ovenfor og fullmakten til Statsbygg for å innhente skatteopplysninger fra Skatteetaten, jf 4.3.1 nedenfor.

## Attest for skatt og merverdiavgift og fullmakt til Statsbygg

Norsk leverandør som får kontrakten, skal levere felles attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest).

Skatteattest bestilles i Altinn. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen.

### Samarbeid med Skatteetaten – fullmakt til Statsbygg

Statsbygg har inngått et samarbeid med Skatteetaten. Formålet med avtalen er forebygging og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. I denne forbindelse krever Statsbygg at tilbyder som innstilles til kontrakt skal levere signert fullmakt, før kontraktsinngåelse, som gir Statsbygg en utvidet rett til et ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger om entreprenørens skatte- og avgiftsmessige forhold, se Samspillsboka pkt 13.4.

Kravet om signert fullmakt gjelder også for entreprenørens underleverandører. Entreprenøren skal kontraktsfeste signeringsplikten nedover i leverandørkjeden. Før signering av kontrakt kreves det dog kun signert fullmakt fra entreprenør, med mindre underleverandører benyttes for å oppfylle et kvalifikasjonskrav i konkurransen. I så fall skal signert fullmakt foreligge fra både entreprenør og underleverandører. Signert fullmakt fra øvrige underleverandører må imidlertid være levert og godkjent av oppdragsgiver før de kan benyttes i kontrakten/prosjektet.

Statsbygg gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den tilbyder som i meddelelsesbrevet er innstilt som vinner av konkurransen dersom det etter meddelelse, men forut for signering av kontrakt, mottas opplysninger fra Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser m.v. Det presiseres også at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra entreprenør og eventuelle underleverandører som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette anses som et vesentlig forbehold til kontrakten som vil medføre at tilbyder avvises fra konkurransen.

Enkelte prosjekter vil bli valgt ut til en oppfølging gjennom hele kontraktsperioden, jf Samspillsboka pkt 13.4. I slike prosjekter vil Statsbygg oversende oversiktslister til Skatteetaten, med fødsels- eller D-nummer på alle ansatte som utfører arbeid som ledd i oppfyllelsen av kontrakten.

## Tildelingskriterier i denne konkurransen

Tildelingen vil bli basert på følgende kriterier:

| Prioritet/vekt | Tildelingskriterier | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| 40% | Pris | Tilbudsskjema i utfylt og signert stand. |
| 10% | Oppgaveforståelse: - Forhold rundt å lykkes med kostnadsstyrt prosjektutvikling og hvordan dere jobber med kalkyle og risikostyring. - Andre forhold vedrørende gjennomføring av begge faser. | Skriftlig: Maks 2 A4 lesbar, minimum font 10. Intervju: Statsbygg tar sikte på å innkalle nøkkelpersonell fra de 2-3 beste tilbudene til intervju på TEAMS, med sikte på å utdype CV og oppgaveforståelsen |
| 50% | Teamlpersoner: Tilby 3-4 nøkkelpersoner som fyller rollene beskrevet under. En person kan fylle flere roller. - Begrunn sammensetning av team. - Prosjektleder, anleggsleder, teknisk koordinator, ansvarlig for systematisk ferdigstillelse, prosjekteringsledelse, kalkulasjonsansvarlig Bl.a vektlegges erfaring fra arbeider i eksisterende bygg med overføringsverdi. erfaring. | Skriftlig: - (1) Maks 1 side begrunnelse for teamsammensetning, minimum font 10 - (2) Navn og CV med opplysninger om referanseprosjekter for hver nøkkelperson. e Benytt vedlagte MAL Intervju: Statsbygg tar sikte på å innkalle nøkkelpersonell fra de 2-3 beste tilbudene til intervju på TEAMS, med sikte på å utdype CV og oppgaveforståelsen |

# Avvik fra konkurransegrunnlaget

## Generelt om forbehold og avvik

Statsbygg oppfordrer til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Istedenfor å gi tilbud med forbehold og avvik bør leverandørene stille spørsmål til Statsbygg, jf. pkt 1.6 ovenfor. Det understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og avvik kan medføre avvisning. Før tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, bør de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes.

Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremgå av tilbudsbrevet. Forbehold/avvik skal være presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder. Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medføre avvisning av tilbudet.

Bemerkninger til den tekniske beskrivelsen og mengdefortegnelser kan anføres på det aktuelle sted, men skal i så fall også opplistes i tilbudsbrevet med henvisning til sidetall og postnummer.

Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget.

Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold kan medføre at tilbudet avvises.

Forbehold om regulering av kontraktssum på annen måte enn angitt for den aktuelle kontrakt i Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med samspill (Samspillsboka), jf. vedlegg, herunder valutaforbehold, vil ikke aksepteres.

## Forbehold om forskudd

Forbehold om forskudd vil ikke aksepteres.

ved tilbudsfristens utløp. Intet forskudd vil bli utbetalt før godkjent sikkerhet er stillet.

## Alternative tilbud

Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. Tilbud på annen løsning enn de spesifiserte eller som på annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud med forbehold eller avvik, jf. pkt 5.1 ovenfor.

## Tilbud på deler av oppdraget

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.

# Krav til tilbudet

## Elektronisk tilbudsavgivelse

Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com. Det samme gjelder for endring av tilbudene.

Tilbud levert på annen måte, vil bli avvist.

Følgende filformater aksepteres. Filene skal være fri for virus og ikke kryptert:

- Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF eller Word

- Tabeller: Excel

- Bildefiler: JPEG eller TIFF

- Kart: TIFF

- Video: MPEG 2

- Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave

Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i Mercellportalen/Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var levert.

## Vedståelsesfrist

Tilbudet er bindende i 3 måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp. Det opprinnelige tilbudet vedblir å være bindende selv om det fremsettes nye tilbud under eventuell dialog.

## Tilbudets språk

Tilbudet og alle tilhørende dokumenter skal avgis på norsk.

## Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?

  - Tilbudsbrev, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal være undertegnet.

2-1	Eventuelle forpliktelseserklæringer og solidaransvarserklæring, jf avsnittene under tabellen i pkt 4.2

3-1	Tilbudsskjema i utfylt og signert stand (vedlegg___)

4-1	Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner, jf pkt 4.2-4.3 (vedlegg). Foretak som tilbyder støtter seg på for å bli kvalifisert, må levere eget egenerklæringsskjema.

5-1	Etterspurt dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier, jf pkt 4.4

For å lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, bes tilbyderne om å følge ovennevnte nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med nummeret først, og uten bruk av undermapper.

Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som ikke oppfyller kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli avvist.

## Innleveringssted og tilbudsfrist

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com.

Fristen for innlevering av tilbud er fredag 11.09.2026 kl. 12.00.

For sent innkomne tilbud vil bli avvist.

(Merk at systemet heller ikke tillater å levere tilbud elektronisk via Mercellportalen etter tilbudsfristens utløp.)

## Om Mercellportalen

For å kunne levere tilbud via Mercellportalen, må man ha en bruker, og logge inn med denne.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid, minimum 1 time, før fristens utløp. Leverte tilbud kan endres helt frem til tilbudsfristens utløp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan skaffes fra ulike leverandører, f. eks www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur, slik at denne prosessen bør settes i gang så snart som mulig.

Statsbygg anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest mulig (i god tid før tilbudsfristen). Testfunksjonaliteten ligger i påmeldings- /tilbudsinnleveringsstegene.

Ved spørsmål om funksjonalitet i verktøyet eller hvis du har problemer med å få inngitt tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post: support@mercell.com i god tid før tilbudsfristens utløp.

# Oppdragsgivers underskrift

| Sted: |  |  | Dato: | 13.08.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| For Statsbygg: |  | Randi Lile |  |  |
|  |  | prosjektleder |  |  |
| Dette dokumentet er elektronisk godkjent. |  |  |  |  |

# Vedlegg

For full oversikt over vedlegg, se vedlagt 00_Dokumentplan

A Alminnelig del:

| A1 | Tilbudsinvitasjon |
| --- | --- |
| A2 | Tilbudsskjema |
|  | Egenerklæringsskjema kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner |
|  | Fullmakt_skatteetaten |
|  | Solidaransvarserklæring |
|  | Tildelingskriterium - CV nøkkelpersonell |
| A3 | Samspillsentreprise avtaledokument |
|  | Samspillsboka -10.03.2026 |
|  | Utkast til gjennomføringsavtale |
|  | Generelle kontraktsbestemmelser: NS 8407:2011 |
|  | Spesielle krav til SHA og seriøsitet |

Del 2 Beskrivende del:

| B1 | Prosjektspesifikke krav - underlag til oppstart |
| --- | --- |
|  | MOP Miljøoppfølgingsplan |
|  | Prosjektspesifikk kravspesifikasjon |
|  | Romliste med persontall |
| B2 | Statsbyggs generelle kravspesifikasjoner m vedlegg |
| B3 | Tegninger og rapporter - underlag til samspillsfase 1 |

C Prosjektadministrative rutiner

|  | Forretningsrutiner (ink. mal for månedsrapport) |
| --- | --- |