Tilbudsskjema

Tilbud

Timepriser

Timeprisene gis inklusive alle påslag og dekker alle faste og indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Inkludert i timeprisene er også vederlag for vanlig utstyr som benyttes på kontor og/eller byggeplass, samt alle kostnader forbundet med reise til prosjektkontor og byggeplass, herunder transport, kost, losji og tidsforbruk. Timeprisene gis eksklusiv merverdiavgift.

Timeprisene gjelder for arbeid i samspillsfase 1 og samspillsfase 2, og legges til grunn ved utarbeidelse av målsum. Det kommer ikke påslag, jf. pkt 1.4. på de tilbudte timeprisene.

| Fag | Timepris eks. mva. | Antall timer for evalueringsformål |
| --- | --- | --- |
| Tilbudte nøkkelroller med CV |  |  |
| Prosjektleder/ Prosjekteringsleder* |  | 800 |
| Produksjonsleder/ anleggsleder* |  | 800 |
| Ansvarlig for systematisk ferdigstillelse* |  | 400 |
| Kalkulasjonsansvarlig* |  | 400 |
| Annen bemanning |  |  |
| Prosjektingeniør-TE**> 5 års erfaring |  | 300 |
| Prosjektingeniør-TE**< 5 års erfaring |  | 300 |
| Fagarbeider -TE*** > 5 års erfaring |  | 300 |
| Fagarbeider -TE***< 5 års erfaring |  | 300 |

* Timeprisen gjelder totalentreprenørens egen bemanning av prosjektet, uavhengig av om det benyttes egne ansatte, underleverandører eller innleide i rollen. Timeprisen gjelder ikke ressurser i tilsvarende rolle hos underentreprenører.

** Timeprisen gjelder for ressurspersoner som ikke er angitt ovenfor og som er en del av totalentreprenørens egen bemanning uavhengig av om det benyttes egne ansatte, underleverandører eller innleide, f.eks. assisterende prosjektleder, KS-ingeniør, SHA-ingeniør og ITB- koordinator, i rollen. Timeprisen gjelder ikke ressurser i tilsvarende rolle hos underentreprenører heller ikke rådgivende ingeniører prosjektering.

*** Timeprisen gjelder for arbeider som TE utfører i egenregi. Prisene gjelder uavhengig av om fagarbeideren er ansatt hos TE eller innleid mm. Prisen gjelder ikke for arbeid som utføres av underentreprenører

Underentreprenørene som representerer de mest aktuelle fagene, slik som elektro, ventilasjon, rør, automatikk etc. skal være en del av samspillet i samspillsfase 1. Slikt personell og eventuelle andre deltakere i samspillsfase 1 som det ikke er gitt timepriser for, herunder prosjekterende, deltar i denne fasen etter fremforhandlede timepriser med påslag for totalentreprenøren på 5 %, beregnet i henhold til Samspillsboka punkt 16.1. Påslag på 5 % gjelder tilsvarende i samspillsfase 1 for tiltransporterte underentreprenører og tiltransporterte prosjekterende, samt eventuelt innkjøp av materiell og tjenester i samspillsfase 1.

Nøkkelpersoner

Tilby 3-4 nøkkelpersoner som fyller rollene beskrevet under og begrunn hvorfor.

En person kan gjerne fylle flere roller. CV skal vedlegges for samtlige saksbehandler.

- Prosjektleder- Prosjekteringsleder

- Produksjonsleder/ Anleggsleder

- Ansvarlig for systematisk ferdigstillelse

- Kalkulasjonsansvarlig

| Roller: | Navn på saksbehandler |
| --- | --- |

Lønns- og prisregulering

Med mindre annet er avtalt, skal ikke timepriser reguleres i samspillsfase 1. j.f Samspillsboka pkt. 15.2.2.

I samspillsfase 2 skal kostnader som er basert på priser i totalentreprenørens tilbudsskjema indeksreguleres. Indeksreguleringen skal utføres iht NS 8407 pkt 26.2, med indekstall for den måneden tilbudsfristen utløper. Se Samspillsboka punkt 15.2.2 for indeks.

Påslagsprosent - dekningsbidrag

Tilbyderen oppgir en påslagsprosent hvor alle tillegg til netto inntakskost er inkludert, se definisjon av netto inntakskost i Samspillsboka punkt 1.

Påslaget dekker totalentreprenørens faste og indirekte kostnader og fortjeneste, herunder finanskostnader på innestående, samt garantibefaringer og avsetning til reklamasjoner etter overtakelse. Påslaget skal ikke inkludere risiko og ikke vederlag for administrasjon*

Administrasjon føres i prosjektregnskapet etter medgått tid. I grunnlaget for beregning av påslag inngår ikke merverdiavgift. I faktura fra f.eks. underentreprenørene skal merverdiavgift trekkes fra fakturabeløpet før beregning av påslaget til totalentreprenøren.

Underentreprenørenes og de prosjekterendes fortjeneste skal ligge i de fremforhandlede prisene som sluttforhandles i samspillsfase 1 eller 2.

Påslagsprosent for dekningsbidrag = ................................

*Det forventes at påslaget i en samspillsentreprise er lavere enn påslaget i en ordinær totalentreprise. Påslaget skal ikke inkludere risiko og ikke vederlag for administrasjon.  Merk også at kostnader for utbedring av kontraktsstridig utførelse før overtakelse («feil» og «mangler», jf. NS 8407 pkt. 20.5), herunder i prøvedriftsperioden, som hovedregel føres i prosjektregnskapet og er grunnlag for fakturering, se Samspillsboka pkt. 16.1.

Tilbudsevaluering

|  |  | Tilbud | Multipliseres med (timer og beløp er anslag) | Evalueringssum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antatt vederlag i samspillsfase 1 (og deler av vederlaget i samspillsfase 2) | Timesats | Timer som oppgitt i tabellen over. | Sum inngår i evalueringssum |
| 2 | Antatt dekningsbidrag i samspillsfase 2 | Påslags-prosent for dekningsbidrag | Antatt netto inntakskost: 18 MNOK eks mva | Deknings-bidraget; (Netto inntakskost x påslagsprosent) inngår i evalueringssum. Netto inntakskost inngår ikke i evalueringssum. |
|  | Evalueringssum |  |  | SUM |

Forbehold og avvik

(Kryss av)

- Det tas ingen forbehold/avvik.

- Det tas.............forbehold/avvik som er nærmere listet opp i tilbudsbrevet.

Se nærmere i tilbudsinvitasjonen om forbehold.

Vedlegg til tilbudsskjema

(Kryss av)

- Har levert all dokumentasjon som fremgår av kapittelet; Hva skal leveres? i tilbudsinvitasjonen

Andre opplysninger

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Tilbyders underskrift

Firma:	______________________________________

Kontaktperson:	______________________________________

Adresse:	______________________________________

Telefon:	__________________

E-post:	______________________________________

Sted .....................................	Dato ................20.………..

________________________

Tilbyders underskrift