Kontraktsgrunnlag

Pumpestasjon Trollnes

Arendal kommune

August 2026

Innhold

A.	GENERELL DEL	3

A.1	Innledning	3

A.2	Kontraktsarbeidets omfang	3

A.3	Organisasjon og entreprisemodell	3

A.4	Dokumentliste	3

B.	KONTRAKTSBESTEMMELSER	4

B.1	Alminnelige kontraktsbestemmelser	4

B.2	Spesielle kontraktsbestemmelser – endringer til NS 8407	4

B.3	Andre spesielle kontraktsbestemmelser – Seriøsitetskrav	7

B.3.1	HMS-kort	7

B.3.2	Krav om faglærte håndverkere	7

B.3.3	Lærlinger	7

B.3.4	Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker	8

B.3.5	Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	8

B.3.6	Krav til lønns- og arbeidsvilkår	9

B.3.7	Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft	9

B.3.8	Krav om betaling til bank	10

B.3.9	Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser	10

B.3.10	Revisjon	10

C.	TEKNISKE KRAV	11

D.	KRAV TIL BYGGEPROSESSEN	11

D.1	Møter	11

D.2	Faktureringsrutiner	11

E.	VEDERLAGET	12

GENERELL DEL

Innledning

I forbindelse med sanering av eksisterende kommunal vannforsyning på Trollnes legges det også med spillvann til området.  Trollnes har i dag ikke offentlig spillvann, og ny pumpestasjon må derfor etableres for å fjerne separatutslipp for 21 hus.

Oppdragsgiver har ansvar for:

- Prosjektering og tegningsgrunnlag

- Igangsettingstillatelse iht PBL

Entreprenørens ansvar:

- Detaljert prosjektering og arbeidstegninger

- Levering, montere og idriftssetting av pumpestasjon

Kontraktsarbeidets omfang

Levering av ny Trollnes pumpestasjon, inkl. montering og igangkjøring

Organisasjon og entreprisemodell

Oppdragsgiver og tiltakshaver

Arendal kommune

Postboks 123

4891 Grimstad

Kontaktperson: Jorunn Lande

Telefon: 95448237

Epost: jorunn.lande @arendal.kommune.no

Entreprisemodell

Arbeidet vil bli organisert som utførelsesentreprise

Dokumentliste

Konkurransegrunnlaget består av følgende deler:

- Kontraktsgrunnlaget (dette dokumentet)

- KP Trollnes, beskrivelse med prisbærende poster

- Arendal kommunes norm for pumpestasjoner

  - Del 1, Overbygg, røropplegg, pumper og sump, 2025.03.25

  - Del 2, Elektro og automasjon, 2025.03.25

- 10265948-01-RIVA-Dimensjoneringsnotat KP Trollnes

- Tegninger

  - H001

  - H002

  - H-202_Trollnes PS

KONTRAKTSBESTEMMELSER

Alminnelige kontraktsbestemmelser

Norsk Standard NS 8407:2011 «Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser» skal gjelde med endringer som beskrevet i kapittel B.2. Avtaleformularet baseres på NS8407.

Spesielle kontraktsbestemmelser – endringer til NS 8407

De enkelte punkter er nummerert med referanse til tilsvarende bestemmelser i NS 8407. Nye punkter er nummerert forløpende etter standardens punkter.

Punkt 2.1 Kontraktsdokumenter

Punkt 2.1 utgår og erstattes i sin helhet av følgende:

Kontraktsdokumenter gjøres gjeldende i følgende rekkefølge:

A: Avtaledokumentet, som følger NS 8407:2009.

B: Referat eller skriftlige avklaringer etter tilbudsfrist som er godkjent av begge parter.

C: Referat eller skriftlige avklaringer publisert av oppdragsgiver før tilbudsfrist.

D: Del II Kontraktsgrunnlaget inkl Arendal kommunes spesielle kontraktsbestemmelser for entreprisekontrakter NS8407 (dette dokumentet), med vedlegg.

E: Leverandørens tilbud

F: NS 8407:2011

Punkt 7.2 Byggherrens sikkerhetsstillelse

Avsnitt utgår og erstattes av:

Byggherren stiller ikke sikkerhet for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser.

Punkt 15 Krav til prosessen.

NS8407 nytt punkt 15.3: Krav til kvalitetskontroll:

All dokumentasjon, data, planer m.m. som er omtalt i dette punkt 15, og som utarbeides som en del av Entreprenørens kvalitetsarbeid, skal til enhver tid gjøres tilgjengelig for byggherren, og for øvrig i henhold til de frister som er avtalt.

Entreprenør skal etablere en prosjektspesifikk kvalitetsplan.

Entreprenøren er ansvarlig for å gjennomføre utførelseskontroll i samsvar med

kontraktens krav og Arendal kommunes VA-norm.

Entreprenøren skal føre løpende kontroll med inngående materialer og tilhørende dokumentasjon, herunder sertifikater og produktdatablad mv. Før bestilling av materiell skal det dokumenteres at gjeldende krav til dette og til produsent overholdes. Dette gjelder både material, produksjon og miljøkrav.

- Mottakskontroll skal utføres i minst to trinn:

‐ Ved ankomst før lossing av bil. Det vurderes om skader er av slikt omfang at rør, sump og overbygg umiddelbart bør returneres.

‐ Etter lossing, før legging. Det skal anordnes lagringsplass som tillater gode inspeksjonsmuligheter.

Kontrollen utføres alltid med representant for leverandør og Arendal kommune tilstede.

All mottakskontroll skal dokumenteres med skjema og tilhørende bilder. Alle skader uansett størrelse rapporteres. Reparasjonsmetode foreslås, og skal godkjennes av byggherren.

Entreprenøren skal selv gjennomføre egenkontroll og intern systematisk kontroll i samsvar med bestemmelsene i standarder og Arendal kommunes VA‐norm. Rutiner og leveranseplan for oversendelse av dokumentasjon som er gjenstand for kontroll avtales med byggherren.

Punkt 18 Forhold på byggeplassen

Gjeldende pkt. 18.1 første avsnitt nytt annet punktum:

Leverandøren skal ha ansvarsrett der hvor dette er nødvendig for utførelsen eller prosjektering under kontrakten.

Punkt 20.2 Byggherrens rett til å føre kontroll

Gjeldende pkt. 20.2 suppleres med:

Byggherren har rett til å føre kontroll med materialer, utførelse og kontraktarbeidet for øvrig. Denne retten til å føre kontroll omfatter en rett til innsyn i entreprenørens, og eventuelle underentreprenørers, kvalitets-, internkontroll- og miljøstyringssystem, samt de andre deler av styringssystemene og regnskaper som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser. Denne innsynsretten opphører tre år etter at siste betaling under kontrakten fra byggherren til entreprenøren har funnet sted. Byggherren kan la kontrollen gjennomføres som tredjepartskontroll. Blir byggherren oppmerksom på at kontraktarbeidet ikke er i samsvar med kontrakten, skal han straks melde fra til entreprenøren.

Punkt 26 Fastsettelse av vederlag

Punkt 26.2 Indeksregulering

NS 8407 punkt 26.2 utgår og erstattes med:

Alle priser er faste, og skal ikke reguleres for lønns- eller prisstigning eller sosiale ytelser i kontraktsperioden.

Punkt 27 Fakturering

NS 8407 pkt. 27.1 avsnitt utgår og erstattes med;

Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura. Ved forsinket

betaling betales forsinkelsesrente i henhold til lov av 17.desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

Entreprenøren skal fakturere for inneværende måned siste dag i hver måned.

Det skal lages en betalingsplan som skal leveres og enes om på oppstartsmøte.

Punkt 40 Forsinkelse

Punkt 40.2 Dagmulktsbelagte frister:

NS8406 punkt 40.1 suppleres med følgende:

Følgende frister er belagt med dagmulkt:

- Frist montering pumpestasjon – 06.04.2027

- Frist idriftsetting pumpestasjon -27.04.2027

Gjeldende pkt. 40.3 nytt fjerde avsnitt:

Dagmulkt settes til kr.5000,- per hverdag.

Andre spesielle kontraktsbestemmelser – Seriøsitetskrav

HMS-kort

Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid på byggeplassen under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Krav om faglærte håndverkere

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning der dette finnes. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier.

Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen dokumentere hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.

Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing om så ikke skjer.

Lærlinger

Det er et krav at leverandører er tilknyttet en lærlingordning og at en eller flere lærlinger deltar i utførelsen av kontraktarbeidet innenfor bygg- og anleggsfagene, jf. forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.

For denne kontrakten gjelder i tillegg følgende:

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 10 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova § 4-1. Kravet kan delvis oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5.

Kravet kan oppfylles av entreprenøren og en eller flere av hans underleverandører.

Utenlandske leverandører kan oppfylle kravet ved å benytte lærling fra en lærlingordning i opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet oppfylles ved å benytte praksiselev fra en opplæringsordning i opprinnelseslandet.

Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, dokumentere at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning.

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte krav misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel. Dersom kravet ikke er oppfylt ved overtakelsen avkortes vederlaget med inntil 5 promille av kontraktssummen.

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller dersom det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om så ikke skjer.

Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til lov om skatteforvaltning § 7-6.

Entreprenøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i kontraktskjeden. Entreprenøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er entreprenørens ansvar og skal betales av ham.

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten med leverandører som omfattes av lov om skatteforvaltning § 7-6, skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Entreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. Entreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, entreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. Entreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:

- Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.

- Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.

Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning byggherren anser det nødvendig.

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan byggherren heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om heving om så ikke skjer. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om entreprenøren retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at entreprenøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten på byggeplassen skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Krav til lønns- og arbeidsvilkår

Entreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte og ansatte hos underleverandører (herunder innleide) som direkte medvirker på kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til:

- Forskrift om allmenngjort tariffavtale der denne kommer til anvendelse.

- Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Entreprenøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere og arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). Dette gjelder bare for arbeidstakere som direkte medvirker på kontrakten. Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder.

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal entreprenøren rette forholdet. Der bruddet har skjedd hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper) er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.

Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert. Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos entreprenøren kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om entreprenøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan byggherren på samme måte kreve at entreprenøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft

Entreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjeden under seg, jf. anskaffelsesforskriften § 8-13 og § 19-3/ forsyningsforskriften § 7-8.

Ved vesentlig mislighold kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om så ikke skjer.

Entreprenørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn.

Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 500.000 eks. mva skal entreprenøren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra underentreprenører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherren fremlegge skatteattesten.

Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan byggherren kreve at underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger om forholdet ikke rettes innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om krav om utskifting om så ikke skjer.

Alle avtaler entreprenøren inngår med en underentreprenør for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde en tilsvarende begrensning til ett ledd for å sikre at begrensningen på totalt to ledd ikke overstiges.

Krav om betaling til bank

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, skal utbetales til konto i bank. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser

Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Revisjon

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos entreprenøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til sluttfaktura er betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

B3.11 OTP

Leverandør som er forpliktet til å ha tjenestepensjonsordning (OTP) etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, skal ha avtale om OTP med en godkjent pensjonsinnretning som bank, livsforsikringsselskap, pensjonskasse, innskuddsforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond. Dersom avtale om dette ikke er inngått allerede, må avtale foreligge før kontrakt kan signeres.

TEKNISKE KRAV

Se teknisk beskrivelse KP Trollnes.

KRAV TIL BYGGEPROSESSEN

Møter

Leveres på oppstartsmøtet:

- Framdriftsplan

- Betalingsplan

- Kvalitetsplan

- Oppdaterte tegninger

Leveres før overtakelse:

- Dokumentasjon på anleggsutførelsen (kvalitetssikring)

- Komplett FDV dokumentasjon.

Faktureringsrutiner

Faktura sendes elektronisk i standarden elektronisk handelsformat (EHF) til fakturamottak ved Arendal kommune.

Faktura i EHF-format sendes til:

- elektronisk adresse: 9908:940 493 021

- organisasjonsnummer Arendal kommune: 940 493 021

Alle fakturaer skal merkes med ressursnummer 700302 og kontraktsnummer xxxxxxx. Vi ser at dere helst bruker feltet ContractDocumentReference i XML’en for kontraktsnummer. Blir ikke dette feltet brukt kan vi sende faktura tilbake

Som vedlegg til faktura skal det legges ved dokumentasjon på at gitt milepel for fakturering er nådd, eventuelt mengdespesifikasjon hvor følgende fremgår:

Post i mengdebeskrivelsen.

Kontraktmengde.

Enhetspris.

Utført mengde/verdi pr. post denne perioden.

Totalt utført mengde/verdi pr. post.

VEDERLAGET

- For kontraktsum vises det til Avtaledokumentet. Prissammenstilling fremkommer av KP Trollnes, beskrivelse med prisbærende poster

Prisene er oppgitt i norske kroner (NOK) eks. mva.

Arbeider som er beskrevet i egne poster, men som ikke er priset, skal forutsettes priset til kr. 0.