Foreløpig SHA-plan

Skifte av tak over kor og kyrkjelydssal – Stavang kyrkje

Prosjekt: Skifte av tak over kor og kyrkjelydssal ved Stavang kyrkje
Adresse: Stavangvegen 18, 6944 Stavang
Byggherre: Bru sokn ved Kinn kyrkjelege fellesråd
Omfang: Arbeidene omfatter demontering av eksisterende skifertak, etablering av nytt undertak, ny skifertekking, beslag, takrenner, nedløp, fjerning av takgjennomføring, stillas og avfallshåndtering. Takarealet er anslått til om lag 190 m².

Denne planen er foreløpig og inngår som del av konkurransegrunnlaget. Valgt entreprenør skal før oppstart supplere planen med egne opplysninger om arbeidsmetode, fremdrift, rigg, stillas, sikringstiltak og SJA for risikofylte arbeidsoperasjoner. Byggherre godkjenner endelig SHA-plan før arbeidene starter.

1. Formål

SHA-planen skal bidra til at arbeidet planlegges og gjennomføres på en sikker måte. Planen gjelder særlig risiko som følger av arbeid på eksisterende kirketak, arbeid i høyden, kirke i drift, demontering av eldre takmaterialer og arbeid nær publikum.

2. Organisering

| Rolle | Ansvarlig |
| --- | --- |
| Byggherre | Bru sokn ved Kinn kyrkjelege fellesråd |
| Byggherrens kontaktperson | Dag Henrik Nygård. |
| Koordinator utførelse, KU | [avklares før oppstart] |
| Hovedbedrift/entreprenør | Valgt entreprenør |
| Anleggsleder hos entreprenør | Oppgis før oppstart |

Valgt entreprenør skal ha ansvar for daglig HMS-oppfølging på byggeplassen, samordning av eventuelle underentreprenører og nødvendig sikring av arbeidsområdet.

3. Særlige risikoforhold

Følgende risikoforhold er identifisert og skal hensyntas ved planlegging og prising:

| Risiko | Tiltak/krav |
| --- | --- |
| Arbeid på skrått tak og ved takkant | Stillas, rekkverk, fallsikring og sikker adkomst skal etableres før arbeid på tak. |
| Fallende gjenstander | Området under takarbeid skal sperres av. Verktøy og materialer skal sikres. |
| Kirken er i bruk | Adkomst for publikum skal være trygg. Arbeid skal kunne stanses ved gudstjenester, gravferder, vielser og andre kirkelige handlinger. |
| Montering og bruk av stillas | Stillas skal monteres og kontrolleres av kompetent personell. Stillas skal ikke skade mur, puss, vinduer eller tak. |
| Demontering av skifer og beslag | Arbeidet skal planlegges slik at tunge løft, skarpe materialer, støv og avfall håndteres sikkert. |
| Skjulte råte- og fuktskader | Svekket treverk skal dokumenteres og avklares med byggherre før videre arbeid/lukking. |
| Værutsatt arbeid | Entreprenør skal ha rutine for midlertidig tetting og sikring mot nedbør, vind og glatte flater. |
| Løft og lagring av materialer | Skifer og andre materialer skal lagres sikkert og uten å overbelaste tak eller stillas. |
| Mulig farlig avfall | Eldre papp, bly, beslag og andre materialer skal håndteres forsvarlig og leveres til godkjent mottak. |
| Uvedkommende på byggeplass | Byggeplass, stillas og riggområde skal merkes og sikres. |

4. Krav til valgt entreprenør før oppstart

Valgt entreprenør skal før oppstart levere:

- Fremdriftsplan.

- Riggplan med plassering av stillas, lager, avfall og avsperringer.

- Plan for stillas, fallsikring og sikker adkomst.

- Beskrivelse av metode for demontering og ny tekking.

- Rutine for midlertidig tetting av åpent tak.

- SJA for arbeid på tak, demontering, løft og arbeid ved sløyser/overganger.

- Kontaktperson/anleggsleder og oversikt over eventuelle underentreprenører.

- Beredskapsrutine med nødnummer, møteplass og varslingsrutine.

5. Oppfølging i byggeperioden

SHA skal være fast punkt i oppstartsmøte og byggemøter. Entreprenøren skal gjennomføre nødvendig kontroll av stillas, fallsikring, avsperringer, orden på byggeplass og midlertidig tetting.

Ulykker, nestenulykker og farlige forhold skal straks varsles til byggherre.

6. Endringer

SHA-planen skal oppdateres dersom det oppstår nye risikoforhold, endret arbeidsmetode, nye underentreprenører eller andre forhold som påvirker sikkerheten.

Arbeid som ikke kan utføres forsvarlig, skal stanses til nødvendige tiltak er avklart.