SSA-O bilag 2026

Bilag 1 til SSA-O

Kunden si beskriving av oppdraget

Statens standardavtale om konsulentoppdrag

Innhald:

1	Bakgrunn og formål	3

1.1	Bakgrunn	3

1.2	Formål med utgreiinga:	3

2	Omfang og avgrensing	4

2.1	Avgrensing av oppdraget (kontraktsomfang)	4

2.1.1	Fase 0	4

2.1.2	Opsjon Fase 1	4

2.2	Geografi og kandidatar	5

2.3	Avgrensing	5

2.4	Premiss: eigarskap til materiell	5

3	Alternative modellar som skal samanliknast	6

4	Vurderingskriterium (målekort)	7

4.1	Økonomi/årskostnad (LCC/årskost) + sensitivitetsanalysar	7

4.2	Budsjettrisiko og risikofordeling	7

4.3	Styring, kvalitet og robustheit	7

4.4	Marknad og konkurranse	7

4.5	Klima, miljø, energi og støtteinfrastruktur	7

4.6	Teknologimodenheit og autonomi	7

4.7	Kompetanse og kapasitet	8

5	Gjennomføringsmodell: faseinndeling, styringspunkt og økonomiske rammer	9

5.1	Overordna styringslogikk	9

5.2	Fase 0 – innleiande fase (konsept, screening og caseval)	9

5.2.1	Formål	9

5.2.2	Økonomisk ramme for fase 0	9

5.2.3	Delleveranse L0A	9

5.2.4	Styringspunkt SP0 – omfangsstyring (til orientering)	10

5.2.5	Delleveranse L0B	10

5.2.6	Styringspunkt SP1 – politisk (til orientering)	10

5.3	Fase 1 - Vidareføring etter Fase 0	11

6	Opsjonsavrop: djupare utgreiing for valt rutepakke (L1)	12

6.1	Formål	12

6.2	Økonomisk ramme	12

6.3	Leveranse L1	12

6.4	Beslutningspunkt BP1 (politisk):	12

7	Krav til vurdering av organisering og styring	13

7.1	Krav til bestillar–utførar-skille	13

7.2	Organiseringsalternativ ved parallell drift	13

7.3	Konsekvensar for Skyss si organisasjon	13

8	Moglege opsjonar/tilleggsleveransar	14

8.1	O-AG – «anti-glidning-pakke» –ved faktisk selskapsalternativ	14

8.2	O-JUR – spissa juridisk vurdering	14

8.3	O-TECH – teknisk datapakke	14

8.4	O-AUTO – Autonomi/automatisering – konsekvensutgreiing for operatørrolla	14

8.5	O-POL – Presentasjon for fylkestinget	14

8.6	Fase 2 – gjennomførings- og etableringsplan (Til orientering)	14

9	Prosjektorganisering	15

10	Førebels framdriftsplan og milepeler	15

Bakgrunn og formål

Bakgrunn

Fylkestinget har vedteke at fylkesdirektør skal kome tilbake med sak til fylkesutvalet om mandat for utgreiing av drift av kollektivtransporten i eigenregi, og at mandatet skal ta føre seg drift av kollektivtransporten og eigarskap til materiell.

Vidare har fylkestinget bede fylkesdirektør starte utgreiing av drift av éin eller fleire komande rutepakkar i t.d. Bergensområdet i eigenregi, for å vurdere om eigenregi kan bidra til betre ressursutnytting, mangfald i bransjen og meir fleksibilitet for investering og drift.

Formål med utgreiinga:

Utgreiinga skal gi eit etterprøvbart beslutningsgrunnlag for om, og eventuelt korleis, Vestland fylkeskommune kan organisere drift av rutepakkar i eitt avgrensa kontraktsområde med sikte på:

- betre ressursutnytting

- mangfald i bransjen/konkurranse

- fleksibilitet i investering og drift

Utgreiinga skal òg belyse konsekvensar for fylkeskommunen si styring/administrasjon og økonomiske risiko ved ein modell der eigenregi/hybrid kan gå parallelt med anbod i andre kontraktsområde.

Utgreiinga skal gi eit etterprøvbart beslutningsgrunnlag som også tek høgd for realistisk tidsløp for politiske vedtak og implementering (organisering, rekruttering og eventuell verksemdoverdraging), før ein konkluderer på kva rutepakke som er eigna og gjennomførbar som pilot for eigenregi.

Omfang og avgrensing

Avgrensing av oppdraget (kontraktsomfang)

Fase 0

Leverandøren skal i denne kontrakten levere fase 0 med delleveransane L0A og L0B samt støtte til styringspunkt SP0 og SP1. Oppdragsgjevar er sjølv ansvarleg for SP0 og SP1.

| Fase | Innhald | Kostnadsramme |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 | Innleiande analyse og caseval | Inntil 1,6 mill. kr |
| Omfattar to delleveransar (L0A) og (L0B) til politisk styringspunkt (SP0) undervegs, der oppdragsgivar kan justere omfanget og eventuelt avgrense vidare arbeid med alternative modellar for å redusere kompleksitet. Administrasjonen har estimert fase 0 til mellom 500 og 900 timar avhengig av datatilgang, caseval og omfang på organisering og materialforvaltning. |  |  |
| L0A | Tidsløpsnotat: showstoppers, kompleksitet, plan for L0B | Veke 47 (2026) |
| SP0 | Intern omfangsstyring – justere vidare arbeid | Veke 50 (2026) |
| L0B | Screening og caseval: rangering av rutepakkar, tilråding | Veke 10 (2027) |
| SP1 (FUV) | Politisk styringspunkt – vedtak om vidare utgreiing. Fylkesutvalet skal ta stilling til vidare framdrift etter fase 0 (styringspunkt SP1), truleg i april 2027. | Veke 13 (2027) |

Opsjon Fase 1

I tillegg skal kontrakten prissette opsjonar for nærare definerte tilleggsleveransar og/eller vidare utgreiing (her omtalt som fase 1 og eventuelt fase 2). Ved overgang til full utgreiing, inkludert ukompliserte opsjonar, er estimert tilleggsomfang venta å kome opp i underkant av 1350 timar.

Opsjonane kan avropast etter SP1 og innanfor rammer/premiss fastsette av fylkesutvalet, jf. kapittel 6 og 9.

Oppdragsgivar har inga plikt til å løyse ut opsjonar.

| Fase | Innhald | Kostnadsramme |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Djupare utgreiing (ved behov) | Inntil 6 mill. kr |
| Samla mogleg ramme Fase 0 og 1 | Inkl. alle opsjonar | Inntil 7,5 mill. kr |

Geografi og kandidatar

Rutepakkar i Vestland skal vurderast som moglege kandidatar. Oversikt over kontraktar finns på https://rapport.skyss.no/arsrapport-2025/#kontraktar.

Vi gjer merksam på at etter publisering av årsrapporten har nye kontraktar starta opp for Sogn, Sunnfjord og Sunnhordland. Kontraktlengd er 9 + 3 år.  Kontraktlengd Nordhordland 12 + 1 år. Innretting av rutepakkar og arbeid med kontraktane i Bergensområdet vil starte opp under utgreiingsperioden.

Oppdraget skal ta utgangspunkt i realistisk tidsløp for politiske vedtak og implementering, slik at tilrådde kontraktar har praktisk gjennomførbarheit innan relevante kontraktsvindauge

Oppdragsgivar vurderer at tidlegaste realistiske iverksetting av eventuell eigenregi vil vere i 2035, men ser det som viktigare å gjere eit godt forarbeid og identifisere gode kandidatar enn å kome raskast mogleg i gang.

Avgrensing

Utgreiinga er avgrensa til å omfatte rutepakkar innan buss, med mogleg avgrensing av vidare arbeid etter styringspunkt.

Premiss: eigarskap til materiell

I utgreiinga skal «materiell» forståast som relevant bussmateriell, og – der det er tett knytt til drift og kostnad – nødvendig støtte-/energiinfrastruktur.

Alternative modellar som skal samanliknast

Utgreiinga skal minst samanlikne desse alternativa for vald(e) rutepakke(r):

| Tre alternativ skal samanliknast |  |  |
| --- | --- | --- |
| M0 – Nullalternativet (Referanse) | M1 – Eigenregi | M2 – Hybridmodell |
| Vidareføre dagens anbodssystem. Dagens bruttokontrakt-/anbodstilnærming vert lagt til grunn som referanse for økonomi, risiko og styring. | Fylkeskommunen driv og eig bussane sjølv Drift skjer gjennom fylkeskommunalt kontrollert driftsutførar (t.d. “Skyssbuss” som eigen driftseining eller som fylkeskommunalt eigd selskap) for særskilt tildelt område. | Fylkeskommunen eig materiellet, men leiger inn ekstern operatør. Vestland fylkeskommune eig materiell/infrastruktur (og ev. tilhøyrande avtalar for service/vedlikehald), medan ekstern operatør leverer drift/mannskap etter konkurranse. |

Avklaring tidleg i oppdraget: Sjå nærare om delleveranse L0A og styringspunkt SP0 under § 5.2.

I den innleiande delen av utgreiinga skal konsulent mellom anna gi si tilråding til om ein bør halde oppe alle tre alternativa i vidare djupare analyse, eller om det ikkje er grunnlag for å gå vidare med M1 eller M2.

Oppdragsgivar ønsker også vurdering av om ein i det heile bør gå vidare med utgreiing av alternativ til dagens kontraktsmodell, dersom dette vert tidleg avklart.

Vurderingskriterium (målekort)

Konsulent skal bruke same struktur for alle alternativ og levere ei samanlikning som minimum dekker:

Økonomi/årskostnad (LCC/årskost) + sensitivitetsanalysar

    - Talsett samanlikning av årskostnad/livslaupskost (LCC) og hovuddrivarar (lønn, energi/drivstoff, kapital/materiell, vedlikehald, administrasjon/transaksjonskost).

    - Sensitivitetsanalysar (minimum: rente/kapitalkost, energipris, volum/produksjon, teknologi/levetid).

Budsjettrisiko og risikofordeling

    - Kva risiko flyttar seg frå operatør til fylkeskommune ved eigenregi/hybrid?

Styring, kvalitet og robustheit

    - Konsekvensar for styring på strategisk, taktisk og operativt nivå.

    - Konsekvensar for administrativ kapasitet, transaksjonskostnader og kompetansebehov.

    - Særskilt om korleis eigenregi/hybrid kan driftast parallelt med anbod i andre område, inkludert korleis kvalitetsoppfølging og avvikshandtering fungerer i linje (eigenregi) v.s. kontrakt (anbod).

Sjå vidare under § 6 Krav til organisering og styring

Marknad og konkurranse

    - Vurdering av om uttak av eitt større område til eigenregi/hybrid kan redusere marknadsgrunnlaget og dermed medføre svekka konkurranse (færre tilbod/auka pris) i dei kontraktane som blir igjen på anbod.

    - Vurdering av om mindre område med låg konkurranse og/eller store kapitalbindingar kan vere spesielt eigna for eigenregi/hybrid.

    - Operatørmarknad og kapasitets-/finansieringsvilje.

Klima, miljø, energi og støtteinfrastruktur

    - Konsekvensar for klima/miljø, inkl. materiellutskifting.

Teknologimodenheit og autonomi

    - Modenheit for venta energiberarar i aktuelle kontraktar

    - Konsekvensar for bemanning, driftsovervaking, ansvar/HMS og kompetansebehov

    - Korleis autonomi kan påverke rolla til operatør, herunder VLFK som eigenoperatør.

Kompetanse og kapasitet

    - Overordna konsekvensar for arbeidsgivaransvar, rekruttering/opplæring og ev. verksemdsoverdraging, inkludert kva dette vil krevje av varig kapasitet og kompetanse i VLFK/Skyss og/eller eventuell driftsorganisasjon.

    - Vurdering av i kva grad VLFK (ev. nytt driftsselskap) vil ha behov for å byggje opp og vedlikehalde kompetanse som store operatørkonsern typisk har på overordna nivå, til dømes innkjøp/anskaffing av bussar, materiell- og restverdiforvaltning, standardisering, garanti- og reklamasjonshandtering, vedlikehaldsregime, systemstøtte og leverandøroppfølging – samt korleis dette påverkar kostnad, risiko og gjennomførbarheit innanfor valt omfang.

Gjennomføringsmodell: faseinndeling, styringspunkt og økonomiske rammer

Overordna styringslogikk

Oppdraget skal gjennomførast av ekstern konsulent og organiserast som faseinndelt oppdrag med politiske styringspunkt som sikrar omfangsstyring og avgrensing før eventuell vidareføring.

Kontrakten omfattar fase 0, og inkluderer i tillegg prissette opsjonar som kan avropast etter politisk vedtak i SP1. Kvar leveranse i fase 0 skal fungere som sjølvstendig delgrunnlag for vidare styring av oppdraget og eventuell politisk handsaming.

Fase 0 – innleiande fase (konsept, screening og caseval)

Formål

Skissere moglege case og avgrensingar, identifisere «showstoppers», etablere realistisk tidsløp/implementeringslogikk, og gjennomføre screening som endar i tilråding av ein prioritert og ein reserve bussrutepakke. Fase 0 skal òg gi eit presist grunnlag for å vurdere om, og i kva omfang, oppdragsgivar bør bestille vidare utgreiing gjennom avrop på opsjonar etter SP1, inkludert databehov, intervjubehov og timeestimat.

Økonomisk ramme for fase 0

Tilbodet leverast som timeprisoppdrag med ei øvre kostnadsramme fastsett i vedtaket. Eigeninnsats kjem i tillegg.

Delleveranse L0A

Ramme- og tidsløpsnotat

Konsulent skal levere eit kort notat som minst inneheld:

    - Overordna tidsløpsmodell for eit mogleg eigenregi/hybrid-løp (politisk behandling, etablering/oppbygging, HR/kompetanse, ev. verksemdoverdraging) og kva dette typisk krev av minimum av tid.

    - Overordna kompleksitets- og risikovurdering («showstoppers») for å peike ut kva som er realistisk å utvikle vidare innanfor tids- og ressursrammer.

    - Framlegg til detaljert plan/opplegg for resten av fase 0 (L0B), inkludert databehov, intervjubehov og oppdatert timeestimat innanfor fase 0-taket.

    - Tilråding om ein bør halde oppe alle tre alternativa (0-alternativ, M1 eigenregi, M2 hybrdi), eller redusere kompleksitet ved å ta bort M1 eller M2.

Styringspunkt SP0 – omfangsstyring (til orientering)

Etter levering av L0A vil oppdragsgivar gjennomføre styringspunkt SP0 for å:

      - Fastsette premiss for vidare arbeid i fase 0 basert på overordna «showstoppers» og realistisk tidsløp for eventuell implementering.

      - Justere omfanget for resten av fase 0 (L0B), eventuelt avgrense vidare arbeid til to av tre alternativ (0/M1/M2).

      - Avklare prinsipp for kandidatval og kva rutepakkar i Vestland som skal screenast vidare, basert på gjennomførbarheit og beslutningsverdi.

      - Avklare nødvendig datatilgang for L0B.

      - Avklare eventuelle mindre justeringar innanfor fase 0-ramma.

Delleveranse L0B

Screeining- og casevalnotat.

Konsulent skal levere eit casevalnotat som minst innneheld:

- Kandidatliste og scorecard/rangering av aktuelle rutepakkar basert på beslutningsverdi, tid/omfang/risiko og gjennomførbarheit gitt tidsløpet.

- Tilråding: ein prioritert bussrutepakke pluss ein reserve.

- Tydeleg skildring av føresetnader, usikkerheit og kritiske risikofaktorar.

- Konkretisert bestillings-/avropsgrunnlag for opsjonar etter SP1: presis avgrensing, databehov, intervjubehov, oppdatert kostnadsestimat og forslag til kva opsjonar som bør utløysast for å gi tilstrekkeleg beslutningsgrunnlag (sjå døme på opsjonar lenger ned).

Styringspunkt SP1 – politisk (til orientering)

Etter levering av L0B skal fylkesutvalet gjennomføre styringspunkt SP1 for å:

  - Ta stilling til val av rutepakke og om det er behov for vidare utgreiing, og i så fall:

    - Ta stilling til kva opsjonar/tilleggsleveransar i kontrakten som skal avropast.

    - Fastsetje rammer og premiss for opsjonsavrop (omfang, leveransar, budsjett).

  - Ta stilling vidare politisk løp (t.d. sak til fylkestinget) avhengig av tilråding og konklusjonar.

Dersom fylkesutvalet vedtek stans i utgreiinga i SP1, skal oppdraget avsluttast etter fase 0, og eventuell vidare sak til fylkestinget byggjer på leveransane L0A og L0B.

Fase 1 - Vidareføring etter Fase 0

Vidare utgreiing er handtert som opsjonar i den same kontrakten, og kan berre gjennomførast dersom fylkesutvalet vedtek avrop i SP1.

Opsjonane vert utforma gjennom bestillingsgrunnlaget frå L0B, og er tenkt evaluert gjennom pris og tilbydd kompetanse slik at tilbodsarbeidet ikkje krev omfattande løysingsforslag frå leverandør før ein kjenner innhaldet i L0B.

Oppdragsgivar vil ved avrop presisere omfang og leveransekrav basert på konklusjonane i fase 0 og rammene vedtekne i SP1.

Forslag til vidareføring/opsjonar under er å rekne som grunnlag for konsulent si innretting av fase 0 opp mot fase 1 og 2, men kan endrast SP1.

Opsjonsavrop: djupare utgreiing for valt rutepakke (L1)

Formål

Ved opsjonsavrop skal konsulent utgreiie og samanlikne alternativa 0-M1-M2 (anbod/eigenregi/hybrid) for den bussrutepakke og det omfanget som fylkesutvalet vedtek i SP1.

Økonomisk ramme

Fylkesutvalet fastsett økonomiske rammer for opsjonsavropet (L1) i SP1, basert på bestillingsgrunnlaget frå fase 0 og valde opsjonar.

Anslag mellom 1.600.000 for enkel utgreiing av ei mindre rutepakke med låg kompleksitet, til 5.900.000 for fordjuping i komplekse kontraktar og behov for fleire opsjonar utløyst. Opsjonsavropet inngår i den samla utlyste kontraktsverdien for oppdraget. Administrasjonen sin eigeninnsats kjem i tillegg.

Leveranse L1

Ved avrop skal konsulent levere utgreiingsrapport etter det omfang som vert vedteke i SP1, inkludert opsjonar, og som svarer ut vurderingskriteria i § 4 og dei særskilte krav til organisering og styring i § 8 under. Konsulent skal i tillegg tilrå vidare steg og ev. behov for opsjonsavrop O-F2 (gjennomførings- og etableringsplan, jf. opsjon 9.6 under). Inkludert i leveransen skal vere leiaroppsummering som gir samanlikning av alternativ og tydelege tilrådingar for vidare steg, samt presentasjon til administrativt nivå og opsjon på presentasjon for fylkestinget (sjå 9.5 O-POL under).

Beslutningspunkt BP1 (politisk):

Etter levering av L1 skal fylkestinget ta stilling til utgreiinga og vurdere behov for vidare oppfølging.

Krav til vurdering av organisering og styring

Krav til bestillar–utførar-skille

Utgreiinga skal beskrive korleis VLFK kan sikre:

    - tydeleg skilje mellom bestillar/tilbod og utførar/drift, slik at driftssporet (vognløp, turnus, drift, vedlikehald m.m.) ikkje undergrev bestillarrolla (konkurransegrunnlag, kontraktsstyring, kontraktskrav)

    - styringslinjer, rapportering og internkontroll ved parallell modell

    - handtering av eigarskap til materiell

Organiseringsalternativ ved parallell drift

Konsulent skal skissere og vurdere minst tre organiseringsmåtar for driftselement ved eigenregi/hybrid:

    - «Skyssbuss AS» eller liknande (fylkeskommunalt eigd driftsselskap)

    - Utvida rolle for fylkeskommunalt eigde infrastruktur- og kollektivselskap (t.d. Bybanen AS, HFK Bussanlegg AS – NB: Fylkestinget vil få framlagt eiga sak der fylkestinget kan opne for at Bybanen AS tek vognframføring i eigenregi)

    - «Skyssbuss» og liknande som eining i VLFK (lineorganisering, parallelt med eller underordna Skyss)

For kvart alternativ skal konsulent levere rolle- og ansvarskart, styringslinjer og økonomisk modell.

Konsekvensar for Skyss si organisasjon

Konsulent skal eksplisitt vurdere konsekvensar for Skyss si organisering og rolle, minimum:

    - Bestillarrolle og styring: Kva endrar seg i Skyss si bestillar- og kontraktrolle ved eigenregi/hybrid samanlikna med anbod?

    - Kompetanse og kapasitet: Behov for nye funksjonar (til dømes meir eigar-/assetforvaltning (evt. plassering i avdeling for økonomi og organisasjon), driftsovervaking, kvalitetsstyring utan kontraktssanksjonar, meir innkjøp i eigen verdikjede.

    - Grensesnitt Skyss-MOK/VLFK-politisk leiing-eventuelt driftsselskap: Rolle- og ansvarsdeling, rapportering og beslutningslinjer (her er det sterk parallell til Bybanen AS)

    - Parallelle modellar: Korleis skal Skyss handtere at nokre rutepakkar evt. går i eigenregi/hybrid medan andre framleis går på anbod (porteføljestyring, likebehandling, marknadssignal).

Sjå også opsjon 9.1 O-AG under.

Moglege opsjonar/tilleggsleveransar

O-AG – «anti-glidning-pakke» –ved faktisk selskapsalternativ

Dersom det blir aktuelt å etablere selskapsmodell (t.d. Skyssbuss AS), kan oppdragsgivar gjere avrop på ei opsjonspakke som minimum leverer:

    - vedtekter/føremål som avgrensar verksemda til særskilt tildelt(e) område/oppdrag

    - eigarstyringsmodell, rapportering og kvalitets-/kontrollsystem og -mekanismar

    - prinsipp for rekneskapsmessig skilje og tiltak mot kryssubsidiering

    - og evt. andre mekanismar som hindrar at selskapet over tid utviklar seg til å konkurrere i opne marknader utan særskilt politisk handsaming

O-JUR – spissa juridisk vurdering

Opsjon på eit eige juridisk notat som kan gjerast avrop på viss ein har peika ut eitt hovudspor som krev nærare rettsleg avklaring (t.d. direkte tildeling/eigenregi-vilkår, statsstøtte/ kryssubsidiering, utforming av styrings-/kontrollmekanismar, forordningar, forskrifter, verksemdsovertaking).

O-TECH – teknisk datapakke

Opsjon på teknisk-/beredskap-/sikkerheitspakke for eldrift, og for gassdrift viss rutepakke Bergen nord er aktuell: energi/infrastruktur, modenheit/risiko, beredskap.

O-AUTO – Autonomi/automatisering – konsekvensutgreiing for operatørrolla

Opsjon på scenariovurdering (3 - 7 - 12 år) relevant for vald rutepakke. Det skal skildrast konsekvensar for organisering, bemanning, kontraktskrav og ansvarslinjer (bestillar-utførar). Det skal leverast tilråding om korleis VLFK bør «framtidssikre» kontrakt/organisering (t.d. krav til digital driftsovervaking, endringsmekanismar, kompetanseplan).

O-POL – Presentasjon for fylkestinget

Opsjon på 15 minuttars presentasjon av utgreiinga for fylkestinget i BP1.

Fase 2 – gjennomførings- og etableringsplan (Til orientering)

Til informasjon skildrar mandatet gjennomføringsplan dersom politisk retning blir valt (etablering, HR/kompetanse, system, anskaffingar, overgang, milepålar. Sjå mandatsak vedlegg…

Prosjektorganisering

Utgreiinga skal gjennomførast i tett samarbeid med Skyss og avdeling for mobilitet og kollektivtransport (MOK), med tydeleg bestillarstyring, faste statusmøte og avklarte kontaktpunkt for data/tilgang.

Prosjektet skal ha definert prosjektleiar hos oppdragsgjevar og oppdragsleiar hos leverandør, og ei styringsgruppe/forankringsstruktur tilpassa politisk handsaming i styrings- og beslutningspunkt.

Prosjekteigar kan justere prosjektorganiseringa etter behov. Skisse til prosjektorganisering er som følgjer:

Prosjekteigar: Direktør MOK

Styringsgruppe for utgreiinga

- Direktør Mobilitet og kollektivtransport (MOK)

- Direktør Skyss

Prosjektleiar (utgreiingsleiar) og gjennomføringsansvarleg for politiske saker

- Leiar seksjon økonomi og styring i MOK

Ressurs- og referansegrupper:

- Interne ressursar frå MOK, Skyss og andre relevante avdelingar

Førebels framdriftsplan og milepeler

| Fase | Tidsplan | Utvalsmøte |
| --- | --- | --- |
| Oppstart fase 0: | veke 39 (2026) |  |
| Leveranse L0A: | veke 47 (2026) |  |
| SP0 (omfangsstyring): | veke 50 (2026) | 7. des. 2026 |
| Leveranse L0B: | veke 10 (2027) |  |
| SP1 (FUV): | veke 15 (2027) | 13. april 2027 (Uke 15) |
| Opsjonsavrop fase 1: | veke 15 (2027) |  |
| Leveranse L1: | oktober (2027) |  |
| BP1 (FUV): | ultimo november (2027) |  |
| BP1 (FT): | desember (2027) |  |

Framdriftsplanen legg opp til å nå handsaming av utgreiinga etter fase 1 til tingsete i desember 2027, tidlegare viss omfanget vert avgrensa. Prosjekteigar kan justere framdriftsplanen etter behov. Omfang og framdrift av evt. fase 2 vil avhenge av kva som vert lagt fram for fylkestinget etter fase 1.