| Prosjekt: Nye Rikshospitalet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tittel: Del I Konkurransebeskrivelse for konkurranse med forhandling Entreprise 2215 Helikopterplattform |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Revidert for 2.gangs utlysning |  |  |  | 19.08.26 | BHC | HAT | KOU |  |
| 02 | Utgitt for konkurransegrunnlag |  |  |  | 25.06.26 | BHC | HAT | KOU |  |
| 01 | Utgitt for gjennomsyn |  |  |  | 24.06.26 | BHC | HAT | KOU |  |
| Rev. | Formål med utgivelsen |  |  |  | Rev. Dato | Utarbeidet | Kontroll | Godkjent |  |
| Kontraktor/leverandørs logo: |  |  | Bygg nr: | Etasje nr.: | Systemgr.: |  | Antall sider: Side 1 av 25 |  |  |
| Prosjekt: NRH |  | Utgivernr: 0000 | Fag: Z | Dok.type: SP | Løpenr: 0375 |  | Rev.nr.: 03 |  | Status: G |

Revisjonsendringer

| Rev.: | Beskrivelse av endring |
| --- | --- |
| 03 | Kap. 1.3: Presisering av sentrale arbeidsoperasjoner Kap. 3.2: Revidert tentativ fremdriftsplan |

Innholdsfortegnelse

1	Generelt om konkurransen	4

1.1	Byggherren	4

1.2	Formål med anskaffelsen	4

1.3	Nærmere om oppdraget	4

1.4	Alminnelige kontraktbestemmelser	4

2	Regler for gjennomføring av konkurransen	4

2.1	Anskaffelsesprosedyre	4

2.2	Språk	5

2.3	Opsjoner	5

2.4	Dokumentstruktur	5

2.5	Korrigeringer, suppleringer eller endringer i anskaffelsesdokumentene	5

2.6	Kommunikasjon	6

2.7	Forhandlinger	6

2.8	Taushetsplikt	6

2.9	Konfidensialitet	7

2.10	Kostnader i forbindelse med deltakelse i konkurransen	7

2.11	Underleverandører	7

2.12	Befaring	7

3	Frister og fremdriftsplan	7

3.1	Frist for å levere forespørsel om deltakelse	7

3.2	Tentativ fremdriftsplan	7

4	Forespørsel om deltakelse	8

4.1	Innlevering av forespørsel	8

4.2	Innholdet i forespørselen	8

5	Kvalifikasjon	9

5.1	Kvalifikasjonskravene	9

5.2	Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)	11

5.3	Støtte fra andre virksomheter	11

5.4	Arbeidsfellesskap	12

6	Utvelgelse av leverandører	12

7	Frist for begjæring om midlertidig forføyning	12

8	Tilbudet	13

8.1	Generelt	13

8.2	Bekreftelse	13

8.3	Innlevering av tilbud	13

8.4	Innholdet i tilbudet	13

8.5	Vedståelsesfrist for tilbudet	13

8.6	Alternative tilbud og deltilbud	13

8.7	Kontaktperson hos Tilbydere	13

9	Tildelingskriterier	14

10	Tilbudsåpning. Avlysning	16

10.1	Åpning	16

10.2	Avlysning	16

11	Vedlegg	16

11.1	Vedlegg 1: Skjema for forespørsel om deltakelse i konkurransen	17

11.2	Vedlegg 2: Referanseskjema	18

11.3	Vedlegg 3: Maler for Forpliktelseserklæringer	19

11.4	Vedlegg 4: Egenerklæring om russisk involvering	20

11.5	Vedlegg 5: Tilbudsskjema	21

11.6	Vedlegg 6: Klima og miljø	22

11.7	Vedlegg 7: Oppgaveforståelse - besvarelse	24

11.8	Vedlegg 8: CV - mal	25

Generelt om konkurransen

Bygghqerren

Helse Sør-Øst RHF ved prosjekt Nye Rikshospitalet er Byggherren og kontraktspart i prosjektet (i det følgende benevnt «Byggherren» eller «Oppdragsgiver»). Byggherren har engasjert Sykehusbygg HF for å ivareta prosjektledelsen for prosjektet.

Formål med anskaffelsen

Formålet med anskaffelsen er å engasjere en leverandør som skal stå ansvarlig for ytelsene som skal leveres i entreprise 2215 Helikopterplattform

Nærmere om oppdraget

Byggherrens beskrivelse av leveransen følger av bilagene A til G i konkurransegrunnlagets del II. Tilbydere bes lese hele konkurransegrunnlaget samlet for utarbeidelse av tilbud.

Hovedelementene i oppdraget er planlegging, prosjektering, utførelse og idriftsettelse av 2 stk helikopterplattformer på tak av Nye Rikshospitalet, bygg J. Plattformene skal dimensjoneres for luftambulansens og redningstjenestens helikopter.

Sentrale arbeidsoppgaver er:

- Prosjektere elevert helikopterplattformdekke og sikringsnett inkludert plassering av lysanlegg og brannslukkingssystem i henhold til funksjonskrav og gjeldende regelverk

- Produsere/bygge og montere plattformdekke

- Under bygging/montasje sørge for integrering av lysanlegg og brannslukkesystem i henhold til prosjekterte løsninger

- Igangkjøre, idriftsette, teste og dokumentere plattformens funksjon

For nærmere informasjon vises til bilag C2.

Alminnelige kontraktbestemmelser

Som alminnelige kontraktbestemmelser gjelder NS 8407 med de endringer og supplerende bestemmelser som er gjort i Bilag B Kontraktbestemmelser.

Regler for gjennomføring av konkurransen

Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 12. august 2016 nr. 974 del I og del III.

Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring, jf. § 13-1(2) og § 13-2 bokstav c.

I den første fasen av konkurransen skal tilbyderen inngi en forespørsel om å delta, og det vil bli vurdert om leverandøren oppfyller konkurransegrunnlagets kvalifikasjonskrav. Byggherren vil deretter velge ut de best kvalifiserte leverandørene iht. reglene angitt i kap. 5.  Bare de utvalgte leverandørene vil bli invitert til å inngi tilbud i konkurransen.

Denne anskaffelsen er kunngjort i Doffin og TED.

Forespørselen om å delta i konkurransen og tilbudet fra de inviterte leverandørene skal baseres på Konkurransegrunnlaget.

Språk

Alle dokumenter i konkurransegrunnlaget er på norsk. Alle dokumenter/kommunikasjon som knytter seg til denne konkurransen skal være/foregå på norsk. Det gjøres oppmerksom på at dette kravet vil gjelde i hele anskaffelsesprosessen.

Dokumentasjon vedrørende leverandørens kvalifikasjoner, kan likevel være på andre språk (skandinavisk eller engelsk). Byggherren forbeholder seg retten til å kreve at leverandøren da ettersender denne dokumentasjonen oversatt til norsk. Eventuell oversettelse til norsk skal bekostes av leverandøren. Ved en eventuell motstrid, vil den norske versjonen av dokumentene bli benyttet ved Byggherrens kvalifisering.

Opsjoner

Byggherren forbeholder seg retten til å innføre en eller flere opsjoner knyttet til kontraktsarbeidet. Opsjonene vil være separate og utløses uavhengig av hverandre. Dette vil si at Byggherren forbeholder seg retten å utløse ingen, én eller flere opsjoner.

Dokumentstruktur

Anskaffelsesdokumentasjonen består av kunngjøringen, det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) og konkurransegrunnlaget (Del I – Konkurransebeskrivelsen med konkurransens bestemmelser (dette dokument) og Del II – Kontraktsgrunnlaget som beskriver/fastlegger elementene i anskaffelsen), jf. anskaffelsesforskriften § 4-2. Konkurransebeskrivelsen inneholder alle viktige frister og øvrige spilleregler for konkurransen, det vil si fasen frem til kontrakt er inngått.

Konkurransegrunnlagets nærmere oppbygning fremgår av konkurransegrunnlagets innholdsfortegnelse.

Korrigeringer, suppleringer eller endringer i anskaffelsesdokumentene

Hvis leverandøren blir oppmerksom på eventuelle feil, uklarheter, ufullstendigheter eller lignende i anskaffelsesdokumentene, eller at noen av dokumentene eller filene ikke kan åpnes som forventet, blir leverandøren bedt om å kontakte byggherren for å få feilene eller uklarhetene avhjulpet. Varslingen skal skje skriftlig via Mercell-portalen, www.mercell.no.

Før tilbudsfristen forbeholder oppdragsgiver seg retten til å rette opp feil og uklarheter mv. i anskaffelsesdokumentene i samsvar med FOA § 14-2. Korrigeringer av slike feil og uklarheter mv. vil bli kommunisert via Mercell.

Den nye dokumentasjonen skal betraktes som en oppdatert del av anskaffelsesdokumentene. Dersom disse medfører at leverandørene trenger mer tid til å utarbeide forespørselen eller tilbudet, vil det kunne bli fastsatt en forholdsmessig forlengelse av fristen for forespørsel om å delta og/eller tilbudsfristen.

Byggherren oppfordrer leverandørene til å stille spørsmål og be om avklaringer. Forespørsler skal fremsettes skriftlig, jf. kap. under. Spørsmål knyttet til konkurransen vil bli besvart i anonymisert form og publisert via Mercell.

Kommunikasjon

All kommunikasjon i prosessen skal foregå skriftlig via Byggherrens konkurransegjennomføringsverktøy, www.mercell.no. Dette for at all kommunikasjon skal loggføres. Når du er inne i konkurransen, skal du velge fanebladet Kommunikasjon. Klikk deretter på «Ny melding». Skriv inn din informasjon til Byggherren og trykk «Send». Byggherren mottar så meldingen din. Hvis spørsmålet angår alle leverandører, vil Byggherren besvare dette anonymisert ved å gi svaret som en tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet Kommunikasjon og deretter under fanebladet Tilleggsinformasjon. Du vil også få en e-post med en link til tilleggsinformasjonen.

Siste frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget i henholdsvis kvalifiseringsfasen og tilbudsfasen fremgår av kap. 3.2 Tentativ fremdriftsplan.

Forhandlinger

Konkurransen tillater forhandlinger med de inviterte tilbyderne og det kan forhandles om alle sider ved de innleverte tilbudene.

Forhandlingen vil kunne forløpe i flere faser hvor antall tilbud det forhandles om reduseres. Reduksjon vil skje på bakgrunn av de oppgitte tildelingskriterier, jf. FOA § 23-11. En første reduksjon kan skje i forkant av forhandlingene. Byggherren forbeholder seg retten til å tildele kontrakt uten å gjennomføre forhandlinger, jf. FOA § 23-7 (5).

Forhandlingene avsluttes ved at det settes en felles frist for alle gjenværende tilbydere til å inngi endelig tilbud, jf. FOA § 23-7 (4).

Nærmere informasjon om forhandlingsmøter vil bli sendt til de aktuelle tilbyderne. Tilbyders nøkkelpersonell må kunne stille på forhandlingsmøte i Byggherrens lokaler. Byggherren skal ha rett til å intervjue prosjektleder og annet nøkkelpersonell.

Taushetsplikt

Byggherren og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA § 7-4, jf. forvaltningsloven § 13. Under forhandlingene er også Byggherren forpliktet etter de regler som følger av FOA § 23-10 (2).

I henhold til § 23 i lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) av 19. mai 2006 nr. 16, er tilbud unntatt offentlighet, men bare frem til oppdragstaker er valgt. Ved begjæring om innsyn har derfor Byggherren plikt til å levere ut tilbudet, sladdet for forretningshemmeligheter. Byggherren vil gjøre en selvstendig vurdering av hva som er omfattet av taushetsplikten.

Konfidensialitet

Det er Byggherren som, etter gjeldende regelverk, gir innsyn i konkurransegrunnlaget med bilag, samt all eventuell tilleggsinformasjon som blir gitt i den videre tilbudsprosessen. Leverandører som får tilgang til disse dokumentene, kan således ikke gi andre tilgang til opplysningene uten at dette er avklart med Byggherren.

Konkurransegrunnlaget og tilhørende dokumenter må ikke kopieres for andre formål enn å utarbeide den forespørselen/det tilbudet som Byggherren her ber om.

Kostnader i forbindelse med deltakelse i konkurransen

Leverandørene har ikke krav på noen form for godtgjørelse i forbindelse med utarbeidelse av kvalifikasjonssøknaden, tilbud eller deltakelse i forhandlingene.

Underleverandører

Tilbyder skal i forhandlingsfasen angi hvor stor del av kontrakten tjenesteyteren har til hensikt å benytte underleverandører.  Leverandøren kan ikke ha flere enn to ledd underleverandører i kjeden under seg, jf. anskaffelsesforskriften § 19-3. Leverandøren må forøvrig hensynta samtlige seriøsitetsbestemmelser inntatt i bilag D11 Prosjektets seriøsitetskrav.

Befaring

Det planlegges anbudsbefaring. Invitasjon og nærmere informasjon om befaringen vil bli utsendt til Tilbydere gjennom kommunikasjonsportalen i Mercell.

Frister og fremdriftsplan

Frist for å levere forespørsel om deltakelse

Frist for forespørsel om å delta i konkurransen er 25.09.2026 kl. 12:00. Forespørselen skal være sendt via Mercell-portalen innen dette tidspunktet. Det er leverandørenes ansvar at søknaden er komplett og avlevert innen fristen.

Tentativ fremdriftsplan

Byggherren har lagt opp til følgende tentative fremdriftsplan for prosessen frem til signering av kontrakt:

| Aktivitet | Tidspunkt |
| --- | --- |
| Kunngjøring av konkurransen | 19.08.2026 |
| Påmeldingsfrist informasjonsmøte | 28.08.2026 |
| Informasjonsmøte om konkurransen | Individuell deltakelse etter avtale |
| Frist for å stille spørsmål til den delen av konkurransegrunnlaget som gjelder utvelgelse av deltakere i konkurransen. | 18.09.2026 |
| Frist for levering av forespørsel om deltakelse | Angitt i punkt 3.1 over |
| Beslutning om utvelgelse av tilbydere | 02.10.2026 |
| Frist for begjæring om midlertidig forføyning | 19.10.2026 |
| Tilbudsmøte | 21.10.2026 |
| Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget | 06.11.2026 |
| Innleveringsfrist for tilbud | 13.11.2026 kl 12:00 |
| Forhandlingsperiode | 16.11.2026 – 10.02.2026 |
| Beslutning om valg av tilbud | 05.02.2026 |
| Karensperiode | 06.02.2026 – 15.02.2026, kl 23:59 |
| Kontraktsinngåelse | 16.02.2026 |

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter levert forespørsel om deltakelse er veiledende. Det tas forbehold om endringer i fremdriftsplanen etter dette tidspunktet. Eventuelle endringer vil bli gjort kjent.

Forespørsel om deltakelse

Innlevering av forespørsel

Forespørselen om deltakelse skal sendes elektronisk gjennom Mercell-portalen, www.mercell.no. Forespørselen skal leveres etter den utforming det elektroniske systemet for innlevering angir.

Forespørselen skal være byggherren i hende innen frist angitt i punkt 3.1. Leverandøren oppfordres til å laste inn sin forespørsel i god tid før fristen.

Forespørselen skal utarbeides og leveres for leverandørens regning, og leverandøren har ikke krav på noen form for vederlag for å delta i konkurransen.

Innholdet i forespørselen

Forespørsel om deltakelse skal inneholde følgende dokumenter og disponeres på følgende måte:

- Utfylt skjema for forespørsel om deltakelse, jf vedlegg 1.

- Dokumentasjon som etterspørres i punkt 5 (Kvalifikasjonskrav):

  - Dokumentasjon på at kvalifikasjonskravene er oppfylt, jf tabell i punkt 5.1 og vedlegg 2 (Referanseskjema).

  - ESPD-skjema for leverandøren, jf punkt 5.2

  - Dersom leverandøren støtter seg på andre foretak: Forpliktelseserklæring, ESPD-skjema og dokumentasjon fra disse foretakene, jf punkt 5.3 og vedlegg 3 (Mal for forpliktelseserklæring).

  - Dersom forespørselen leveres av et arbeidsfellesskap: Samarbeidsavtale og ESPD-skjema iht. bestemmelsene i punkt 5.4.

- Utfylt egenerklæring om russisk involvering, jf vedlegg 4.

Kvalifikasjon

Kvalifikasjonskravene

Leverandørene skal oppfylle de kvalifikasjonskrav som er angitt i tabellen nedenfor og levere angitt dokumentasjon.

| Krav nr. | Kvalifikasjonskrav | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- | --- |
| 1. | Økonomi Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne gjennomføre kontraktsforpliktelsene. Oppdragsgiver vil foreta en helhetlig vurdering av om kvalifikasjonskravet er oppfylt. | Kredittvurdering som baserer seg på siste tilgjengelige regnskapstall. Kredittvurderingen skal ikke være eldre enn 3 måneder regnet fra utløpet av fristen for å levere forespørsel om å delta i konkurransen. Vurderingen skal være utført av kredittopplysningsvirksomhet som har konsesjon til å drive slik virksomhet. Leverandøren skal levere årsregnskap for de 3 siste år. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til selv å ta ut kredittrapport for å verifisere at leverandøren oppfyller kravet. Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjon Byggherren har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet ved å fremlegge ethvert annet dokument som Byggherren anser egnet. |
| 2. | Skatt og avgift Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatte- og merverdiavgiftsinnbetaling. | Attest for skatt og merverdiavgift, ikke eldre enn 6 måneder regnet fra utløpet av fristen for å levere forespørsel om å delta i konkurransen. Leverandører med kontor i andre EØS-land skal levere attester eller annen juridisk dokumentasjon i henhold til EØS-forskrifter om offentlige anskaffelser. Andre internasjonale leverandører skal sende tilsvarende dokumentasjon |
| 3. | Lovlig foretak Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak. | Norske leverandører: Firmaattest. Utenlandske leverandører: Godtgjørelse på at leverandøren er registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten tilbyderen er etablert. |
| 4. | Kvalitetssystem Leverandøren skal ha et egnet og implementert kvalitetssystem. | Overordnet redegjørelse for leverandørens kvalitetssystem samt kopi av innholdsfortegnelse. Redegjørelsen skal være på anslagsvis to sider. Dersom leverandøren er sertifisert etter ISO 9001 eller tilsvarende sertifiseringsordninger, vil dette være tilstrekkelig for å tilfredsstille kravet. |
| 5. | Miljøstyringssystem Leverandøren skal ha et egnet og implementert system for miljøstyring. | Overordnet redegjørelse for leverandørens system for å sikre at ytelsen blir utført i samsvar med miljørelevante krav i kontrakten, samt kopi av innholdsfortegnelse. Redegjørelsen skal være på anslagsvis tre sider. Dersom leverandøren er sertifisert etter ISO 14001:2015, Miljøfyrtårnet eller tilsvarende sertifiseringsordninger, vil dette være tilstrekkelig for å tilfredsstille kravet. |
| 6. | Erfaring Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring med å ha utført oppdrag (dvs ikke bare ledet og administrert) oppdrag med overføringsverdi til denne kontrakten. Byggherren vil vurdere om referanseprosjektene samlet sett gir leverandøren tilstrekkelig erfaring. | Det skal redegjøres for inntil fem referanseprosjekter med overføringsverdi de siste 8 år. I tillegg til å identifisere prosjektet, skal følgende redegjørelse inngå i beskrivelsen av hvert enkelt referanseprosjekt som leverandøren ønsker å påberope: - Beskrivelse av bygget/anlegget som referanseprosjektet gjelder - De sentrale arbeidsoppgavene i referanseprosjektet. - Referanseprosjektets størrelse (opprinnelig kroneverdi) målt i MNOK inkl. mva - Referanseprosjektets varighet Beskrivelse av hvert enkelt referanseprosjekt skal legges inn i eget skjema, jf Vedlegg 2. Byggherren vil foreta en samlet vurdering av innleverte referanseprosjekt fra leverandøren og fra eventuelle underleverandører som leverandøren har støttet seg på, jf pkt 5.3. |

Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)

Generell informasjon om egenerklæringsskjemaet finnes på www.anskaffelser.no.

I henhold til ESPD del III: Avvisningsgrunner, seksjon D: «Andre avvisningsgrunner som er fastsatt i den nasjonale lovgivningen i Byggherrens medlemsstat»: De norske anskaffelsesreglene går noe lenger enn hva som følger av avvisningsgrunnene angitt i EUs direktiv om offentlige anskaffelser og i standardskjemaet for ESPD. Det presiseres derfor at alle avvisningsgrunnene i FOA § 24-2, inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunnene, gjelder i denne konkurransen.

Til orientering er følgende av avvisningsgrunnene i FOA § 24-2 rent nasjonale avvisningsgrunner:

- § 24-2 (2). I denne bestemmelsen er det angitt at Byggherren skal avvise en leverandør når han er kjent med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for de angitte straffbare forholdene. Kravet til at Byggherren skal avvise leverandører som har vedtatt forelegg for de angitte straffbare forholdene er et særnorsk krav.

- § 24-2 (3) bokstav i. Avvisningsgrunnen i ESPD-skjemaet gjelder kun alvorlige feil i yrkesutøvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen også omfatter andre alvorlige feil som kan medføre tvil om leverandøren yrkesmessige integritet.

Støtte fra andre virksomheter

Leverandøren kan støtte seg på andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell stilling og/eller tekniske og faglige kvalifikasjoner. Leverandøren skal i så fall dokumentere at han har rådighet over disse ressursene, ved å fremlegge en forpliktelseserklæring fra den eller de aktuelle virksomhetene. Kravet gjelder også for selskaper i samme konsern. Skjema for forpliktelseserklæring finnes i vedlegg 3 til konkurransebeskrivelsen.

I tillegg skal det fremlegges dokumentasjon på de aktuelle virksomheters kvalifikasjoner i henhold til kvalifikasjonskravene i kap. 5, avhengig av hvilket eller hvilke kvalifikasjonskrav virksomheten skal bidra med å oppfylle.

For virksomheter som leverandøren støtter seg på, skal det også leveres separate egenerklæringsskjema (ESPD).

Dersom leverandøren støtter seg på andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell stilling, krever Byggherren at de er solidarisk ansvarlige for utførelsen av kontrakten, jf. FOA § 16-10 (4).

Dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til utdanning og faglige kvalifikasjoner, eller kravene til relevant faglig erfaring, skal disse virksomhetene utføre tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner jf. FOA § 16-10 (5).

Arbeidsfellesskap

Flere leverandører kan delta i konkurransen i fellesskap, så langt dette er tillatt etter reglene i lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger av 5. mars 2004 nr. 12 (konkurranseloven).

Hvilke deltakere som inngår i et arbeidsfellesskap og hvilke roller de ulike deltakerne skal ha, skal det opplyses om ved utfylling av ESPD-skjema. Hver deltaker i arbeidsfellesskapet skal fylle ut og levere eget ESPD-skjema i KGV-løsningen.

Leverandører som inngir en forespørsel i fellesskap, skal vedlegge en avtale om forpliktende samarbeid og solidaransvar som er undertegnet av samtlige deltakere i gruppen. Det skal fremkomme av forespørselen hvem som skal representere gruppen i konkurransen.

Utvelgelse av leverandører

Oppdragsgiver vil velge minimum tre og maksimalt fem av de leverandørene som oppfyller kvalifikasjonskravene til å inngi tilbud i konkurransen. Utvelgelsen skjer basert på hvilke leverandører som har mest relevant erfaring, Jf. kvalifikasjonskrav 6.

Frist for begjæring om midlertidig forføyning

Leverandører som blir avvist eller som ikke blir valgt ut til å inngi tilbud vil motta en skriftlig meddelelse om dette med en kort begrunnelse, jf. FOA § 24-10 (3) og § 16-12 (4).

I medhold av FOA § 20-7 settes frist for fremsettelse av midlertidig forføyning mot Byggherren til 15 dager fra dagen etter at Byggherren har sendt meddelelse som nevnt.

Tilbudet

Generelt

Dette punktet er bare aktuelt for de leverandører som iht bestemmelsene i kap. 4-6 ovenfor har blitt valgt ut til å være tilbyder i konkurransen.

Bekreftelse

Bekreftelse skal gis elektronisk i Mercell-portalen, www.mercell.no, ved at man trykker på fanebladet «Gi tilbud», og deretter på knappen «Jeg ønsker å tilby» evt. «Jeg ønsker ikke å tilby». Dette er kun ment som en indikator på hvorvidt Byggherren kan forvente tilbud eller ikke. Du forplikter deg ikke til å gi tilbud ved å bekrefte at du ønsker å tilby. Det er ønskelig at tilbyder bekrefter om de ønsker å tilby så raskt som mulig.

Innlevering av tilbud

Tilbudet skal sendes elektronisk gjennom Mercell-portalen, www.mercell.no. Tilbudet skal leveres etter den utforming det elektroniske systemet for innlevering angir.

Tilbudet skal være Byggherren i hende innen angitt tilbudsfrist. Tilbydere oppfordres til å laste inn sitt tilbud i god tid før tilbudsfristen.

Innholdet i tilbudet

Tilbudet skal inneholde følgende dokumenter og disponeres på følgende måte:

- Utfylt tilbudsskjema, jf vedlegg 5.

- Dokumentasjonen som etterspørres i kap. 9 (Tildelingskriterier).

- Utfylt bilag C19.1 Vedlegg – Kravspesifikasjon Entreprise 2215 Helikopterplattform

Vedståelsesfrist for tilbudet

Tilbudet skal være bindende i 6 måneder fra tilbudsfristenes utløp.

Alternative tilbud og deltilbud

Det er ikke tillatt å inngi alternative tilbud eller deltilbud.

Kontaktperson hos Tilbydere

Byggherren vil benytte de kontaktpersoner som er angitt i innkomne søknader.

Tildelingskriterier

Byggherren vil vurdere de innkomne tilbud med grunnlag i tildelingskriteriene angitt nedenfor.

Tildeling av kontrakt skjer på bakgrunn av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom tildelingskriteriene. Tildelingskriteriene med tilhørende dokumentasjonskrav er angitt i tabellen under.

| Vekt | Tildelingskriterier | Dokumentasjonskrav / Vedleggsnummer |
| --- | --- | --- |
| 80 % | Pris Evaluering av pris baseres på «sum til evaluering» i Bilag F1 Vederlag, samt eventuelle justeringer på grunn av avvik/forbehold som det er mulig å prisberegne. | - Utfylt Bilag F1 – Vederlag. - Ev. avvik/forbehold angitt i tilbudet. |
| 10 % | Oppgaveforståelse Evaluering av tilbyderens oppgaveforståelse baseres på underkriteriene og etterspurt dokumentasjon angitt i høyre kolonne. | - Redegjørelse for hvordan leverandøren planlegger å gjennomføre oppdraget slik at kontraktens krav oppfylles. I redegjørelsen skal følgende punkter inngå; - Redegjørelse for oppfølging av SHA/HMS og kvalitetsstyring av kritiske arbeidsoppgaver - Beskrivelse av rigg, drift og logistikk på byggeplass - Redegjørelse for leverandørprosjektering - Redegjørelse for de mest kritiske risikofaktorene og hvordan disse skal håndteres. - Fremdriftsplan (nivå 3) som viser at gjennomføringsplanen møter kontraktens milepæler. Fremdriftsplanen må angi avhengigheter, varigheter på aktivitetene og vise kritisk vei. Som en del av fremdriftsplanen må det også fremgå bemannings- og ressurshistogram som viser at tilbyder har planlagt med nødvendig kapasitet til å gjennomføre oppdraget. Entreprenørens estimerte timevolum for å gjennomføre kontraktens arbeidsomfang skal fremgå. Beskrivelsen angitt i punktene ovenfor: - skal være kortfattet og presis og bør samlet ikke overstige 5 sider - bør reflektere stedlige forhold, b.la med parallelle byggeaktiviteter og montasjearbeider inntil funksjonsbygg med kritiske aktiviteter - bes lagt inn i eller strukturert etter inndeling som angitt i vedlegg 7.. Redegjørelsen for tilbyders oppgaveforståelse skal ikke inneholde premisser for kontrakten, herunder forutsetninger for avtalt pris og fremdrift. Redegjørelsen tas derfor ikke inn i kontrakten. |
| 10% | Nøkkelpersonellets kompetanse Evaluering av tildelingskriteriet baseres på nøkkelpersonene og etterspurt dokumentasjon angitt i høyre kolonne. Nøkkelpersonene er angitt i prioritert rekkefølge. I evalueringen vil også erfaring vektes høyere enn utdannelse. Tilbudt nøkkelpersonell må kunne delta ved eventuelle forhandlinger | - CV for - 1stk. prosjektleder, - 1 stk. anleggsleder og - 1 stk. prosjekteringsleder CVene skal vise - Relevant utdannelse - Relevant erfaring i inntil fem referanseprosjekter. - Antall år med relevant erfaring Ang. b.: For hvert referanseprosjekt skal følgende beskrives: - Prosjektnavn og adresse - Beskrivelse av prosjektet - Tilbudt persons rolle i prosjektet - Navn på og kontaktinformasjon til referanseperson CV bes lagt inn i tabell i vedlegg 8 eller leveres som CV med samme inndeling. |

Poenggivning gis etter følgende modell:

- Pris: Skala 0-10. Laveste tilbud gis 10 poeng. De øvrige tilbud gis poeng etter en lineær skala hvor dobbel pris eller mer gir karakteren 0.

- De øvrige tildelingskriteriene: Skala 0-10. Beste Tilbyder oppnår 10 poeng. De øvrige Tilbydere gis poeng i forhold til beste tilbud.

Begrunnelsen for at det ikke er egne tildelingskriterier for klima- og miljø i denne konkurransen fremgår av vedlegg 6.

Tilbudsåpning. Avlysning

Åpning

Det vil ikke bli foretatt offentlig åpning av tilbudene.

Avlysning

Byggherren forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering, manglende godkjenning fra politisk hold, eller manglende godkjenning av prosjektets eier.

Ved en eventuell avlysning av konkurransen vil alle deltakerne i konkurransen få en skriftlig meddelelse.

Vedlegg

Vedlegg 1: Skjema for forespørsel om deltakelse i konkurransen

Alle Leverandører som leverer forespørsel om deltakelse i konkurransen, skal fylle ut og legge dette skjemaet med forespørselen.

Forespørsel om deltakelse i konkurranse om entreprise 2215 Helikopterplattform

Undertegnede forespør med dette om deltakelse i konkurranse om ovennevnte entreprise.

| Firmanavn: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Org.nummer: |  |  |  |
| Postadresse: |  |  |  |
| Besøksadresse: |  |  |  |
| Telefonnummer: |  |  |  |

| Kontaktperson: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Telefonnummer: |  | Mobilnummer: |  |
| E-postadresse: |  |  |  |

| Sted | Dato | Underskrift |
| --- | --- | --- |
|  |  | Navn med blokkbokstaver |

Vedlegg 2: Referanseskjema

Nedenstående tabell skal benyttes for å redegjøre for hvert enkelt referanseprosjekt som leverandøren ønsker å benytte for å oppfylle kvalifikasjonskravet til erfaring. Dersom leverandøren vil støtte seg på en underleverandør for å komplettere egen erfaring, skal det leveres eget referanseskjema fra underleverandøren (Se også kap. 5.3 om forpliktelseserklæring og ESPD skjema)

Referanseprosjekt [navn]

| Beskrivelse av bygget/anlegget som referanseprosjektet gjelder |  |
| --- | --- |
| De sentrale arbeidsoppgavene i referanseprosjektet |  |
| Referanseprosjektets størrelse (opprinnelig kroneverdi) målt i MNOK inkl. mva |  |
| Referanseprosjektets varighet |  |

Vedlegg 3: Maler for Forpliktelseserklæringer

Forpliktelseserklæring fra underleverandør

[Underleverandørs firmanavn og organisasjonsnummer] vil være underleverandør av [beskriv arbeidsområdet] til [Tilbyderens firmanavn] i tilbud på kontrakt med Helse Sør-Øst RHF på 2215 Helikopterplattform.

Vi forplikter oss til å stille nødvendige ressurser til disposisjon for å oppfylle våre forpliktelser.

| Sted | Dato | Underskrift av underleverandørs representant |
| --- | --- | --- |
|  |  | Navn med blokkbokstaver |

Forpliktelseserklæring fra garantist (morselskap eller lignende)

(Denne erklæringen benyttes bare når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravet til økonomisk og finansiell kapasitet.)

[Firmanavn og organisasjonsnummer] innestår som garantist overfor Helse Sør-Øst RHF for [Tilbyderens firmanavn] oppfyllelse av sine forpliktelser i kontrakt [nummer og navn på kontrakten].

Garantisten er solidarisk ansvarlig for betaling av ethvert beløp [Tilbyderens firmanavn] skylder Helse Sør-Øst grunnet manglende oppfyllelse av kontrakten.

| Sted | Dato | Underskrift av garantistens representant |
| --- | --- | --- |
|  |  | Navn med blokkbokstaver |

Vedlegg 4: Egenerklæring om russisk involvering

Jeg erklærer herved at det ikke er russisk involvering i 2215 Helikopterplattform til selskapet jeg representerer som overskrider grensene fastsatt i § 8n i forskrift av 15. august 2014 nr. 1076 om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet, med etterfølgende endringer.

I særdeleshet erklærer jeg at:

(a)	verken jeg, selskapet jeg representerer eller selskapene som er medlemmer i vår leverandørsammenslutning er en russisk statsborger eller en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ etablert i Russland,

(b)	verken selskapet jeg representerer eller selskapene som er medlemmer i vår leverandørsammenslutning er direkte eller indirekte eid mer enn 50 % av en enhet som nevnt i punkt (a) over,

(c)	verken jeg eller selskapet jeg representerer handler på vegne av, eller etter instruks fra, en enhet som nevnt i punkt (a) eller (b) over, og

(d)	ingen av underleverandørene, selskaper mv., hvis kapasitet vi støtter oss på for gjennomføring av mer enn 10 % av verdien av denne kontrakten, handler på vegne av en enhet som nevnt i bokstav (a) eller (b) over.

| Sted | Dato | Underskrift |
| --- | --- | --- |
|  |  | Navn med blokkbokstaver |

Vedlegg 5: Tilbudsskjema

Kvalifiserte tilbydere som blir invitert til å levere tilbud, skal fylle ut og levere dette skjemaet sammen med tilbudet sitt.

Tilbud entreprise 2215 Helikopterplattform

Undertegnede gir med dette tilbud på ovennevnte entreprise.

| Firmanavn: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Org.nummer: |  |  |  |
| Postadresse: |  |  |  |
| Besøksadresse: |  |  |  |
| Telefonnummer: |  |  |  |

| Kontaktperson: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Telefonnummer: |  | Mobilnummer: |  |
| E-postadresse: |  |  |  |

Velg alternativ:

- ☐ Tilbudet inneholder ikke forbehold mot eller avvik fra konkurransegrunnlaget

- ☐ Tilbudet inneholder avvik og/eller forbehold

Hvis det er krysset av på punkt 2: Beskriv avvikene/forbeholdene med henvisning til aktuell bestemmelse i konkurransegrunnlaget:

Tilbudet har følgende vedlegg:

| Sted | Dato | Underskrift |
| --- | --- | --- |
|  |  | Navn med blokkbokstaver |

Vedlegg 6: Klima og miljø

For denne anskaffelsen er tildelingskriteriet for klima- og miljø erstattet med klima- og miljøkrav tatt inn i konkurransegrunnlagets kravspesifikasjon i medhold av forskriftens §7-9 (4). Dette begrunnes med følgende redegjørelse.

Prosjektene Nye Aker og Nye Rikshospitalet har vært gjennom konseptfase og forprosjekt i henhold til tidligfaseveilederen for sykehusbygg. Forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet ble behandlet i styret i Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2022, (styresak 146-2022). Forprosjektets løsninger er utformet med basis i vedtatt program som definerer forutsatte kapasiteter og funksjonskrav til nye, moderne sykehus. Prosjekterte løsninger avklarer i stor grad hvordan de nye sykehusbyggene skal utformes. Som en del av forprosjektet og grunnlaget for styresak 146 inngikk også prosjektenes klima- og miljøstrategi. Klima- og miljøstrategien stiller krav til at prosjektene skal BREEAM sertifiseres og bygger på en miljøoppfølgingsplan.

Parallelt med konsept- og forprosjektfasene har det blitt gjennomført en reguleringsprosess. Reguleringsprosessen startet med utarbeidelse av planprogram som ble fastsatt av Oslo kommune i 2018 (Aker) og 2019 (Rikshospitalet). I planprogrammet ble det stilt krav til konsekvensutredning av klima- og miljø. Konsekvensutredningen dannet utgangspunkt for juridisk bindende reguleringsbestemmelser. Forslag til reguleringsplan for Aker- og Gaustad sykehusområder ble lagt ut til første gangs offentlig ettersyn våren 2021. Våren 2022 besluttet Kommunal- og distriktsdepartementet å overta reguleringsprosessen og avslutte reguleringsplanarbeidet som statlige planer. Våren 2022 ble reguleringsplanene med tilhørende konsekvensutredning lagt ut til annen gangs offentlig ettersyn. 28. februar 2023 vedtok Kommunal- og distriktsdepartementet statlige reguleringsplaner for Aker- og Gaustad sykehusområde. I de vedtatte reguleringsplanene ligger det en rekke føringer og krav til klima- og miljø som skal redusere virkninger for klima- og samfunn.

Premisser som følger av Helse Sør-Øst RHF sin investeringsbeslutning og mandat for gjennomføringsfasen for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, samt føringer som følger av de statlige reguleringsplanene, fører til at de nye sykehusene samlet sett vil gi betydelig lavere klimagassutslipp enn sammenlignbare norske sykehus bygget de siste 10 år. Prosjektene har utarbeidet et klimagassregnskap hvor de nevnte kravene og føringene er hensyntatt. Klimagassregnskapet viser at sammenlignet med et gitt referanseprosjekt (Sykehuset i Østfold, Kalnes) vil prosjektene ha om lag 30% lavere klimagassutslipp.

Oppsummert gjelder følgende krav i prosjektene:

- BREEAM sertifisering, nivå very good

- Passivhus og energiklasse A

- Fossilfri byggeplass

- Avfallsreduksjon (maks 25kg/m2, ekskl. fraksjonene betong og stål

- Minimum 90% sorteringsgrad (nybygg) og 95% sorteringsgrad for rivearbeider

- Ivaretakelse/sikring av naturmangfold

- Unngå/forebygge spredning av fremmede arter og forurensede masser

- Gjenbrukskartlegging

- Grønne tak

- Overvannstiltak for å ivareta flomsikring (grunnet varmere og våtere klima)

- Særlige hensyn til frilufts-, kultur- og naturvern og opplevelseskvaliteter

Utover miljømålene angitt over er det for entreprise 2215 «Helikopterplattform» tatt inn følgende spesifikke klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen (bilag C2 «Teknisk funksjonsbeskrivelse»):

- Entreprenør skal utpeke egen miljøansvarlig

- Materialer skal være uten miljøgifter, dokumentert med miljødeklarasjoner eller annen godkjent dokumentasjon og ha lave klimagassutslipp.

- Entreprisetilpasset kontrollplan og sjekklister for fuktsikring og RTB skal utarbeides

- Påvirkning fra støy, støv, vibrasjoner og forurensning skal begrenses.

Med bakgrunn i redegjørelsen gitt over er det etter vår vurdering klart at ovennevnte kontraktskrav gir bedre klima- og miljøeffekt enn å legge inn et tildelingskriterium i tråd med FOR-2023-08-01-1305, §7-9 (2).

Vedlegg 7: Oppgaveforståelse - besvarelse

Følgende inndeling skal benyttes for tilbyders oppgaveforståelse ved besvarelse av tildelingskriteriet 3.

Innholdsfortegnelse

Innledning

    - HMS/SHA og kvalitetsstyring av kritiske arbeidsoperasjoner

    - Rigg, drift og logistikk på byggeplass

    - Leverandørprosjektering

    - Kritiske risikofaktorer

- Innledning (valgfri – inngår ikke i evaluering)

Eventuell tekst med kortfattet innledning

      - HMS/SHA og kvalitetsstyring av kritiske arbeidsoppgaver

Tilbyders tekst

      - Rigg, drift og logistikk på byggeplass

Tilbyders tekst

      - Leverandørprosjektering

Tilbyders tekst

      - Kritiske risikofaktorer

Tilbyders tekst

Vedlegg 8: CV - mal

Nedenstående tabell eller CV med samme inndeling skal benyttes for dokumentasjon av utdannelse og erfaring til tilbudte nøkkelpersoner (tekst lagt inn i høyre kolonne erstattes med tilbyders opplysninger).

NAVN:

| Utdannelse/kurs: | åå, grad |
| --- | --- |
| Ansettelseshistorikk: | åå/mnd-åå/mnd - foretak 1 - stilling/funksjon åå/mnd-åå/mnd - foretak 2 - stilling/funksjon |

Referanseprosjekt nr: 1

| Prosjektnavn: |  |
| --- | --- |
| Adresse: |  |
| Byggherre/oppdragsgiver: |  |
| Prosjektbeskrivelse |  |
| - Kontraktstype: |  |
| - Varighet kontrakt: | åå/mnd til åå/mnd |
| - Kontraktens størrelse: | X MNOK inkl. mva (opprinnelig kroneverdi) |
| - Beskrivelse: |  |
| Rolle, varighet, stillingsprosent: | Rolle - åå/mnd - åå/mnd - stillingsprosent % |
| Referanseperson |  |
| - Navn: |  |
| - Mobil: |  |
| - E-post: |  |

Referanseprosjekt Nr: 2

(Kopier inn tabell over)

Referanseprosjekt Nr: 3

(Kopier inn tabell over)