SHA-Plan – Lunde 2 rehabilitering

Denne planen for håndtering av risiko bygger på kartlegging og vurdering av risiko fra prosjekterings- og planleggingsfasen. Kartlegging av nye risikoforhold underveis i prosjektet skal risikovurderes, og SHA-planen skal deretter oppdateres med nye risikoforhold og tiltak, slik at SHA-planen til enhver tid fungerer som en plan for håndtering av risiko i byggeprosjektet. Alle virksomheter og enkeltmannsbedrifter skal bidra til å holde SHA-planen oppdatert. SHA-planen skal være fysisk tilgjengelig på minst 1 oppslagsplass på byggeplassen.

INNHOLD

1	Prosjektorganisasjon	2

2	Fremdriftsplan	4

3	Risikoforhold og spesifikke tiltak	4

4	Rutine for avviksbehandling	5

5	Vedlegg	6

5.1	Fremdriftsplan	6

5.2	Avviksskjema	6

5.3	Varslingsplan	6

5.4	Distribusjonsliste SHA-plan	6

1	Prosjektorganisasjon

Entrepriseform er: Totalentreprise (NS8407).

Byggherren har ansvaret for at SHA-planen er oppdatert. Totalentreprenøren må risikovurdere prosjekteringsbeslutninger som har betydning for HMS på byggeplassen, slik at Byggherren kan holde SHA-planen oppdatert.

Alle aktører som utfører arbeid på byggeplassen skal være opplistet i prosjektorganisasjonen, nedenfor:

| Rolle | Navn | Firma | Periode |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggherre (BH) | Morten Braut | Sandnes kommune |  |
| Totalentreprenør (TE) |  |  |  |
| Koordinerende for HMS i prosjekteringsfasen (KP) | Morten Braut | Sandnes kommune |  |
| Koordinerende for HMS i utførelsesfasen (KU) | Morten Braut | Sandnes kommune |  |
| Arkitekt (ARK) |  |  |  |
| Hovedbedrift (HB) |  |  |  |
| osv… |  |  |  |

2	Fremdriftsplan

Fremdriftsplanen skal beskrive når og hvor de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres, og ta hensyn til samordning av de forskjellige arbeids-operasjonene. I fremdriftsplanen skal det være avsatt tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjonene. Fremdriftsplanen må oppdateres dersom den er i utakt med fremdriften. Fremdriftsplanen er en del av HMS-planen, og dersom fremdriftsplanen endres, innebærer det en endring av SHA-planen. Fremdriftsplanen er vedlegg 1.

3	Risikoforhold og spesifikke tiltak

Risikoforholdene skal være beskrevet så spesifikke som mulig. Tiltakene skal angi hvordan risikoforholdene skal håndteres, slik at aktiviteten utføres sikrest mulig med den til enhver tid beste kunnskapen om risikoforholdet. Tiltaket skal vise - på forhånd - at det er mulig å gjennomføre aktiviteten på en sikker måte. Utarbeidelse av SJA i forbindelse med enkelte aktiviteter, kan i tillegg gjøres i umiddelbar forkant, for å øke risikobevisstheten eller ytterligere få kontroll på risikoelementer.

| Tidsrom | Aktivitet | Risikoforhold | Tiltak |
| --- | --- | --- | --- |

4	Rutine for avviksbehandling

SHA-planen innebærer plan for håndtering av risiko som byggherre har brakt inn i prosjektet som følge av de arkitektoniske, tekniske- eller organisatoriske valg som er foretatt. Dersom planen må oppdateres, skal dette gjøres i form av å melde et avvik fra SHA-planen. Alle kan melde et avvik fra SHA-planen og dette gjøres ved å fylle ut vedlagte avviksskjema (Vedlegg 2). Alle avvik skal leveres KU, som behandler og evt. oppdaterer SHA-planen på vegne av byggherrens prosjektleder. TE eller HB kan stille med alternative systemer for avviksbehandling som er tilgjengelige for alle arbeidstakere på byggeplassen. HMS-avvik fra regelverk og prosedyrer som gjelder de enkelte virksomheters ansvar skal meldes i de respektive avvikssystemer, eventuelt også til Hovedbedrift. Kritikkverdige forhold som gjelder byggeplassen skal alltid meldes byggherre på avviksskjemaet.

| Melding av avvik ift. SHA-planen: | Varslingsskjema finnes i byggebrakke. Alle kan melde avvik. |
| --- | --- |
| Levering av varslingsskjema: | Leveres til byggeleder, som skal informere KU om avviket |
| Behandling av avvik: | KU behandler i samarbeid med Byggherre og Hovedbedrift (HB) |
| Frist for behandling av avviket: | Avviket skal gjennomgås straks, og behandles senest innen 7 dager |
| Avgjørende beslutning om endring av SHA-planen: | Prosjektleder hos Byggherren |
| Distribuering av endret SHA-Plan: | Byggherren sender oppdatert plan til HB som har ansvar for å videre-formidle denne til alle virksomheter og enmannsbedrifter. KU henger opp ny plan på brakke. Endringer i SHA-plan skal i tillegg alltid tas opp i påfølgende byggemøte. |

5	Vedlegg

5.1	Fremdriftsplan

5.2	Avviksskjema

5.3	Varslingsplan

5.4	Distribusjonsliste SHA-plan