Dokumentnavn BL03 Frederikke – Rehabilitering av fasade, tak og teknisk anlegg med følgearbeider

DOKUMENTNUMMER 3.1.0.1 MAL SIST REVIDERT 29.05.2018 SIDE 1 av 13

SHA-plan for BL03 Frederikke Rehabilitering av fasade, tak og ventilasjonsanlegg med følgearbeider Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen iht. byggherreforskriften

innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Formålet med SHA-planen

1.2 Målsetting

1.3 Definisjoner og forkortelse

1.4 Generell prosjektbeskrivelse

1.5 Oppdatering og distribusjon av SHA-planen

1.6 Bekjentgjøring og implementering av SHA-planen

2 Organisasjon

2.1 Organisasjonsplan

2.2 Hovedbedriftens samordning

3 Fremdriftsplan

3.1 Hovedfremdriftsplan i utførelsesfasen (viktige milepæler)

3.2 Detaljerte fremdriftsplaner

4 SHA risikovurderinger og spesifikke tiltak

5 Rutine For behandling av endringer og oppdatering av SHA-Planen

5.1 Avvik fra SHA-planen

5.2 Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser

Innledning

Formålet med SHA-planen

SHA-planen er utarbeidet som et ledd i å sikre at de planlagte bygge- og anleggsarbeidene for

BL03 Frederikke – Rehabilitering av fasade, tak og teknisk anlegg med følgearbeider blir gjennomført slik at liv og helse til alle som deltar i eller blir berørt av prosjektet ikke settes i fare.

Målsetting

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal ha høy prioritet ved utførelse av arbeider i alle ledd og kravene som settes skal innarbeides i planlegging, prosjektering, bygging og drift på lik linje med tekniske, økonomiske og fremdriftsmessige hensyn. Prosjektet skal gjennomføres med minst mulig negative konsekvenser for brukere og omgivelser.

Bygge- og anleggsvirksomheten skal planlegges og gjennomføres slik at det ikke oppstår dødsulykker, alvorlige personskader eller skade på miljøet. Materiell og utstyr skal også ivaretas.

Slik skal målene nås:

- Under planlegging skal det tas hensyn til farlige forhold. Det skal foretas en felles risikovurdering for forskjellige aktiviteter før arbeidet starter.

- Ved bruk av overvåking og kontroll, interne revisjoner og deltakelse i vernerunder.

- Følge prosedyrer for behandling av uønskede SHA avvik

- Alle systemer og utstyr skal velges med utgangspunkt i sikker teknologi og sikre prosedyrer.

- Sikre minst mulig ulemper for trafikk i området.

- Holde anleggsområdet ryddig og forskriftsmessig sikret.

- Minimalisere avfallsmengden og sørge for kildesortering på minst 90%.

- Sikre god kommunikasjon mellom prosjektet, myndigheter og naboer.

Definisjoner og forkortelse

| AML | Arbeidsmiljøloven |
| --- | --- |
| BHF | Byggherreforskriften. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser |
| Entreprenør | Byggherrens kontraktspart uansett kontraktstype. Entreprenør er således fellesbetegnelse på kontraktspart i totalentrepriser, vare- og utstyrsleveranser og tradisjonelle entrepriser. |
| IKF | Internkontrollforskriften, Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten |
| HB | Hovedbedrift iht. AML § 2-2 (2) og IKF § 6 |
| HMS | Helse, miljø og sikkerhet. Inkluderer også ytre miljø. |
| KP | Koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjekteringsfasen |
| KU | Koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i utførelsesfasen |
| UiO | Universitetet i Oslo |
| SJA | Sikker-jobb-analyse |
| SHA | Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø |

Generell prosjektbeskrivelse

Frederikke-bygningen er en bygning i 2 etasjer med tilbaketrukket teknisk etasje på takflaten. Hovedinngangen til bygningen er i underetasjen som vender mot Frederikkeplassen.

Bygningens ytre, med fasader og hovedtak, er med enkelte unntak slik det var ved ferdigstillelse i 1961. Fasaden i 1. etasje har over lengre tid «forvitret» og den er nå i ferd med å bli ødelagt som følge av vær og vind, og har et nærmest akutt behov for utbedring. Den originale fasaden har bare 7,5 cm isolasjon og eldre termopanglassruter som energi- og miljømessig er svært dårlig. Miljøkartleggingen har avdekket asbestholdige materialer i hovedfasaden rundt 1. etasje i vindsperre, fasadeplater og vindusglass.

Fasadene er fredet, og det legger føringer til detaljering og utformingen av ny klimavegg i 1. etasje.

Tekniske anlegg i deler av bygningen har gradvis gjennomgått fornyelser og oppgraderinger, men ventilasjonsanlegget i 1. etasje med aggregater i deler av takoppbygget har overskredet forventet levealder, mangler kjøling og har en lav grad av gjenvinning. Oppgradering av de tekniske anleggene i 1. etasje og ventilasjonsaggregatene i takoppbygg er også en viktig del av prosjektet.

Det aktuelle prosjektet omfatter følgende hovedarbeider:

- Ny fasade i 1. etasje som fullverdig klimaskall med nye vinduer som ivaretar bygningens spesielle karakter

- Oppgradering av hovedtakflaten over 1. etasje til fullverdig klimaskall som kompakttak

- Oppgraderinger av brannmotstand i fasaden mot syd-vest ved utskifting av dører og vinduer mot nabobygningen BL02 Kristian Ottosens hus

- Utskifting av ventilasjonsaggregater til nye med roterende gjenvinner og sentral kjøling

- Oppgradering av varmeanlegg med ny veggmonterte radiatorer i 1. etasje, samt mindre omlegging av tilhørende radiatorkurser i underetasjen

- Omlegging av elektriske komponenter og føringsveier for elektro på fasaden i 1. etasje

- Nye lokale 400V trafoer til nye aggregater

- Nye komponenter i himlingene som rives eller de- og remonteres som følge av ny fasade

- Flytting av IKT-rom og utbedring av spredenett

Det vil være ordinær drift i underetasjen i bygningen. Det stilles derfor strenge krav til begrensning av støv, støy og vibrasjoner i byggeperioden.

Byggetid og organisering av byggearbeidene er av flere grunner svært viktig for både bruker og byggherre. Det vil være brukere i underetasjen gjennom hele byggeperioden, og dette stiller ekstra strenge krav til organisering av byggearbeidene. Det er derfor viktig at arbeidene planlegges godt og at det iverksettes nødvendige tiltak for å ivareta personsikkerhet for brukere i bygningen og øvrig persontrafikk i og rundt bygningen.

Byggeplassens adresse:

Problemveien 11, 0371 Oslo

G.nr. 44, B.nr. 85 - Oslo kommune

Oppdatering og distribusjon av SHA-planen

Byggherren v/KP har ansvaret for å

- sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko håndteres helhetlig

- påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

- sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren v/KU har ansvaret for å

- følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

- følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

- følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

- sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

- følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

- sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.

Overlevering av SHA-planen fra KP til KU skal protokollføres.

SHA-planen må sees i sammenheng med andre krav i BHF og spesifikasjoner ivaretatt i andre deler av kontrakten. Dette gjelder blant annet krav til

- forebyggende tiltak (bl.a. riggforhold) iht. BHF §9

- Internkontroll (BHF §11)

Distribusjonsliste SHA-plan:

| Funksjon | Kontaktperson | Virksomhet | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggherre | Leif Johnny Johannessen | UiO v/EA | l.j.johannessen@admin.uio.no |
| Prosjektleder / Byggherrens representant | Per Sutter | UiO v/EA | Per.sutter@admin.uio.no |
| Koordinator prosjektering, KP | Haakon Heyerdahl Larsen | Dyrø og Moen arkitekter | larsen@dmarkitekter.no |
| Koordinator utførelse, KU |  |  |  |
| Hovedentreprenør Hovedbedrift |  |  |  |
| Sett inn flere rader ved behov |  |  |  |

*Stryk det som ikke passer

Revisjonsoversikt:

| Rev. nr. | Endring | Dato |
| --- | --- | --- |
| 01 | SHA-plan opprettet | 26.06.2026 |
| 02 |  |  |
| 03 |  |  |
| 04 |  |  |

Bekjentgjøring og implementering av SHA-planen

SHA-koordinator for prosjektering (KP) er ansvarlig for å etablere planen i samarbeid med de prosjekterende og byggherren. Koordinator Utførelse (KU) er ansvarlig for å gjennomgå planen med de utførende entreprenørene før byggestart.

Entreprenøren plikter å implementere relevante deler av SHA-planen i sitt internkontrollsystem, ref. BHF §18. Den enkelte entreprenør er selv ansvarlig for å informere sine ansatte om innholdet i planen på en forståelig måte.

Arbeidsgiveren skal informere verneombudet om planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidet. Arbeidsgiveren skal på en forståelig måte informere arbeidstakerne og verneombudet om alle tiltak som skal treffes om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Organisasjon

SHA Organisasjonsplan

Rød tekst: Rolle iht. byggherreforskriften

Blå tekst: Kontraktsforhold

Sort tekst: Navn på firma eller person

Hovedbedriftens samordning

Det stilles krav om samordning både i arbeidsmiljøloven § 2-2 (2), og i internkontrollforskriften § 6. Generalentreprenøren skal være hovedbedrift.

Hovedbedriften skal samordne de enkelte virksomheters verne- og miljøarbeid. Plikten til å samordne verne- og miljøarbeidet er uavhengig av byggherrens ansvar.

Aktiviteter som hovedbedriften er ansvarlig for, er blant annet:

Felles vernerunder

Felles risikovurderinger

Registreringsrutiner for avvik

Oversiktslister i henhold til BHF § 15

Felles stoffkartotek for hele byggeplassen

Tilrettelagt vernetjeneste for alle

Felles forståelse for rapportering hos alle verneombud

Verneombudene har hele bygg- og anleggsplassen som verneområde

Kontroll på oppstilling og sertifisering/kontroll av teknisk utstyr

Spesielt gjelder at hovedbedriften har ansvaret for at logistikken og fremdriften er gjennomtenkt, slik at arbeider fra en aktør ikke setter en annen aktørs arbeider i fare.

Samordningsskjema skal være underskrevet før byggestart.

Hovedbedriften skal føre oversiktsliste over alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen i henhold til BHF § 15. Oversiktslistene skal føres elektronisk og kontrolleres daglig.

Listene skal være tilgjengelige og skal på oppfordring vises til byggherre, arbeidsgiver, verneombud og Arbeidstilsynet. Listene skal lagres i minst seks måneder etter føringsdato.

Fremdriftsplan

Hovedfremdriftsplan i utførelsesfasen (viktige milepæler)

I dette kapitlet skal prosjektet beskrive de viktigste eller største milepælene i prosjektet i tillegg til estimert ferdigstillelsesdato for delleveransene.

| Nr | Beskrivelse | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Byggestart | Tentativt, januar 2027 |
| 2 | Ferdigstillelse | Tentativ oktober, 2027 |
| 3 | Overtakelse fra entreprenør | Tentativ oktober, 2028 |

Detaljerte fremdriftsplaner

Bruker vil ha mest mulig kontinuerlig drift av dagens aktiviteter i bygget gjennom byggeperioden, og arbeidene må derfor tilrettelegges slik at kontor-, forsknings- og undervisningsarealer i tilknytning til tiltaksområdet, ellers i etasjen og i andre etasjer berøres i så lite grad som mulig.

Innvendige arbeider

Entreprenøren skal utarbeide detaljert fremdriftsplan som omfatter alle byggeområdene. Fremdriftsplanen skal beskrive når og hvor de forskjellige arbeidsoperasjonene skal utføres, og må ta hensyn til i hvilket tidsrom de spesifikke tiltakene må iverksettes, og eventuelle krav til rekkefølge der dette er relevant.

Det skal ved utarbeidelse av fremdriftsplanene tas hensyn til de enkelte arbeidsoperasjoners tidsbehov slik at arbeider ikke forseres i en slik utstrekning at det vil kunne oppstå fare for sikkerhet, helse eller arbeidsmiljø.

Fremdriftsplanen skal være et verktøy for koordinering, og som nyttes ved for eksempel forsinkelser eller andre endringer i tid eller sted (samtidighet), og som kan bidra til å gi en oversikt over eventuell endring i risikobildet som følge av dette.

I fremdriftsplanen skal det innarbeides og særskilt markeres:

- Aktiviteter som krever SJA

- Kritiske aktiviteter

- Farlige arbeider

- Behandling av helse- og miljøfarlige stoffer samt forurensede masser (miljøsanering),

- Eventuelle arbeider på tak

- Vernerunder/SHA-møter.

Fremdriftsplan henges opp på byggeplassens oppslagstavle. Den må oppdateres når det skjer endringer. Informasjon om endringer gjøres senest i neste SHA-/byggemøte, samt ved oppslag.

SHA risikovurderinger og spesifikke tiltak

Det er gjennomført SHA-risikovurderinger i forbindelse med prosjekteringen og risikofylte arbeider/forhold er identifisert og beskrevet. For farer som ikke kan prosjekteres bort, er det spesifisert tiltak for utførelsesfasen.

Det presiseres at kjente og gjentagende risikoer, dvs. risikofylte arbeider som er «vanlige» i byggeprosjekter ikke er med i denne tabellen da dette er forhold som den enkelte virksomhet skal håndtere som del av eget internkontrollsystem.

Tabellen på neste side viser identifiserte risikoforhold og forslag til tiltak for BL03 Frederikke – Rehabilitering av fasade, tak og teknisk anlegg med følgearbeider

Tabell 4.1. SHA-risikovurdering og spesifikke tiltak

| Nr. | Aktivitet / arbeidsoperasjon | Fare / uønsket hendelse | Spesifikke tiltak | Referansedokument | Ansvarlig for tiltaket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Handling eller forhold som kan medføre en uønsket hendelse. | Hendelse eller tilstand som kan medføre personskade, helseskade eller dødsfall. | Det må beskrives tiltak for arbeidsoperasjoner som ut fra stedlige forhold, arkitektoniske eller tekniske løsninger er vurdert til å medføre uakseptabel risiko og som ikke kan ivaretas av forskriftskrav og normal arbeidsinstruks. | Vise til dokumenter der tiltaket er beskrevet, eks.: - Beskrivelse - Tegninger - Riveplaner - Geotekniske rapporter - Risikovurderinger | Eksempel: Entreprenør |
| 1 | Arbeid på steder med passerende trafikk og personell/ fotgjengere i forbindelse med inn- og uttransport til bygningen | Fare for skader på tredjeperson (publikum og ansatte) | - Kjøreplan skal utarbeides - Rutiner ved rygging av stor bil vurderes - Avsperring, merking og sikring både ut- og innvendig. | - Riggplan - Sikker-jobbanalyse | Entreprenør |
| 2 | Transport av materialer gjennom områder med passerende publikumstrafikk | Fare for skader på tredjeperson (publikum og ansatte) | - Avsperring, merking og sikring | - Sikker-jobbanalyse | Entreprenør |
| 3 | Bruk av løs stige eller gardintrapp | Fare for fallskader fra høyder inntil ca. 3,4 m. | - Bukker og Trappestiger skal være merket "Bra arbeidsmiljøvalg for sikkert arbeid på bukker og trappestiger" | - Bra arbeidsmiljøvalg for sikkert arbeid på bukker og trappestiger | Entreprenør |
| 4 | Tak og fasadearbeider ved både riving og montering av nytt | Fall fra stor høyde | - Sikring med sele | - Sikker-jobbanalyse | Entreprenør |
| 5 | Fall ved åpninger i dekker | Fall fra stor høyde | - Avsperring og sikring | - Sikker-jobbanalyse | Entreprenør |
| 6 | Støyende arbeid ved bruk av bormaskin, slipemaskin, mm. | Støy for arbeidere og ansatte som arbeider i bygningen | - Støyende arbeider utføres mellom kl. 07:00 - 09:00 og etter 15.00 - Brukere varsles de dagene hvor det er planlagt ekstraordinære støyende arbeider - Bruk av egnet verneutstyr | - Fremdriftsplan - Sjekklister | Entreprenør |
| 7 | Bruk av bormaskin, trykkluftbor og andre maskiner | Fare for øyeskader, kuttskader og hvite hender | - Bruk av egnet Verneutstyr - Rotasjonslister | - Sjekklister | Entreprenør |
| 8 | Arbeid med kjemiske stoffer, som maling og rensevesker | Fare for personskader mm. | - Risikovurdering - Ingen produkter fra Kandidat- eller prioritetslistene - Bruk av egnet verneutstyr | - Stoffkartotek | Entreprenør |
| 9 | Arbeider med farlig avfall som asbest mm. konf. Miljøkartleggingsrapport. | Fare for skader på personer og miljø | - Saneringsfirma med spesialkompetanse og godkjenning for asbestsanering brukes, verneutstyr iht. gjeldende krav | - Sikker-jobbanalyse og Sjekkliste. Se for øvrig miljøkartleggingsrapport | Entreprenør |
| 10 | Arbeid fra lift og bruk av lift ved fasadearbeider opp til 2. etasje | Fall fra høyde, kollisjoner, krenget eller veltet lift, klemming, teknisk svikt og uautorisert bruk | - Planlegging og risikovurdering før bruk, opplæring og dokumentasjon, verneutstyr og gode rutiner for kommunikasjon, varsling, ansvarlig bruk og kontroll av lift | - Sikker-jobbanalyse, rutiner for arbeid i høyden, opplæringsdokumentasjon, sjekkliste for daglig kontroll, rigg- og sikringsplan, vedlikeholdslogg for lift | Entreprenør |
| 11 | Kommunikasjon med utenlandske arbeidere | Fare for misforståelser som kan medføre farlige situasjoner | - Oversettelser - Språkplan - Tilrettelagt informasjon ved behov | - Referat fra informasjonsmøte | Entreprenør |
| 12 | Høy vitenskapelig verdi og kostbart brukerutstyr | Innbrudd, tyveri og hærverk av personer som har kommet inn i bygningen | - Arbeidsområdene isoleres - Kontroll av tilgang til byggeplass - Rutiner for sikring avtalt med Vakt- og alarmsentralen | - Sikker-jobbanalyse | Entreprenør |

Rutine for behandling av endringer og oppdatering av SHA-planen

Avvik fra SHA-planen

Med avvik menes endringer og oppdateringer av SHA-planen. KU har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av SHA-planen i byggetiden. Hovedbedrift skal bistå KU i dette arbeidet ved behov.

Enhver har plikt til å melde fra til KU om forhold man mener ikke er i overensstemmelse med planen – eller som bør behandles og innlemmes.

- Behov for endringer skal skriftlig/muntlig meldes til koordinator utførelse (KU) umiddelbart etter at forholdet oppdages

- KU registrer innmeldt/oppdaget behov for endring fra SHA-planen gjennom prosjektets (byggherrens) avvikssystem

- Beslutning om nødvendig tiltak tas av byggherren v/ prosjektleder / byggeleder i samråd med KU og anleggsleder eller tilsvarende hos de utførende

- Informasjon om endring og tiltak meldes til alle i henhold til SHA-planens distribusjonsliste

Eksempler på avvik fra SHA-planen er:

- Endring i organisasjonskartet

- Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres (endring i fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

- Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller av selve tiltaket

- Spesifikke tiltak gjennomføres ikke etter planen

- Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært beskrevet tidligere

- Omprosjektering som medfører nye/endrede risikoforhold med behov for spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen.

Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser

Entreprenøren skal i sitt internkontrollsystem ha etablerte rutiner for varsling, rapportering, registrering, undersøkelse og oppfølging av ulykker og uønskede hendelser som kan forekomme i forbindelse med deres arbeider på bygge- eller anleggsplass.

Entreprenørens system for rapportering av hendelser skal omfatte hendelser fra entreprenøren og alle underentreprenører i oppdraget. Den enkelte virksomhet kan benytte sine egne skjemaer for rapportering, men rutinene må samstemmes med krav som Hovedbedrift stiller for prosjektet.

Alle ulykker, nestenulykker og all skade skal meldes/rapporteres til Hovedbedrift og Koordinator for utførelse (KU). Alle alvorlige hendelser, f.eks. ulykker som resulterer i alvorlig personskade (fraværsskade), branner, eksplosjoner eller miljøutslipp skal rapporteres til byggherren, KU og HB umiddelbart.

Uønskede hendelser skal granskes og tiltak iverksettes for å hindre gjentakelse av hendelsene. Byggherren skal kunne delta med observatør ved entreprenørens granskning etter alvorlige hendelser.

Alle avvik refereres i påfølgende vernerunde, samordningsmøte og byggemøte.

Ved manglende tiltak for retting av meldte avvik kan HB/KU besørge retting utført av andre, og eventuelt søke regress hos aktuell arbeidsgiver.