Bilag 3 – Samhandlingsavtale – krokbil

Samhandling, møteplan, roller og avklaringsrutinar

| Revisjon | A Dato: 18.08.2026 | Referanse/KGV-ID | 7433 |
| --- | --- | --- | --- |

Dette bilaget regulerer samhandling, møteplan, roller, informasjonsflyt og avklaringsprosedyrar i kontraktsperioden for kjøp av ny krokbil.

1 Møte og framdrift

| Møte | Tidspunkt | Føremål |
| --- | --- | --- |
| Oppstartsmøte | Etter signert kontrakt | Gjennomgang av kontrakt, teknisk spesifikasjon, framdriftsplan, kontaktpunkt og avklaringar. |
| Milepælsmøte | Etter behov / avtalt intervall | Status på produksjon, påbygg, dokumentasjon, innbytte, levering og risikopunkt. |
| Før-overleveringsmøte | Før levering | Avklare klargjering, registrering, opplæring, aksepttest og eventuelle restpunkt. |
| Aksepttest/overlevering | Ved levering | Gjennomføre kontroll, opplæring, test av funksjonar og registrering av eventuelle avvik. |

2 Roller og ansvar

Kjøpar: prosjektansvarleg/kontaktperson, driftsrepresentant og andre fagpersonar etter behov.

Seljar: prosjektleiar/kontaktperson, teknisk ansvarleg, påbyggsansvarleg og servicekontakt.

Begge partar skal halde kontaktinformasjon oppdatert gjennom kontraktsperioden.

3 Kommunikasjon

I konkurransefasen skal all kommunikasjon gå via KGV (Artifik). Etter kontraktsignering kan partane avtale praktisk bruk av e-post og møte for løpande oppfølging. Vesentlege avklaringar, avvik og endringar skal dokumenterast skriftleg.

4 Avvik og endringar

Avvik skal loggast, skildrast og rettast innan avtalt frist. Endringar skal behandlast skriftleg og skal ikkje setjast i verk før partane har avklart konsekvens for pris, leveringstid, kvalitet og regelverk.

5 Dokumentasjon og opplæring

Seljar skal leggje fram dokumentasjon og opplæringsopplegg i samsvar med Bilag 1. Opplæring skal gjennomførast på SIMAS-basen eller anna avtalt stad.