## Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av Tjenesten

## Krav til utførelse

Leverandøren bekrefter at oppdraget blir gjennomført som beskrevet i Bilag 1.

## Beskrivelse av utstyrs/maskinpark

## Miljø

## Bilag 3: Fremdriftsplan

## Fremdriftsplan for Tjenesten

Sesong for vintervedlikehold er fra 1. november til 15. april. Parkeringsplassene skal være ryddet og klare før første tog. Eventuell etterrydding kan foregå på dagtid.

## Oversikt over frister med dagbot mv.

| Frist | Beskrivelse | Frist dato | Dagmulkt pr. hverdag | Fakturering. Andel av kontraktssum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oppstart | Igangsettelse av Tjenesten | 1.11.26 | 5000 |  |

## Brudd på seriøsitetskrav

Sanksjonene som fremgår av dette punktet er ikke underlagt ansvarsbegrensninger i de alminnelige betingelsene punkt 5. Ileggelse av sanksjoner etter dette punkt fratar ikke Oppdragsgiveren retten til å benytte andre misligholdsbeføyelser i Kontrakten, herunder retten til å heve kontrakten.

| Punkt i alminnelige betingelser for kjøp | Beskrivelse av forholdet | Oppdragsgiverens sanksjon |
| --- | --- | --- |
| 5.4 | Manglende etterlevelse av bestemmelsen om sosialt ansvar | Leverandøren skal betale en dagbot på 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 3 000 per hverdag fra forholdet oppsto til det er rettet. |
| 5.9 | Brudd på lønns- og arbeidsvilkår | Dersom Leverandøren ikke sender dokumentasjon innen 30 dager etter at Oppdragsgiveren har fremsatt krav om dokumentasjon eller etter annen fastsatt frist skal Leverandøren betale en dagbot på NOK 3 000 per hverdag inntil tilfredsstillende dokumentasjon er mottatt. Oppdragsgiveren har rett til å holde tilbake et beløp som tilsvarer 2 ganger Leverandørens antatte besparelse, inntil det er dokumentert at forholdet er brakt i orden for hele kontraktsperioden. Dersom dokumentasjon ikke framlegges eller forholdet ikke bringes i orden innen overtakelsen, går det tilbakeholdte beløpet til fradrag i sluttoppgjøret. |
| 5.16 | Brudd på sanksjonsloven med tilhørende forskrifter | Dersom Leverandøren ikke oversender informasjon og dokumentasjon innen 30 dager etter at Oppdragsgiveren har sendt forespørsel om dette, skal Leverandøren betale en dagbot på NOK 3 000 per hverdag inntil tilfredsstillende informasjon og dokumentasjon er mottatt. |

## Særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser fremgår av bilag 6.

## Bilag 4: Administrative bestemmelser

## Nøkkelpersonell

Leverandørens nøkkelpersonell:

| Navn | Organisasjonsnummer | Kompeanseområde |
| --- | --- | --- |
| Fylles ut |  |  |

Leverandøren skal sørge for at det personalet som utfører Tjenesten, har den nødvendige kompetanse og har fått tilstrekkelig innføring i Tjenesten.

Tjenesten skal utføres av samme personell som ble tilbudt Oppdragsgiveren før kontrakt ble inngått, eventuelt som ble avtalt på et senere tidspunkt. Den eller de personer som utfører Tjenesten skal ha nødvendige kvalifikasjoner og erfaring og for øvrig tilfredsstille de krav Oppdragsgiveren har stilt i kontrakten.

Leverandøren kan ikke uten Oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut personer som i henhold til Kontrakten eller senere avtale skal utføre Tjenesten. Nøkkelpersonellets/sentralt personells reelle deltagelse i utførelsen av Tjenesten kan ikke reduseres uten forutgående godkjenning fra Oppdragsgiveren. Oppdragsgiveren kan ved behov kreve inntil to måneder kostnadsfri overlapp ved bytte av personell.

Dersom nøkkelpersonell, uten skriftlig samtykke, skiftes ut før kontraktsperiodens utløp, på tross av at Oppdragsgiveren har saklig grunn til å nekte, betales en dagbot på NOK 10 000 per dag per person.

Samlet dagbotsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontraktssummen, maksimalt NOK 300 000. Dagboten skal betales i tillegg til eventuell dagbot for forsinkelse.

Unnlatelse av å rette forholdet, anses som vesentlig mislighold som kan påberopes av Oppdragsgiveren som grunnlag for heving inntil 1 måned etter at maksimal dagbot har påløpt.

Personell som Oppdragsgiveren på saklig grunnlag ikke ønsker å benytte eller ønsker skiftet ut, skal snarest mulig erstattes med annet personell med minst tilsvarende kompetanse. Som saklig grunn regnes bl.a. at nødvendig erfaring, kompetanse, samarbeidsevne eller egnethet for øvrig ikke innehas. Utskiftninger av personell skal ikke påvirke Tjenestens fremdrift eller påføre Oppdragsgiveren økte kostnader.

Ovenstående sanksjonsbestemmelser er ikke til hinder for at Oppdragsgiveren i tillegg eller i stedet for benytter øvrige sanksjoner.

## Bruk av underleverandør

Godkjente underleverandører:

| Navn | Organisasjonsnummer |
| --- | --- |

## Møter

Rapportering og oppfølging av oppdraget.

Det gjennomføres driftsmøter om behov eller ved utfordrende værforhold, oppdragsgiver og leverandør. Personskade som følge av antatt manglende vintervedlikehold tas opp særskilt.

Ved sesongslutt skal det gjennomføres evalueringsmøte mellom oppdragsgiver og leverandør. I evalueringen skal følgende inngå:

-Dato for oppstartsmøte kommende sesong, avtales senere

-Trender og utvikling på innmeldt manglende utført vintervedlikehold

-Gjennomgang av skader på infrastrukturen som følge av oppdraget.

-Status på maskiner og utstyr i oppdraget.

## Skriftlighet

Varsler, krav eller andre meddelelser knyttet til denne Kontrakten skal gis til Oppdragsgiverens representanter skriftlig til den postadressen eller elektroniske adressen som er oppgitt i avtaledokumentet.

## Offentligrettslige krav

Fører lov- eller forskriftsendring etter kontraktsinngåelsen til at Tjenesten må endres i forhold til de avtalte spesifikasjonene, har Leverandøren, uten at Oppdragsgiveren gir pålegg om det, plikt til å utføre slik endring. Slik endring av Tjenesten skal anses som en endring etter Kontrakten, med mindre Leverandøren ved kontraktsinngåelsen burde tatt endringen i betraktning eller unngått virkningen av den.

Dersom nye regler medfører at Tjenesten må endres, gjelder ikke Kontraktens begrensninger i Oppdragsgiverens rett til å kreve endringer i Tjenesten.

## Inhabilitet

Inhabilitet og interesser

Leverandøren vil kunne anses som inhabil dersom leverandøren har utført, eller skal utføre, arbeid i prosjektet som ressurs skal kvalitetssikre eller på annen måte ha ansvar for. Leverandør ansees som inhabil dersom ressurs er med, eller vært med, å utforme konkurransegrunnlag hvor Leverandøren er mulig tilbyder. Habilitet vil bli gjenstand for vurdering i forkant av oppstart av Tjenesten. Leverandøren skal snarest varsle Kunden om mulig inhabilitet gjennom kontraktsperioden.

Leverandørens nøkkelpersonell er ansvarlig for å gjøre rede for mulige interessekonflikter og rollekonflikter i forkant av oppstart av Tjenesten, og snarest varsle Kunden om mulige interessekonflikter og rollekonflikter gjennom kontraktsperioden.

## Særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser fremgår av bilag 6.

## Bilag 5: Pris og prisbestemmelser

## Kontraktssum

## Vederlag

Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift i NOK, men inkludert toll og eventuelt andre avgifter. Prisene er oppgitt i Bilag 5.1 Prisskjema.

## Generelt

## Regningsarbeid

Når deler av Leveransen skal utføres etter regning, skal Leverandøren ha betalt for nødvendige kostnader med å utføre arbeidet og et avtalt eller sedvanlig påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste.

Regningsarbeider skal drives rasjonelt og forsvarlig.

Hvis det ikke foreligger enhetspriser som kan legges til grunn for justering av vederlag for endringer etter Kontrakten, skal vederlagsjusteringen skje i samsvar med bestemmelsene her om regningsarbeid.

## Kostnadsoverslag

Leverandøren skal ved regningsarbeid på forlangende fra Oppdragsgiveren gi denne et skriftlig overslag over hva arbeidene sannsynligvis vil koste.

Leverandøren skal uten ugrunnet opphold skriftlig varsle Oppdragsgiveren dersom det er grunn til å tro at det vil bli vesentlige overskridelser av kostnadsoverslaget.

## Vederlag

## Faktureringstidspunkt og betalingsbetingelser

## Generelt

Vederlaget faktureres etterskuddsvis hver måned i vintervedlikeholdsesongen.

## Fakturering

Fakturafilen må oppfylle kravene i den til enhver tid gjeldende versjonen av EHF (https://www.banenor.no/efaktura). Leverandøren må selv bære eventuelle kostnader som leveranse av elektronisk faktura måtte medføre for denne.

Faktura skal inneha gyldig fakturareferanse, og merkes med innkjøpsordrenummer i feltet OrderReference:

- Innkjøpsordrenummer: xx

Frem til innkjøpsordre er opprettet, skal faktura merkes med ressursnummer i deres referanse i feltet BuyerReference.

- Ressursnummer (seks siffer):

I tillegg skal faktura merkes med følgende informasjon i notatfeltet:

- Koststed: 44230

- Kontraktsnummer:

- Prosjektnavn: Vinterdrift Ås-Halden

Ved fakturering skal Leverandøren tillegge merverdiavgift iht. gjeldende lover og forskrifter. Detaljert gjennomgang av dette tas av partene i fellesskap ved oppstart av Kontrakten. Det er Leverandøren som er ansvarlig for at korrekt MVA beregnes.

## Prisendringer

Prisene kan endres i den utstrekning regler eller vedtak for offentlige avgifter endres med virkning for Leverandørens vederlag eller kostnader.

Kontraktens priser er faste de 12 påfølgende månedene etter den måned som avtalen ble inngått. Deretter kan hver av partene årlig kreve at prisene indeksreguleres etter 08663: Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger, Vinterdrift av veger, materialer.  Krav om årlig indeksregulering må fremsettes senest innen tre måneder fra det først var anledning til å fremsette slikt krav, ellers tapes kravet.

Eventuell påslagsprosent skal ikke justeres.

Basis for reguleringen første gang er indeksen den måned som avtalen ble inngått.

Leverandøren har ansvar for å sende inn nye reviderte prisskjema/lister med tilhørende utregning av prisreguleringen sammen med kravet om prisreguleringen.